Eelnõu

NARVA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

# Narvas

Narva Linnavolikogu 10.02.2011 otsuse nr 16 „Projekti “Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli  kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine“  teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine“  muutmine.

- ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

Narva Linnavolikogu 10.02.2011 otsusega nr 16 „Projekti “Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli  kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine“  teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine“ kinnitati omafinanseering ja anti luba sildfinantseerimise võtmiseks. Nimetatud otsus muudeti 26.01.2012 Narva Linnavolikogu otsusega nr 1 ja 17.04.2014  Narva Linnavolikogu otsusega nr 67.

Projekti kestvus oli algselt planeeritud kuni 2014. aasta lõpuni. Victoria bastioni ja sellega seonduvate ehitustööde lepingu  kohaselt Töövõtja oli kohustatud lõplikult tehtud tööd andma Töövõtjale üle hiljemalt 30.08.2014.a. Selleks tähtajaks jäid tööd olulises mahus (rohkem kui 50%) tegemata.  Sellega Töövõtja on rikkunud oluliselt lepingut. Lepingu täitmise käigus muud lepingurikkumised olid esinenud ka.

Seoses ehitustööde tähtaja muutmisega on vaja lükata projekti “Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli  kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine“ tähtaeg edasi kuni 31.12.2015.  Taotlus projekti tähtaja pikendamiseks   Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmile on esitatud 01.12.2014.    Seoses projekti tähtaja muutmisega on vajalik korrigeerida projekti  omafinantseeringu ja sildfinantseeringu tähtajad.

Projekti omafinantseeringu ja sildfinantseeringu üldsummad ei muutu.

- ÕIGUSLIKUD ALUSED

  - Haldusmenetluse seaduse (HMS) § 64 lõike 1 kohaselt haldusakti kehtetuks tunnistamise kohta kohaldatakse ka haldusorgani poolt haldusakti muutmise suhtes. Seega võib antud volikogu otsuse vastuvõtmisel arvesse võtta alljärgnevaid HMS sätteid.

  - HMS § 68 lõike 2 kohaselt haldusakti muutmise otsustab haldusorgan, kelle pädevuses oleks haldusakti andmine muutmise ajal

- OTSUS

Muuta Narva linnavolikogu 10.02.2011 otsust nr 16 „Projekti „Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli  kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine “, Narva linnavolikogu 26.01.2012 otsust nr 1 „Projekti „Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli  kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine “ muutmine“ ja Narva linnavolikogu 17.04.2014 otsuse nr 67 „Projekti „Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli  kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine “ omafinantseeringu kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine“ muutmine sõnastada järgmiselt:

# „3.3      Kinnitada projekti omafinantseeringuks 2012-2015 aastal kokku kuni 347 146 eurot, sh:

# 2013. aastal  261 858 eurot;

2014. aastal kuni 85 288 eurot

2015. aastal kuni …………eurot;”

# „3.4  Narva Linnavalitsusel võtta  laenu  2012-2015 aastal omafinantseeringu katteks summas kuni 347 146 eurot, sh:

# 2013. aastal  261 858 eurot;

# 2014. aastal kuni 85 288 eurot

# 2015. aastal kuni ………eurot“;

# „3.5 Narva Linnavalitsusel võtta  laenu 2015 aastal sildfinantseeringu katteks  summas kuni 694 291 eurot, sh:

# 2015. aastal kuni 694 291 eurot“.

- RAKENDUSSÄTTED

  - Narva Linnavolikogu Kantselei teha otsus teatavaks Narva Linnavalitsusele

  - Otsus jõustub Narva Linnavalitsusele teatavaks tegemisest.

  - Kaesolevat otsust võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul otsuse teatavakstegemisest arvates.

Tarmo Tammiste

Linnavolikogu esimees