Eelnõu

## NARVA LINNAVALITSUS

### KORRALDUS

Narva								24.08.2005.a nr ___-k

Hoonestusõiguse seadmise suulise

enampakkumise võitja kinnitamine

(Daumani 14)

Võttes aluseks Narva Linnavolikogu määrusega 17.03.2005.a nr 13/52 kinnitatud  “Narva linna munitsipaalomandis oleva hoonestamata maa hoonestusõiguse seadmise korra” (KO, 25.04.2005, 135, 1391) punktid 2, 37, Narva linna hoonestamata maale hoonestusõiguse seadmiseks korraldatud suulise avaliku enampakkumise 02.08.2005 protokolli nr 2/H

Narva Linnavalitsus annab korralduse:

- Kinnitada hoonestamata munitsipaalmaale - kinnistule asukohaga Daumani 14, Narvas (kinnistusregistriosa nr 5353, katastritunnus 51104:001:0053, pindala 7423 m², sihtotstarve – korruselamumaa 100%) hoonestusõiguse seadmiseks korraldatud suulise enampakkumise võitjaks osaühing BLIZZARD (registrikood 10161342, asukoht Kalda 8, Narva).

- Kehtestada järgmised hoonestusõiguse tingimused:

  - hoonestusõiguse tähtaeg – 50 (viiskümmend) aastat lepingu sõlmimisest;

  - hoonestusõiguse aastatasu – 6 315 (kuus tuhat kolmsada viisteist) krooni;

  - 1. etapp - detailplaneeringu projekti esitamine Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile kinnitamiseks hiljemalt 6 (kuue) kuu jooksul hoonestusõiguse tekkimisest. Detailplaneeringu koostamise ja finantseerimise korraldamine hoonestaja kulul;

  - 2. etapp - ehitusprojekti koostamine 3 (kolme) kuu jooksul pärast detailplaneeringu kinnitamist;

  - 3. etapp – logistikakeskuse ehitamine 36 (kolmekümne kuue) kuu jooksul alates ehitusloa saamisest.

- Hoonestusõiguse aastatasu mittetasumisel või mittetähtaegsel tasumisel maksab hoonestaja tasumata summalt viivist 0,1% iga tasumisega viivitatud päeva eest.

- Iga etapi ja ehituse tähtaegade mittetäitmisel või mittetähtaegsel täitmisel maksab hoonestaja trahvi viie (5) hoonestusõiguse aastatasu suuruses summas. Trahvi tasumine ei vabasta hoonestajat endale võetud kohustuste täitmisest.

- Volitada Narva linnapead Tarmo Tammistet (isikukood 36208175216) allkirjastama hoonestusõiguse seadmise notariaallepingut.

- Käesolev korraldus jõustub seadusega sätestatud korras.

- Korraldust võib vaidlustada Jõhvi Halduskohtus 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest

Tarmo Tammiste

Linnapea							Ants Liimets

Linnasekretär