## ÕIEND

investeerimiskohustuse täitmise tähtaegade muutmise kohta

(06.08.2001 kinnistu ostu-müügi leping) 					24.08.2005

Narva linna ja OÜ Fervesta Grupp (registrikood 10349301, asukoht Punane 21-227, Tallinn) vahel sõlmiti 06.08.2001.a ostu-müügi leping kinnistule asukohaga Raja 3, Narva linnas, katastritunnus 51101:007:0001, sihtotstarve – 100% ärimaa, üldpind 7 371m2, hinnaga 460000 (nelisada kuuskümmend tuhat) krooni järgmistel tingimustel:

- Maatüki kasutamine vastavalt sihtotstarbele.

- Hoone rekonstrueerimisprojekti kooskõlastamine Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linna Planeerimise Ameti muinsuskaitse inspektoriga.

- Keskkonnakaitsealaste tingimuste täitmine.

- Investeeringute tegemine hoone rekonstrueerimisse ja kapitaalremonti, territooriumi heakorrastusse summas 12 000 000 (kaksteist miljonit) krooni järgmise graafiku alusel:

- esimese aasta jooksul ostu-müügilepingu sõlmimise hetkest alates – 2 500 000 krooni;

- teise aasta jooksul ostu-müügilepingu sõlmimise hetkest alates – 5 500 000 krooni;

- kolmanda aasta jooksul ostu-müügilepingu sõlmimise hetkest alates - 4 000 000 krooni.

- Investeerimiskohustuse mittetäitmisel ettenähtud suuruses ja tähtajaks - trahv 10% tegemata jäänud investeeringute summast.

Seoses vajadusega läbi viia ajaloolises tsoonis, kus asub eelnimetatud vara, eksperthinnangu tegemiseks vajalikud geodeetilised uuringud, pöördus OÜ FERVESTA GRUPP 05.11.2003.a Narva Linnavalitsuse poole palvega pikendada investeeringute tähtaegu vastavalt järgmisele graafikule:

    - 2 865 080 krooni;

    - 3 000 000 krooni;

    - 4 000 000 krooni.

Taotlust arutati Narva Linnavalitsuse linnavarakomisjoni istungil 05.11.2003.a (protokoll    nr 20) ja võeti vastu otsus:

- Muuta osaühingule FERVESTA GRUPP (registrikood 10349301) 06.08.2001 kinnistu ostu-müügi lepingu (notariaalregistri nr 8491) punktis 5.3.3. sätestatud investeerimiskohustuse summas 9 865 080 (üheksa miljonit kaheksasada kuuskümmend viis tuhat kaheksakümmend) krooni täitmise tähtaegu vastavalt järgmisele graafikule:

01.12.2005.a				2 865 080 krooni

01.12.2006.a				3 000 000 krooni

01.12.2007.a				4 000 000 krooni

- Mitte rakendada OÜ FERVESTA GRUPP suhtes 06.08.2001 kinnistu ostu-müügi lepingu punktis 5.3.3.ettenähtud trahvisanktsioone alates 01.08.2002.a.

17.12.2003.a sõlmiti kinnistu ostu-müügi lepingu muutmise leping, millega pikendati investeerimise tähtaegu.

Seoses eelseisva omaniku vahetusega ning kinnistu otstarbe muutmisega aadressil: Raja 3, Narvas, OÜ taotleb Fervesta Grupp oma 09.08.2005 kirjas nr 12/0908 Narva Linnavalitsuselt investeerimistähtaja pikendamist järgmise graafiku alusel:

- 01.detsembrilt 2005.a 01.detsembrile 2006.a	-	2 865 080 krooni;

- 01.detsembrilt 2006.a 01.detsembrile 2007.a	-	3 000 000 krooni;

- 01.detsembrilt 2007.a 01.detsembrile 2008.a	-	4 000 000 krooni;

Narva Linnavalitsuse linnavarakomisjoni 10.08.2005 (protokoll nr 12) võeti vastu otsus:

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; RT I 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 24, 133; 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390; 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141; 88, 588; 2004, 41, 277; 56, 399; 81, 542; 89, 610) § 30 lõike 1 punkti 3, tsiviilseadustiku üldosa seaduse (RT I 2002, 35, 216; 2003, 13, 64; RT I 2003, 78, 523) § 77 lõike 3, § 81 ja Narva Linnavolikogu 09.06.2005 määrusega nr 18/56 kinnitatud “Linnavara võõrandamise korra” punkti 82.5,

- Muuta osaühingule FERVESTA GRUPP (registrikood 10349301) investeerimiskohustuse, mis on sätestatud  06.08.2001 kinnistu ostu-müügi lepingu (notariaalregistri nr 8491) punktis 5.3.3. ja kinnistu ostu-müügi lepingu muutmise lepingu (notariaalregistri nr 15 127) punktis 4.2., summas 9 865 080 (üheksa miljonit kaheksasada kuuskümmend viis tuhat kaheksakümmend) krooni täitmise tähtaegu vastavalt järgmisele graafikule:

01.12.2006.a				2 865 080 krooni

01.12.2007.a				3 000 000 krooni

01.12.2008.a				4 000 000 krooni

- Linnavara- ja Majandusametil esitada antud küsimus Narva Linnavalitsuse istungile korralduse vastuvõtmiseks.

Ain Uiga

Direktor