Lisa 1

NARVA  LINNAPIIRKONNA JÄTKUSUUTLIKU ARENGU tegevuskava

| PROJEKTI NIMI | MILLISESSE ALAEESMÄRKI PROJEKT PANUSTAB | TOETUSE TAOTLEJA JA PARTNER(ID) | PROJEKTI ELLUVIIMISE AEG |  | PANUS VÄLJUNDINÄITAJATESSE |  | TOETUSEKS TAOTLETAV SUMMA | PROJEKTI MAKSUMUS KOKKU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Eeldatav taotluse esitamise kuupäev (kuu täpsusega) | Eeldatav lõpp (kuu täpsusega) | Väljundinäitaja (valida asjakohane) | Panus väljundinäitajasse (km, m2, arv) |  |  |
| Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine | 1. Säästvate liikumisviiside kasutajate osakaalu suurendamine | Narva linn | 12.2016 | 12.2018 | Rajatud kergliiklusteede pikkus; Kogu linnapiirkonna ühistranspordivõrgustikku arendavate ning liikuvust arendavate ja uuenduslike kergliikluse edendamise projektide arv | 51,4 km; 1 | 6 319 299 | 7 469 469 |
| Narva raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine | 2. Olulisemad alakasutatud alad Ida-Virumaa suuremates linnapiirkondades on taaselavdatud | Narva linn | 05.2017 | 05.2020 | Avalik linnaruum, mis on loodud või taastatud linnapiirkondades; Linnapiirkondades ehitatud või renoveeritud avaliku kasutusega või ärihoonete pindala | 3 772 m2; 2 615 m2 | 4 938 117 | 5 890 550 |
| Narva-Jõesuu linna kergliiklusteede projekteerimine ja rajamine | 1. Säästvate liikumisviiside kasutajate osakaalu suurendamine | Narva-Jõesuu linn | 01.2017 | 12.2019 | Rajatud kergliiklusteede pikkus | 13,54 km2 | 1 607 547 | 1 897 232 |
| Narva Pimeaia pargi rekonstrueerimise II etapp | 2. Olulisemad alakasutatud alad Ida-Virumaa suuremates linnapiirkondades on taaselavdatud | Narva linn | 03.2017 | 08.2019 | Avalik linnaruum, mis on loodud või taastatud linnapiirkondades | 18 000 m2 | 980 430 | 1 177 447 |
| Narva-Jõesuu linna sadama rekonstrueerimine | 2. Olulisemad alakasutatud alad Ida-Virumaa suuremates linnapiirkondades on taaselavdatud | Narva-Jõesuu linn | 01.2017 | 12.2019 | Avalik linnaruum, mis on loodud või taastatud linnapiirkondades | 18 100 m2 | 209 100 | 252 000 |
| KOKKU: |  |  |  |  |  |  | 14 054 493 | 16 686 698 |
| RESERVNIMEKIRI (20-40% linnapiirkonnale ettenähtud mahust) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Narva Stockholmi platsi ehitus | 2. Olulisemad alakasutatud alad Ida-Virumaa suuremates linnapiirkondades on taaselavdatud | Narva linn | 09.2018 | 06.2021 | Avalik linnaruum, mis on loodud või taastatud linnapiirkondades | 7 576 m2 | 3 684 314 | 4 407 487 |
| Narva vanalinna ja linnuse ühendamine üle Peterburi maantee viinud ajaloolise jalakäijate silla rekonstrueerimisega | 2. Olulisemad alakasutatud alad Ida-Virumaa suuremates linnapiirkondades on taaselavdatud | SA Narva Muuseum | 05.2017 | 09.2019 | Avalik linnaruum, mis on loodud või taastatud linnapiirkondades | 200 m2 | 1 275 000 | 1 500 000 |
| „IN CUBE“ – Narva äriinkubaatori rajamine | 2. Olulisemad alakasutatud alad Ida-Virumaa suuremates linnapiirkondades on taaselavdatud | Sihtasutus Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus (SAIVTA) | 04.2016 | 12.2018 | Linnapiirkondades ehitatud või renoveeritud avaliku kasutusega või ärihoonete pindala | 1 318 m2 | 1 508 430 | 1 774 624 |
| KOKKU: |  |  |  |  |  |  | 6 467 744 | 7 682 111 |

Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 ptk. 9 „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng“, valida asjakohane alaeesmärk (1.

Säästvate liikumisviiside kasutajate osakaalu suurendamine; 2. Olulisemad alakasutatud alad Ida-Virumaa suuremates linnapiirkondades on taaselavdatud; 3. Kodulähedased lasteaia- ja lapsehoiuvõimalused suuremate linnapiirkondade elanike jaoks on tagatud).

Põhinimekirja toetuse taotluse hilisemaks kuupäevaks võib olla 31. detsember 2018. aasta, reservnimekirja projektidele see kuupäev ei kehti. Kui toetuse taotlust soovitakse rakendusüksusele esitada tegevuskavas märgitud kuupäevast hiljem, tuleb selleks rakendusüksusele esitada uus ajakava, koos kuupäeva muutmise selgitusega.

Avalik linnaruum, mis on loodud või taastatud linnapiirkondades (m2); kogu linnapiirkonna ühistranspordivõrgustikku arendavate ning liikuvust arendavate ja uuenduslike kergliikluse edendamise projektide arv; Loodud lasteaia- ja lapsehoiukohtade arv; Linnapiirkondades ehitatud või renoveeritud avaliku kasutusega või ärihoonete pindala (m2); Rajatud kergliiklusteede pikkus (km).