Lisa
Ülevaatele Narva linna arengukava täitmisest 2015. aasta eest
Tehtud projektid/tegevused

	Planeeritud tegevused
	Tegevuse planeeritud algus
	Tegevuse planeeritud lõpp
	Planeeritud omafinantseerimine 2015 aastaks, eurodes
	Vastutav struktuuriüksus või organisatsioon
	Tegevuse elluviimiseks kulutatud summa linna eelarvest (omafinantseerimine) 2015 aastal, eurodes
	Tegevuse elluviimiseks kulutatud summa eelarvevälistest vahenditest 2015 aastal, eurodes
	Lisainfo

	A.-A.Tiimanni tn J1 teelõigu ehitus alates A.-A.Tiimanni tn
	2015
	2015
	20000
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	18418,3
	17842,27
	Narva linnas asuva Albert-August Tiimani tänava J1 ehitustööd, üldsumma 35 684,57 eurot, sh: linn-17 842,30 eurort, ning omanikujärelevalve 576 eurot

	Jalgrattaõppe korraldamine Narva koolide õpilastele
	2014
	2018
	1500
	Kultuuriosakond
	 
	 
	Jalgrattaõpe on korraldatud Kesklinna gümnaasiumis (3.-4.kl, 45 õpilast); Pähklimäe gümnaasiumis (4.kl; 15), Soldino gümnaasiumis (3.-5.kl; 40); Paju koolis (4.-5.kl; 20).

	Tugimüüride rekonstrueerimine
	2015
	2015
	62000
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	19765,2
	 
	A. Puskini tänava tugimüüride remondi teostamine

	Ootepaviljonide remont
	2015
	2015
	2052
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	2244
	 
	 

	Narva jõeäärse ala kergliiklustee arendamine, Joaoru puhkeala ühendamise loomine
	2014
	2015
	25935
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	31505,08
	82025
	 

	Joaoru puhkeala arendamine
	2009
	2015
	44487
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	1169274,6
	 
	Sildfinantseerimise tagastamine oodatalse II kvartalis 2016.a summas 664 988,85 eurot

	projekt „Narva kaldapealse promenaadi ehitamine“
	2010
	2015
	45660
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	49842,09
	229772,66
	 

	projekt "Narva linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine" (Narva linna veepuhastusjaama ja Narva linna ühisveevarustus- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine)
	2009
	2015
	3492816
	AS Narva Vesi
	3492817
	9003085
	 

	munitsipaalelamute renoveerimine
	2012
	2019
	150000
	SA Narva Linnaelamu
	150000
	36095,86
	SA Narva Linnaelamu osa - 36095 EUR, Narva linnaeelarvest - 150000 EUR

	Narva jõe kanjoni nõlva tugimüüri seisundi ekspertiis
	2015
	2015
	900
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	696
	6264
	 

	Reklaamkampaaniate läbiviimine turismi valdkonnas koostöös EASiga
	2015
	2020
	7500
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 
	 
	Ida-Viru turismiklastri tegevuse raames

	Narva külastuskeskuse (KÜK) tegevuse toetamine
	2011
	2017
	17000
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	28064,63
	32456
	 

	Narva linna reklaam sihtturgude meedias
	2012
	2018
	1200
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 
	 
	1457,94 eurot on kulutatud linnaeelarvest ja kajastatud Narva Külastuskeskuse (KÜK) tegevuse toetamise reas

	Narva turismi infotrükiste koostamine ja trükk
	2012
	2017
	5000
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	1686
	 
	lisaks 4855,20 eurot on kulutatud linna eelarvest ja 1390,80 eurot eelarvevälistest vahenditest (EAS), kulud on kajastatud Narva Külastuskeskuse (KÜK) tegevuse toetamise reas

	Osalemine rahvusvahelistel turismimessidel (Soomes, Venemaal, Rootsis, Saksamaal ja Balti regioonis)
	2008
	2017
	5000
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	2973
	 
	lisaks 4386,20 eurot on kulutatud linna eelarvest ja 866,69 eurot eelarvevälistest vahenditest (EAS), kulud on kajastatud Narva Külastuskeskuse (KÜK) tegevuse toetamise reas.

	suvel Narva linnapäevad
	2008
	2021
	50000
	Kultuuriosakond
	50000
	 
	Narva Päevad ja rahvusvaheline festival "Sõpruse sild" on toimunud ühe üritusena ning linnaeelarvevälised kulutused olid väga olulised

	Narva - Sügispealinn
	2009
	2021
	31956
	Kultuuriosakond
	23000
	 
	 

	sügisel Paul Keresele pühendatud maleturniir „Läänemere maletähed”
	2009
	2021
	15000
	Kultuuriosakond
	10000
	 
	 

	sügisel Narva motokross
	2008
	2021
	1917
	Kultuuriosakond
	 
	2500
	 

	sügisel poksiturniir "Lahing Narva all"
	2008
	2021
	3400
	Kultuuriosakond
	1500
	8000
	 

	talvel Chopini konkurss
	2008
	2021
	9587
	Kultuuriosakond
	6400
	500
	 

	talvel "Uus Aasta saabub Narvast"
	2008
	2021
	19173
	Kultuuriosakond
	15000
	 
	 

	City Twins Assotsiatsioonis (CTA) osalemine
	2009
	2015
	1023
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 
	 
	 

	ühisürituste organiseerimine
	2013
	2017
	10000
	Kultuuriosakond
	10000
	 
	 

	Projekt “Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine“
	2012
	2015
	375000
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	35302,31
	2062219,07
	 

	Narva piirkonna turundustegevused, sh reklaammaterjalid, pressi- ja FAM-reisid, reklaam sihtturgudel
	2015
	2019
	18000
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	3743,49
	 
	 

	spordiklubide ürituste toetamine
	2008
	2021
	30000
	Kultuuriosakond
	10000
	 
	 

	mittetulundusühingute projektide kaasfinantseerimine
	2008
	2018
	15000
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	2840,9
	 
	 

	MTÜ Lapsele oma kodu toetamine
	2012
	2021
	32808
	Kultuuriosakond
	32808
	 
	 

	Avatud noortekeskuste toetamine (RLK, Ida-Virumaa Heategevuskeskus)
	2008
	2017
	23882
	Sotsiaalabiamet
	24382
	 
	 

	Narkomaanide ja alkohoolokute rehabilitatsiooni keskus Mittetulundusühing SIND EI JÄETA ÜKSI toetamine
	2008
	2021
	15978
	Sotsiaalabiamet
	4800
	 
	 

	Konkursi "Narva ettevõtja" korraldamine
	2008
	2018
	6391
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	5391,66
	 
	 

	Narva linna giidide koolitamine ja atesteerimise läbi viimine giididele
	2008
	2018
	3835
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 
	274,08
	 

	ettevõtlusnädala korraldamine
	2008
	2018
	6391
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	2065,05
	 
	 

	Korteriühistute liikmete koolitamine ja infotugi
	2008
	2015
	5500
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	5500
	 
	 

	MTÜ Laste Päevakeskuse "LAD" toetamine
	2008
	2017
	55000
	Sotsiaalabiamet
	55000
	 
	 

	Perekondade toetamine esimesse klassi minevate lastega
	2015
	2018
	65000
	Sotsiaalabiamet
	26800
	 
	 

	psühholoogilise abi osutamine perekondadele
	2015
	2017
	5000
	Sotsiaalabiamet
	1520
	 
	 

	tervisliku eluviisi propageerimisele suunatud ürituste korraldamine ja korraldamise toetamine
	2013
	2017
	12800
	Kultuuriosakond
	12800
	 
	 

	laste tervist edendavad tegevused koolieelsetes lasteasutustes
	2008
	2020
	639
	Sotsiaalabiamet
	3615
	 
	 

	õpilaste tervist edendavad tegevused koolides
	2008
	2019
	1278
	Sotsiaalabiamet
	634
	 
	 

	südame- ja veresoonkonnahaiguste ennetamine
	2008
	2019
	2580
	Sotsiaalabiamet
	260
	3780
	 

	Integreeritud õendusabi teenuse arendamine
	2015
	2019
	75000
	Sotsiaalabiamet
	75000
	 
	 

	linna terviseprofiili koostamine
	2008
	2021
	 
	Sotsiaalabiamet
	 
	 
	 

	õpetajate ja haridusala töötajate täiendõpe
	2008
	2017
	6262
	Kultuuriosakond
	4517
	 
	 

	Akende vahetamine lasteaedades (l/a Tuluke, Karikakar, Potsataja, Kaseke, Punamütsike, Kakuke, Põngerjas, Kuldkalake, Tareke, Cipollino)
	2014
	2015
	50555
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	49550,12
	 
	Akende vahetamine lasteaedades (l/a Ojake, Tuluke, Karikakar, Potsataja, Kaseke, Punamütsike, Kakuke, Põngerjas, Tareke, Cipollino, Muinasjut

	Narva Muusikakoolile klaveri liisimine
	2015
	2015
	10960
	Kultuuriosakond
	10960
	24800
	Narva Muusikakoolile klaveri ostmine

	Narva Noorteparlamendi töö toetamine
	2011
	2017
	2000
	Narva Noortekeskus
	2000
	 
	 

	Lastele osutatavate sotsiaalpsühholoogiliste teenuste arendamine MTÜ Lapsele Oma Kodu baasil
	2013
	2018
	3840
	Kultuuriosakond
	 
	 
	 

	Lastepsühhiaatriaalase nõustamise korraldamine
	2013
	2018
	5500
	Kultuuriosakond
	 
	 
	 

	Koolide tugispetsialistide võrgustiku arendamine
	2013
	2018
	375000
	Kultuuriosakond
	309400
	 
	 

	HEV-õpilaste klasside avamine Paju kooli baasil ning õpilaskodu tegevuse toetamine
	2013
	2017
	15000
	Kultuuriosakond
	16100
	 
	 

	koolieelsetes lasteasutustes keelekümblusrühmade avamine
	2012
	2017
	 
	Kultuuriosakond
	22800
	 
	2015.a avati keelekümblusrühmad lasteaedades Potsataja (1 rühm), Cipollino (1 rühm) ja Põngerjas (3 rühma)

	MTÜ Puškini Instituut tegevuse toetamine
	2013
	2017
	79700
	Kultuuriosakond
	77434
	 
	 

	ettevõtjate koolituse korraldamine
	2008
	2015
	8948
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	175,5
	 
	 

	Narva investeerimispassi arendamine
	2008
	2017
	500
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	376,74
	 
	 

	alustavate ettevõtjate projektide kaasfinantseerimine
	2008
	2018
	30000
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	2500
	 
	 

	ettevõtjate messidel osalemise toetamine
	2008
	2017
	3196
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	600
	 
	 


Projektid/tegevused, mis on elluviimisel
	Planeeritud tegevused
	Tegevuse planeeritud algus
	Tegevuse planeeritud lõpp
	Planeeritud omafinantseerimine 2015 aastaks, eurodes
	Vastutav struktuuriüksus või organisatsioon
	Tegevuse elluviimiseks kulutatud summa linna eelarvest (omafinantseerimine) 2015 aastal, eurodes
	Tegevuse elluviimiseks kulutatud summa eelarvevälistest vahenditest 2015 aastal, eurodes
	Lisainfo

	Detailplaneeringu Raekoja, Raekoja platsi ja ümbritseva kvartali rekonstrueerimiseks
	2015
	2016
	5000
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	 
	 
	Raekoja ja selle lähiala detailplaneeringu ning geodeetilise alusplaani koostamine teostakse summas 7980 eurot alates 09.10.2015 kuni 02.10.2016

	Rahu ja Kerese tänavate projekteerimine ja rekonstrueerimistööd
	2015
	2018
	110000
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 
	 
	projekti taotluse esitamine, sh tegevused, on lükatud edasi 2016.a. poole seoses Kerese ringi liiklusskeemi väljatöötamisega detailplaneeringu asemel.

	Rakvere tn I etapi (Puškini tn-lt kuni Jõesuu tn-ni) projekteerimine ja remont
	2015
	2016
	600000
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	15480
	 
	Rakvere tänava projekteerimistööd koos täiendavate ehitusuuringute ja ehitustööde maksumuse kalkulatsiooni koostamisega-2015.aasta. 2016.a planeritakse ehitustööd

	Narva linna teede jooksvad remondi- ja ehitustööd
	2009
	2016
	425000
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	 
	 
	 

	Narva linnas KÜ-tele kuuluvate kvartalisiseste teede remonttööde teostamine (sh projekteerimine)
	2013
	2018
	100000
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	137291,84
	 
	20 KÜ-tele kuuluvate kvartalisiseste teede remonttööde teostamine

	Narva linnale kuuluvate kvartalisiseste teede ehitamine (sh projekteerimine)
	2015
	2019
	393244
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	27392,4
	 
	Energia põik tänava projekteerimistööde teostamine; Kangelaste prospekt T1 projekteerimistööd;A.Puskini tänav J1 ja Malmi tänav 5a projekteerimistööd on tehtud 2015.aastal üldsummas 27 392,40 eurot. Hariduse tänava J5 kvartalisisese tee rekonstrueerimise ja Hariduse tn T5 kinnistule parkla rajamise projekteerimistööd teostakse alates 31.07.2015 ja lõpp 2016.aastal

	Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine
	2014
	2018
	274789
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	24472,92
	 
	projekteerimistööd jätkuvad 2016.a.lõpuni

	Ülekäiguradade renoveerimine puuetega inimeste jaoks, pensionäride ja lastevankritega inimeste jaoks (sh projekteerimine)
	2015
	2019
	12000
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	11989,24
	 
	 

	uute kõnniteede ehitamine ja olemasolevate kõnniteede rekonstrueerimine
	2015
	2019
	93912
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	56715,36
	 
	Narva linna kõnniteede rekonstrueerimise tee-ehitusprojektid koos ehitustööde maksumuse kalkulatsiooniga (kõnniteede: alates P. Kerese tnst kuni Tallinna mnt; Peetri plats; P. Kesere väljaku; Tuleviku tn; alates Hariduse tn-st kuni Tallinna mnt-ni piki Tallinna mnt 33); Kangelaste prospekti kõnnitee ja tänavavalgustuse rekonstrueerimine; Narva linnaTapamaja tn ja Pilve tn rekonstrueerimise teeehitusprojektid;

	Tänavakivist kõnniteede renoveerimine
	2008
	2019
	5000
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	4996
	 
	 

	Narva Linna Bussi-ja Raudteejaama arendus
	2013
	2017
	50000
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	35773,2
	 
	2015.aastal tehtud projekteerimistööde eest makstakse tagasi summa 24 339, 24 eurot 2016.aastal.

	Hahni trepi ehitustööd (sh projekteerimine)
	2015
	2016
	5000
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	 
	 
	Narva Hahni trepi restaureerimise projekti koostamine on valmis 29.05.2016.a

	linnamööbli hankimine ja paigaldamine
	2008
	2019
	5000
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	1200
	 
	 

	Laste mängu- ja spordiväljakute ning kahe pereväljakute projekteerimine linna avalikes mänguväljakutes ja muudel territooriumidel
	2015
	2017
	22000
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	 
	 
	Narvas aadressidel Kreenholmi 46 ja Pähklimäe 3a kogupere mängu- ja spordiväljakute projekteerimine teostakse 25.05.2016.a summas 8650 eurot

	Narva Spordikooli Energia ning Narva Paemurru Spordikooli renoveerimine (sh Narva Spordikooli Energia ujula fassaadi soojustuse projekteerimine)
	2015
	2017
	189104
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	5592
	 
	Võidu pr 4 basseini hoone fassaadide ja katuse rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamine on tehtud

	Uue spordi- ja mänguväljakute ehitamine (sh projekteerimine)
	2008
	2019
	6480
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	6480
	 
	Narva linna krundi 26. Juuli tn 15a lastemänguväljaku projekti koostamine ning Narva linna kruntide A.-A. Tiimani tn 13a, 15a, Tallinna mnt 58a lastemänguväljaku projekti koostamine on tehtud

	Detailplaneering raamatukogu ehitamiseks
	2015
	2016
	5000
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	 
	 
	Ramatukogu ja selle lähiala detailplaneeringu ning geodeetilise alusplaani koostamine on valmis 02.10.2016.a

	Rugodivi kultuurimaja rekonstrueerimistööd I.etapp
	2007
	2016
	675000
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	25254
	 
	A.Puskini tn 8 kultuurimaja siseruumide osalise rekonstrueerimise projekt ning vaatesaali rekonstrueerimise ehitusprojekt

	tänavate välisvalgustuse rekonstrueerimine (sh projekteerimine)
	2007
	2018
	32300
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	4020
	 
	Narva linn asuvate välisvalgustuse rekonstrueerimise teostamiseks koos projekti koostamine töö maksumuse kalkulatsiioni koostamisega (Raja tn, Võidu park, Gerassimovi tn-Joala vaheline lõik, Kreenholmi tn (Kulgu ristmikust enne-Tallinna mnt ristmikuni))

	Sademeveekanalisatsiooni ehitamine, sh projekteerimine ja remont (P.Kerese tn garaažid 50-70 ehitamine) ja AÜ Ivuška maa-ala ning sellega piirnevate maa-alade sade- ja drenaaživee ärajuhtimise projekteerimistööd ning Narva linnas asuva Rakvere tn 20, 20a, 20b, 20c ja 20f piirkonna drenaažitorustiku ehitustööd)
	2014
	2019
	101623
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	50098,19
	 
	AÜ Ivuška ning sellega piirneva maa-ala sede- ja drenaaŽivee ärajuhtimise projekteerimistööd; Narva linnas asuva Rakvere tänava 20, 20a, 20b, 20c ja 20f piirkonna drenaaŽitorustiku ehitustööd; P.Kerese tn 50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70 ning nendega piirneva maa-ala sade- ja drenaaživee ärajuhtimise ehitustööd-lõpp 2016.a

	Kudruküla linnaosa drenaažisüsteemi ekspertiis, projekteerimine ja ehitus
	2015
	2019
	24000
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	9444
	 
	Kudruküla linnaosa maa-ala sade- ja drenaaživee ärajuhtimise ekspertiisi

	elamufondi remonditööde kaasfinantseerimine "Kodulinn kauniks" programmi raames
	2007
	2018
	200000
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	200000
	 
	toetus eraldati 37 korteriühistutele

	aiandusühistute toetusprogrammi kaasfinantseerimine
	2014
	2018
	44500
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	43899,52
	 
	Aiandusühistute sihtotstarbelise toetamine (elektriliinide renoveerimine) ning teede remont

	Narva elanike keskkonnateadlikkuse tõstmine
	2011
	2016
	1500
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	1857,2
	4222
	 

	projekt „Narva kindluse väljaarendamine kindlusarhitektuuri ajalugu tutvustavaks rahvusvaheliseks külastuskeskkonnaks”
	2014
	2019
	74446
	SA Narva Muuseum
	 
	100000
	 

	Narva raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine
	2015
	2019
	50000
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 
	 
	Projekti eeltaotlus esitatud.

	Narva rahvusvahelise kunstnike residentuurikeskuse loomine (Joala 18).
	2015
	2020
	 
	Narva Gate OÜ
	6500
	30480
	Residentuurieskus avati oktoobris.

	Walled Towns Assotsiatsioonis (WTFC) osalemine
	2008
	2018
	550
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	550
	 
	liikmemaks põhieelarvest

	City Twins Days
	2015
	2017
	1000
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 
	 
	 

	Väikesadamate koostöövõrgustiku arendamine / Projekt "Väikesadamad iga 30 miili kaugusel - elavdatudveeturismi teenuste arendamine Soome lahe idaosas“
	2015
	2018
	2874,75
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	3870,86
	 
	osaliselt projekti tegevused on lükatud edasi 2016.a. poole, kuna toetuse lepingu programmi ja juhtpartneri vahel allkirjastamine võttis rohkem aega, kui planeeriti.

	M.Maslovi tn 3a hoones ühisköögi ehitustööd (sh projekteerimine) ning tuletõkkeuste ja ATS hoones paigaldamine
	2015
	2016
	18000
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	 
	 
	M. Maslovi tn 3a, Narva linn, ühisköögi“ ehitusprojekti koostamine on valmis 2016.a.

	Õendusabi ja hooldusabi teenuste osutamine
	2013
	2021
	376321
	SA Narva Haigla
	74971,37
	13242,65
	13 242,65 eurot - patsiendi omaosalusena tasutud summa (15% teenuse maksumusest)

	Koolide ja gümnaasiumide projekteerimine ja renoveerimine
	2015
	2019
	42628
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	70758,8
	 
	Narva 6. Kooli (Kerese 22) abihoone küttesüsteemi projekteerimine ja renoveerimine; osaline remont; Narva Pähklimäe Gümnaasiumi drenaaži süsteemi projekti korrigeerimise ehitusprojekti

	Narva Kesklinna Gümnaasiumi fassadide renoveerimine ja valgustus (sh projekteerimine)
	2015
	2018
	20000
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	17040
	 
	 

	Soldino Gümnaasiumi remont (sh projekteerimine,valgustus, keemiakabineti remont, võrkpalliplatsi paigaldamine, territoorium)
	2015
	2016
	10000
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	8136
	 
	Tallinna mnt 40 võrkpalliväljaku ehitamine

	lasteaedade remonditööd
	2008
	2019
	 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	24624,74
	 
	Lasteaias Cipollino rühma nr 5, 7 remonttööd

	Narva Noorte Meremeeste Klubi hoonete kompleksi aadressil Viru tn 18 renoveerimine ja sisustamine huvikooli tehnilise ja materiaalse baasi kaasajastamiseks ja noorsootöö teostamiseks
	2013
	2015
	1436622,9
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	1819476,5
	176365,91
	2016.a veebruaris laekumine tagastatav sildfinantseerimise summa 585 394,57 eurot Innove SA-lt ning oodatakse 169 255,01 eurot Rahandusministeeriumilt

	koolieelsete lasteasutuste mängu- ja spordiplatside ning koolistaadionide ja territoriumide rekonstrueerimine (sh projekteerimine)
	2007
	2019
	345291
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	339835,54
	 
	Narva Lasteaedade lastemänguväljakute rajamine (Põngerjas, Marjake, Karikakar)

	munitsipaalharidusasutuste hoonete tuleohutusnõuetele vastavuse saavutamine
	2007
	2016
	479403
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	369533,31
	 
	 

	Narva Noortekeskuse avatud noortekeskuse "EXIT" ruumide renoveerimine ja seadmetega varustamine
	2013
	2015
	225949
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	529535,38
	 
	 

	ettevõtjate uute töökohtade loomisele suunatud projektide toetamine
	2010
	2018
	20000
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 
	 
	 


Lükatud tulevikku projektid/tegevused

	Planeeritud tegevused
	Tegevuse planeeritud algus
	Tegevuse planeeritud lõpp
	Planeeritud omafinantseerimine 2015 aastaks
	Vastutav struktuuriüksus või organisatsioon
	Põhjus
	Lisainfo

	Linnale kuuluvate uute kvartalisiseste teede ja parkimiskohtade projekteerimine ja ehitus
	2014
	2019
	100000
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	eelarves ei olnud raha
	 

	valgusfooride paigaldamine
	2011
	2016
	 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	eelarves ei olnud raha
	 

	Äkkeküla spordiväljaku rajamine
	2015
	2016
	5000
	SA Narva Linna Arendus
	rahastamisprogramm ei toetanud
	 

	Mängu- ja spordiväljakute rajamine II etapp (Kangelaste pr 11b)
	2013
	2016
	 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	eelarves ei olnud raha
	 

	Äkkeküla lasketiiru ehitamine
	2014
	2018
	 
	SA Narva Linna Arendus
	hetkel puudub vastav rahastamisprogramm
	 

	Ekstreempargi projekteerimine ja ehitamine (Äkkeküla spordi- ja vabaajakeskuse kõrval)
	2015
	2017
	 
	SA Narva Linna Arendus
	hetkel puudub vastav rahastamisprogramm
	 

	Äkkeküla spordi- ja puhkeala arendamine (ettevalmistustööd)
	2013
	2015
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	hetkel puudub vastav rahastamisprogramm
	 

	Jõe tn 3 hoone katuse renoveerimine
	2013
	2016
	 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	eelarves ei olnud raha
	 

	aidata kaasa erainvesteeringute tegemisele infrastruktuuri, mis soodustab tervislike eluviiside harrastamist ja kvaliteetset vaba aja veetmist
	2013
	2017
	 
	Kultuuriosakond
	muu (täpsustage lisainfos)
	erainvestorite huvi korral esitatakse vajalik info vastavate tegevuste kohta

	Uue raamatukogu TTA koostamine ja ideekonkursi läbiviimine
	2013
	2020
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	hetkel puudub vastav rahastamisprogramm
	 

	Keskraamatukogu hoone rekonstrueerimine
	2011
	2018
	 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	hetkel puudub vastav rahastamisprogramm
	 

	kultuuriasutuste remonditööd (sh projekteerimine)
	2008
	2016
	69000
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	eelarves ei olnud raha
	 

	jalakäijate ülekäigukohtade lisavalgustus
	2013
	2018
	 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	eelarves ei olnud raha
	 

	munitsipaalelamute spetsialistidele ehitamine
	2014
	2017
	 
	SA Narva Linnaelamu
	eelarves ei olnud raha
	 

	Siivertsi kalmistu rekonstrueerimistööd, säilitanud haudade inventeerimine ja andmebaasi koostamine
	2010
	2019
	 
	SA Narva Linna Arendus
	hetkel puudub vastav rahastamisprogramm
	 

	infrastruktuuri kohandamine puuetega inimestele Narva avalike kohtade juurde
	2008
	2019
	 
	Sotsiaalabiamet
	eelarves ei olnud raha
	 

	Veekeskuse ehitamine
	2015
	2018
	 
	Narva Gate OÜ
	muu (täpsustage lisainfos)
	Toimub partnerite otsimine

	äriinkubaatorite ja arengukeskuste asutamise ja arendamise toetamine
	2008
	2016
	38347
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	eelarves ei olnud raha
	 

	Narva linna päevad Sankt-Peterburis
	2008
	2021
	19173
	Kultuuriosakond
	muu (täpsustage lisainfos)
	 

	Väikesadamate võrgustiku arendamine (investeerimisprojekt)
	2015
	2018
	19410
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	muu (täpsustage lisainfos)
	Projekt on ettevalmistamisel. OF summa oli kasutatud Narva Jõesadama bokside põhiprojekti koostamiseks.

	Koolituste ja õppereiside korraldamine teeninduse kvaliteedi tõstmiseks turismi valdkonnas
	2015
	2019
	12000
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	eelarves ei olnud raha
	 

	puuetega inimeste infomessi korraldamine
	2009
	2017
	3000
	Sotsiaalabiamet
	eelarves ei olnud raha
	 

	Hariduse tn. 2 hoone renoveerimine ja maa-ala heakorrastamine
	2013
	2017
	6000
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	hetkel puudub vastav rahastamisprogramm
	 

	Narva Sotsiaaltöökeskuse (M. Maslovi tn 3a) hoone renoveerimistööd
	2009
	2018
	 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	eelarves ei olnud raha
	 

	Narva Sotsiaaltöökeskuse (M. Maslovi tn 3a) maa-ala heakorrastamine (sh projekteerimine)
	2015
	2018
	 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	eelarves ei olnud raha
	 

	tervist edendavate ettevõtete võrgustiku loomine ja arendamine
	2008
	2021
	639
	Sotsiaalabiamet
	eelarves ei olnud raha
	 

	vigastuste ennetamine lastel
	2008
	2021
	639
	Sotsiaalabiamet
	eelarves ei olnud raha
	 

	alkoholismi, narkomaania ja HIV/AIDSi ennetamine
	2008
	2019
	12782
	Sotsiaalabiamet
	eelarves ei olnud raha
	 

	rehabilitatsioon ja raviprogrammid narkosõltlastele, HIV-infitseeritute ja HIV-tõve haigetele
	2008
	2019
	3196
	Sotsiaalabiamet
	eelarves ei olnud raha
	 

	nõustamisteenused uimastite kasutajate ja HIV-positiivsetele isikutele
	2013
	2021
	5000
	Sotsiaalabiamet
	eelarves ei olnud raha
	 

	postrehabilitatsiooni teenuse väljaarenemine
	2008
	2019
	3196
	Sotsiaalabiamet
	eelarves ei olnud raha
	 

	koolide territooriumide ja munitsipaalõppeasutustele sissepääsuteede rekonstrueerimine
	2014
	2017
	 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	eelarves ei olnud raha
	 

	munitsipaalharidusasutuste territooriumide ümbritsevate tarade renoveerimine või ehitamine
	2012
	2018
	240000
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	eelarves ei olnud raha
	 

	reaal- ja loodusteaduse kabinettide rekonstrueerimine ja varustamine vastavalt uue õppekava nõuetele
	2014
	2018
	50000
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	eelarves ei olnud raha
	 

	lasteaedade remondiks projekteerimine (kõigepealt tualetid)
	2008
	2019
	 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	eelarves ei olnud raha
	 

	Narva Koorikooli renoveerimine (aknade vahetamine, remont ja seadmed)
	2012
	2016
	330000
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	eelarves ei olnud raha
	 

	linna munitsipaalkoolide hoonete projekteerimine ja renoveerimine
	2008
	2019
	320000
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	eelarves ei olnud raha
	 

	Koolieelsete lasteasutuste IKT-pargi arendamine
	2014
	2021
	10300
	Kultuuriosakond
	muu (täpsustage lisainfos)
	Viimastel aastatel on lasteaedade IKT-park tunduvalt arenenud, paljud lasteaiad on soetanud arvuteid, projektoreid, SMART-tahvleid (nt 2009/10.õa-l oli Narva lasteaedades 117 Internetiga ühendatud arvutit, 5 projektorit ja 1 SMART-tahvel, 2014/15.õa-l oli 213 arvutit, 61 projektorit ja 40 SMART-tahvlit); koolieelsete metoodiliste ühingute juures tegutseb IKT-õpetajate töörühm. Samas on jätkuvalt vajalik tsentraliseeritud IKT-tugi.

	Noorsootöö projektide toetamine
	2007
	2017
	10000
	Narva Noortekeskus
	eelarves ei olnud raha
	 

	psühholoogi ja eripedagoogi teenuste korraldamine koolieelsetes lasteasutustes
	2015
	2018
	183200
	Kultuuriosakond
	muu (täpsustage lisainfos)
	Praegu neid teenuseid osutatakse ainult HEV-rühmades.

	nägemispuudega õpilaste klassi avamine
	2015
	2018
	16510
	Kultuuriosakond
	muu (täpsustage lisainfos)
	HEV-klasside ja rühmade avamine on vajaduspõhine.

	koolieelsetes lasteasutuses sobitusrühmade loomine
	2012
	2017
	3300
	Kultuuriosakond
	muu (täpsustage lisainfos)
	HEV-klasside ja rühmade avamine on vajaduspõhine.

	koolieelsetes lasteasutustes erirühmade loomine
	2012
	2017
	12400
	Kultuuriosakond
	muu (täpsustage lisainfos)
	HEV-klasside ja rühmade avamine on vajaduspõhine.


Projektidest/tegevustest, millest on loobunud
	Planeeritud tegevused
	Tegevuse planeeritud algus
	Tegevuse planeeritud lõpp
	Planeeritud omafinantseerimine 2015 aastaks
	Vastutav struktuuriüksus või organisatsioon
	Põhjus
	Lisainfo

	Turismi arendamine Narva-Jõesuuga (ühisprojekt)
	2015
	2018
	1250
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	puudub vastav rahastamisprogramm
	

	rahvusvahelise festivali Narva Bike läbiviimise toetamine
	2008
	2019
	16000
	Kultuuriosakond
	muu (täpsustage lisainfos)
	korraldaja ei korraldanud antud üritust

	Rahvastemaja loomine ja arendamine aadressil Kreenholmi 25 eesmärgiga toetada ja arendada rahvuskultuurilisi, loomingulisi ja spordiühendusi Narva linnas
	2015
	2019
	35000
	SA Narva Linna Arendus
	tehtud teiste tegevuste raames
	projektiga tegeleb ALPA

	MTÜ Lapsele Oma Kodu hoone (Vestervalli tn 9 Narva) rekonstrueerimine sotsiaal-psühholoogilise abi keskuseks
	2014
	2016
	6270
	Sotsiaalabiamet
	vähenes aktuaalsus
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