NARVA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Eelnõu

Narva Linnavolikogu 19.05.2016 otsuse nr 178 „Projektis "Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine, II etapp" osalemise, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine“ muutmine

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

Narva Linnavolikogu 19.05.2016 otsusega nr 178 „Projektis "Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine, II etapp"osalemise, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine“ kinnitati projektis osalemise, projekti omafinanseering ja anti luba sildfinantseerimise võtmiseks.

Projekti raames Narva linn kavandab teostada bastioni Honor rekonstrueerimistöid. Narva Linnavolikogu 19.05.2016 otsusega nr 178 Narva linna projekti tegevuste eelarveks oli kinnitatud kuni  3 075 178 eurot ja Narva linna omafinantseeringuks kinnitatu kuni  307 518 eurot.

16. juunil 2016 projekti “Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine, II etapp” („Development of unique Narva-Ivangorod fortresses ensemble as a single cultural and tourist object, II stage“) eeltaotlus oli esitatud Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi (ENI) Eesti-Vene piiriülese koostöö programmile 2014-2020.

14. juulil 2016 Rahandusministeeriumis toimus koosolek projekti rahastamise teemal.  Projekti partneritel paluti üle vaadata projekti tegevused ja nende eelarved, eesmärgiga saada rahastus kõigile planeeritavatele suuremahulistele projektidele. Kuna programmi eelarve on piiratud, on üheks võimaluseks saada finantseering võimalikult paljudele tegevustele kaasfinantseeringut/omafinantseeringut suurendades. Selleks on järgmised võimalused:

1) ühe osa projekti abikõlbulike tegevuste teostamine omavahenditest – näiteks projekteerimine, suurem osa personalikulusid, uuringud, turundus, jms – ning programmi vahendeid taotletakse eelkõige ehitustegevustele.

2) lisaks eelmises punktis kirjeldatule suurendada oma-/kaasfinantseeringut ehitusega seotud tegevustele.

14. juulil 2016 koosolekul täpsustati ka projekti tegevuste prioriteetsust, vastavalt finantseeringu olemasolule järjestati projekti tegevused prioriteetsuse järjekorras:

1) Ivangorodi linnuse projekt ja Narva linnuse Läänehoovi projekti esimese prioriteediga tegevused;

2) Ivangorodi linnuse projekt ja Narva linnuse Läänehoovi projekti ning Honor bastioni projekti esimese prioriteediga tegevused;

3) Ivangorodi linnuse projekt ja Narva linnuse Läänehoovi projekti kõik tegevused ning Honori bastioni esimese prioriteediga tegevused;

4) Ivangorodi linnuse projekt ja Narva linnuse Läänehoovi projekti ning Honor bastioni projekti kõik tegevused.

Honor bastioni projekti esimese prioriteedi tegevuste hulgas on Honor bastioni restaureemimise ja kindlustamisega seotud esmatähtsad tööd üldeelarvega 1 816 940 eurot.

Projekti vajalikud eeltööd (uuringud ja Honor bastioni ehitusprojekti korrigeerimine) on vajalik teostada 2017. aastal. Projekti põhitaotluse aktsepteerimist on oodata orienteeruvalt 2018.a. lõpuks.  Projekti põhitegevuste elluviimise eeldatav periood on 2019-2021.

15. juulil 2016 Eesti-Vene koostöö programmi korraldusasutus saatis välja juhtpartneritele kirja täiendavate küsimustega ning ettepanekuga otsustada hiljemalt kuni 31.08.2016, kas on  võimalusi projekti programmi poolse toetussumma vähendamiseks.

Seoses ülaltooduga ja selleks, et programmi vahendeid jätkuks ka Honori bastioni projekti tegevustele on vajalik osa projekti tegevustest (Honor bastioni ehitusprojekti korrigeerimine, uuringud, suurem osa personalikuludest, administratiivkulud, turundus) teostada omavahenditest ning  lisaks suurendada oma-/kaasfinantseeringut ehitusega seotud tegevustele (Honor bastioni restaureerimistööd ja järelevalved). Samuti on vaja korrigeerida  omafinantseeringut aastate lõikes.

2. ÕIGUSLIKUD ALUSED

2.1.Haldusmenetluse seaduse (HMS) § 64 lõike 1 kohaselt haldusakti kehtetuks tunnistamise kohta kohaldatakse ka haldusorgani poolt haldusakti muutmise suhtes. Seega võib antud volikogu otsuse vastuvõtmisel arvesse võtta alljärgnevaid HMS sätteid.

2.2  HMS § 68 lõike 2 kohaselt haldusakti muutmise otsustab haldusorgan, kelle pädevuses oleks haldusakti andmine muutmise ajal

3. OTSUS

# Muuta Narva linnavolikogu 19.05.2016 otsuse nr 178 „Projektis "Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine, II etapp" osalemise, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine“ punkti 3.2 sõnastus järgmiselt:

# Kinnitada projekti „Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine, II etapp“ oma-/kaasfinantseeringuks aastatel 2017-2021 kokku kuni 451 964 eurot laenu arvelt, sh:

2017. aastal – kuni 60 000 eurot;

2019. aastal – kuni 100 000 eurot;

2020. aastal – kuni 160 000 eurot;

2021. aastal – kuni 131 964 eurot.

4.  VAIDLUSTAMINE

Otsust on võimalik vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

5.  OTSUSE JÕUSTUMINE

Otsus jõustub seadusega sätestatud korras.

Aleksandr Jefimov

Linnavolikogu esimees