Memo

Kuupäev – 14. juuli 2016, kl 11.00-12.50

Koht – rahandusministeerium

Osalejad – Anne Veevo, Margarita Golovko, Julia Koger, Eduard Odinets, Andres Toode, Jana Pavlenkova, Anastassia Tuuder

Protokollis – Anastassia Tuuder

Päevakorras: 
- projekti edasiste taotlemise üksikasjad

Arutati:

1. Eesti-Vene korraldusasutus saatis välja juhtpartneritele kirja täiendavate küsimustega. Partneritel palutakse veel kord üle vaadata tegevused ja nende eelarved, eesmärgiga saada rahastus kõigile planeeritavatele projektidele.

Finantseerimisotsuse tegemiseks tuleb projektidel läbida kaheetapilist protseduuri, mis lõpeb EK otsusega, mille tähtaega me ei oska öelda. Hetkel märtsi koosoleku seirekomiitee otsuse kohaselt on täistaotluste esitamise tähtaeg jaanuar 2017. Meie koosolekul aga diskuteerisime, et need JMC poolt kinnitatud tähtajad võivad nihkuda, arvestades LIP projektide ettevalmistamise ning EK ja RU vahelise finantseerimiskokkuleppe sõlmimise seisu.

2. Projekti prioriteedid:

Täpsustati varasemalt kokkulepitud projektide ja tegevuste prioriteetsust, vastavalt finantseeringu suurusele järjestati esitatavad projektid ja nende tegevused prioriteetsuse järjekorras:

1) Ivangorodi linnuse projekt ja Narva linnuse Läänehoovi projekti esimese prioriteediga tegevused;

2) Ivangorodi linnuse projekt ja Narva linnuse Läänehoovi projekti ning Honori bastioni projekti esimese prioriteediga tegevused;

3) Ivangorodi linnuse projekt ja Narva linnuse Läänehoovi projekti kõik tegevused ning Honori bastioni esimese prioriteediga tegevused;

4) Ivangorodi linnuse projekt ja Narva linnuse Läänehoovi projekti ning Honori bastioni projekti kõik tegevused.

3. Kuna programmi eelarve on piiratud, on üheks võimaluseks saada finantseering võimalikult paljudele tegevustele kaasfinantseeringut/omafinantseeringut suurendades. Selleks on järgmised võimalused:

1) ühe osa projekti abikõlbulike tegevuste teostamine omavahenditest – näiteks projekteerimine, suurem osa personalikulusid, uuringud, turundus, jms – ning programmi vahendeid taodeldaks eelkõige ehitusele ja ekspositsiooni loomisele.

2) lisaks eelmises punktis kirjeldatule suurendada oma-/kaasfinantseeringut ehituse ja ekspositsiooni loomiseks.

4. SA Narva Muuseum ja Narva linn uurivad võimalust suurendada projektide oma-/kaasfinantseeringut. Narva linn enne augusti lõppu ei saa midagi lubada, kuna järgmine volikogu istung on 25. august. SA Narva Muuseum konsulteerib selles küsimuses kultuuriministeeriumiga ja esitab ettepanekud kaasfinantseerimise suurendamiseks, samas peab arvestama sellega, et kaasfinantseeringu suurendamise otsus kultuuriministeeriumi poolt eeldab siiski reaalset katet rahandusministeeriumilt.

Otsustati:

1. SA Narva Muuseum konsulteerib kultuuriministeeriumiga kaasfinantseeringu suurendamise küsimuses ning esitab "Arutelu" punktist 3 lähtuvad konkreetsed ettepanekud. Narva linna arenduse ja ökonoomikaamet teeb sedasama linnas.

2. Järgmise nädala alguseks täpsustab Anastassia oma-/kaasfinantseeringu suurendamise võimalused projektide kaupa, võttes aluseks koosolekul tehtud projektide tegevuste jaotuse (programmi vahenditest ja täiendava oma-/kaasfnantseeringu eest teostatavad) ja edastab koostatud tabeli koosolekul osalenutele hiljemalt kolmapäevaks.