NARVA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Eelnõu

Narva Linnavolikogu 21.04.2016 otsuse nr 146 „Projekti “Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, III etapp” teostaja määramine ning omafinantseeringu ja sildfinantseeringu kinnitamine“ muutmine

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

Narva Linnavolikogu 21.04.2016 otsusega nr 146 „Projekti “Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, III etapp“ kinnitati projektis osalemine, projekti omafinantseering ja anti luba sildfinantseerimise võtmiseks.

Projekti raames Narva linn kavandab jätkata promenaadi arendamist Joaoru puhkealal. Narva Linnavolikogu 21.04.2016 otsusega nr 146 Narva linna projekti tegevuste eelarveks oli kinnitatud kuni  2 031 000 eurot ja Narva linna omafinantseeringuks kinnitatud kuni  203 100,00 eurot.

16. juunil 2016 projekti “Projekti “Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, III etapp” („Development of historical riverside protection area in Narva/Estonia and Ivangorod/Russia III stage.) eeltaotlus oli esitatud Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi (ENI) Eesti-Vene piiriülese koostöö programmile 2014-2020.

14. juulil 2016 Rahandusministeeriumis toimus koosolek projekti rahastamise teemal.  Projekti partneritel paluti üle vaadata projekti tegevused ja nende eelarved, eesmärgiga saada rahastus kõigile planeeritavatele suuremahulistele projektidele. Kuna programmi eelarve on piiratud, on üheks võimaluseks saada finantseering võimalikult paljudele tegevustele kaasfinantseeringut/omafinantseeringut suurendades. Selleks on järgmised võimalused:

1) ühe osa projekti abikõlbulike tegevuste teostamine omavahenditest – näiteks projekteerimine, suurem osa personalikulusid, uuringud, turundus, jms – ning programmi vahendeid taotletakse eelkõige ehitustegevustele.

2) lisaks eelmises punktis kirjeldatule suurendada oma/kaasfinantseeringut ehitusega seotud tegevustele.

Promenaadi projekti esimese prioriteedi tegevuste hulgas on Joaoru puhkealas promenaadi ehitus-ja heakorrastamisega seotud esmatähtsad tööd (promenaadi jätkamine Joaoru poolsaarel ja 5-krooni vaatamisplatsi korrastamine) üldeelarvega 1 931 000 eurot.

Projekti vajalikud eeltööd (ehitusprojekti korrigeerimine) on vajalik teostada 2017. aastal. Projekti põhitaotluse aktsepteerimist on oodata orienteeruvalt 2018.a. lõpuks.  Projekti põhitegevuste elluviimise eeldatav periood on 2019-2021.

15. juulil 2016 Eesti-Vene koostöö programmi korraldusasutus saatis välja juhtpartneritele kirja täiendavate küsimustega ning ettepanekuga otsustada hiljemalt kuni 31.08.2016, kas on  võimalusi projekti programmi poolse toetussumma vähendamiseks.

Seoses ülaltooduga on vajalik suurendada projekti oma/kaasfinantseeringu summat 70 640 euro võrra ning korrigeerida  omafinantseeringut aastate lõikes.

2. ÕIGUSLIKUD ALUSED

2.1.Haldusmenetluse seaduse (HMS) § 64 lõike 1 kohaselt haldusakti kehtetuks tunnistamise kohta kohaldatakse ka haldusorgani poolt haldusakti muutmise suhtes. Seega võib antud volikogu otsuse vastuvõtmisel arvesse võtta alljärgnevaid HMS sätteid.

2.2  HMS § 68 lõike 2 kohaselt haldusakti muutmise otsustab haldusorgan, kelle pädevuses oleks haldusakti andmine muutmise ajal

3. OTSUS

# Muuta Narva linnavolikogu 21.04.2016 otsuse nr 146 „Projekti “Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, III etapp“ punkti 3.2 sõnastus järgmiselt:

# 3.2 Kinnitada projekti „Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine, II etapp“ oma-/kaasfinantseeringuks aastatel 2017-2021 kokku kuni 273 740,00 eurot laenu arvelt, sh:

2017. aastal – kuni 36 000  eurot;

2019. aastal – kuni 80 000 eurot;

2020. aastal – kuni 80 000 eurot;

2021. aastal – kuni 77 740 eurot.

4.  VAIDLUSTAMINE

Otsust on võimalik vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

5.  OTSUSE JÕUSTUMINE

Otsus jõustub seadusega sätestatud korras.

Aleksandr Jefimov

Linnavolikogu esimees