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Ülevaatele Narva linna arengukava täitmisest 2016. aasta eest
Tehtud projektid/tegevused

	Planeeritud tegevused
	Tegevuse planeeritud algus
	Tegevuse planeeritud lõpp
	Planeeritud omafinantseerimine 2016 aastaks, eurodes
	Vastutav struktuuriüksus või organisatsioon
	Tegevuse elluviimiseks kulutatud summa linna eelarvest (omafinantseerimine) 2016 aastal, eurodes
	Tegevuse elluviimiseks kulutatud summa eelarvevälistest vahenditest 2016 aastal, eurodes
	Lisainfo

	Rakvere tn I etapi (Puškini tn-lt kuni Jõesuu tn-ni) projekteerimine ja remont
	2015
	2016
	355000
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	341781,22
	 
	 

	Jalgrattaõppe korraldamine Narva koolide õpilastele
	2014
	2018
	1500
	Kultuuriosakond
	 
	 
	Jalgrattaõpet korraldavad koolisisestest vajadustest ja võimalustest lähtuvalt Kesklinna gümnaasium, Kreenholmi gümnaasium, Soldino gümnaasium, Paju kool. Tegevus on integreeritud kooli õppekavasse. Jalgrattaõpet korraldatakse koostöös Maanteeametiga. Täiendavaid ressursse linnaeelarvest ei ole see tegevus nõudnud.

	projekt "Narva jõe sadama infrastruktuuri arendamine ja reisijatemahutavuse suurendamine läbi ujuvkai soetamise ja randumiskohtade korraldamise ning sadama territooriumi rekonstrueerimise ja heakorrastamise"
	2009
	2016
	61493
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	68193,08
	 
	 

	Hahni trepi ehitustööd (sh projekteerimine)
	2015
	2017
	5000
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	3924
	 
	 

	Narva Spordikooli Energia ning Narva Paemurru Spordikooli renoveerimine (sh Narva Spordikooli Energia ujula fassaadi soojustuse projekteerimine)
	2015
	2017
	2100
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	2100
	 
	 

	Sademeveekanalisatsiooni ehitamine, sh projekteerimine ja remont (P.Kerese tn garaažid 50-70 ehitamine) ja AÜ Ivuška maa-ala ning sellega piirnevate maa-alade sade- ja drenaaživee ärajuhtimise projekteerimistööd ning Narva linnas asuva Rakvere tn 20, 20a, 20b, 20c ja 20f piirkonna drenaažitorustiku ehitustööd)
	2014
	2016
	49803
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	49802,36
	 
	 

	Kudruküla põhjavee uuring
	2016
	2016
	16104
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	9396
	 
	 

	Kudruküla linnaosa drenaažisüsteemi ekspertiis, projekteerimine ja ehitus
	2015
	2019
	9444
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	9444
	 
	 

	munitsipaalelamute renoveerimine
	2012
	2019
	372000
	SA Narva Linnaelamu
	260000
	24811
	 

	Narva külastuskeskuse (KÜK) tegevuse toetamine
	2011
	2017
	17000
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	29622,7
	31956
	 

	Reklaamkampaaniate läbiviimine turismi valdkonnas koostöös EASiga
	2015
	2020
	7500
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 
	 
	Tegevuse kulud on kajastatud Narva Külastuskeskuse tegevuste toetamise summas, eraldatud linna eelarvest.

	Narva linna reklaam sihtturgude meedias
	2012
	2018
	1200
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 
	 
	Tegevuse kulud on kajastatud Narva Külastuskeskuse tegevuste toetamise summas, eraldatud linna eelarvest. Kokku oli kulutatud 2 768,20 eurot.

	Narva turismi infotrükiste koostamine ja trükk
	2012
	2017
	5000
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 
	 
	Tegevuse kulud on kajastatud Narva Külastuskeskuse tegevuste toetamise summas, eraldatud linna eelarvest. Kokku oli kulutatud 3 271,20 eurot.

	Osalemine rahvusvahelistel turismimessidel (Soomes, Venemaal, Rootsis, Saksamaal ja Balti regioonis)
	2008
	2017
	5000
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 
	 
	Tegevuse kulud on kajastatud Narva Külastuskeskuse tegevuste toetamise summas, eraldatud linna eelarvest. Kokku oli kulutatud 2 810,64 eurot.

	suvel Narva linnapäevad
	2008
	2021
	50000
	Kultuuriosakond
	55000
	 
	Narva Päevad ja rahvusvaheline festival "Sõpruse sild" on toimunud ühe üritusena ning linnaeelarvevälised kulutused olid väga olulised

	Narva - Sügispealinn
	2009
	2021
	31956
	Kultuuriosakond
	23000
	2450
	 

	sügisel Narva motokross
	2008
	2021
	2000
	Kultuuriosakond
	1500
	500
	 

	sügisel poksiturniir "Lahing Narva all"
	2008
	2021
	3400
	Kultuuriosakond
	750
	 
	linnaeelarvevälised kulutused olid olulised

	talvel Chopini konkurss
	2008
	2021
	10000
	Kultuuriosakond
	6400
	3700
	 

	talvel "Uus Aasta saabub Narvast"
	2008
	2021
	20000
	Kultuuriosakond
	15000
	 
	 

	ühisürituste organiseerimine
	2013
	2017
	10000
	Kultuuriosakond
	10000
	 
	 

	Narva piirkonna turundustegevused, sh reklaammaterjalid, pressi- ja FAM-reisid, reklaam sihtturgudel
	2015
	2019
	18000
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 
	 
	Tegevuse kulud on kajastatud Narva Külastuskeskuse tegevuste toetamise summas, eraldatud linna eelarvest. Kokku oli kulutatud 5 689,78 eurot.

	spordiklubide ürituste toetamine
	2008
	2021
	30000
	Kultuuriosakond
	30000
	 
	 

	mittetulundusühingute projektide kaasfinantseerimine
	2008
	2019
	15000
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	1761
	 
	 

	MTÜ Lapsele oma kodu toetamine
	2012
	2021
	32808
	Kultuuriosakond
	 
	 
	2016.a toetati MTÜ Lapsele Oma Kodu tegevust Sotsiaalabiameti kaudu

	Avatud noortekeskuste toetamine (RLK, Ida-Virumaa Heategevuskeskus)
	2008
	2017
	23882
	Sotsiaalabiamet
	25082
	 
	 

	Narkomaanide ja alkohoolokute rehabilitatsiooni keskus Mittetulundusühing SIND EI JÄETA ÜKSI toetamine
	2008
	2021
	16000
	Sotsiaalabiamet
	4800
	400673
	Kaasfinantseerimine riigieelarvest Tervise Arengu Instituudi kaudu

	Konkursi "Narva ettevõtja" korraldamine
	2008
	2019
	6500
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	5076,81
	 
	 

	ettevõtlusnädala korraldamine
	2008
	2018
	2000
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	1638,86
	 
	 

	MTÜ Laste Päevakeskuse "LAD" toetamine
	2008
	2017
	55000
	Sotsiaalabiamet
	55000
	 
	 

	Perekondade toetamine esimesse klassi minevate lastega
	2015
	2018
	20400
	Sotsiaalabiamet
	25100
	 
	 

	M.Maslovi tn 3a hoones ühisköögi ehitustööd (sh projekteerimine) ning tuletõkkeuste ja ATS hoones paigaldamine
	2015
	2018
	4777
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	4777
	 
	 

	tervisliku eluviisi propageerimisele suunatud ürituste korraldamine ja korraldamise toetamine
	2013
	2017
	15000
	Kultuuriosakond
	15000
	 
	 

	laste tervist edendavad tegevused koolieelsetes lasteasutustes
	2008
	2020
	3000
	Sotsiaalabiamet
	3572
	 
	Tervistedendav tegevus Narva linna lasteaedades: l/a Tareke, l/a Sädemeke, l/a Potsataja, l/a Cipollino, l/a Kakuke, l/a Käoke, l/a Põngerjas, l/a Pingviin, l/a Punamütsike

	õpilaste tervist edendavad tegevused koolides
	2008
	2019
	2000
	Sotsiaalabiamet
	816
	 
	Tervistedendav tegevus Narva Soldino Gümnaasiumis (Tervisepäev 2016) ja narva Keeltelütseumis (Jõulupuud vee peal II)

	südame- ja veresoonkonnahaiguste ennetamine
	2008
	2019
	2580
	Sotsiaalabiamet
	 
	3600
	Kaasfinantseerimine riigieelarvest Ida-Viru Maavalitsuse kaudu

	Integreeritud õendusabi teenuse arendamine
	2015
	2019
	135000
	Sotsiaalabiamet
	75000
	 
	Patsiendi omaosalus 6,50 eurot ühe voodipäeva eest

	linna terviseprofiili koostamine
	2008
	2021
	 
	Sotsiaalabiamet
	 
	 
	Rahalist kulu ei olnud

	õpetajate ja haridusala töötajate täiendõpe
	2008
	2017
	6262
	Kultuuriosakond
	14047
	113400
	 

	Linnavalitsuse ametitele ja osakondadele riistvara rent
	2016
	2020
	3400
	Linnakantselei
	1933
	 
	Lepingu kestvus kuni 2019.a. renditud 30 arvitikomplekti

	Narva Noortekeskuse avatud noortekeskuse "EXIT" ruumide renoveerimine ja seadmetega varustamine
	2013
	2016
	113001
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	91732
	 
	 

	Lastele osutatavate sotsiaalpsühholoogiliste teenuste arendamine MTÜ Lapsele Oma Kodu baasil
	2013
	2018
	3840
	Kultuuriosakond
	 
	 
	2016.a toetati MTÜ Lapsele Oma Kodu tegevust Sotsiaalabiameti kaudu.

	Koolide tugispetsialistide võrgustiku arendamine
	2013
	2018
	375000
	Kultuuriosakond
	361000
	 
	 

	HEV-õpilaste klasside avamine Paju kooli baasil ning õpilaskodu tegevuse toetamine
	2013
	2017
	15000
	Kultuuriosakond
	 
	 
	Uusi HEV-klasse avatakse Paju koolis. Juhindudes vajadusest avas Paju kool 2016.a liikumispuudega õpilaste klassi.

	koolieelsetes lasteasutustes keelekümblusrühmade avamine
	2012
	2017
	 
	Kultuuriosakond
	9240
	 
	2016.a septembrist avasid uued keelekümblusrühmad lasteaiad Tareke, Käoke ja Põngerjas. Andmed rahastamisest on esitatud lähtuvalt sellest, et iga keelekümblusrühm nõuab täiendavat finantseerimist u 770 eurot kuus. Hetkeseisuga on linnas kokku 31 keelekümblusrühma.

	ettevõtjate koolituse korraldamine
	2008
	2018
	300
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	158,4
	 
	 

	ettevõtjate uute töökohtade loomisele suunatud projektide toetamine
	2010
	2019
	90000
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	31415,42
	 
	 

	Narva investeerimispassi arendamine
	2008
	2018
	500
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	374,64
	 
	 

	alustavate ettevõtjate projektide kaasfinantseerimine
	2008
	2019
	15000
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	8678,86
	 
	 


Projektid/tegevused, mis on elluviimisel
	Planeeritud tegevused
	Tegevuse planeeritud algus
	Tegevuse planeeritud lõpp
	Planeeritud omafinantseerimine 2016 aastaks, eurodes
	Vastutav struktuuriüksus või organisatsioon
	Tegevuse elluviimiseks kulutatud summa linna eelarvest (omafinantseerimine) 2016 aastal, eurodes
	Tegevuse elluviimiseks kulutatud summa eelarvevälistest vahenditest 2016 aastal, eurodes
	Lisainfo

	Narva linnale kuuluvate kvartalisiseste teede ehitamine (sh projekteerimine)
	2015
	2019
	81818
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	74727,23
	 
	Narva Keeltelütseumi parkla ehitustööd (Kangelaste 32,Narva ) ning territooriumi heakorrastamine; Hariduse tänava J5 kvartalisisese tee rekonstrueerimise ja Hariduse tn T5 kinnistule parkla rajamise projekteerimistööd ; Fama põik tänava ehitustööd(viimane maks); Jõe1,3 sõidutee ehitamine;

	Narva linnas KÜ-tele kuuluvate kvartalisiseste teede remonttööde teostamine (sh projekteerimine)
	2013
	2018
	150000
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	137420,35
	 
	KÜ-le (14 tk) oli tehtud kvartalisiseste teede remonttööd

	Tallinna mnt (Rahu tn - 4.Roheline tn - Kerese ring) projekteerimine
	2016
	2018
	 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	 
	 
	28.12.2016.a on sõlmitud leping "Tallinna maantee lõikude L1-L4 rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd". Tööde teostatakse 2017.aastal

	Raekoja ja Raamatukogu ning nende lähialade detailplaneeringute koostamine
	2015
	2016
	15960
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	7980
	 
	lõpetakse 2017.aastal

	TEN-T transiitteede rekonstrueerimine Narvas (Rahu tn - Kerese tn)
	2016
	2019
	250000
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	2640
	 
	2016.a. teostati ettevalmistustööd projektitaotluse ettevalmistamiseks.

	Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine
	2014
	2018
	316196
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	35985,6
	 
	2016.a. tehti projekteerimistöid ja kinnisvarahinnangut.

	Uute kõnniteede ehitamine ja olemasolevate kõnniteede rekonstrueerimine
	2015
	2019
	 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	9000,48
	 
	-Narva linna kõnniteede tänavakivikatte remondi teostamine (Rahvaväila tn L1; 26.Juuli tn; Puskini 7; Tallinna mnt L1; Tallinna mnt 51/53,47; Kreenholmi tn L5), Malmi tn 2a, Puškini skväär, Koidula tn, Pimeaias, promenaadi jalgkõnnitee Jõe L1 üldsummas 9 000,48 eurot

	Ülekäiguradade renoveerimine puuetega inimeste jaoks, pensionäride ja lastevankritega inimeste jaoks (sh projekteerimine)
	2015
	2019
	14000
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	13959,98
	 
	Narva linna ülekäiguradade renoveerimistööde teostamine (Tallinna mnt kaupluse Tempo juures, Kreenholmi tn (NVTC juures Kreenholmi tänav L7), Maslovi tn NVTC juures, Albert-August Tiimani tänav liiklusregistri Narva büroo juures ning salon Peogeot juures; Vahtra tn)

	Narva Linna Bussi-ja Raudteejaama arendus
	2013
	2017
	75106
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	252
	1428
	2016.a tehti projekteerimistöid

	Pimeaia pargi rekonstrueerimine, II etapp
	2016
	2017
	14500
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	1440
	 
	Tellitud Pimeaia rekonstrueerimise põhiprojekti uuendamine ja täiendamine.

	linnamööbli hankimine ja paigaldamine
	2008
	2019
	2000
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	1986
	 
	Narva linnas Pimeaias paigaldamiseks 6 pargipinki, ja 6 prügikastiga

	Linna ühiselamutes vee- ning kanalisatsioonisüsteemide vahetamine (Puškini 26, Rakvere 91, Vestervalli17, Kreenholmi 32, Kreenholmi 40, Energia 4, Energia 6, Viru 3)
	2016
	2017
	100000
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	100000
	 
	linna ühiselamutes vee- ning kanalisatsioonisüsteemide vahetamine (Puškini 26, Rakvere 91 )

	Linna ühiselamutes akende vahetamine, sh projekteerimine (Puškini 26, Rakvere 91, Vestervalli 17, Viru 3)
	2016
	2017
	100000
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	100000
	 
	akende vahetamiseks, sh projekteerimine Puškini 26, Rakvere 91, Vestervalli 17 ühiselamutes

	Fama-Kalev staadioni tribüünide katuse projekteerimine ja ehitamine
	2016
	2017
	 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	 
	20593,18
	Narva Fama-Kalevi jalgpallistaadioni tribüüni katuse ehitus. Tööde lõpetakse 2017.aastal

	Narva Kultuurimaja Rugodiv renoveerimine (sh projekti korrigeerimine) ja uute heliseadmete paigaldamine
	2007
	2017
	2615340
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	234069,39
	 
	Rekonstrueerimistööd lõpetakse 2017.a

	tänavate välisvalgustuse rekonstrueerimine (sh projekteerimine)
	2007
	2018
	616047
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	337344,21
	 
	Pilve tn välisvalgustuse ja drenaaži ehitamine – 34 737,68 eurot; Joala tn 8c pargi välisvalgustuse taastamine – 22 929,66 eurot; e-hankemenetluse”Tänavavalgustuse rekonstrueerimine (3.osaline: Pähklimäe pargis; Võidu pargis; Gerassimovi tänaval; Kreenholmi tänaval)” – 1500 eurot; Narva linnas Kreenholmi tänaval tänavavalgustuse rekonstrueerimise - 165 387,84 eurot; ehitustööd lõpetakse 2017. aastal; Narva linnas Võidu pargis tänavavalgustuse rekonstrueerimise - 26 395,74 eurot, ehitustööd lõpetakse 2017 aastal; Narva linnas Vassili Gerassimovi tänaval tänavavalgustuse rekonstrueerimise - 31 405,92 eurot, ehitustööd lõpetakse 2017.aastal; Narva linna Pähklimäe pargis välisvalgustuse ehitamine (sh: ehitusprojekti korrigeerimine, ehitus, omanikujärelevalve ,võrguühendus ) – 54 291,37 eurot; Narva Laste Loomemaja parkla ja kõnnitee Võidu pr 10a suunas välisvalgustuse ehitusprojekti koostamine - 696 eurot.

	elamufondi remonditööde kaasfinantseerimine "Kodulinn kauniks" programmi raames
	2007
	2020
	150000
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	149975,74
	 
	eraldas linn rahalist toetust 36 korteriühistule

	aiandusühistute toetusprogrammi kaasfinantseerimine
	2014
	2020
	5000
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	4000
	 
	AÜ (3 tk) territooriumil asuvate elektriliinide renoveerimine

	Narva elanike keskkonnateadlikkuse tõstmine
	2011
	2017
	1500
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	1860
	8258,4
	projekt „Keskkonnahariduslikud programmid Narva koolide õpilastele 2016/2017

	projekt „Narva kindluse väljaarendamine kindlusarhitektuuri ajalugu tutvustavaks rahvusvaheliseks külastuskeskkonnaks”
	2014
	2019
	267583
	SA Narva Muuseum
	 
	103600
	projekti omafinantseeringu (kaasfinantseering) tagab riik. Linna eelarvest ei kuluta midagi.

	Narva Stockholmi platsi ehitamine
	2016
	2021
	16000
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 
	 
	2016. aastal kuulutati välja arhitektuurikonkurss

	Narva raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine
	2015
	2020
	85810
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 
	 
	2016. aastal tehti projekteerimistöid

	Narva rahvusvahelise kunstnike residentuurikeskuse loomine (Joala 18).
	2015
	2020
	 
	Narva Gate OÜ
	 
	 
	Tegevuse eest vastutaja ei andnud infot.

	Kulgu tööstuspargi arendamine, II.etapp: tehnilise infrastruktuuri ehitamine
	2014
	2016
	100000
	SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus
	 
	 
	Tegevuse eest vastutaja ei andnud infot.

	sügisel Paul Keresele pühendatud maleturniir „Läänemere maletähed”
	2009
	2021
	 
	Kultuuriosakond
	 
	 
	 

	Väikesadamate koostöövõrgustiku arendamine / Projekt "Väikesadamad iga 30 miili kaugusel - elavdatudveeturismi teenuste arendamine Soome lahe idaosas“
	2015
	2018
	11983,5
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	6129
	20390,79
	 

	Tõhusam ja terviklikum info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimaluste kasutamine avalike teenuste osutamise korraldamisel ja arendamisel ning kvaliteetsem ja kuluefektiivsem avalikke teenuste osutamine ja edasi arendamine
	2016
	2020
	100000
	Linnakantselei
	2500
	14000
	Linnakantseleil eelarvesse ei ole lisatud vastavaid rahalisi vahendeid. Tegeleb koostööpartner - Rahandusamet.

	Narva Sotsiaaltöökeskuse (M. Maslovi tn 3a) maa-ala heakorrastamine (sh projekteerimine)
	2015
	2018
	 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	 
	 
	2016.a on sõlmitud leping "M.Maslovi tn 3a, Narva keldri lammutusprojekti koostamine ning lammutamine " summas 5820 eurot. Tööde teostatakse 2017.aastal

	Õendusabi ja hooldusabi teenuste osutamine
	2013
	2021
	75000
	SA Narva Haigla
	75012,89
	13025,22
	13025.22 eurot - patsiendi omaosalusena tasutud summa (15% teenuse maksumusest)

	Narva Pähklimäe Gümnaasiumi drenaaži süsteemi ehitamine
	2016
	2017
	122000
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	4628,88
	 
	Narva Pähklimäe Gümnaasiumi drenaaži süsteemi projekti korrigeerimise ehitusprojekti summas 4628,88 eurot. Ehitustööd planeeritakse 2017.aastal

	Narva koolivõrgu reorganiseerimisel tekkiva eesti põhikooli õppehoone ehitamine/rekonstrueerimine ja sisustamine (sh võimla)
	2016
	2020
	15000
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 
	 
	Esitatud eeltaotlus, mis lülitati 2016. aasta lõpus investeeringute kava eelnõusse

	Soldino Gümnaasiumi remont (sh projekteerimine,valgustus, keemiakabineti remont, võrkpalliplatsi paigaldamine, territoorium)
	2015
	2018
	1124
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	150
	 
	võrkpallimänguväljaku ehitamine lõpetakse 2017.aastal

	koolieelsete lasteasutuste mängu- ja spordiplatside ning koolistaadionide ja territoriumide rekonstrueerimine (sh projekteerimine)
	2007
	2019
	90000
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	81247,43
	 
	Narva linna koolieelses lasteasutuses "Vikerkaar" mänguväljakute paigaldamine

	lasteaedade "Kakuke" (Hariduse 30) ja "Punamütsike" (Viru 4) renoveerimine
	2016
	2019
	 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	13896
	 
	Lasteaia hoone Viru tn 4, Narva renoveerimise ehitusprojekti koostamine ning korrigeerimine

	Koolieelsete lasteasutuste heakorrastamine ja välisvalgustus (sh projekteerimine)
	2016
	2019
	59660
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	35691,2
	 
	Lasteaia Vikerkaar välisvalgustuse ehitustööde teostamine

	Narva Noorte Meremeeste Klubi hoonete kompleksi aadressil Viru tn 18 renoveerimine ja sisustamine huvikooli tehnilise ja materiaalse baasi kaasajastamiseks ja noorsootöö teostamiseks
	2013
	2016
	344857
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	343880,18
	 
	2017.a lõpetakse summas 976 eurot

	Narva Koorikooli renoveerimine (aknade vahetamine, remont ja seadmed)
	2012
	2018
	290000
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	6920
	 
	Narva 26.Juuli tn 9 hoone kasutamise otstarbe muutmine Narva Koorikooli tarbeks rekonstrueerimise projekti koos ehitustööde kalkulatsiooniga

	koolide territooriumide ja munitsipaalõppeasutustele sissepääsuteede rekonstrueerimine
	2014
	2017
	55000
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	66476,32
	 
	P. Kerese 20/22 kuni platsini sissesõidutee projekteerimine ning ehitamine

	munitsipaalharidusasutuste territooriumide ümbritsevate tarade renoveerimine või ehitamine
	2012
	2018
	 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	17077,2
	 
	Lasteaia Vikerkaar piirdeaia rekonstrueerimine

	linna munitsipaalkoolide hoonete projekteerimine ja renoveerimine ning ohutuse tagamine
	2008
	2019
	320000
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	109839,35
	53044,56
	Keeltelütseumi hoones (Kangelaste 32, Narva) ventilatsioonisüsteemi SV-4 paigaldamine linna eelarvest ja EASlt üldsummas 21 228,90 eurot; Narva 6. Kooli abihoone küttesüsteemi renoveerimine summas 12681,55 eurot; Narva Paju kooli akende vahetamine summas 13 165,40 eurot;Narva Koorikooli hoone akende vahetamine 48 420 eurot, lõpetakse 2017-aastal; Narva Soldino Gümnaasiumi akende vahetamine summas 15 666 eurot; Narva Muusikakooli akende vahetamine summas 8445,16 eurot; Narva Kunstikooli töökoja (Kreenhomi tn 25) ruumide remondi teostamine linna eelarvest 8 276,90 eurot ja riigieelarvest 35 000 eurot

	munitsipaalharidusasutuste hoonete tuleohutusnõuetele vastavuse saavutamine
	2007
	2016
	251191
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	81458,36
	 
	Narva Muusikakooli rekonstrueerimise ja laiendamise ehitusprojekti korrigeerimine tuletõkkeuste osas summas 750 eurot; Koorikooli hoones (26.Juuli 9) 4 tuletõkkeukse paigaldamine summas 4989,44 eurot; Narva Muusikakoolis tuletõkkeuste paigaldamine summas 4053,60 eurot;Võidu tn 4 basseini hoone elektrivarustuse rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamine ning projekti ekspertiis 4548,00 eurot; Narva Keskraamatukogus evakuatsiooni- ja avariivalgustuse paigaldamine ning ehitusprojekti "Keskraamatukogu tuletõkkeuste projekt" korrigeerimine summas 20230,48 eurot;Narva Keeltelütseumi tuletõkkeuste paigaldamine koos omanikujärelevalvega summas 44 434,00 eurot; Narva Keeltelütseumi ülekäigu evakuatsiooni- ja avariivalgustussüsteemi paigaldamine ning paigaldatud ventilatsioonisüsteemi SV4 ATS süsteemiga ühendamise teostamine ja ATS süsteemiga seotud lisatööd summas 2452,44 eurot

	Narva Jäähallile jääpuhastusmasina soetamine
	2016
	2020
	30000
	Kultuuriosakond
	 
	 
	rahalised vahendid on ettenähtud 2017.a eelarves, tegevus viiakse ellu 2017.aastal

	Videovalve korraldamine koolide ja lasteaedade sissepääsu(de) juures ja koridorides
	2016
	2020
	33000
	Kultuuriosakond
	6700
	 
	Videovalvet on rakendatud pilootprojektina alates 2016.a augustist lasteaias Põngerjas. Rahastamise andmed sisaldavad seadmeid (ühekordne makse), kindlustust (1 kord aastas) ja kuumakseid alates augustist.

	Koolieelsete lasteasutuste IKT-pargi arendamine
	2014
	2021
	10300
	Kultuuriosakond
	 
	 
	Viimastel aastatel on lasteaiad täiendanud ja uuendanud oma digiseadmete taristut valdavalt riigieelarvelistest toetustest (nt keeleõppe programmi elluviimisel on muu seas soetatud ka arvuteid, SMART-tahvleid, esitlustehnikat jms. Et iga lasteaed on lähtunud oma jooksvatest vajadustest ja võimalustest, on täpset summat raske nimetada).

	Põhikoolide digitaristu täiendamine
	2016
	2017
	27855
	Kultuuriosakond
	27002,63
	180047,92
	Programm algas 2016.a koolide digiplaanide koostamisega. Protsess on kestnud kuni 2017.a märtsini. Koolide digiplaanid ja Narva munitsipaalüldhariduskoolide digiplaan esitati HITSAle hindamiseks 10.03.17

	Narva õpilasmaleva arendamine
	2016
	2020
	20000
	Narva Noortekeskus
	19400
	2300
	Eesti Noorsootöö Keskus

	Infomessi "Orientiir" korraldamine
	2016
	2020
	10000
	Narva Noortekeskus
	5000
	2500
	Ida-Viru Maavalitsus

	Narva Noorteparlamendi töö toetamine
	2011
	2020
	2000
	Narva Noortekeskus
	2000
	 
	 


Lükatud tulevikku projektid/tegevused

	Planeeritud tegevused
	Tegevuse planeeritud algus
	Tegevuse planeeritud lõpp
	Planeeritud omafinantseerimine 2016 aastaks
	Vastutav struktuuriüksus või organisatsioon
	Põhjus
	Lisainfo

	Linnale kuuluvate uute kvartalisiseste teede ja parkimiskohtade projekteerimine ja ehitus
	2014
	2019
	100000
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	eelarves ei olnud raha
	2016.a on prioriteet:AÜ Jantar bussipeatuse ehitamine,Albert-August Tiimanni tänav J1 projekteerimistööd;Narva linnas asuva Tallinna maantee lõigu L5 projekteerimistööd,Kalmistu tee ja Karjamaa tänava projekteerimistööd

	valgusfooride paigaldamine
	2011
	2019
	 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	eelarves ei olnud raha
	 

	Koerte jalutusplatside korraldamine ja varustamine
	2016
	2018
	 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	eelarves ei olnud raha
	 

	Staadioni ehitamine 6.kooli juurde (Kerese 22) (sh.projekteerimine)
	2016
	2017
	10000
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	muu (täpsustage lisainfos)
	2017.a eelarves on ette nähtud Narva 6.Kooli( Kerese tn 22) juures asuva staadioni rekonstrueerimine, sh projekteerimine summas 690 000 eurot

	Laste mängu- ja spordiväljakute ning kahe pereväljakute projekteerimine linna avalikes mänguväljakutes ja muudel territooriumidel
	2015
	2018
	13200
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	muu (täpsustage lisainfos)
	2016.aastal oli sõlmitud OÜ-ga SK Konsultatsioonid leping"Narvas aadressidel Kreenholmi 46 ja Pähklimäe 3a kogupere mängu- ja spordiväljakute projekteerimine" summas 8650 eurot. Leping öeldatakse üles alates 08.06.2016.a, leppetrahvi 700 eurot

	Mängu- ja spordiväljakute rajamine II etapp (Kangelaste pr 11b)
	2013
	2017
	 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	eelarves ei olnud raha
	 

	Uue spordi- ja mänguväljakute ehitamine (sh projekteerimine)
	2008
	2019
	 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	eelarves ei olnud raha
	 

	Narva Sõudebaasi hoone 9. boksi rekonstrueerimune (sh projekti korrigeerimine)
	2016
	2017
	 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	eelarves ei olnud raha
	 

	Jõe tn 3 hoone katuse renoveerimine
	2013
	2017
	 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	eelarves ei olnud raha
	 

	aidata kaasa erainvesteeringute tegemisele infrastruktuuri, mis soodustab tervislike eluviiside harrastamist ja kvaliteetset vaba aja veetmist
	2013
	2017
	 
	Kultuuriosakond
	muu (täpsustage lisainfos)
	erainvestorite huvi korral esitatakse vajalik info vastavate tegevuste kohta

	Narva piirkondliku spordi-, tervise- ja rehabilitatsiooni keskuse ehitamine
	2016
	2017
	 
	MTÜ Narva Invaspordi Klubi ORDO
	muu (täpsustage lisainfos)
	Tegevuse eest vastutaja ei andnud infot.

	Uue raamatukogu TTA koostamine ja ideekonkursi läbiviimine
	2013
	2020
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	hetkel puudub vastav rahastamisprogramm
	TTA oli koostatud 2014. aastal. 2016. aastast on koostamisel raekoja kvartali DP, mis käsitleb ka raamatukogu ala.

	Keskraamatukogu hoone rekonstrueerimine
	2011
	2018
	 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	eelarves ei olnud raha
	 

	Projekt "Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine"
	2016
	2020
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	muu (täpsustage lisainfos)
	Projekti taotlus on esitatud. Hetkel ei ole projekti rahuldamise otsust.

	jalakäijate ülekäigukohtade lisavalgustus
	2013
	2019
	 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	eelarves ei olnud raha
	 

	munitsipaalelamute spetsialistidele ehitamine
	2014
	2017
	200000
	SA Narva Linnaelamu
	muu (täpsustage lisainfos)
	 

	infrastruktuuri kohandamine puuetega inimestele Narva avalike kohtade juurde
	2008
	2019
	 
	Sotsiaalabiamet
	eelarves ei olnud raha
	 

	Kreenholmi ala taaselavdamine ajalooliseks ning kõrgekvaliteetseks Narva elu- ja ettevõtlusruumiks.
	2016
	2022
	 
	Narva Gate OÜ
	muu (täpsustage lisainfos)
	Tegevuse eest vastutaja ei andnud infot.

	Kreenholmi tööstusinnovatsiooni teemaparki väljaarendamine
	2016
	2023
	 
	Narva Gate OÜ
	rahastamisprogramm ei toetanud
	Tegevuse eest vastutaja ei andnud infot.

	Veekeskuse ehitamine
	2015
	2018
	 
	Narva Gate OÜ
	muu (täpsustage lisainfos)
	Tegevuse eest vastutaja ei andnud infot.

	Narva jõe kanjoni maastikukaitseala korrastamine ja avamine eksponeerimiseks Kreitzbergi pargis
	2016
	2020
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	hetkel puudub vastav rahastamisprogramm
	 

	äriinkubaatorite ja arengukeskuste asutamise ja arendamise toetamine
	2008
	2019
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	muu (täpsustage lisainfos)
	hetkel puuduvad taotlused

	Narva linna päevad Sankt-Peterburis
	2008
	2021
	 
	Kultuuriosakond
	eelarves ei olnud raha
	 

	Koostöö ja projektid URBACT ja linnaliste piirkondade koostöövõrgustike arendamise meetmete raames
	2016
	2020
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	rahastamisprogramm ei toetanud
	 

	City Twins Days
	2015
	2017
	1000
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	eelarves ei olnud raha
	 

	Väikesadamate võrgustiku arendamine (investeerimisprojekt)
	2016
	2019
	30000
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	hetkel puudub vastav rahastamisprogramm
	Ettevalmistamisel projekt "Narva ja Slantsõ jõeäärsete alade arendamine äri ja külastuskeskkonna loomiseks" Eesti-Vene Programmi esitamiseks

	Kaksiklinnade päevad (Narva päev Ivangorodis / Ivangorodi päev Narvas), mitmesugused üritused erinevatele sihtgruppidele
	2016
	2020
	5000
	Kultuuriosakond
	eelarves ei olnud raha
	 

	Koolituste ja õppereiside korraldamine teeninduse kvaliteedi tõstmiseks turismi valdkonnas
	2015
	2019
	12000
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	eelarves ei olnud raha
	Ettevalmistamisel projekt "Väike - ja keskmise suurusega ettevõtete kompetentsi, loovuse, suutlikkuse ja koostöö suurendamine majandus- ja sotsiaalarenguks Eesti-Vene piiriäärses regioonis" Eesti-Vene programmi esitamiseks

	Narva linna giidide koolitamine ja atesteerimise läbi viimine giididele
	2008
	2018
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	muu (täpsustage lisainfos)
	Järgmine giidide atesteerimine toimub 2018.a.

	Psüühikahäiretega isikutele teenuste arendamine
	2016
	2019
	 
	Sotsiaalabiamet
	muu (täpsustage lisainfos)
	Taotlemise protsessis

	Hooldusteenuste arendamine
	2016
	2019
	 
	Sotsiaalabiamet
	eelarves ei olnud raha
	 

	puuetega inimeste infomessi korraldamine
	2009
	2017
	 
	Sotsiaalabiamet
	muu (täpsustage lisainfos)
	Võimalusel on planeeritud üritust korraldada 2017. aastal

	Hariduse tn. 2 hoone renoveerimine ja maa-ala heakorrastamine
	2013
	2017
	 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	eelarves ei olnud raha
	 

	Narva Sotsiaaltöökeskuse (M. Maslovi tn 3a) hoone renoveerimistööd
	2009
	2018
	 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	eelarves ei olnud raha
	 

	tervist edendavate ettevõtete võrgustiku loomine ja arendamine
	2008
	2021
	1000
	Sotsiaalabiamet
	eelarves ei olnud raha
	 

	vigastuste ennetamine lastel
	2008
	2021
	1000
	Sotsiaalabiamet
	eelarves ei olnud raha
	 

	alkoholismi, narkomaania ja HIV/AIDSi ennetamine
	2008
	2019
	15000
	Sotsiaalabiamet
	eelarves ei olnud raha
	 

	rehabilitatsioon ja raviprogrammid narkosõltlastele, HIV-infitseeritute ja HIV-tõve haigetele
	2008
	2019
	3500
	Sotsiaalabiamet
	hetkel puudub vastav rahastamisprogramm
	 

	nõustamisteenused uimastite kasutajate ja HIV-positiivsetele isikutele
	2013
	2021
	5000
	Sotsiaalabiamet
	eelarves ei olnud raha
	 

	postrehabilitatsiooni teenuse väljaarenemine
	2008
	2019
	3500
	Sotsiaalabiamet
	eelarves ei olnud raha
	 

	koolistaadioni aadressil Kerese 20/22 rekonstrueerimine
	2016
	2017
	 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	eelarves ei olnud raha
	2017.a eelarves on ette nähtud

	Koolide ja gümnaasiumide projekteerimine ja renoveerimine
	2015
	2019
	232460
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	muu (täpsustage lisainfos)
	2016.a on sõlmitud leping "Kraavi tn 1 detailplaneeringu maa-ala arheoloogiliste eeluuringute läbiviimine ja muinsuskaitse eritingimuste koostamine " summas 4200 eurot. Tööd lõpetakse 2017.aastal

	Pähklimäe Gümnaasiumi ehitustööd
	2016
	2017
	 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	muu (täpsustage lisainfos)
	 

	Narva Kesklinna Gümnaasiumi fassadide renoveerimine ja valgustus (sh projekteerimine)
	2015
	2019
	 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	eelarves ei olnud raha
	 

	Narva koolivõrgu reorganiseerimisel tekkiva vene põhikooli õppehoone ehitamine/rekonstrueerimine ja sisustamine (sh võimla)
	2016
	2020
	20000
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	muu (täpsustage lisainfos)
	Esitatakse II taotlusvooru, mis avaneb arvatavasti 2017. aastal

	Paju Kooli remont (sh ekspertiis, valgustus klassiruumides, treppid, veetorud, WC, soojusõlm, füüsika-keemia kabinetid, ventilatsioonisüsteem, võimla seinte remont)
	2016
	2017
	 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	eelarves ei olnud raha
	 

	reaal- ja loodusteaduse kabinettide rekonstrueerimine ja varustamine vastavalt uue õppekava nõuetele
	2014
	2019
	 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	eelarves ei olnud raha
	 

	poiste tööõpetuse kabinettide rekonstrueerimine ja varustamine vastavalt tänapäeva nõuetele (Kesklinna-, Eesti-, Pähklimäe-, Kreeenholmi Gümnaasium; Narva Keeltelütseum, 6.-, Paju Kool)
	2016
	2019
	 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	eelarves ei olnud raha
	 

	lasteaedade remondiks projekteerimine (kõigepealt tualetid)
	2008
	2020
	 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	eelarves ei olnud raha
	 

	lasteaedade remonditööd
	2008
	2020
	 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	eelarves ei olnud raha
	 

	Narva Lauatennise kompleksi (Puškini tn 25b) ventilatsiooni paigaldamine
	2016
	2017
	 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	eelarves ei olnud raha
	projekt on olemas

	Koolidele turvatöötajate teenuse tagamine
	2016
	2020
	120000
	Kultuuriosakond
	eelarves ei olnud raha
	 

	Koolide traadita internetiühenduse moderniseerimine
	2016
	2020
	100000
	Kultuuriosakond
	hetkel puudub vastav rahastamisprogramm
	On plaanis osaleda HITSA koolide võrguprogrammis, mis kestab kuni 2020.aastani.

	Noorsootöö projektide toetamine
	2007
	2020
	10000
	Narva Noortekeskus
	eelarves ei olnud raha
	 

	Lastepsühhiaatriaalase nõustamise korraldamine
	2013
	2018
	5500
	Kultuuriosakond
	muu (täpsustage lisainfos)
	Narva Haigla juures tegutses 2016.a laste ja noorte vaimse tervise kabinet.

	psühholoogi ja eripedagoogi teenuste korraldamine koolieelsetes lasteasutustes
	2015
	2018
	183200
	Kultuuriosakond
	eelarves ei olnud raha
	Praegu osutatakse eripedagoogi ja psühholoogi teenust ainult Pingviini lasteaias, teistes lasteadades tagatakse ainult logopeedilist tuge. Lasteaedadel on võimalik pöörduda nõustamise saamiseks Rajaleidja poole.

	nägemispuudega õpilaste klassi avamine
	2015
	2018
	4490
	Kultuuriosakond
	muu (täpsustage lisainfos)
	Klasside moodustamisel lähtutakse tegelikust vajadusest (ehk klassis õppida soovivate laste arvus). Koolijuht on kinnitanud, et kool on valmis moodustama nimetatud klassi seda teenust vajavate õpilaste olemasolul.

	ettevõtjate messidel osalemise toetamine
	2008
	2018
	500
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	muu (täpsustage lisainfos)
	taotlusi ei ole


Projektidest/tegevustest, millest on loobunud
	Planeeritud tegevused
	Tegevuse planeeritud algus
	Tegevuse planeeritud lõpp
	Planeeritud omafinantseerimine 2016 aastaks
	Vastutav struktuuriüksus või organisatsioon
	Põhjus
	Lisainfo

	Siivertsi kalmistu rekonstrueerimistööd, säilitanud haudade inventeerimine ja andmebaasi koostamine
	2010
	2019
	 
	SA Narva Linna Arendus
	muu (täpsustage lisainfos)
	14.12.2016.a kirjutas SA Narva Linna Arendus ja Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet alla kokkulepe 27.01.2011 Kalmistu tasuta kasutamise lepingu nr 1/558-M lõpetamise kohta alates 15.12.2016.a. 14.12.2016.a Linnavara üleandmise-vastuvõtmise akti kohaselt andis sihtasutus üle ja ALPA võttis vastu maa(kinnistu) Siivertsi kalmistu, Narva (katastritunnus 51104:002:0125).

	Walled Towns Assotsiatsioonis (WTFC) osalemine
	2008
	2018
	550
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	vähenes aktuaalsus
	 

	psühholoogilise abi osutamine perekondadele
	2015
	2017
	5000
	Sotsiaalabiamet
	tehtud teiste tegevuste raames
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