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5. Tegevuskava
Tegevuskavas käsitletav ajavahemik on kuni aastani 2023.
Kasutatud lühendid:
	ALPA
	-
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet 

	KO
	-
	Kultuuriosakond

	LAÖA
	-
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

	LMA
	-
	Linnamajandusamet

	NNK
	-
	Narva Noortekeskus

	RA
	-
	Rahandusamet

	SAA
	-
	Sotsiaalabiamet

	№
	Tegevus
	Algus
	Lõpp
	Kulud kokku, EUR
	Omafin. kokku, EUR
	Omafin. %
	omafin. aastal 2019
	omafin. aastal 2020
	omafin. aastal 2021
	omafin. aastal 2022
	omafin. aastal 2023
	Vastutaja
	Partner

	 
	1. Kaasaegne infrastruktuur tagab narvalastele ja linna külalistele soodsa, turvalise ja mugava elukeskkonna, samuti loob võimalused ettevõtluse arenguks ja selle konkurentsivõime tõstmiseks

	 
	1.1. transpordi infrastruktuur vastab tänapäeva nõuetele

	 
	1.1.1. luua kaasaegne ja mugav liiklusinfrastruktuur

	 
	1.1.1.1. teede ehitamine ja rekonstrueerimine

	1
	Linna teede renoveerimine (sh projekteerimine)
	2020
	2023
	2000000
	2000000
	100
	 
	500000
	500000
	500000
	500000
	Linnamajandusamet
	ALPA

	2
	Viaduktide renoveerimine
	2020
	2021
	700000
	700000
	100
	 
	500000
	200000
	 
	 
	Linnamajandusamet
	 

	3
	Elekrijaama tee rekonstrueerimine
	2019
	2022
	822700
	722700
	88
	322700
	 
	 
	400000
	 
	Linnamajandusamet
	ALPA

	4
	Linnale kuuluvate uute kvartalisiseste teede ja parkimiskohtade projekteerimine ja ehitus
	2014
	2023
	1610119
	1610119
	100
	610648
	300000
	300000
	300000
	 
	Linnamajandusamet
	ALPA

	5
	Narva linnale kuuluvate kvartalisiseste teede ehitamine (sh projekteerimine)
	2015
	2023
	2618085
	2618085
	100
	1464185
	200000
	200000
	200000
	200000
	Linnamajandusamet
	ALPA

	6
	Narva linnas KÜ-tele kuuluvate kvartalisiseste teede remonttööde teostamine (sh projekteerimine)
	2013
	2023
	2387263
	1790447
	75
	212799
	200000
	200000
	200000
	200000
	Linnamajandusamet
	ALPA

	7
	valgusfooride paigaldamine
	2011
	2019
	408178
	408178
	100
	79984
	 
	 
	 
	 
	Linnamajandusamet
	ALPA

	8
	Energia põik, ehitustööd
	2018
	2019
	800000
	800000
	100
	500000
	 
	 
	 
	 
	Linnamajandusamet
	 

	9
	26.Juuli – Uusküla kvartalisisese tee projekteerimine ja ehitamine
	2019
	2019
	525000
	525000
	100
	525000
	 
	 
	 
	 
	Linnamajandusamet
	ALPA

	10
	Joala tn – Kreenholmi tn - Kulgu tn ristmiku projekteerimine ja ehitamine
	2020
	2021
	150000
	150000
	100
	 
	20000
	130000
	 
	 
	Linnamajandusamet
	ALPA

	11
	TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas
	2016
	2021
	10716469
	1740070
	16
	249454
	950442
	474367
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	LMA

	12
	Rakvere tn II etapi (Kangelaste pr-Puškini tn) projekteerimine ja ehitamine
	2019
	2019
	421000
	421000
	100
	421000
	 
	 
	 
	 
	Linnamajandusamet
	ALPA

	13
	Narva linna teeületuskohtade ohutumaks muutmine Kangelaste prs, Võidu tn ja Kreenholmi tänaval
	2018
	2019
	504545
	100000
	20
	100000
	 
	 
	 
	 
	Linnamajandusamet
	ALPA

	 
	1.1.1.2. jalgrattateede ehitamine

	14
	projekt „Narva kergliiklusteede edasiarendamine“
	2020
	2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 

	15
	Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine
	2014
	2020
	7469469
	1150170
	15
	379432
	283285
	 
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	ALPA

	 
	1.1.1.3. kõnniteede ehitamine ja rekonstrueerimine

	16
	Uute kõnniteede ehitamine ja olemasolevate kõnniteede rekonstrueerimine
	2015
	2023
	563963
	563963
	100
	23632
	100000
	100000
	100000
	100000
	Linnamajandusamet
	 

	17
	Ülekäiguradade renoveerimine puuetega inimeste jaoks, pensionäride ja lastevankritega inimeste jaoks (sh projekteerimine)
	2015
	2022
	145720
	145720
	100
	22534
	20000
	20000
	20000
	 
	Linnamajandusamet
	ALPA

	 
	1.1.1.4. sõidu ja kõnniteedega kruntide munitsipaliseerimine

	 
	1.1.1.5. tarbijate vajadustele vastavate ühistranspordi bussipeatuste ehitamine ja paigaldamine

	18
	Narva linna bussi-ja raudteejaama arendus
	2013
	2019
	1634023
	560073
	34
	436780
	 
	 
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	ALPA

	 
	1.1.1.6. ühistranspordi kvaliteedi parandamine

	19
	Linna jälgrataste/elektritõukerataste rentimisteenused (TTA koostamine)
	2021
	2021
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	LMA

	20
	Linna jälgrataste/elektritõukerataste rentimisteenused
	2022
	2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	LMA

	21
	projekt „Narva ühistranspordi infrastruktuuri kaasajastamine“ (vajalikud eeluuringud, eelprojekti koostamine)
	2020
	2021
	100000
	100000
	100
	 
	50000
	50000
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 

	 
	1.1.1.7. jõesadama rekonstrueerimine ja veeliikluse arendamine

	22
	Narva linna sadama bokside rekonstrueerimine
	2018
	2020
	477584
	277584
	58
	255420
	22164
	 
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 

	23
	Projekt Narva ja Slantsõ jõeäärsete alade arendamine äri ja külastuskeskkonna loomiseks
	2019
	2021
	259220
	26000
	10
	16000
	5000
	5000
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 

	 
	1.1.1.8. parkimise korraldamine

	24
	Jälgrataste katusealuste või parkimismajade ehitamine (eelprojekti koostamine)
	2021
	2021
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	LMA

	25
	Jälgrataste katusealuste või parkimismajade ehitamine
	2022
	2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	LMA

	26
	munitsipaalasutuste jalgrattaparklate projekteerimine ja ehitamine
	2017
	2020
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Linnamajandusamet
	ALPA

	 
	1.1.1.9. infrastruktuuri kohaldamine puuetega inimestele

	 
	1.2. elukeskkonna infrastruktuur on parandatud

	 
	1.2.1. muuta linna territoorium heakorrastatuks ja meeldivaks

	 
	1.2.1.1. parkide rajamine ja rekonstrueerimine

	27
	Rugodivi pargi rekonstrueerimistööd (A. Puškini tn. 8)
	2020
	2020
	3000000
	300000
	10
	 
	300000
	 
	 
	 
	Linnamajandusamet
	KO

	28
	EV100 Narva linnas avaliku pargi projekteerimine ja rajamine
	2017
	2021
	2930111
	2891585
	99
	1294285
	420000
	497000
	 
	 
	Linnamajandusamet
	 

	29
	Kõlakoja projekteerimine ja ehitamine avaliku pargi läheduses (Sepa 7a)
	2020
	2021
	60000
	60000
	100
	 
	15000
	45000
	 
	 
	Linnamajandusamet
	 

	30
	Võidu pargi ja Joala tn 8c (Gerassimovi pargi) projekteerimine ja rekonstrueerimine
	2017
	2021
	1795901
	1795901
	100
	690170
	690000
	400000
	 
	 
	Linnamajandusamet
	 

	 
	1.2.1.2. puhketsoonide ja tänavate korrastamine

	31
	Tallinna mnt, Kerese ringi ning Peetri väljaku kujunduse ideevõstlus
	2019
	2019
	25000
	25000
	100
	25000
	 
	 
	 
	 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	 

	32
	Tallinna mnt heakorrastus - projekteerimine ja ehitus
	2019
	2021
	500000
	500000
	100
	 
	250000
	250000
	 
	 
	Linnamajandusamet
	ALPA

	33
	Hahni trepi ehitustööd (sh projekteerimine)
	2015
	2021
	333924
	333924
	100
	 
	 
	330000
	 
	 
	Linnamajandusamet
	ALPA

	34
	Pimeaia pargi rekonstrueerimine, II etapp
	2016
	2020
	1073142
	186845
	17
	54087
	 
	 
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 

	35
	Kadastiku tiigi puhkeala rajamine (sh projekteerimine)
	2017
	2020
	130000
	130000
	100
	 
	130000
	 
	 
	 
	Linnamajandusamet
	ALPA

	36
	Linda pargis puhkeala rajamine
	2022
	2022
	250000
	250000
	100
	 
	 
	 
	250000
	 
	Linnamajandusamet
	 

	37
	Mõisa pargi rekonstrueerimistööd
	2023
	2023
	250000
	250000
	100
	 
	 
	 
	 
	250000
	Linnamajandusamet
	LAÖA

	38
	Koerte jalutusplatside korraldamine ja varustamine
	2019
	2023
	80000
	80000
	100
	 
	20000
	20000
	20000
	20000
	Linnamajandusamet
	ALPA

	 
	1.2.1.3. haljasalade ja lillepeenarde rajamine ning heakorrastamine

	 
	1.2.1.4. purskkaevude ehitamine

	 
	1.2.1.5. viitade ja infotahvlite paigaldamine

	39
	Viitade ja kaartide uuendus ja paigaldus
	2020
	2021
	75800
	18950
	25
	 
	8950
	10000
	 
	 
	Linnamajandusamet
	LAÖA

	40
	Narva sissesõiduteede (Tallinna, Narva-Jõesuu ja Ivangorodi poolt) tähistamise projekteerimine
	2020
	2020
	20000
	20000
	100
	 
	20000
	 
	 
	 
	Linnamajandusamet
	 

	41
	Narva sissesõiduteede (Tallinna, Narva-Jõesuu ja Ivangorodi poolt) tähistamise ehitamine
	2021
	2021
	250000
	250000
	100
	 
	 
	250000
	 
	 
	Linnamajandusamet
	 

	 
	1.2.1.6. arhitektuursete väikevormide arendamine ja mälestussammaste püstitamine

	42
	Unikaalsete liikluskorralduslike elementide projekteerimine ja paigaldus
	2019
	2023
	50000
	50000
	100
	10000
	10000
	10000
	10000
	10000
	Linnamajandusamet
	ALPA

	 
	1.2.1.7. nõuetekohane infrastruktuuri objektide hooldus ja remonditeenus

	43
	Üldkasutatavate kohtade remont ühiselamutes
	2020
	2023
	310000
	310000
	100
	 
	110000
	50000
	50000
	100000
	Linnamajandusamet
	SA Narva Linnaelamu

	44
	Ühiselamute fassaadide rekonstrueerimistööd
	2021
	2022
	300000
	300000
	100
	 
	 
	150000
	150000
	 
	Linnamajandusamet
	SA Narva Linnaelamu

	45
	Linna ühiselamutes kütesüsteemi vahetamine (Energia 4, Energia 6, Vestervalli 17, Viru 3)
	2020
	2024
	400000
	400000
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	Linnamajandusamet
	SA Narva Linnaelamu

	46
	Linna ühiselamutes vee- ning kanalisatsioonisüsteemide vahetamine (Puškini 26, Rakvere 91, Vestervalli17, Kreenholmi 32, Kreenholmi 40, Energia 4, Energia 6, Viru 3)
	2016
	2020
	591142
	591142
	100
	200000
	90000
	 
	 
	 
	Linnamajandusamet
	SA Narva Linnaelamu

	47
	Geomõõdistuste infosüsteemi soetamine (GMIS)
	2019
	2019
	33480
	33480
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	 

	 
	1.2.2. soodustada linna infrastruktuuri abil tervislike eluviiside harrastamist ja kvaliteetset vaba aja veetmist

	 
	1.2.2.1. spordikomplekside ja –rajatiste ehitamine ja rekonstrueerimine

	48
	Narva Joaorus ja Kulgu sadamas sportimis- ja vaba aja veetmise võimaluste arendamine, I etapp: laste mängu- ja spordiväljak Joaorus
	2020
	2021
	107500
	26875
	25
	 
	26875
	 
	 
	 
	Linnamajandusamet
	SA Narva Linna Arendus

	49
	Narva Spordikeskuse katuse rekonstrueerimine
	2021
	2021
	500000
	500000
	100
	 
	 
	500000
	 
	 
	Linnamajandusamet
	KO

	50
	Äkkeküla tervisespordikeskuse väljaarendamine 2019-2022
	2019
	2022
	400000
	240000
	60
	60000
	60000
	60000
	60000
	 
	SA Narva Linna Arendus
	 

	51
	Narva linnas spordiväljakute ehitamise toetamine (vastavalt korrale)
	2017
	2023
	238820
	238820
	100
	 
	50000
	50000
	50000
	50000
	Linnamajandusamet
	 

	52
	Narva linnas laste mänguväljakute ehitamise toetamine (vastavalt korrale)
	2017
	2023
	253222
	253222
	100
	24279
	50000
	50000
	50000
	50000
	Linnamajandusamet
	 

	53
	Äkkeküla spordiväljaku rajamine
	2017
	2019
	45773
	27773
	61
	12158
	 
	 
	 
	 
	SA Narva Linna Arendus
	LAÖA

	54
	Äkkeküla matka- ja loodusraja renoveerimine
	2019
	2019
	50000
	50000
	100
	50000
	 
	 
	 
	 
	SA Narva Linna Arendus
	LAÖA

	55
	Äkkeküla spordi- ja tervisekeskuse ujulaga ehitamine (sh detailplaneering, projekteerimine)
	2020
	2021
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	SA Narva Linna Arendus
	LAÖA

	56
	Äkkeküla laskesuusatamise lasketiiru rajamine
	2018
	2019
	166751
	46751
	28
	 
	 
	 
	 
	 
	SA Narva Linna Arendus
	LAÖA

	57
	Ekstreempargi projekteerimine ja ehitamine (Äkkeküla spordi- ja vabaajakeskuse kõrval)
	2020
	2021
	100000
	100000
	100
	 
	50000
	50000
	 
	 
	SA Narva Linna Arendus
	ALPA

	58
	Tuleviku ja Lavretsovi vahelisel alal puhkeala rajamine
	2020
	2020
	500000
	500000
	100
	 
	500000
	 
	 
	 
	Linnamajandusamet
	ALPA

	59
	Laste mängu- ja spordiväljakute ning kahe pereväljakute projekteerimine linna avalikes mänguväljakutes ja muudel territooriumidel
	2018
	2020
	182965
	182965
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	Linnamajandusamet
	ALPA

	60
	Narva Spordikooli Energia ning Narva Paemurru Spordikooli renoveerimine (sh Narva Spordikooli Energia ujula fassaadi soojustuse projekteerimine)
	2015
	2019
	198392
	198392
	100
	190700
	 
	 
	 
	 
	Linnamajandusamet
	 

	61
	Uue spordi- ja mänguväljakute ehitamine (sh projekteerimine)
	2008
	2020
	1067451
	1067451
	100
	475800
	200000
	 
	 
	 
	Linnamajandusamet
	KO

	62
	Narva Sõudebaasi hoone 9. boksi rekonstrueerimune (sh projekti korrigeerimine)
	2019
	2019
	80000
	80000
	100
	80000
	 
	 
	 
	 
	Linnamajandusamet
	 

	63
	Jõe tn 3 hoone katuse renoveerimine
	2013
	2021
	205378
	205378
	100
	 
	 
	200000
	 
	 
	Linnamajandusamet
	LAÖA

	64
	Kergejõustiku maneezi ehitamine, I etapp
	2020
	2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	KO

	65
	Narva piirkondliku spordi-, tervise- ja rehabilitatsiooni keskuse projekteerimine
	2018
	2019
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	MTÜ Narva Invaspordi Klubi ORDO
	 

	66
	Narva piirkondliku spordi-, tervise- ja rehabilitatsiooni keskuse ehitamine
	2019
	2020
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	MTÜ Narva Invaspordi Klubi ORDO
	 

	 
	1.2.2.2. kultuuriasutuste remont ja ehitamine

	67
	Uue raamatukogu ehitamine (ideekonkursi läbiviimine)
	2020
	2020
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	LAÖA

	68
	Uue raamatukogu ehitamine
	2022
	2024
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Linnamajandusamet
	ALPA

	69
	Keskraamatukogu hoone rekonstrueerimine
	2011
	2021
	186341
	186341
	100
	 
	 
	145000
	 
	 
	Linnamajandusamet
	 

	70
	Kultuurimaja Rugodiv rekonstrueerimine
	2017
	2020
	3845328
	3845328
	100
	530400
	 
	 
	 
	 
	Linnamajandusamet
	 

	 
	1.2.2.3. kultuuri- ja meelelahutusürituste läbiviimiseks infrastruktuuri parendamine

	 
	1.3. linnaelanikele on tagatud mugavad elutingimused

	 
	1.3.1. viia tehniline infrastruktuur vastavusse tänapäeva nõuetega

	 
	1.3.1.1. linnavalgustuse süsteemi arendamine

	71
	Projekt "Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine"
	2019
	2021
	1658678
	420000
	25
	160000
	130000
	130000
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	ALPA

	72
	tänavate välisvalgustuse rekonstrueerimine (sh projekteerimine)
	2007
	2023
	1281099
	1281099
	100
	207334
	50000
	50000
	50000
	50000
	Linnamajandusamet
	ALPA

	73
	jalakäijate ülekäigukohtade lisavalgustus
	2013
	2022
	123441
	123441
	100
	 
	20000
	20000
	20000
	 
	Linnamajandusamet
	ALPA

	 
	1.3.1.2. veevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine

	74
	Kudruküla aiandusühistute piirkonnas tehisjärvede ja tiikide ehitamine (ettevalmistustööd)
	2021
	2021
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Linnamajandusamet
	LAÖA

	75
	Kudruküla aiandusühistute piirkonnas tehisjärvede ja tiikide ehitamine
	2022
	2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Linnamajandusamet
	LAÖA

	76
	Joogivee torujuhtmeеte ja kanalisatsiooni projekteerimine ja ehitamine aiandusühistutele "Mebelštšik", "Retšnoi" ja "Pribrežnõi"
	2019
	2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Linnamajandusamet
	 

	77
	Sademeveekanalisatsiooni süsteemi rajamine
	2019
	2020
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Linnamajandusamet
	AS Narva Vesi

	78
	Sademeveekanalisatsiooni kollektorite projekteerimine ja ehitamine
	2017
	2020
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Linnamajandusamet
	 

	 
	1.3.1.3. traadita internetiühenduse arendamine

	 
	1.3.2. arendada välja ühiskonna- ja elamufondi munitsipaalinfrastruktuur

	 
	1.3.2.1. elamufondi arendamine

	79
	elamufondi remonditööde kaasfinantseerimine "Kodulinn kauniks" programmi raames
	2007
	2022
	1925861
	1925861
	100
	100000
	200000
	200000
	200000
	 
	Linnamajandusamet
	 

	80
	aiandusühistute toetusprogrammi kaasfinantseerimine
	2014
	2022
	330671
	330671
	100
	54000
	54000
	35000
	35000
	 
	Linnamajandusamet
	 

	81
	munitsipaalelamute renoveerimine
	2018
	2022
	1400000
	1400000
	100
	300000
	300000
	300000
	300000
	 
	SA Narva Linnaelamu
	LMA

	 
	1.3.2.2. avalike teenuseid osutavate asutuste infrastruktuuri arendamine

	82
	Narva uue linnavalitsuse hoone ehitamine (TTA kaasajastamine)
	2020
	2020
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	ALPA

	83
	Narva uue linnavalitsuse hoone ehitamine
	2022
	2024
	6500000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	ALPA

	 
	1.3.3. parandada keskkonna olukorda

	 
	1.3.3.1. keskkonnasõbraliku eluruumi loomine

	84
	Elektriautode laadimispunktide ehitamine (ettevalmistustööd)
	2021
	2021
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Linnamajandusamet
	LAÖA

	85
	Elektriautode laadimispunktide ehitamine
	2022
	2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Linnamajandusamet
	LAÖA

	86
	Prügimaja ühtse disaini väljatöötamine ja prügimajade paigaldamine koostöös KÜ-tega (ideekonkursi korraldamine)
	2021
	2021
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	LMA

	87
	Prügimaja ühtse disaini väljatöötamine ja prügimajade paigaldamine koostöös KÜ-tega (TTA koostamine)
	2020
	2020
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	LMA

	88
	Prügimaja ühtse disaini väljatöötamine ja prügimajade paigaldamine koostöös KÜ-tega
	2022
	2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Linnamajandusamet
	LAÖA

	89
	Linna üldplaneeringu koostamine
	2019
	2022
	280000
	280000
	100
	70000
	70000
	70000
	70000
	 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	 

	 
	1.3.3.2. keskkonna- ja terviseriskide vähendamine

	90
	Illegaalsete prügihunnikute probleemi lahendamine (eeluuringute läbiviimine)
	2021
	2021
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	LMA

	91
	Illegaalsete prügihunnikute probleemi lahendamine
	2022
	2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Linnamajandusamet
	LAÖA

	 
	1.3.3.3. säästva arengu toetamine

	92
	Narva – Ida-Viru Keskhaigla elektribussiliini avamine (ettevalmistustööd)
	2021
	2021
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Sotsiaalabiamet
	LMA

	93
	Narva – Ida-Viru Keskhaigla elektribussiliini avamine
	2022
	2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Sotsiaalabiamet
	SA Narva Haigla

	94
	Elektribusside hankimine ning elektribusside laadimispunktide ehitamine (ettevalmistustööd)
	2020
	2020
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Linnamajandusamet
	LAÖA

	95
	Elektribusside hankimine ning elektribusside laadimispunktide ehitamine
	2022
	2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Linnamajandusamet
	LAÖA

	96
	loomade varjupaiga loomine
	2019
	2021
	650000
	650000
	100
	 
	650000
	 
	 
	 
	Linnamajandusamet
	 

	 
	1.4. turismi arenguks on loodud tingimused

	 
	1.4.1. luua linna külaliste jaoks meeldiv turismiinfrastruktuur

	 
	1.4.1.1. ajalooliste objektide väljaarendamine turismitoodeteks

	97
	Honori bastioni restaureerimine
	2022
	2024
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	ALPA

	98
	Muuseumi hoone projekteerimine ja ehitamine "Vana Narva miniatüüris" maketi paigutuseks
	2018
	2020
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Linnamajandusamet
	 

	99
	turismitoote „Vana Narva miniatuuris“ arendamine
	2017
	2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	SA Narva Muuseum
	LAÖA

	100
	projekt „Narva kindluse väljaarendamine kindlusarhitektuuri ajalugu tutvustavaks rahvusvaheliseks külastuskeskkonnaks”
	2014
	2019
	25738228
	1422728
	6
	132892
	 
	 
	 
	 
	SA Narva Muuseum
	 

	 
	1.4.1.2. vanalinna arendamine

	101
	Arheoloogiapargi väljaarendamine (projekteerimine ja ehitus)
	2019
	2022
	350000
	350000
	100
	 
	100000
	200000
	50000
	 
	Linnamajandusamet
	ALPA

	102
	Raekoja ja Raamatukogu ning nende lähialade detailplaneeringute koostamine
	2018
	2019
	5985
	5985
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	 

	103
	Peetri (J. Niimani) maja taastamine
	2019
	2022
	3000000
	3000000
	100
	 
	300000
	1350000
	1350000
	 
	Linnamajandusamet
	ALPA

	 
	1.4.1.3. turismiobjektide eksponeerimise tagamine ja turismiobjektidele juurdepääsu tagamine

	104
	"5-krooni" vaateplatsi ehitustööd
	2018
	2020
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	ALPA

	 
	1.4.1.4. turismiobjektide funktsioneerimise tagamine

	105
	Narva Stockholmi platsi ehitus, I etapp
	2016
	2021
	1015507
	155981
	15
	70000
	10000
	75981
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	ALPA

	106
	Narva Stockholmi platsi ehitus, II etapp
	2022
	2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	LMA

	107
	Narva raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine
	2016
	2021
	7193118
	2255001
	31
	763019
	779877
	685726
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	ALPA

	 
	1.4.1.5. Kreenholmi endise tööstusala arendamine

	108
	Narva rahvusvahelise kunstnike residentuurikeskuse loomine (Joala 18).
	2015
	2020
	663000
	132600
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	Narva Gate OÜ
	Eesti Kunstiakadeemia SA

	109
	Kreenholmi ala taaselavdamine ajalooliseks ning kõrgekvaliteetseks Narva elu- ja ettevõtlusruumiks.
	2016
	2022
	850583
	552879
	65
	 
	 
	 
	 
	 
	Narva Gate OÜ
	 

	110
	Kreenholmi tööstusinnovatsiooni teemaparki väljaarendamine
	2016
	2023
	5000000
	1700000
	34
	 
	 
	 
	 
	 
	Narva Gate OÜ
	 

	 
	1.5. linna infrastruktuuri abil on aidatud kaasa ettevõtluse arengule ja selle konkurentsivõime suurendamisele

	 
	1.5.1. luua linnas kaasaegne tootmistehnoloogiline infrastruktuur

	 
	1.5.1.1. tööstusalade ja tööstusparkide arendamine

	111
	Tööstuse digitaliseerimise, robotiseerimise ja automatiseerimise keskuse loomine Narva Tööstuspargi territooriumil.
	2019
	2021
	4000000
	600000
	15
	50000
	200000
	350000
	 
	 
	SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus
	LAÖA

	 
	1.5.1.2. inkubatsiooni- ja innovatsioonikeskuste loomine ja arendamine

	112
	äriinkubaatorite ja arengukeskuste asutamise ja arendamise toetamine
	2008
	2019
	50693
	50693
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 

	 
	2. Narva on Läänemere riikide regioonis tuntud kui dünaamiliselt arenev, multikultuurne, mugav ja turvaline linn

	 
	2.1. linna kuvand on arendatud

	 
	2.1.1. tõhustada olemasolevaid ja töötada välja uued meetmed linna maine kujundamiseks ja informatsiooni paremaks levitamiseks

	 
	2.1.1.1. linna positiivse maine turustamine

	113
	Linna ajalehe väljaandmine
	2019
	2022
	120000
	120000
	100
	120000
	 
	 
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 

	114
	Euroopa Kultuuripealinnaks 2024 kandideerimine
	2018
	2024
	215000
	215000
	100
	140000
	 
	 
	 
	 
	Kultuuriosakond
	 

	115
	Kaasaegse ühise linna ja turismiveebi loomine
	2019
	2019
	40000
	40000
	100
	10000
	 
	 
	 
	 
	Linnakantselei
	ALPA

	 
	2.1.1.2. uute reklaamtoodete valmistamine

	 
	2.1.1.3. osalemine rahvusvahelistel infomessidel

	 
	2.1.1.4. regulaarsete spordi-, kultuuri- ja meelelahutusürituste läbiviimine ja nende tutvustamine

	116
	Euroopa Kultuuripealinna 2024 tegevused
	2019
	2024
	20000000
	7000000
	35
	 
	 
	 
	 
	 
	Kultuuriosakond
	 

	117
	suvel Narva linnapäevad
	2008
	2023
	435000
	435000
	100
	75000
	75000
	75000
	75000
	75000
	Kultuuriosakond
	 

	118
	Narva - Sügispealinn
	2009
	2023
	206956
	206956
	100
	35000
	35000
	35000
	35000
	35000
	Kultuuriosakond
	 

	119
	sügisel Paul Keresele pühendatud maleturniir „Läänemere maletähed”
	2009
	2023
	51000
	51000
	100
	17000
	 
	17000
	 
	17000
	Kultuuriosakond
	 

	120
	sügisel Narva motokross
	2008
	2021
	8000
	8000
	100
	2000
	2000
	2000
	 
	 
	Kultuuriosakond
	 

	121
	sügisel poksiturniir "Lahing Narva all"
	2008
	2021
	13600
	13600
	100
	3400
	3400
	3400
	 
	 
	Kultuuriosakond
	 

	122
	talvel Chopini konkurss
	2008
	2023
	60000
	60000
	100
	10000
	10000
	10000
	10000
	10000
	Kultuuriosakond
	 

	123
	talvel "Uus Aasta saabub Narvast"
	2008
	2023
	120000
	120000
	100
	20000
	20000
	20000
	20000
	20000
	Kultuuriosakond
	 

	 
	2.1.2. luua Läänemere riikide regioonis arenenud ja efektiivne rahvusvaheliste sidemete ja koostöö võrk

	 
	2.1.2.1. osalemine naaberriikide üritustel

	124
	Narva linna päevad Sankt-Peterburis
	2008
	2022
	50000
	50000
	100
	25000
	 
	25000
	 
	 
	Kultuuriosakond
	 

	 
	2.1.2.2. osalemine rahvusvahelistes liitudes, assotsiatsioonides, komisjonides

	 
	2.1.2.3. suhete arendamine sõpruslinnadega

	 
	2.1.2.4. osalemine rahvusvahelistes ühisprojektides

	125
	Koostöö ja projektid URBACT ja linnaliste piirkondade koostöövõrgustike arendamise meetmete raames
	2016
	2020
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 

	126
	projekt "Via Hanseatica jätkuprojekt"
	2017
	2020
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 

	 
	2.1.2.5. piiriülese koostöö arendamine

	127
	Kaksiklinnade päevad (Narva päev Ivangorodis / Ivangorodi päev Narvas), mitmesugused üritused erinevatele sihtgruppidele
	2016
	2020
	25000
	25000
	100
	5000
	5000
	 
	 
	 
	Kultuuriosakond
	LAÖA

	128
	Projekt "Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine,II etapp"
	2017
	2021
	3075178
	451964
	15
	100000
	160000
	131964
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	SA Narva Muuseum

	129
	Narva Kulgu tööstusala arendamine
	2019
	2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus
	LAÖA

	130
	Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine III etapp
	2017
	2021
	1931000
	273816
	14
	81776
	80000
	77808
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	ALPA

	 
	2.1.2.6. Narva-Jõuesuuga ühine turismi arengustrateegia väljatöötamine

	 
	2.1.2.7. Euroregiooni loomine Eesti-Vene piiril

	 
	2.1.3. tõhustada avaliku, era- ja kolmanda sektori koostööd

	 
	2.1.3.1. kolmanda sektori ürituste ja projektide toetamine

	131
	Narva ja mittetulundusühingute vahelise koostöö toetamine
	2008
	2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 

	 
	2.1.3.2. riigi-, era- ja kolmanda sektori kaasamine linna arenguküsimustesse

	132
	Geoinfosüsteemi soetamine (GIS)
	2019
	2021
	36000
	36000
	100
	12000
	12000
	12000
	 
	 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	 

	133
	Tõhusam ja terviklikum info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimaluste kasutamine avalike teenuste osutamise korraldamisel ja arendamisel ning kvaliteetsem ja kuluefektiivsem avalikke teenuste osutamine ja edasi arendamine
	2016
	2020
	300000
	300000
	100
	 
	50000
	 
	 
	 
	Linnakantselei
	RA

	 
	3. Mitmekülgne ja efektiivne sotsiaalkaitse süsteem võimaldab linnaelanike vajadusi maksimaalselt katta

	 
	3.1. linnas on loodud efektiivne ja mitmekülgne sotsiaalkaitse süsteem

	 
	3.1.1. laiendada puudust kannatavatele isikutele osutatavate tugiteenuste spektrit

	 
	3.1.1.1. uute sotsiaalasutuste rajamine

	 
	3.1.1.2. koduteeninduse süsteemi arendamine

	 
	3.1.1.3. tugiteenuste arendamine

	 
	3.1.1.4. tugiteenuste osutamine psüühiliste erivajadustega inimestele

	134
	Psüühikahäiretega isikutele teenuste arendamine
	2016
	2023
	60000
	60000
	100
	10000
	10000
	10000
	10000
	10000
	Sotsiaalabiamet
	 

	135
	MTÜ Laste Päevakeskuse "LAD" toetamine
	2008
	2023
	1510440
	981786
	65
	89400
	89400
	89400
	89400
	89400
	Sotsiaalabiamet
	MTÜ Laste Päevakeskus "LAD"

	 
	3.1.1.5. lastega perekondade toetamine

	 
	3.1.2. tagada sotsiaalselt kaitsmata isikute rehabiliteerimine ja sotsialiseerimine

	 
	3.1.2.1. kodututele ja kinnipidamisasutustest vabanenud isikutele osutatavate teenuste arendamine

	 
	3.1.2.2. puuetega inimestele osutatavate teenuste arendamine

	136
	infrastruktuuri kohandamine puuetega inimestele Narva linna asutuste juurde
	2018
	2021
	505733
	165355
	33
	45084
	42067
	50000
	 
	 
	Linnamajandusamet
	ALPA

	137
	Eluruumi kohandamine vastavalt inimeste erivajadustele
	2017
	2023
	159000
	159000
	100
	24000
	30000
	30000
	30000
	30000
	Sotsiaalabiamet
	 

	138
	Sotsiaalteenuste arendamine ja teenuskohtade loomine
	2019
	2023
	1080000
	1080000
	100
	30000
	150000
	300000
	300000
	300000
	Sotsiaalabiamet
	 

	139
	Sotsiaalteenuste klientide elukvaliteedi parendamine ja võrdsete võimaluste tagamine
	2019
	2023
	143500
	143500
	100
	13500
	20000
	30000
	40000
	40000
	Sotsiaalabiamet
	 

	140
	Uute IT lahenduste kasutuselevõtt sotsiaalteenuste arendamiseks
	2020
	2023
	170000
	170000
	100
	 
	35000
	45000
	45000
	45000
	Sotsiaalabiamet
	 

	141
	sotsiaal- ja terviseedenduse valdkonnas infoürituste korraldamine
	2017
	2022
	28000
	28000
	100
	4000
	5000
	6000
	7000
	 
	Sotsiaalabiamet
	 

	 
	3.1.2.3. eakatele inimestele osutatavate teenuste arendamine

	 
	3.1.2.4. tööturule töötute integreerimine

	 
	3.1.3. viia sotsiaalasutuste materiaal-tehniline baas vastavusse tänapäeva nõuetega

	 
	3.1.3.1. sotsiaalasutuste tehnilise seisundi parandamine

	142
	Sotsiaalinfrastruktuuri optimeerimine ja arendamine (ettevalmistustööd)
	2020
	2021
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Sotsiaalabiamet
	LMA

	143
	Sotsiaalinfrastruktuuri optimeerimine ja arendamine
	2022
	2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Sotsiaalabiamet
	LMA

	144
	M.Maslovi tn 3a hoones ühisköögi ehitustööd (sh projekteerimine) ning tuletõkkeuste ja ATS hoones paigaldamine
	2016
	2021
	158000
	158000
	100
	 
	70000
	83223
	 
	 
	Linnamajandusamet
	SAA

	145
	Hariduse tn. 2 hoone renoveerimine ja maa-ala heakorrastamine
	2018
	2020
	114000
	15000
	13
	3000
	12000
	 
	 
	 
	Linnamajandusamet
	MTÜ Laste Päevakeskus "LAD"

	146
	Narva Sotsiaaltöökeskuse (M. Maslovi tn 3a) hoone renoveerimistööd
	2019
	2021
	200000
	200000
	100
	 
	100000
	100000
	 
	 
	Linnamajandusamet
	SAA

	147
	Narva Sotsiaaltöökeskuse (M. Maslovi tn 3a) maa-ala heakorrastamine (sh projekteerimine)
	2015
	2021
	287394
	287394
	100
	 
	15000
	270000
	 
	 
	Linnamajandusamet
	SAA

	 
	3.1.4. arendada välja preventiivsed suunad

	 
	3.1.4.1. psühholoogilise abi süsteemi organiseerimine ja arendamine

	 
	3.1.4.2. tervisliku eluviisi propageerimine

	148
	laste tervist edendavad tegevused koolieelsetes lasteasutustes
	2008
	2022
	35905
	35905
	100
	4000
	5000
	5000
	5000
	 
	Sotsiaalabiamet
	 

	149
	õpilaste tervist edendavad tegevused koolides
	2008
	2022
	41737
	34224
	82
	4000
	5000
	5000
	5000
	 
	Sotsiaalabiamet
	 

	150
	tervist edendavate ettevõtete võrgustiku loomine ja arendamine
	2008
	2022
	11112
	11112
	100
	1000
	1000
	1000
	1000
	 
	Sotsiaalabiamet
	 

	151
	vigastuste ennetamine lastel
	2008
	2022
	95634
	21948
	23
	2500
	2500
	2500
	2500
	 
	Sotsiaalabiamet
	 

	152
	südame- ja veresoonkonnahaiguste ennetamine
	2008
	2022
	84488
	27163
	32
	3000
	3000
	 
	 
	 
	Sotsiaalabiamet
	 

	153
	alkoholismi, narkomaania ja HIV/AIDSi ennetamine
	2008
	2022
	540465
	211430
	39
	15000
	15000
	15000
	15000
	 
	Sotsiaalabiamet
	 

	 
	3.1.5. arendada välja tervishoiusüsteem

	 
	3.1.5.1. meditsiiniasutuste vahelise koostöö korraldamine kvaliteetsete ja mitmekülgsete meditsiiniteenuste osutamise tagamiseks

	154
	Õendusabi ja hooldusabi teenuste osutamine
	2013
	2023
	1725501
	1725501
	100
	160000
	170000
	340000
	340000
	340000
	SA Narva Haigla
	 

	155
	linna tervise- ja heaoluprofiili koostamine
	2008
	2023
	10628
	10628
	100
	1000
	 
	 
	 
	1000
	Sotsiaalabiamet
	 

	 
	3.1.5.2. meditsiiniasutuste infrastruktuuri arendamine

	156
	SA Narva Haigla "Esmatasandi tervisekeskuse kaasajastamine"
	2016
	2019
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	SA Narva Haigla
	 

	 
	4. Linnas toimib konkurentsivõimeline üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide süsteem, mis toetub õpetamise kõrgele tasemele ja kaasaegsele materiaal-tehnilisele baasile

	 
	4.1. linnas on loodud konkurentsivõimeline üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide süsteem

	 
	4.1.1. soodustada pedagoogide ja haridusala töötajate kvalifikatsiooni tõstmise abil õpetamise kõrge tase

	 
	4.1.1.1. olemasoleva kaadri koolitamine

	157
	õpetajate ja haridusala töötajate täiendõpe
	2008
	2023
	1925873
	163937
	9
	5000
	5000
	5000
	5000
	5000
	Kultuuriosakond
	 

	 
	4.1.1.2. uue kvalifitseeritud kaadri kaasamine

	 
	4.1.2. viia vastavusse munitsipaalõppeasutuste materiaal-tehniline baas tänapäeva nõuetega

	 
	4.1.2.1. koolide, lasteaedade ja huvikoolide remont

	158
	Innovaatiliste ja kõrgemale energiaklassile vastavate koolieelse lasteasutuse hoonete ehitamine (ettevalmistustööd)
	2020
	2021
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kultuuriosakond
	ALPA

	159
	Innovaatiliste ja kõrgemale energiaklassile vastavate koolieelse lasteasutuse hoonete ehitamine
	2022
	2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kultuuriosakond
	LMA

	160
	Munitsipaalharidusasutuste hoonete tehnilise ekspertiisi korraldamine
	2020
	2020
	100000
	100000
	100
	 
	100000
	 
	 
	 
	Kultuuriosakond
	LMA

	161
	Uue (kuni 256 õppekohaga) koolieelse lasteasutuse hoone ehitamine
	2020
	2022
	6000000
	6000000
	100
	 
	500000
	3500000
	2000000
	 
	Kultuuriosakond
	LMA

	162
	Lasteaedades köögitehnika ja kütteseadmete väljavahetamise programm
	2018
	2022
	300000
	300000
	100
	 
	100000
	100000
	100000
	 
	Linnamajandusamet
	KO

	163
	Lasteaia Kakuke (Hariduse tn. 30) renoveerimine
	2017
	2019
	1231094
	852053
	69
	496747
	 
	 
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	KO

	164
	Küttesüsteemi väljavahetamine Narva lasteaias Põngerjas
	2018
	2020
	86255
	21564
	25
	21564
	 
	 
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	KO

	165
	Koolide ja gümnaasiumide projekteerimine ja renoveerimine
	2015
	2022
	1413982
	1413982
	100
	274000
	553572
	100000
	100000
	 
	Linnamajandusamet
	 

	166
	Detailplaneeringu koostamine ja arhitektuuri ideekonkursi läbiviimine Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamiseks
	2019
	2019
	25796
	25796
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	KO

	167
	Projekt "Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine"
	2016
	2022
	3000000
	415000
	14
	120295
	53950
	178505
	62250
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	KO

	168
	Narva Kesklinna Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine
	2017
	2022
	6117647
	917647
	15
	275295
	155084
	349621
	137647
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	KO

	169
	Soldino Gümnaasiumi ehitustööd(sh projekteerimine)
	2015
	2020
	126844
	126844
	100
	 
	89438
	 
	 
	 
	Linnamajandusamet
	KO

	170
	Narva Soldino Gümnaasiumi fassaadide rekonstrueerimine
	2017
	2019
	255564
	255564
	100
	243600
	 
	 
	 
	 
	Linnamajandusamet
	 

	171
	Paju Kooli remont (sh ekspertiis, valgustus klassiruumides, treppid, veetorud, WC, soojusõlm, füüsika-keemia kabinetid, ventilatsioonisüsteem, võimla seinte remont)
	2019
	2019
	19452
	19452
	100
	19452
	 
	 
	 
	 
	Linnamajandusamet
	KO

	172
	reaal- ja loodusteaduse kabinettide rekonstrueerimine ja varustamine vastavalt uue õppekava nõuetele
	2018
	2023
	432068
	432068
	100
	32068
	100000
	100000
	100000
	100000
	Linnamajandusamet
	KO

	173
	poiste tööõpetuse kabinettide rekonstrueerimine ja varustamine vastavalt tänapäeva nõuetele (Kesklinna-, Eesti-, Pähklimäe-, Kreeenholmi Gümnaasium; Narva Keeltelütseum, 6.-, Paju Kool)
	2016
	2021
	584838
	584838
	100
	 
	180000
	300000
	 
	 
	Linnamajandusamet
	KO

	174
	koolieelsete lasteasutuste mängu- ja spordiplatside ning koolistaadionide ja territoriumide rekonstrueerimine (sh projekteerimine)
	2007
	2020
	3319020
	3319020
	100
	710000
	1790000
	 
	 
	 
	Linnamajandusamet
	KO

	175
	Narva lasteaia Punamütsike (Viru tn. 4) renoveerimine ja lasteaiahoones energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine
	2016
	2019
	722157
	635835
	88
	607371
	 
	 
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	KO

	176
	lasteaedade remondiks projekteerimine ja ehitustööd
	2008
	2022
	3944848
	3944848
	100
	576541
	763445
	819300
	95000
	 
	Linnamajandusamet
	KO

	177
	Koolieelsete lasteasutuste heakorrastamine ja välisvalgustus (sh projekteerimine)
	2016
	2019
	690522
	690522
	100
	150000
	 
	 
	 
	 
	Linnamajandusamet
	KO

	178
	Ujula hoone (Võidu 4) fassaadide rekonstrueerimine
	2018
	2021
	784500
	784500
	100
	 
	392250
	392250
	 
	 
	Linnamajandusamet
	 

	179
	Narva Lauatennise kompleksi (Puškini tn 25b) ventilatsiooni paigaldamine
	2020
	2020
	506000
	506000
	100
	 
	506000
	 
	 
	 
	Linnamajandusamet
	 

	180
	Paemurru kooli aadressil 26.Juuli tn 4 spordisaali rekonstrueerimine ja remont (poksisaal)
	2020
	2021
	400000
	400000
	100
	 
	200000
	200000
	 
	 
	Linnamajandusamet
	KO

	181
	Narva Muusikakool (26. Juuli 9) renoveerimine (aknade vahetamine, remont ja seadmed)
	2012
	2020
	314130
	314130
	100
	 
	160000
	 
	 
	 
	Linnamajandusamet
	KO

	182
	koolieelsete lasteasutuste ning koolide territooriumide ja munitsipaalõppeasutustele sissepääsuteede rekonstrueerimine
	2014
	2019
	154476
	154476
	100
	38000
	 
	 
	 
	 
	Linnamajandusamet
	KO

	183
	munitsipaalharidusasutuste territooriumide ümbritsevate tarade renoveerimine või ehitamine
	2012
	2020
	266899
	266899
	100
	104396
	95000
	 
	 
	 
	Linnamajandusamet
	KO

	 
	4.1.2.2. varustamine kaasaegse tehnika ja vajaliku inventariga

	184
	Turvameetmete rakendamine koolide arvutivõrkudes
	2020
	2023
	40000
	40000
	100
	 
	10000
	10000
	10000
	10000
	Kultuuriosakond
	 

	185
	Koolieelsete lasteasutuste IKT-pargi arendamine
	2014
	2023
	103000
	103000
	100
	10300
	10300
	10300
	10300
	10300
	Kultuuriosakond
	 

	 
	4.1.3. soodustada aktiivne noorte osalust linna ühiskondlikus elus

	 
	4.1.3.1. noortekeskuste arendamine

	 
	4.1.3.2. noorte initsiatiivi toetamine

	186
	Noorte foorumi korraldamine
	2019
	2022
	8000
	8000
	100
	 
	2000
	2000
	2000
	 
	Narva Noortekeskus
	 

	187
	Noorte vabatahtlikute keskkonna loomine ja arendamine
	2019
	2022
	8000
	8000
	100
	 
	2000
	2000
	2000
	 
	Narva Noortekeskus
	 

	188
	Narva õpilasmalevate ja innovatsiooni malevate tegevuse arendamine (sh erivajadustega õpilastele ja noortele)
	2016
	2022
	159400
	159400
	100
	27000
	25000
	25000
	25000
	 
	Narva Noortekeskus
	 

	189
	Infomessi "Orientiir" korraldamine
	2016
	2022
	62000
	62000
	100
	8000
	10000
	10000
	10000
	 
	Narva Noortekeskus
	 

	190
	Noorsootöö projektide toetamine
	2007
	2022
	114000
	114000
	100
	7000
	10000
	10000
	10000
	 
	Narva Noortekeskus
	 

	191
	Narva Noorteparlamendi töö toetamine
	2011
	2022
	20000
	20000
	100
	2500
	2500
	2500
	2500
	 
	Narva Noortekeskus
	 

	192
	Uute formaatide loomine noorte osalemiseks otsuste tegemisel
	2018
	2019
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Narva Noortekeskus
	KO

	 
	4.1.3.3. noorte kaasamine noortevaldkonda võimaluste kättesaadavuse ja mitmekesisuse abil

	 
	4.1.4. toetada erivajadusega õppijate arengut

	 
	4.1.4.1. õppeprotsessi arendamine

	193
	tugiteenuste arendamine koolides ja lasteaedades (sh õpilaskodu toetamine, tugispetsialistide teenuse rakendamine ka lasteaedades)
	2013
	2023
	1531891
	1031000
	67
	206200
	206200
	206200
	206200
	 
	Kultuuriosakond
	 

	 
	4.1.4.2. linna eripära arvestamine õppeprotsessis

	194
	koolieelsetes lasteasutustes keelekümblusrühmade avamine
	2012
	2023
	581840
	581840
	100
	46310
	46310
	46310
	68910
	68910
	Kultuuriosakond
	 

	 
	4.1.5. mitmeharulise huvikooli loomine gümnaasiumiastme õpilaste jaoks

	 
	4.1.5.1. võimaluse loomine Narva gümnaasiumiõpilastele kooliõppeainete (füüsika, keemia, matemaatika jms) sügavõppeks ning riigikeele ja võõrkeelte lisaõppeks

	 
	4.1.5.2. lektorite ja teadus- ja haridusasutuste õppejõudude kaasamine õppetundide läbiviimisse Eestist ja välismaalt

	 
	5. Narva elanikkonna tööhõive ja keskmise palga tase on Ida-Virumaa keskmisest kõrgem

	 
	5.1. linnas on loodud elanikkonna tööhõiveks kõik vajalikud tingimused

	 
	5.1.1. luua tingimused uute töökohtade tekkimiseks

	 
	5.1.1.1. soodustingimuste loomine tootmisettevõtetele ja teenindussfäärile

	 
	5.1.1.2. linna administratiivterritooriumil tegutsevate ettevõtete konkurentsivõime suurendamine

	195
	ettevõtjate uute töökohtade loomisele suunatud projektide toetamine
	2010
	2019
	167957
	167957
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 

	 
	5.1.1.3. investorite kaasamine

	196
	Narva investeerimispassi arendamine
	2008
	2023
	4956
	4956
	100
	567
	500
	500
	500
	500
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 

	 
	5.1.1.4. logistika- ja transpordiettevõtete kaasamine

	 
	5.1.1.5. alustavate ettevõtjate toetamine

	197
	alustavate ettevõtjate projektide kaasfinantseerimine
	2008
	2023
	183823
	183823
	100
	6000
	15000
	15000
	15000
	15000
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 

	 
	5.1.1.6. hobi elukutseks muutmise toetamine

	 
	5.1.1.7. ettevõtluse oskusi edendamine ja koolitamine

	198
	Noorte ettevõtlikkuse tõstmise tegevused
	2018
	2020
	10000
	10000
	100
	 
	10000
	 
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 

	 
	5.1.1.8. linna ettevõtete ekspordipotentsiaali arendamine

	199
	ettevõtjate messidel osalemise toetamine
	2008
	2023
	4522
	4522
	100
	 
	600
	600
	600
	600
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 

	 
	5.1.1.9. noorte spetsialistide ja ettevõtjate toetamine stipendiumide ja koolitusabi kaudu
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