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Narva linna 2020. aasta eelarve täitmine 9 kuu eest

1. Asjaolud ja menetluse käik

Narva linna 2020. aasta eelarve on kinnitatud Narva Linnavolikogu 19.12.2019 määrusega nr 27 (https://www.riigiteataja.ee/akt/431122019090?leiaKehtiv). Narva linna 2020.a eelarve on koostatud tekkepõhiselt, seega tehingud kajastatakse vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või välja makstakse. Selleks, et saada ülevaadet eelarveaastal kulutuste eest tasumiseks vajaminevatest rahalistest ressurssidest, on koostatud tekkepõhise eelarve juurde ka rahavoogude prognoos.

Narva Linnavalitsuse Rahandusamet on koostanud ülevaadet Narva linna 2020. aasta eelarve täitmisest 9 kuu eest. Ülevaade on esitatud allpool nimetatud lisades:

1. Lisa 1 “Narva linna 2020.aasta koondeelarve”

2. Lisa 2 „Narva linna 2020. aasta ametiasutuste eelarved väljaminekute osas”
3. Lisa 3 “Narva linna 2020.aasta finantseerimistegevuse eelarve”

4. Lisa 4 „Narva linna 2020.aasta eelarves ettenähtud toetused”
5. Lisa 5 „Narva linna 2020.aasta rahavoogude prognoos“

6. Lisa 6 “ 2020.aasta täiendavate sihtotstarbeliste laekumiste eelarve asutuste lõikes ”

7. Lisa 7 “Reservfondist vahendite eraldamine 2020.aastal”  

Narva linna 2020.aasta eelarve on kokku 103 542 027 eurot, selle täitmine seisuga 30.09.2020.a moodustab 59 687 012 eurot e.57,6%. Alljärgnevalt on esitatud ülevaade eelarve täitmisest eelarveosade lõikes.

2020.aasta 9 kuu põhitegevuse tulude eelarve täitmine on 54 988 035 eurot ehk 80,2%  põhitegevuse tulude eelarvest: 

Maksutulud - 23 027 466 eurot e. 80,4%, sellest:

füüsilise isiku tulumaks - 22 763 818 eurot ehk 80,4% eelarvest.

maamaks -147 328 eurot. Vastavalt § 7 lõike 1 maamaksuseadusele  tasumine maksumaksjate poolt on järgnev: kuni 64-eurone maamaks mis tahes kohaliku omavalitsuse üksuses asuvalt maalt tasutakse 31. märtsiks. Maamaksust, mis ületab 64 eurot, tasutakse 31. märtsiks vähemalt pool, kuid mitte vähem kui 64 eurot. Ülejäänud osa maamaksust tasutakse hiljemalt 1. oktoobriks.

Tulud kaupade ja teenuste müügist - 3 202 185 eurot ehk 72,1%  eelarvest, sellest: 

riigilõivud on 42 864 eurot ehk 86,2% eelarvest.

tulud haridusalasest  tegevusest on 1 694 507 eurot ehk 67,6% eelarvest.

tulud kultuuri- ja kunstialasest  tegevusest moodustasid 43 644 eurot ehk 41,7% eelarvest. 
tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest on 187 259 eurot ehk 59,2% eelarvest.

tulud sotsiaalabialasest tegevusest on 989 020 eurot ehk 88,6% eelarvest. Tulude täitmine tuleneb Narva Sotsiaaltöökeskuse poolt osutatud teenustest, sellest: üldhooldekodu teenused – 616 666 eurot, asendushooldusteenus - 66 420 eurot, tööalase rehabilitatsiooni teenuse eest Eesti Töötukassa poolt - 33 800 eurot, sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus ja erihoolekandeteenus (sh kogukonnas elamise teenus), mida finantseeritakse Sotsiaalkindlustusameti poolt - 162 267 eurot jt.

tulud muudelt majandusaladelt on 19 066 eurot, mis peamiselt on seotud  Victoria bastioni külastuskeskuse teenuste müügist saadud tuluga. 

üür- ja rent on 197 853 eurot ehk 66,5% eelarvest. Täitmine asutuste lõikes on järgmine: Kultuuriosakond - 28 615 eurot, Linnakantselei  - 2 782 eurot, Linnamajandusamet - 165 416 eurot, Arenduse ja Ökonoomika Amet - 1 040 eurot. 

õiguste müük (hoonestusõiguse seadmise tasu) - täitmine antud osas moodustas 20 319 eurot. Hoonestusõiguse seadmise tasu laekub lepingute järgi 2 korda aastas:1. juuliks ning 1. jaanuariks.
muu toodete ja teenuste müük - 4 910 eurot enampakkumise osalemise eest, maa erastamise eeltoimingute teostamise eest, veoloa taotluse läbivaatamise eest jt. 

Saadud toetused - 28 700 887 eurot ehk 81% eelarvest, sellest: 

saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine moodustas 766 917 eurot, sellest: 

· 742 645 eurot - asutuste saadud sihtfinantseerimine.
· 19 497 eurot - sihtotstarbelised laekumised pärandvaralt.
· 4 260 eurot - sildfinantseerimise tagastamine projekti „Narva linnapiirkonna jalg ja jalgrattateede võrgustiku rajamine II etapp“ raames.
· 515 eurot - õppelaenude põhiosa kustutamine ja maksud erisoodustustelt. 

kohaliku omavalitsuse toetusfondi vahendid moodustasid 14 634 264 eurot ehk 82,1%. Toetusfondi vahendid jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel vastavalt Vabariigi Valitsuse 23.01.2020 korraldusele nr 21 „Toetusfondist üldhariduskoolide pidamiseks antava toetuse jaotus 2020. aastal“, 20.02.2020 korraldusele nr 63 „Tasandus- ja toetusfondi jaotus 2020. aastal“ ja Vabariigi Valitsuse 01.05.2020  korraldusele nr 142 „Toetusfondi lisavahendite jaotus 2020. aastal“. 

kohaliku omavalitsuse tasandusfondi vahendid moodustasid 12 522 049 eurot ehk 80%. Tasandusfondi vahendid jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel vastavalt 20.02.2020 korraldusele nr 63 „Tasandus- ja toetusfondi jaotus 2020. aastal“. 

saadud tegevustoetused, täitmine moodustas 777 657 eurot.

Muud tegevustulud – 57 497 eurot, sellest: 

kaevandamisõiguse tasu - 3 817 eurot, maardlate kaevandamisõiguse tasudest.   

saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis on  6389 eurot - saastetasu jäätmete viimisel keskkonda.

trahvid summas 23 736 eurot, sellest 5 580 eurot - hoiatustrahv rikkumisega pargitud sõiduki eest (liiklusseadus §241 lg1), 17 956 eurot - leppetrahv lepingu mittekohase täitmise eest ja 200 eurot - trahv kaubandustegevuse rikkumise eest.

muud tulud varadelt - 12 679 eurot, võlalt arvestatud intressitulu: 9 687 - parkimistingimuste rikkumise viivistasu ja 2 992 eurot sh rendilepingutelt saadud viivised summas 1 548 eurot jt.

muud tulud - 8 147 eurot, sh  3 926 eurot - kahju hüvitamine, 1 459 eurot - kompromissi järgi kohtumääruse alusel projekti „Narva linna bussi- ja raudteejääma arendus“ kohta, 1 331 eurot - sunniraha vastavalt Narva linna heakorraga eeskirja nõudeid rikkumisele, 864 eurot - mitteõiguspäraselt saadud hooldajatoetuse tagastamine, 342 eurot - kulude hüvitamine, mis on seotud pärandi vormistamisega jt.

Täitmine põhitegevuse kulude osas moodustab 42 193 624 eurot. e.66,9%. Ülevaade kulude majandusliku sisu järgi on esitatud lisas 1. Põhitegevuse kuludega kaasnev käibemaksukulu kajastatakse koos majandamiskuludega, kuid eraldi vastaval käibemaksukulu kontol.

Investeerimistegevuse osas täitmine on järgmine:  

põhivara müük moodustas 123 796 eurot ehk 123,8 % eelarvest korterite võõrandamise arvelt. 

saadud sihtfinantseerimise põhivara soetuseks moodustas 758 564 eurot, sellest 515 930 eurot - asutuste saadud sihtfinantseerimine ja 100 000 eurot - kohaliku tee ehitamiseks juhtumipõhise investeeringutoetus  (Elektrijaama tee rekonstrueerimiseks) ning 142 634 eurot - sildfinantseerimise tagastamine projektide raames, sh „Narva linna sadama bokside rekonstrueerimine“ - 108 202 eurot ja „Narva linnapiirkonna jalg ja jalgrattateede võrgustiku rajamine“, I etapp ja II etapp - 34 432 eurot. Antud tuluosas on eelarve aruandeperioodi jooksul suurendatud tulenevalt Riigihalduse ministri 15.05.2020 määrusest nr 19 "COVID-19 eriolukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeeringuteks, lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord" summas 2 358 000 eurot ja asutuste täiendavate toetuste arvelt summas 805 731 eurot. 

finantstulud - 101 461 eurot, sellest: 100 000 eurot - AS Transservis-N dividentide väljamaks ja 1 461 eurot - hoiuste pangaintress.

põhivara soetus - täitmine moodustab 8 040 844 eurot e. 30,7% täpsustatud eelarvest. Põhivara soetamisega kaasnevat käibemaksu kajastatakse investeerimistegevuse eelarveosas koos soetatava põhivara maksumusega, kuid eraldi käibemaksukulu kontol.
põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine - täitmine moodustab 269 572 eurot e. 52%.

osaluste soetus - täitmine moodustab 2 201 060 eurot.
finantskulud - täitmine moodustab 336 521 eurot e. 62,1%. Kohustiste intresside tasumine sõltub sõlmitud sh laenulepingutest.

Finantseerimistegevus: 

kohustiste võtmises on kajastatud saadud laen summas 10 609 600 eurot.

kohustiste tasumise osas on kajastatud võetud kohustiste (laen ja kapitalirent) tasumine, täitmine moodustab 6 645 391 eurot. 
Likviidsete varade muutus

Raha ja raha ekvivalentide muutus - summa 6 087 996 eurot eelarve täitmise osas näitab raha muutust (suurenemist) kassas aruandeperioodi lõpu seisuga võrreldes aruandeperioodi algusega.

Nõuete ja kohustiste saldode muutus. Antud osas on kajastatud, sh võetud sildfinantseerimise kohustised, toetuste ja siirete kohustised, toetusteks saadud ettemaksed.
Ülevaade sissetulekute osas on esitatud lisas 1. Ülevaade väljaminekute osas on esitatud lisas 1, asutuste lõikes on esitatud lisades 2-4. Ülevaade Narva linna rahavoogude osas on esitatud lisas 5 (kus 2020.a rahavoogude plaan moodustab 104 768 844 eurot, täitmine 62 133 012 eurot) ja lisas 6 (täiendavate laekumiste eelarve osas). Ülevaade reservfondi kasutamisest on esitatud lisas 7. 
Andmed on esitatud eurodes.

2. Õiguslikud alused

Ülevaade esitatakse vastavalt  kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §30 lõike 1 punktile 3, mille kohaselt linnavalitsus lahendab ja korraldab kohaliku elu küsimusi, mis ei kuulu volikogu pädevusse.

3. Otsus

Võtta teadmiseks Narva linna 2020.aasta eelarve täitmine 9 kuu eest vastavalt lisadele.

4. Rakendussätted

4.1.Korraldus jõustub seadusega sätestatud korras.

4.2.Korraldust võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

Aleksei Jevgrafov
                                                 Üllar Kaljuste 
Linnapea 



                         Linnasekretär 
Narva Linnavalitsuse 

korralduse lisa 1

Narva linna 2020.aasta koondeelarve





	Nimetus
	2020.a eelarve  
	2020.a eelarve täitmine
	2020.a eelarve täitmise %

	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU
	68 561 220
	54 988 035
	80,2%

	Maksutulud
	28 656 625
	23 027 466
	80,4%

	Füüsilise isiku tulumaks
	28 314 523
	22 763 818
	80,4%

	Maamaks
	250 602
	147 328
	58,8%

	Reklaamimaks
	68 000
	78 620
	115,6%

	Teede ja tänavate sulgemise maks
	6 500
	21 660
	333,2%

	Parkimistasu
	17 000
	16 040
	94,4%

	Tulud kaupade ja teenuste müügist
	4 439 293
	3 202 185
	72,1%

	Riigilõivud
	49 750
	42 864
	86,2%

	Tulud haridusalasest  tegevusest
	2 508 136
	1 694 507
	67,6%

	Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest
	104 740
	43 644
	41,7%

	Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest
	316 445
	187 259
	59,2%

	Tulud sotsiaalabialasest  tegevusest
	1 116 650
	989 020
	88,6%

	Tulud üldvalitsemisest
	5 000
	2 743
	54,9%

	Tulud muudelt majandusaladelt
	16 200
	19 066
	117,7%

	Üür ja rent
	297 528
	197 853
	66,5%

	Õiguste müük
	21 344
	20 319
	95,2%

	Muu toodete ja teenuste müük 
	3 500
	4 910
	140,3%

	Saadud toetused 
	35 430 730
	28 700 887
	81,0%

	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine
	1 165 310
	766 917
	65,8%

	Kohaliku omavalitsuse toetusfond 
	17 831 488
	14 634 264
	82,1%

	Kohaliku omavalitsuse tasandusfond 
	15 652 561
	12 522 049
	80,0%

	Saadud tegevustoetused
	781 371
	777 657
	99,5%

	Muud tegevustulud
	34 572
	57 497
	166,3%

	Kaevandamisõiguse tasu
	 
	3 817
	100%

	Laekumine vee erikasutusest
	1 500
	1 262
	84,1%

	Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis
	0
	6 389
	100%

	Trahvid
	24 569
	23 736
	96,6%

	Muud tulud varadelt
	3 400
	12 679
	372,9%

	Tulud varude müügist
	1 312
	1 467
	111,8%

	Muud tulud 
	3 791
	8 147
	214,9%

	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU
	63 115 064
	42 193 624
	66,9%

	Antavad toetused tegevuskuludeks
	5 951 680
	3 761 106
	63,2%

	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele
	2 146 787
	1 211 988
	56,5%

	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks
	3 725 791
	2 491 164
	66,9%

	Mittesihtotstarbelised toetused
	79 102
	57 954
	73,3%

	Muud tegevuskulud
	57 163 384
	38 432 518
	67,2%

	Tööjõukulud
	40 919 420
	28 365 837
	69,3%

	Majandamiskulud
	16 219 874
	10 033 365
	61,9%

	Muud kulud
	24 090
	33 316
	138,3%

	PÕHITEGEVUSE TULEM
	5 446 156
	12 794 411
	

	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU
	-25 938 109
	-9 863 803
	38,0%

	Põhivara müük 
	100 000
	123 796
	123,8%

	Põhivara soetus 
	-26 192 168
	-8 040 844
	30,7%

	Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
	3 313 100
	758 564
	22,9%

	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine
	-518 062
	-269 572
	52,0%

	Osaluste soetus
	-2 201 166
	-2 201 060
	100,0%

	Tagasilaekuvad laenud
	767
	373
	48,6%

	Finantstulud
	101 250
	101 461
	100,2%

	Finantskulud 
	-541 830
	-336 521
	62,1%

	EELARVE TULEM
	-20 491 953
	2 930 608
	

	FINANTSEERIMISTEGEVUS
	11 923 723
	3 964 209
	33,2%

	Kohustiste võtmine 
	22 897 460
	10 609 600
	46,3%

	Kohustiste tasumine 
	-10 973 737
	-6 645 391
	60,6%

	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS
	 
	 
	

	Raha ja raha ekvivalentide muutus
	-10 213 458
	6 087 996
	

	Nõuete ja kohustiste saldode muutus
	-1 645 228
	-806 821
	


Narva Linnavalitsuse 

korralduse 

Lisa 2

Narva linna 2020. aasta ametiasutuste eelarved väljaminekute osas

	
	Narva linna 2020.a eelarve
	Narva linna 2020.a eelarve täitmine

	Nimetus
	Põhitegevuse kulud 
	Investeerimis
tegevus
	Finantseerimis
tegevus
	2020.a eelarve kokku
	Põhitegevuse kulud 
	Investeerimis
tegevus
	Finantseerimis
tegevus
	2020.a eelarve täitmine kokku
	 2020.a eelarve täitmise %%

	Narva Linnavalitsuse  Kultuuriosakond 
	41 282 237
	95 068
	
	41 377 305
	27 542 332
	58 102
	
	27 600 434
	67%

	 Narva linna  Sotsiaalabiamet
	8 261 209
	341 785
	145 042
	8 748 036
	5 376 847
	274 209
	107 963
	5 759 019
	66%

	Narva Linnavolikogu Kantselei
	467 092
	
	
	467 092
	321 555
	
	
	321 555
	69%

	Narva Linnakantselei 
	1 398 329
	18 396
	4 520
	1 421 245
	943 005
	18 161
	3 382
	964 548
	68%

	Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine
	543 189
	255 509
	10 824 175
	11 622 873
	353 431
	117 379
	6 534 046
	7 004 856
	60%

	 Narva Linnavalitsuse  Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	659 021
	182 590
	
	841 611
	383 318
	4 764
	
	388 082
	46%

	 Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	8 961 400
	14 359 448
	
	23 320 848
	6 285 635
	7 022 428
	
	13 308 063
	57%

	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	1 533 733
	14 200 430
	
	15 734 163
	987 501
	3 352 954
	
	4 340 455
	28%

	 Reservfond
	8 854
	
	
	8 854
	0
	
	
	0
	0%

	KOKKU 
	63 115 064
	29 453 226
	10 973 737
	103 542 027
	42 193 624
	10 847 997
	6 645 391
	59 687 012
	58%


Narva Linnavalitsuse 

korralduse 

Lisa 3

Narva linna 2020.aasta finantseerimistegevuse eelarve

Kasutatud lühendid: OF- omafinantseerimine, SF- sildfinantseerimine
	 
	
	2020.a eelarve
	2020.a eelarve täitmine 
	
	

	
	OF
	SF
	kokku
	OF
	SF
	kokku
	kokku %
	Teostaja
	Valdaja

	
	19 961 405
	5 526 736
	25 488 141
	9 745 320
	0
	9 745 320
	38%
	
	

	
	OF
	SF
	kokku
	OF
	SF
	kokku
	kokku
	
	

	1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED
	2 201 166
	0
	2 201 166
	2 201 060
	0
	2 201 060
	100%
	 
	 

	1.1 Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris 
	2 201 166
	0
	2 201 166
	2 201 060
	0
	2 201 060
	100%
	 
	 

	1.1.1
	AS Narva Vesi aktsiakapitali suurendamiseks
	2 201 166
	 
	2 201 166
	2 201 060
	 
	2 201 060
	100%
	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

	2. MAJANDUS
	10 407 753
	3 494 636
	13 902 389
	3 025 404
	0
	3 025 404
	22%
	 
	 

	2.1 Maanteetransport
	7 141 871
	2 210 748
	9 352 619
	2 211 749
	0
	2 211 749
	24%
	 
	 

	2.1.1
	Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine, II etapp
	507 396
	1 210 748
	1 718 144
	41 887
	 
	41 887
	2%
	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

	2.1.2
	TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas 
	2 203 953
	1 000 000
	3 203 953
	2 160
	 
	2 160
	0%
	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

	2.1.3
	Narva linna bussi- ja raudteejaama arendus
	239 334
	 
	239 334
	214 133
	 
	214 133
	89%
	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

	2.1.4
	Malmi tn 5a teede ja parkla ehitamine
	362 551
	 
	362 551
	347 053
	 
	347 053
	96%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

	2.1.5
	Narva linnas kvartalisiseste teede ja parklate ehitamine (sh: Energia põik, Energia 2a teede ehitamine; Kreenholmi 3b, Energia põik ja Rahu 32a parklate ehitamine, sh projekti korrigeerimine; Tallinna mnt 4b, Tallinna mnt 4c, Tallinna mnt 60, Tallinna mnt J3, Rahu 12a parklate projekteerimine ja ehitamine; Kangelaste prospekt J1 kõnnitee projekteerimine ja ehitamine; Kangelaste T1 projekti korrigeerimine; V.Gerassimovi tänav T1, Kooli põik J1, A.Puskini tn 55 parklate projekteerimine)
	1 273 394
	 
	1 273 394
	177 960
	 
	177 960
	14%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

	2.1.6
	Uusküla põigu projekteerimine ja ehitamine
	688 497
	 
	688 497
	657 935
	 
	657 935
	96%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

	2.1.7
	Ringristmike (Puškini - Malmi; Puškini- Vaivara;  Kulgu - Joala - Kreenholmi prospekt) projekteerimine ja ehitamine
	540 995
	 
	540 995
	33 576
	 
	33 576
	6%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

	2.1.8
	Narva linna teeületuskohtade ohutumaks muutmine Kangelaste prospekt
	1 200
	 
	1 200
	1 200
	 
	1 200
	100%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

	2.1.9
	Elektrijaama tee L2-L6 rekonstrueerimine (sh projekteerimine)
	741 816
	 
	741 816
	712 910
	 
	712 910
	96%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

	2.1.10
	A-A.Tiimani tänava, Tuleviku tänava, Linda-Malmi tn  rekonstrueerimise projekteerimine ning Vahtra tänava projekti korrigeerimine
	51 735
	 
	51 735
	22 935
	 
	22 935
	44%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

	2.1.11
	 Rahu viadukti renoveerimise projekteerimine ning Kreenholmi viadukti kaldasambal vuukide, vee-ärajuhtimissüsteemide, uue hüdroisolatsiooni ja katendi projekteerimine 
	55 000 
	 
	55 000
	 
	 
	0
	0%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

	2.1.12
	 Jõesuu tänaval L11 tee all drenaažitoru asendamise projekteerimine ja ehitamine 
	150 000 
	 
	150 000
	 
	 
	0
	0%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

	2.1.13
	 Uute kõnniteede ehitamine ja olemasolevate kõnniteede rekonstrueerimine (sh projekteerimine) 
	125 000 
	 
	125 000
	 
	 
	0
	0%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

	2.1.14
	 Narva linnas kvartalisisese tee projekteerimine ja ehitamine Tallinna maantee 35a-3.Roheline tänav T1 
	180 000 
	 
	180 000
	 
	 
	0
	0%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

	2.1.15
	Kangelaste J4-Kangekaste J5  kõnnitee projekteerimine
	5 000 
	 
	5 000
	 
	 
	0
	0%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

	2.1.16
	Keeltelütseumi sissesõidu tee laiendamine, kõnnitee rekonstrueerimine ning piirdeaia, väravate paigaldamine (sh projekteerimine)
	16 000
	 
	16 000
	 
	 
	0
	0%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

	2.2 Veetransport
	163 893
	107 134
	271 027
	141 913
	0
	141 913
	52%
	 
	 

	2.2.1
	Narva linna sadama bokside rekonstrueerimine
	142 893
	107 134
	250 027
	141 913
	 
	141 913
	57%
	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

	2.2.2
	Narva ja Slantsõ jõeäärsete alade arendamine äri- ja külastuskeskkonna loomiseks
	21 000
	 
	21 000
	 
	 
	0
	0%
	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

	2.3 Turism
	1 753 614
	1 176 754
	2 930 368
	12 600
	0
	12 600
	0%
	 
	 

	2.3.1
	Narva raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine
	1 504 173
	937 500
	2 441 673
	2 160
	 
	2 160
	0%
	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

	2.3.2
	Pimeaia pargi rekonstrueerimine, II etapp
	143 773
	239 254
	383 027
	 
	 
	0
	0%
	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

	2.3.3
	Stockholmi platsi projekteerimine ja ehitus, I etapp
	77 408
	 
	77 408
	2 040
	 
	2 040
	3%
	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

	2.3.4
	Põhiprojektide ekspertiisi/auditi tegemine (sh TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd, Stockholmi platsi ehitamine I etapp); hanke "Narva linna välisvalgustuse taristu renoveerimine" korraldamine 
	28 260
	 
	28 260
	8 400
	 
	8 400
	30%
	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

	2.4 Üldmajanduslikud arendusprojektid
	250 279
	0
	250 279
	110 279
	0
	110 279
	44%
	 
	 

	2.4.1
	SA-le Narva Linna Arendus Äkkeküla ehitustööd, V etapp
	60 000
	 
	60 000
	60 000
	 
	60 000
	100%
	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

	2.4.2
	SA-le Narva Linna Arendus Ekstreempargi projekteerimine ja ehitamine (Äkkeküla spordi- ja vabaajakeskuse kõrval)
	50 000
	 
	50 000
	50 000
	 
	50 000
	100%
	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

	2.4.3
	SA-le Narva Linna Arendus Äkkeküla objektide projekteerimine ja ehitamine (sh: lastepark, seikluspark, kelgunõlv ja jn) 
	279
	 
	279
	279
	 
	279
	100%
	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

	2.4.4
	Linna üldplaneeringu koostamine
	140 000
	 
	140 000
	 
	 
	0
	0%
	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

	2.5 Muu majandus
	1 098 096
	0
	1 098 096
	548 863
	0
	548 863
	50%
	 
	 

	2.5.1
	Evakuatsioonitrepikodadest omaette tuletõkkesektsioonide, teisel ja kolmandal korrustel evakuatsioonipääsu moodustamine, evakuatsiooni- ja avariivalgustuse paigaldamine (Peetri pl 5 / Malmi 2a)
	85 050
	 
	85 050
	81 014
	 
	81 014
	95%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

	2.5.2
	Peetri pl 1, Peetri pl 3, Peetri pl 5 fassaadide rekonstrueerimine (sh projekteerimine)
	403 372
	 
	403 372
	 
	 
	0
	0%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

	2.5.3
	Peetri plats 5 / Malmi 2a hoonete elektripaigaldiste rekonstrueerimise projekteerimine
	8 200
	 
	8 200
	 
	 
	0
	0%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

	2.5.4
	M.Maslovi tn 3a hoones ühisköögi ehitustööd
	415 754
	 
	415 754
	282 130
	 
	282 130
	68%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva linna Sotsiaalabiamet

	2.5.5
	Evakuatsioonitrepikodadest omaette tuletõkkesektsioonide moodustamine,  automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamine (Peetri pl 1, Peetri pl 3)
	72 939
	 
	72 939
	72 938
	 
	72 938
	100%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

	2.5.6
	Narva Linda 4 hoones liftide vahetamine
	112 781
	 
	112 781
	112 781
	 
	112 781
	100%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

	3. ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS
	1 260 492
	332 100
	1 592 592
	577 699
	0
	577 699
	36%
	 
	 

	3.1 Tänavavalgustus
	287 535
	320 000
	607 535
	95 921
	0
	95 921
	16%
	 
	 

	3.1.1
	Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimise I etapp
	282 315
	320 000
	602 315
	90 701
	 
	90 701
	15%
	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

	3.1.2
	Narva linnas välisvalgustuse projekteerimine (Kangelaste prospekt)
	5 220
	 
	5 220
	5 220
	 
	5 220
	100%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

	3.2 Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus
	972 957
	12 100
	985 057
	481 778
	0
	481 778
	49%
	 
	 

	3.2.1
	 Uute spordi- ja mänguväljakute, välisvalgustuse, videovalve ehitamine (sh projekteerimine) aadressil Rahu 38c, Rahu 16f 
	464 740 
	 
	464 740
	336 367
	 
	336 367
	72%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

	3.2.2
	 Mänguväljakute, välisvalgustuse, videovalve süsteemi projekteerimine ja ehitamine (Kangelaste 40b, park Linda, Juhhanovi tn 3) 
	85 008 
	 
	85 008
	70 712 
	 
	70 712
	83%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet / Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

	3.2.3
	 Laste mänguväljakute ning spordiväljakute ehitamise toetamine Narva linnas 
	50 000 
	 
	50 000
	 
	 
	0
	0%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

	3.2.4
	SA Narva  Linnaelamu - linna ühiselamutes vee- ning kanalisatsioonisüsteemide vahetamine, sh projekteerimine (Energia 4, Energia 6) ning ühisköökides ja kuivatusruumides ventilatsioonisüsteemide paigaldamine koos ruumide rekonstrueerimisega, sh projekteerimine (Vestervalli 17)
	247 859
	 
	247 859
	 
	 
	0
	0%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

	3.2.5
	Loomade varjupaiga projekteerimine
	15 000
	 
	15 000
	 
	 
	0
	0%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

	3.2.6
	Tuleviku ja Lavretsovi vahelisel alal puhkeala rajamise projekteerimine
	42 170
	 
	42 170
	42 170
	 
	42 170
	100%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

	3.2.7
	Narva linnas Saksa-Soome kalmistul paikneva Adolf Hahni hauaplatsi kõnnitee projekteerimine, ehitamine ja välisvalgustuse ja pinkide paigaldamine
	30 000
	 
	30 000
	28 629
	 
	28 629
	95%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

	3.2.8
	Viitade ja kaartide uuendus ja paigaldus
	12 050
	12 100
	24 150
	3 900
	 
	3 900
	16%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

	3.2.9
	Toponüümi „NARVA“ valmistamine ja paigaldamine
	26 130
	 
	26 130
	 
	 
	0
	0%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

	4. VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON
	2 039 810
	0
	2 039 810
	1 615 489
	0
	1 615 489
	79%
	 
	 

	4.1 Sport
	809 297
	0
	809 297
	675 859
	0
	675 859
	84%
	 
	 

	4.1.1
	Spordiväljaku projekteerimine ja ehitamine (Futsal-i plats)
	324 000
	 
	324 000
	222 360
	 
	222 360
	69%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

	4.1.2
	Narva Spordikool Energia spordisaali (Tallinna mnt 30) renoveerimine (riietusruumide rekonstrueerimine) vastavalt projektile
	177 824
	 
	177 824
	177 824
	 
	177 824
	100%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

	4.1.3
	Narva Spordikooli Energia sõudebaasi 9. boksi rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööd
	86 377
	 
	86 377
	86 376
	 
	86 376
	100%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

	4.1.4
	Narva Spordikooli Energia ujula ventilatsioonisüsteemi projekteerimine 
	6 500
	 
	6 500
	 
	 
	0
	0%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

	4.1.5
	 Narva Spordikooli Energia hoones (Tallinna mnt 30) väikese saali rekonstrueerimine 
	59 000 
	 
	59 000
	46 620
	 
	46 620
	79%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

	4.1.6
	Narva Paemurru Spordikoolile - Kreenholmi staadioni jalgpalliväljaku murukamara pinnaprofiili parandamistööde teostamine
	4 096
	 
	4 096
	4 096 
	 
	4 096
	100%
	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

	4.1.7
	Narva Paemurru Spordikooli (aadressil Fama tn. 2) asuvas laua-tennisehallis soojussõlme automaatika vahetamiseks
	1 500
	 
	1 500
	1 500
	 
	1 500
	100%
	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

	4.1.8
	Narva Spordikeskuse suure mängusaali põranda rekonstrueerimine (sh projekteerimine)
	150 000
	 
	150 000
	137 083
	 
	137 083
	91%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

	4.2 Puhkepargid ja -baasid
	538 337
	0
	538 337
	457 380
	0
	457 380
	85%
	 
	 

	4.2.1
	EV100 auks avaliku pargi rajamise II etapp Vabaduse/Rakvere tänavate vahelisel alal
	240 871
	 
	240 871
	237 922
	 
	237 922
	99%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

	4.2.2
	Võidu pargi ja Joala tn 8c (Gerassimovi pargi) projekteerimine ja rekonstrueerimine, II etapp
	297 466
	 
	297 466
	219 458
	 
	219 458
	74%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

	4.3 Vaba aja üritused
	161 776
	0
	161 776
	0
	0
	0
	0%
	 
	 

	4.3.1
	Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, III etapp
	161 776
	 
	161 776
	 
	 
	0
	0%
	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

	4.4 Rahvakultuur
	530 400
	0
	530 400
	482 250
	0
	482 250
	91%
	 
	 

	4.4.1
	Narva Kultuurimaja Rugodiv rekonstrueerimine (sh: stangede, fassaadi projekteerimine ja renoveerimine)
	530 400
	 
	530 400
	482 250
	 
	482 250
	91%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

	5. HARIDUS
	4 022 184
	1 700 000
	5 722 184
	2 325 668
	0
	2 325 668
	41%
	 
	 

	5.1 Alusharidus 
	1 121 105
	0
	1 121 105
	345 030
	0
	345 030
	31%
	 
	 

	5.1.1
	Uue lasteaia hoone projekteerimine
	40 000
	 
	40 000
	 
	 
	0
	0%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

	5.1.2
	Narva Lasteaia Cipollino elektrisüsteemide renoveerimine
	247 561
	 
	247 561
	232 734
	 
	232 734
	94%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

	5.1.3
	 Narva Lasteaia Sädemeke tuletõkkesektsioonide terviklikkuse tagamine 
	1 524 
	 
	1 524
	 
	 
	0
	0%
	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

	5.1.4
	Narva Lasteaia Cipollino jalutusveranda renoveerimine
	150 000
	 
	150 000
	 
	 
	0
	0%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

	5.1.5
	Narva Lasteaia Põngerjas välisvalgustuse ehitustööd, Narva Lasteaeda Sädemeke välisvalgustuse projekteerimis- ja ehitustööd, Narva Lasteaia Cipollino ja Narva Lasteaia Käoke mänguväljakute, välisvalgustuse, kõnniteede projekteerimis- ja ehitustööd, Narva Lasteaia Kirsike hoone fonolukkudega välisuste vahetamine
	660 000 
	 
	660 000
	101 652
	 
	101 652
	15%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

	5.1.6
	Narva Lasteaia Kirsike tuletõkkesektsioonide paigaldamine ning ATS andurite paigaldamine (sh projekteerimine)
	9 600 
	 
	9 600
	 
	 
	0
	0%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

	5.1.7
	Narva Lasteaia Tuluke hoone teise korruse rühmadest nr 5 ja nr 8 teise evakuatsioonipääsu ehitamine
	12 420 
	 
	12 420
	10 644 
	 
	10 644
	86%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

	5.2 Põhihariduse otsekulud
	2 810 079
	1 700 000
	4 510 079
	1 949 798
	0
	1 949 798
	43%
	 
	 

	5.2.1
	Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine
	174 245
	300 000
	474 245
	 
	 
	0
	0%
	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

	5.2.2
	Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine (detailplaneeringute koostamine)
	2 484
	 
	2 484
	2 484
	 
	2 484
	100%
	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

	5.2.3
	Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone arhitektuuri ideekonkursi ettevalmistamine ja läbiviimine 
	8 280
	 
	8 280
	2 280
	 
	2 280
	28%
	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

	5.2.4
	Narva Kesklinna Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine
	410 379
	1 400 000
	1 810 379
	53 281
	 
	53 281
	3%
	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

	5.2.5
	Narva Kreenholmi Gümnaasiumi juures asuva staadioni rekonstrueerimine, sh projekteerimine
	1 725 311
	 
	1 725 311
	1 674 624
	 
	1 674 624
	97%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

	5.2.6
	Narva Kreenholmi Gümnaasiumi hoone fassaadi projekteerimine
	10 000
	 
	10 000
	 
	 
	0
	0%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

	5.2.7
	Narva Soldino Gümnaasiumi fassaadi rekonstrueerimine (sh projekteerimine)
	250 000
	 
	250 000
	215 749
	 
	215 749
	86%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

	5.2.8
	Narva Keeltelütseumi, Narva Kreenholmi Gümnaasiumi, Narva Paju Kooli ehitustööde projekteerimine projekti „Väikelahendused HEV-õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse“ raames
	18 000
	 
	18 000
	 
	 
	0
	0%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

	5.2.9
	Narva Pähklimäe Gümnaasiumi ning Narva Soldino Gümnaasiumi elektrivarustamise projekteerimine
	1 380
	 
	1 380
	1 380
	 
	1 380
	100%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

	5.2.10
	Narva 6.Kooli hoone fassaadi projekteerimine  ja rekonstrueerimine
	210 000
	 
	210 000
	 
	 
	0
	0%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

	5.3 Noorte huviharidus ja huvitegevus
	91 000
	0
	91 000
	30 840
	0
	30 840
	34%
	 
	 

	5.3.1
	Narva Muusikakooli hoones 26. Juuli tn 9 invatõstuki paigaldamise ja teise evakuatsiooniväljapääsu ning panduse rajamise projekteerimis-ja ehitustööd; hoones Karja 3 sissepääsu rekonstrueerimine ning panduse rajamise projekteerimis-ja ehitustööd 
	91 000
	 
	91 000
	30 840
	 
	30 840
	34%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

	6. SOTSIAALNE KAITSE
	30 000
	0
	30 000
	0
	0
	0
	0%
	 
	 

	6.1 Eakate sotsiaalhoolekandeasutused
	30 000
	0
	30 000
	0
	0
	0
	0%
	 
	 

	6.1.1
	Uue hooldekodu projekteerimine
	30 000
	 
	30 000
	 
	 
	0
	0%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva linna Sotsiaalabiamet


Narva Linnavalitsuse 

korralduse 

Lisa 4

Narva linna 2020.aasta eelarves ettenähtud toetused
	 
	Nimetus
	Saaja
	Summa
	Täitmine 
	Täitmine %
	Täitmine rahavoogude osas
	Täitmine rahavoo
gude osas %

	1
	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
	MTÜ STUUDIOTEATER ILMARINE
	10 000
	 
	0%
	10 000
	100%

	2
	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
	Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Issanda Ülestõusmise Peakiriku Kogudus
	3 000
	3 000
	100%
	3 000
	100%

	3
	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
	Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva  Jumalaema Narva Ikooni Kogudus
	3 000
	 
	0%
	3 000
	100%

	4
	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
	Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Pühade Apostlisarnaste Kirilluse ja Metodiuse Kogudus
	3 000
	 
	0%
	3 000
	100%

	5
	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
	Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Narva Maarja kogudus
	3 000
	 
	0%
	3 000
	100%

	6
	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
	Rooma-Katoliku Kiriku Püha Antoniuse Kogudus Narvas
	3 000
	 
	0%
	3 000
	100%

	7
	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
	SA Narva Muuseum
	432 965
	216 483
	50%
	324 724
	75%

	8
	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
	MTÜ JALGPALLIKLUBI NARVA TRANS
	89 980
	 
	0%
	67 485
	75%

	9
	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
	MTÜ Narva Jalgpalli Liit
	10 000
	 
	0%
	10 000
	100%

	10
	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond1
	MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus 
	200
	200
	100%
	200
	100%

	11
	Narva linna Sotsiaalabiamet
	MTÜ LASTE PÄEVAKESKUS LAD
	89 400
	44 700
	50%
	67 050
	75%

	12
	Narva linna Sotsiaalabiamet
	MTÜ VIRUMAA HEATEGEVUSKESKUS
	6 780
	3 390
	50%
	5 085
	75%

	13
	Narva linna Sotsiaalabiamet
	MTÜ Narva avatud noortekeskus RLK
	10 102
	5 056
	50%
	7 579
	75%

	14
	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	SA Narva Linna Arendus  
	281 434
	211 076
	75%
	211 076
	75%

	15
	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	SA Narva Linna Arendus (laen)
	110 279
	110 279
	100%
	110 279
	100%

	16
	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	SA Narva Sadam 
	34 689
	34 689
	100%
	34 689
	100%

	17
	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	SA Narva linnaleht
	145 000
	109 000
	75%
	109 000
	75%

	18
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	SA Narva Linnaelamu 
	754 186
	580 969
	77%
	602 000
	80%

	19
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	SA Narva Linnaelamu (laen)
	247 859
	 
	0%
	247 859
	100%

	20
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	MTÜ NarvaKassituba
	12 000
	9 000
	75%
	9 000
	75%

	21
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	SA Vaivara Kalmistud 
	141 148
	111 000
	79%
	98 000
	69%

	22
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Toetus linnaeelarvest avaliku liiniveo korraldamiseks
	1 116 625
	896 468
	80%
	869 724
	78%

	 
	 
	KOKKU
	3 507 647
	2 335 310
	67%
	2 798 750
	80%


Narva Linnavalitsuse 

korralduse 

Lisa 5

Narva linna 2020.aasta rahavoogude prognoos

	Nimetus
	2020.a eelarve 
	2020.a eelarve täitmine
	2020.a eelarve täitmise %

	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU
	68 551 977
	55 676 029
	81,2%

	Maksutulud
	28 656 625
	23 356 349
	81,5%

	Füüsilise isiku tulumaks
	28 314 523
	23 086 964
	81,5%

	Maamaks
	250 602
	144 663
	57,7%

	Reklaamimaks
	68 000
	85 847
	126,2%

	Teede ja tänavate sulgemise maks
	6 500
	21 780
	335,1%

	Parkimistasu
	17 000
	17 095
	100,6%

	Tulud kaupade ja teenuste müügist
	4 439 293
	3 206 138
	72,2%

	Riigilõivud
	49 750
	42 894
	86,2%

	Tulud haridusalasest  tegevusest
	2 508 136
	1 712 408
	68,3%

	Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest
	104 740
	43 243
	41,3%

	Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest
	316 445
	189 131
	59,8%

	Tulud sotsiaalabialasest  tegevusest
	1 116 650
	985 289
	88,2%

	Tulud üldvalitsemisest
	5 000
	2 735
	54,7%

	Tulud muudelt majandusaladelt
	16 200
	18 278
	112,8%

	Üür ja rent
	297 528
	195 440
	65,7%

	Õiguste müük
	21 344
	11 732
	55,0%

	Muu toodete ja teenuste müük 
	3 500
	4 988
	142,5%

	Saadud toetused 
	35 421 487
	29 055 731
	82,0%

	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine
	1 156 067
	1 121 761
	97,0%

	Kohaliku omavalitsuse toetusfond 
	17 831 488
	14 634 264
	82,1%

	Kohaliku omavalitsuse tasandusfond 
	15 652 561
	12 522 049
	80,0%

	Saadud tegevustoetused
	781 371
	777 657
	99,5%

	Muud tegevustulud
	34 572
	57 811
	167,2%

	Kaevandamisõiguse tasu
	 
	3 817
	100,0%

	Laekumine vee erikasutusest
	1 500
	855
	57,0%

	Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis
	0
	3 968
	100,0%

	Trahvid
	24 569
	23 099
	94,0%

	Muud tulud varadelt
	3 400
	11 640
	342,4%

	Tulud varude müügist
	1 312
	447
	34,1%

	Muud tulud 
	3 791
	13 985
	368,9%

	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU
	63 157 368
	44 202 314
	70,0%

	Antavad toetused tegevuskuludeks
	5 936 833
	4 171 806
	70,3%

	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele
	2 146 787
	1 215 518
	56,6%

	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks
	3 710 944
	2 908 590
	78,4%

	Mittesihtotstarbelised toetused
	79 102
	47 698
	60,3%

	Muud tegevuskulud
	57 220 535
	40 030 508
	70,0%

	Tööjõukulud
	40 979 492
	30 102 079
	73,5%

	Majandamiskulud
	16 216 953
	9 919 959
	61,2%

	Muud kulud
	24 090
	8 470
	35,2%

	PÕHITEGEVUSE TULEM
	5 394 609
	11 473 715
	

	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU
	-27 531 790
	-9 452 229
	34,3%

	Põhivara müük 
	100 000
	123 796
	123,8%

	Põhivara soetus 
	-27 480 741
	-8 244 879
	30,0%

	Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
	2 903 932
	1 523 114
	52,5%

	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine
	-414 002
	-418 641
	101,1%

	Osaluste soetus
	-2 201 166
	-2 201 060
	100,0%

	Tagasilaekuvad laenud
	767
	373
	48,6%

	Finantstulud
	101 250
	101 589
	100,3%

	Finantskulud 
	-541 830
	-336 521
	62,1%

	EELARVE TULEM
	-22 137 181
	2 021 486
	

	FINANTSEERIMISTEGEVUS
	11 923 723
	4 066 486
	34,1%

	Kohustiste võtmine 
	22 897 460
	10 796 083
	47,1%

	Kohustiste tasumine 
	-10 973 737
	-6 729 597
	61,3%

	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS
	 
	 
	

	Raha ja raha ekvivalentide muutus
	-10 213 458
	6 087 972
	


Rahavoogude prognoosi täitmine kohustiste võtmise osas

Prognoosi koostamisel on võetud aluseks andmed jooksva aasta eelarve lisas 3 kirjeldatud tegevuste ja 2019.aastast jooksva aastasse ületulevate tegevuste kohta.

Kasutatud lühendid: OF-omafinantseerimine, SF-sildfinantseerimine

 eurodes

	 
	 
	2020.a eelarve rahavoogude osas
	2020.a eelarve täitmine rahavoogude osas
	
	

	2020.a eelarve
	OF
	SF
	kokku
	OF
	SF
	kokku
	kokku %
	Teostaja
	Valdaja

	
	21 388 407
	5 685 353
	27 073 760
	10 335 153
	221 874
	10 557 027
	39%
	
	

	
	OF
	SF
	kokku
	OF
	SF
	kokku
	kokku
	
	

	1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED
	2 201 166
	0
	2 201 166
	2 201 060
	0
	2 201 060
	100%
	 
	 

	1.1 Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris 
	2 201 166
	0
	2 201 166
	2 201 060
	0
	2 201 060
	100%
	 
	 

	1.1.1
	AS Narva Vesi aktsiakapitali suurendamiseks
	2 201 166
	0
	2 201 166
	2 201 060
	 
	2 201 060
	100%
	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

	2. MAJANDUS
	11 361 867
	3 653 253
	15 015 120
	3 867 782
	185 390
	4 053 172
	27%
	 
	 

	2.1 Maanteetransport
	8 042 302
	2 269 305
	10 311 607
	3 025 246
	58 557
	3 083 803
	30%
	 
	 

	2.1.1
	Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine, II etapp
	507 396
	1 210 748
	1 718 144
	5 857
	 
	5 857
	0%
	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

	2.1.2
	TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas 
	2 203 953
	1 000 000
	3 203 953
	2 160
	 
	2 160
	0%
	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

	 
	Rakvere tn II etapi (Kangelaste prs - Puškini tn) projekteerimine ja ehitamine
	484 040
	0
	484 040
	482 057
	 
	482 057
	100%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

	2.1.3
	Narva linna bussi- ja raudteejaama arendus
	316 764
	58 557
	375 321
	291 263
	58 557
	349 820
	93%
	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

	2.1.4
	Malmi tn 5a teede ja parkla ehitamine
	362 551
	0
	362 551
	347 053
	 
	347 053
	96%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

	2.1.5
	Narva linnas kvartalisiseste teede ja parklate ehitamine (sh: Energia põik, Energia 2a teede ehitamine; Kreenholmi 3b, Energia põik ja Rahu 32a parklate ehitamine, sh projekti korrigeerimine; Tallinna mnt 4b, Tallinna mnt 4c, Tallinna mnt 60, Tallinna mnt J3, Rahu 12a parklate projekteerimine ja ehitamine; Kangelaste prospekt J1 kõnnitee projekteerimine ja ehitamine; Kangelaste T1 projekti korrigeerimine; V.Gerassimovi tänav T1, Kooli põik J1, A.Puskini tn 55 parklate projekteerimine)
	1 612 355
	0
	1 612 355
	492 275
	 
	492 275
	31%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

	2.1.6
	Uusküla põigu projekteerimine ja ehitamine
	688 497
	0
	688 497
	656 895
	 
	656 895
	95%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

	2.1.7
	Ringristmike (Puškini - Malmi; Puškini- Vaivara;  Kulgu - Joala - Kreenholmi prospekt) projekteerimine ja ehitamine
	540 995
	0
	540 995
	33 576
	 
	33 576
	6%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

	2.1.8
	Narva linna teeületuskohtade ohutumaks muutmine Kangelaste prospekt
	1 200
	0
	1 200
	1 200
	 
	1 200
	100%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

	2.1.9
	Elektrijaama tee L2-L6 rekonstrueerimine (sh projekteerimine)
	741 816
	0
	741 816
	712 910
	 
	712 910
	96%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

	2.1.10
	A-A.Tiimani tänava, Tuleviku tänava, Linda-Malmi tn  rekonstrueerimise projekteerimine ning Vahtra tänava projekti korrigeerimine
	51 735
	0
	51 735
	 
	 
	0
	0%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

	2.1.11
	 Rahu viadukti renoveerimise projekteerimine ning Kreenholmi viadukti kaldasambal vuukide, vee-ärajuhtimissüsteemide, uue hüdroisolatsiooni ja katendi projekteerimine 
	55 000
	0
	55 000
	 
	 
	0
	0%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

	2.1.12
	Jõesuu tänaval L11 tee all drenaažitoru asendamise projekteerimine ja ehitamine 
	150 000 
	0
	150 000
	 
	 
	0
	0%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

	2.1.13
	 Uute kõnniteede ehitamine ja olemasolevate kõnniteede rekonstrueerimine (sh projekteerimine) 
	125 000
	0
	125 000
	 
	 
	0
	0%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

	2.1.14
	 Narva linnas kvartalisisese tee projekteerimine ja ehitamine Tallinna maantee 35a-3.Roheline tänav T1 
	180 000
	0
	180 000
	 
	 
	0
	0%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

	2.1.15
	Kangelaste J4-Kangekaste J5  kõnnitee projekteerimine
	5 000
	0
	5 000
	 
	 
	0
	0%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

	2.1.16
	Keeltelütseumi sissesõidu tee laiendamine, kõnnitee rekonstrueerimine ning piirdeaia, väravate paigaldamine (sh projekteerimine)
	16 000
	 
	16 000
	 
	 
	0
	0%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

	2.2 Veetransport
	219 590
	126 834
	346 424
	197 610
	126 833
	324 443
	94%
	 
	 

	2.2.1
	Narva linna sadama bokside rekonstrueerimine
	198 590
	126 834
	325 424
	197 610
	126 833
	324 443
	100%
	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

	2.2.2
	Narva ja Slantsõ jõeäärsete alade arendamine äri- ja külastuskeskkonna loomiseks
	21 000
	0
	21 000
	 
	 
	0
	0%
	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

	2.3 Turism
	1 751 000
	1 257 114
	3 008 114
	10 560
	0
	10 560
	0%
	 
	 

	2.3.1
	Narva raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine
	1 504 173
	937 500
	2 441 673
	2 160
	 
	2 160
	0%
	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

	2.3.2
	Pimeaia pargi rekonstrueerimine, II etapp
	141 159
	319 614
	460 773
	 
	 
	0
	0%
	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

	2.3.3
	Stockholmi platsi projekteerimine ja ehitus, I etapp
	77 408
	0
	77 408
	 
	 
	0
	0%
	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

	2.3.4
	Põhiprojektide ekspertiisi/auditi tegemine (sh TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd, Stockholmi platsi ehitamine I etapp); hanke "Narva linna välisvalgustuse taristu renoveerimine" korraldamine 
	28 260
	0
	28 260
	8 400
	 
	8 400
	30%
	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

	2.4 Üldmajanduslikud arendusprojektid
	250 279
	0
	250 279
	110 279
	0
	110 279
	44%
	 
	 

	2.4.1
	SA-le Narva Linna Arendus Äkkeküla ehitustööd, V etapp
	60 000
	0
	60 000
	60 000
	 
	60 000
	100%
	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

	2.4.2
	SA-le Narva Linna Arendus Ekstreempargi projekteerimine ja ehitamine (Äkkeküla spordi- ja vabaajakeskuse kõrval)
	50 000
	0
	50 000
	50 000
	 
	50 000
	100%
	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

	2.4.3
	SA-le Narva Linna Arendus Äkkeküla objektide projekteerimine ja ehitamine (sh: lastepark, seikluspark, kelgunõlv ja jn) 
	279
	0
	279
	279
	 
	279
	100%
	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

	2.4.4
	Linna üldplaneeringu koostamine
	140 000
	0
	140 000
	 
	 
	0
	0%
	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

	2.5 Muu majandus
	1 098 696
	0
	1 098 696
	524 087
	0
	524 087
	48%
	 
	 

	2.5.1
	Evakuatsioonitrepikodadest omaette tuletõkkesektsioonide, teisel ja kolmandal korrustel evakuatsioonipääsu moodustamine, evakuatsiooni- ja avariivalgustuse paigaldamine (Peetri pl 5 / Malmi 2a)
	85 050
	0
	85 050
	81 014
	 
	81 014
	95%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

	2.5.2
	Peetri pl 1, Peetri pl 3, Peetri pl 5 fassaadide rekonstrueerimine (sh projekteerimine)
	403 372
	0
	403 372
	 
	 
	0
	0%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

	2.5.3
	Peetri plats 5 / Malmi 2a hoonete elektripaigaldiste rekonstrueerimise projekteerimine
	8 200
	0
	8 200
	 
	 
	0
	0%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

	2.5.4
	M.Maslovi tn 3a hoones ühisköögi ehitustööd 
	415 754
	0
	415 754
	262 018
	 
	262 018
	63%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva linna Sotsiaalabiamet

	2.5.5
	Evakuatsioonitrepikodadest omaette tuletõkkesektsioonide moodustamine,  automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamine (Peetri pl 1, Peetri pl 3)
	72 939
	0
	72 939
	72 939
	 
	72 939
	100%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

	2.5.6
	Narva Linda 4 hoones liftide vahetamine
	113 381
	0
	113 381
	108 116
	 
	108 116
	95%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

	3. ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS
	1 260 492
	332 100
	1 592 592
	574 303
	1 300
	575 603
	36%
	 
	 

	3.1 Tänavavalgustus
	287 535
	320 000
	607 535
	46 498
	0
	46 498
	8%
	 
	 

	3.1.1
	Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimise I etapp
	282 315
	320 000
	602 315
	41 842
	 
	41 842
	7%
	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

	3.1.2
	Narva linnas välisvalgustuse projekteerimine (Kangelaste prospekt)
	5 220
	0
	5 220
	4 656
	 
	4 656
	89%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

	3.2 Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus
	972 957
	12 100
	985 057
	527 805
	1 300
	529 105
	54%
	 
	 

	3.2.1
	 Uute spordi- ja mänguväljakute, välisvalgustuse, videovalve ehitamine (sh projekteerimine) aadressil Rahu 38c, Rahu 16f 
	464 740
	0
	464 740
	156 725
	 
	156 725
	34%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

	3.2.2
	 Mänguväljakute, välisvalgustuse, videovalve süsteemi projekteerimine ja ehitamine (Kangelaste 40b, park Linda, Juhhanovi tn 3) 
	85 008
	0
	85 008
	70 712 
	 
	70 712
	83%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet / Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

	3.2.3
	 Laste mänguväljakute ning spordiväljakute ehitamise toetamine Narva linnas 
	50 000
	0
	50 000
	 
	 
	0
	0%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

	3.2.4
	SA Narva  Linnaelamu - linna ühiselamutes vee- ning kanalisatsioonisüsteemide vahetamine, sh projekteerimine (Energia 4, Energia 6) ning ühisköökides ja kuivatusruumides ventilatsioonisüsteemide paigaldamine koos ruumide rekonstrueerimisega, sh projekteerimine (Vestervalli 17)
	247 859
	0
	247 859
	247 859 
	 
	247 859
	100%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

	3.2.5
	Loomade varjupaiga projekteerimine
	15 000
	0
	15 000
	 
	 
	0
	0%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

	3.2.6
	Tuleviku ja Lavretsovi vahelisel alal puhkeala rajamise projekteerimine
	42 170
	0
	42 170
	42 170
	 
	42 170
	100%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

	3.2.7
	Narva linnas Saksa-Soome kalmistul paikneva Adolf Hahni hauaplatsi kõnnitee projekteerimine, ehitamine ja välisvalgustuse ja pinkide paigaldamine
	30 000
	0
	30 000
	6 439
	 
	6 439
	21%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

	3.2.8
	Viitade ja kaartide uuendus ja paigaldus
	12 050
	12 100
	24 150
	3 900
	1 300
	5 200
	22%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

	3.2.9
	Toponüümi „NARVA“ valmistamine ja paigaldamine
	26 130
	 
	26 130
	 
	 
	0
	0%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

	4. VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON
	2 259 918
	0
	2 259 918
	1 471 915
	0
	1 471 915
	65%
	 
	 

	4.1 Sport
	809 297
	0
	809 297
	313 578
	0
	313 578
	39%
	 
	 

	4.1.1
	Spordiväljaku projekteerimine ja ehitamine (Futsal-i plats)
	324 000
	0
	324 000
	 
	 
	0
	0%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

	4.1.2
	Narva Spordikool Energia spordisaali (Tallinna mnt 30) renoveerimine (riietusruumide rekonstrueerimine) vastavalt projektile
	177 824
	0
	177 824
	178 928
	 
	178 928
	101%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

	4.1.3
	Narva Spordikooli Energia sõudebaasi 9. boksi rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööd
	86 377
	0
	86 377
	87 096
	 
	87 096
	101%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

	4.1.4
	Narva Spordikooli Energia ujula ventilatsioonisüsteemi projekteerimine 
	6 500
	0
	6 500
	 
	 
	0
	0%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

	4.1.5
	 Narva Spordikooli Energia hoones (Tallinna mnt 30) väikese saali rekonstrueerimine 
	59 000
	0
	59 000
	41 958
	 
	41 958
	71%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

	4.1.6
	Narva Paemurru Spordikoolile - Kreenholmi staadioni jalgpalliväljaku murukamara pinnaprofiili parandamistööde teostamine
	4 096
	0
	4 096
	4 096 
	 
	4 096
	100%
	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

	4.1.7
	Narva Paemurru Spordikooli (aadressil Fama tn. 2) asuvas laua-tennisehallis soojussõlme automaatika vahetamiseks
	1 500
	0
	1 500
	1 500
	 
	1 500
	100%
	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

	4.1.8
	Narva Spordikeskuse suure mängusaali põranda rekonstrueerimine (sh projekteerimine)
	150 000
	0
	150 000
	 
	 
	0
	0%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

	4.2 Puhkepargid ja -baasid
	758 445
	0
	758 445
	676 087
	0
	676 087
	89%
	 
	 

	4.2.1
	EV100 auks avaliku pargi rajamise II etapp Vabaduse/Rakvere tänavate vahelisel alal
	416 903
	0
	416 903
	413 954
	 
	413 954
	99%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

	4.2.2
	Võidu pargi ja Joala tn 8c (Gerassimovi pargi) projekteerimine ja rekonstrueerimine, II etapp
	341 542
	0
	341 542
	262 133
	 
	262 133
	77%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

	4.3 Vaba aja üritused
	161 776
	0
	161 776
	0
	0
	0
	0%
	 
	 

	4.3.1
	Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, III etapp
	161 776
	0
	161 776
	 
	 
	0
	0%
	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

	4.4 Rahvakultuur
	530 400
	0
	530 400
	482 250
	0
	482 250
	91%
	 
	 

	4.4.1
	Narva Kultuurimaja Rugodiv rekonstrueerimine (sh: stangede, fassaadi projekteerimine ja renoveerimine)
	530 400
	0
	530 400
	482 250
	 
	482 250
	91%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

	5. HARIDUS
	4 274 964
	1 700 000
	5 974 964
	2 220 093
	35 184
	2 255 277
	38%
	 
	 

	5.1 Alusharidus 
	1 373 885
	0
	1 373 885
	365 646
	0
	365 646
	27%
	 
	 

	5.1.1
	Uue lasteaia hoone projekteerimine
	40 000
	0
	40 000
	 
	 
	0
	0%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

	5.1.2
	Narva Lasteaia Cipollino elektrisüsteemide renoveerimine 
	247 561
	0
	247 561
	570
	 
	570
	0%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

	 
	Narva Lasteaia Sipsik elektrisüsteemide projekteerimine ja  renoveerimine 
	252 780
	0
	252 780
	252 780
	 
	252 780
	100%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

	5.1.3
	 Narva Lasteaia Sädemeke tuletõkkesektsioonide terviklikkuse tagamine 
	1 524
	0
	1 524
	 
	 
	0
	0%
	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

	5.1.4
	Narva Lasteaia Cipollino jalutusveranda renoveerimine
	150 000
	0
	150 000
	 
	 
	0
	0%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

	5.1.5
	Narva Lasteaia Põngerjas välisvalgustuse ehitustööd, Narva Lasteaeda Sädemeke välisvalgustuse projekteerimis- ja ehitustööd, Narva Lasteaia Cipollino ja Narva Lasteaia Käoke mänguväljakute, välisvalgustuse, kõnniteede projekteerimis- ja ehitustööd, Narva Lasteaia Kirsike hoone fonolukkudega välisuste vahetamine
	660 000
	0
	660 000
	101 652
	 
	101 652
	15%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

	5.1.6
	Narva Lasteaia Kirsike tuletõkkesektsioonide paigaldamine ning ATS andurite paigaldamine (sh projekteerimine)
	9 600
	0
	9 600
	 
	 
	0
	0%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

	5.1.7
	Narva Lasteaia Tuluke hoone teise korruse rühmadest nr 5 ja nr 8 teise evakuatsioonipääsu ehitamine
	12 420
	0
	12 420
	10 644 
	 
	10 644
	86%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

	5.2 Põhihariduse otsekulud
	2 810 079
	1 700 000
	4 510 079
	1 823 607
	35 184
	1 858 791
	41%
	 
	 

	5.2.1
	Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine
	174 245
	300 000
	474 245
	 
	 
	0
	0%
	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

	5.2.2
	Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine (detailplaneeringute koostamine)
	2 484
	0
	2 484
	2 484
	 
	2 484
	100%
	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

	5.2.3
	Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone arhitektuuri ideekonkursi ettevalmistamine ja läbiviimine 
	8 280
	0
	8 280
	2 280
	 
	2 280
	28%
	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

	5.2.4
	Narva Kesklinna Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine
	410 379
	1 400 000
	1 810 379
	53 281
	35 184
	88 465
	5%
	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

	5.2.5
	Narva Kreenholmi Gümnaasiumi juures asuva staadioni rekonstrueerimine, sh projekteerimine
	1 725 311
	0
	1 725 311
	1 548 433
	 
	1 548 433
	90%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

	5.2.6
	Narva Kreenholmi Gümnaasiumi hoone fassaadi projekteerimine
	10 000
	0
	10 000
	 
	 
	0
	0%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

	5.2.7
	Narva Soldino Gümnaasiumi fassaadi rekonstrueerimine (sh projekteerimine)
	250 000
	0
	250 000
	215 749
	 
	215 749
	86%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

	5.2.8
	Narva Keeltelütseumi, Narva Kreenholmi Gümnaasiumi, Narva Paju Kooli ehitustööde projekteerimine projekti „Väikelahendused HEV-õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse“ raames
	18 000
	0
	18 000
	 
	 
	0
	0%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

	5.2.9
	Narva Pähklimäe Gümnaasiumi ning Narva Soldino Gümnaasiumi elektrivarustamise projekteerimine
	1 380
	0
	1 380
	1 380
	 
	1 380
	100%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

	5.2.10
	Narva 6.Kooli hoone fassaadi projekteerimine  ja rekonstrueerimine
	210 000
	0
	210 000
	 
	 
	0
	0%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

	5.3 Noorte huviharidus ja huvitegevus
	91 000
	0
	91 000
	30 840
	0
	30 840
	34%
	 
	 

	5.3.1
	Narva Muusikakooli hoones 26. Juuli tn 9 invatõstuki paigaldamise ja teise evakuatsiooniväljapääsu ning panduse rajamise projekteerimis-ja ehitustööd; hoones Karja 3 sissepääsu rekonstrueerimine ning panduse rajamise projekteerimis-ja ehitustööd 
	91 000
	0
	91 000
	30 840
	 
	30 840
	34%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

	6. SOTSIAALNE KAITSE
	30 000
	0
	30 000
	0
	0
	0
	0%
	 
	 

	6.1 Eakate sotsiaalhoolekandeasutused
	30 000
	0
	30 000
	0
	0
	0
	0%
	 
	 

	6.1.1
	Uue hooldekodu projekteerimine
	30 000
	0
	30 000
	 
	 
	0
	0%
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	Narva linna Sotsiaalabiamet


Narva Linnavalitsuse 

korralduse 

Lisa 6

2020.aasta täiendavate sihtotstarbeliste laekumiste eelarve asutuste lõikes
	Asutus
	juuli - september

	
	kokku
	nimetus
	summa
	selgitus

	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
	451 968
	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (Haridus- ja Teadusministeerium)
	2 376
	Narva Noortekeskusele projekti "Malevasuvi 2020" kulude katmiseks.

	
	
	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (Kaitseministeerium)
	-4 820
	Narva Pähklimäe Gümnaasiumile Kaitseressursside Ameti poolt riigikaitseõpetuse õppekäikude ja õppelaagri korraldamiseks ning  õppevahendite soetamiseks sihtotstarbelise finantseerimise vähendamine seoses kasutamata toetuse tagastamisega.

	
	
	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (Kultuuriministeerium)
	528
	Narva Linna Sümfooniaorkestrile COVID-19 puhangust tingitud erakorraline abi kultuuri- ja spordivaldkonnale. 

	
	
	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium)
	488
	Maanteeameti poolt Narva Kreenholmi Gümnaasiumile jalgratturi koolituse läbimiseks.

	
	
	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (Maaeluministeerium)
	277
	Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti poolt puuviljatoetuseks (Narva Lasteaiale Päikene - 207; Narva Lasteaiale Punamütsike - 70).

	
	
	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (toetused kohaliku omavalitsuse üksustelt ja omavalitsustelt)
	45 105
	Riigieelarvest teavikute soetamiseks eraldatud vahendid  (Narva Keskraamatukogule).

	
	
	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (toetused valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikutelt)
	16 395
	7 800 eurot laekusid Eesti Kultuurkapitalilt, sh: 7 500 - Narva Linna Sümfooniaorkestrile (3 400 - Anatoli Štšura - 60.juubelikontserdi korraldamiseks; 2 000 - J.Mravinski nimelise XXVI Rahvusvahelise muusikafestivali läbiviimiseks; 1 700 - "Narva - Eesti Sügispealinn 2020" ürituste programmi piduliku avamiskontserdi korraldamiseks; 400 - Hans Christian Anderseni muusikalise muinasjutu "Ööbik" läbiviimiseks); 300 - Narva Laste Loomemajale male šokolaaditurniiride korraldamiseks; 8 595 eurot laekusid Eesti Töötukassalt, sh: 5 912 - koolitustoetuse maksmiseks (4 210 - Narva Lasteaiale Cipollino; 1 221 -  Narva Lasteaiale Tareke; 272 -  Narva Lasteaiale Potsataja; 209 - Narva Keeltelütseumile); 1 674 - tööpraktika eest palgatoetus Narva Lasteaiale Sipsik; 1 009 - toetus tööpraktika läbimiseks teenuste andmise eest Narva Lasteaiale Vikerkaar. 

	
	
	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt, MTÜ-delt ja äriühingutelt)
	125 650
	118 219 eurot laekusid SA-lt Archimedes erinevate projektide kulude katteks, sh: 35 163 - Narva Keeltelütseumile; 26 513 - Narva Pähklimäe Gümnaasiumile; 23 940 - Narva Soldino Gümnaasiumile; 23 447 - Narva Kesklinna Gümnaasiumile; 9 156 - Narva Paju Koolile; 8 952 eurot laekusid Keskkonnainvesteeringute Keskus SA-lt, sh: 5 400 - Narva Kesklinna Gümnaasiumile projekti "Keskkond ja jätkusuutlik areng" kulude katteks; 3 552 - Narva Keeltelütseumile loodustundide Narva Keeltelütseumi õpilastele läbiviimiseks; 1 000 eurot laekusid SA-lt Innove toetus keelekümblusprogrammiga liitunud haridusasutustele (500 - Narva Lasteaiale Sädemeke; 500 - Narva Lasteaiale Cipollino); -2 521 eurot - Spordikoolituse ja -Teabe SA poolt sihtfinantseerimise vähendamine Narva spordikoolide ja Narva Laste Loomemaja laste ning noorte treeningrühmi juhendavate treenerite tööjõukulude osaliseks katmiseks. Vähendamine vastavalt 2020.a tegelikele laekumistele. 

	
	
	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (toetused muudelt residentidelt)
	14 423
	8 620 eurot laekusid Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus MTÜ-lt Narva Noortekeskusele riigihanke "Raskemates oludes noorte (NEET noorte) jaoks tugimeetmete käivitamine ja rakendamine" osa 2 tegevuste korraldamiseks; 5 000 eurot laekusid Jäähokiklubi Narva PSK MTÜ-lt Narva Paemurru Spordikoolile kooli ja klubi koostöö tegemiseks jäähoki huviala tegevuskulude katmiseks; 375 eurot laekusid Eesti Olümpiaakadeemia MTÜ-lt kooliolümpiamängude korraldamiseks Narva Soldino Gümnaasiumis; 428 eurot - sponsoriabi erinevatelt juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt tegevuskuludeks (343 - Narva Pähklimäe Gümnaasiumile; 85 - Narva Paju Koolile).

	
	
	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (toetused mitteresidentidelt)
	14 392
	Universitets- och högskolerädet poolt Narva Lasteaiale Põngerjas projekti "Learning outside the walls" kulude katmiseks.

	
	
	Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks (toetused mitteresidentidelt) 
	42 450
	Ameerika Ühendriikide Saatkonnalt Narva Keskraamatukogule programmi "Narva American Space" elluviimiseks. 

	
	
	Saadud tegevustoetused (Haridus- ja Teadusministeerium)
	197 976
	Sellest: 150 467 - projekti "Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas" kulude katteks (30 795 - Narva Lasteaiale Käoke; 29 918 - Narva Lasteaiale Tuluke; 29 918 - Narva Lasteaiale Tareke; 15 397 - Narva Lasteaiale Sipsik; 15 397 - Narva Lasteaiale Vikerkaar; 14 521 - Narva Lasteaiale Sädemeke; 14 521 - Narva Lasteaiale Kirsike); 47 509 - 3-7-aastastele lastele eesti keele õppe korraldamiseks (6 016 - Narva Lasteaiale Pingviin; 4 811 - Narva Lasteaiale Põngerjas; 4 811 - Narva Lasteaiale Cipollino; 4 210 - Narva Lasteaiale Päikene; 3 608 - Narva Lasteaiale Potsataja; 3 608 - Narva Lasteaiale Sädemeke; 2 405 - Narva Lasteaiale Tuluke; 2 405 - Narva Lasteaiale Muinasjutt; 2 405 - Narva Lasteaiale Punamütsike; 2 405 - Narva Lasteaiale Tareke; 1 804 - Narva Lasteaiale Pääsuke; 1 804 - Narva Lasteaiale Kaseke; 1 804 - Narva Lasteaiale Kirsike; 1 804 - Narva Lasteaiale Käoke; 1 203 - Narva Lasteaiale Karikakar; 1 203 - Narva Lasteaiale Sipsik; 1 203 - Narva Lasteaiale Vikerkaar). 

	
	
	Saadud tegevustoetused (Kaitseministeerium)
	-3 272
	Narva Keeltelütseumile Kaitseressursside Ameti poolt riigikaitseõpetuse õppekäikude ja õppelaagri korraldamiseks ning  õppevahendite soetamiseks sihtotstarbelise finantseerimise vähendamine seoses kasutamata toetuse tagastamisega.

	Narva linna Sotsiaalabiamet
	8 341
	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (toetused valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikutelt)
	4 041
	Eesti Töötukassa poolt koolitustoetus.

	
	
	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (toetused muudelt residentidelt)
	1 000
	MTÜ-lt KOOS LASTE HEAKS annetus majandamiskuludeks.

	
	
	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (toetused mitteresidentidelt)
	3 300
	BISTAND NARVA poolt (Norra) projekti "Noored tööle - kooli" realiseerimiseks.

	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	13 635
	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt, MTÜ-delt ja äriühingutelt)
	12 335
	MTÜ-lt Ida-Viru Ühistranspordikeskus ühistransporditoetus bussiliinide nr 34, 36, 37, 38, 39 ja 41 teenindamise eest.

	
	
	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (toetused muudelt residentidelt)
	1 300
	Viru Geoloogia OÜ-lt Kudruküla linnaosas aadressil Põhja tn 2, Narva (AÜ Oktoober) paikneva puurkaevu teenindava rajatise värava parandustööde teostamiseks.

	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	466 892
	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (Rahandusministeerium)
	28 276
	Riigi Tugiteenuste Keskuselt, sh: 24 726 - projekti "River Promenades III"  realiseerimiseks; 3 550 - projekti "Narva - Slantsy Leisure Cluster"  realiseerimiseks (rahavoogudes on aga kajastatud 2019.a).

	
	
	Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks (Haridus- ja Teadusministeerium)
	74 767
	Projekti "Narva Kesklinna Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine" realiseerimiseks.

	
	
	Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium)
	50 880
	Projekti "Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine" realiseerimiseks.

	
	
	Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks (Rahandusministeerium)
	312 969
	Riigi Tugiteenuste Keskuselt, sh: 104 060 - projekti "River Promenades III"  realiseerimiseks ja 216 - projekti "Narva - Slantsy Leisure Cluster"  realiseerimiseks  (rahavoogudes on aga kajastatud 2019.a) ning 208 693 - projekti "Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine, II etapp" realiseerimiseks. 

	Kokku asutused
	940 836
	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine 
	265 066
	 

	
	
	Saadud tegevustoetused 
	194 704
	 

	
	
	Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
	481 066
	 

	Narva Linnavalitsuse Rahandusamet, kui eelarve pidaja
	243 007
	Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium)
	243 007
	Kohaliku tee ehitamiseks juhtumipõhise investeeringutoetus  (A.Puškini tänava remontimiseks - 143 007 eurot ning Kreenholmi tänava ja Joala tänava remontimiseks - 100 000 eurot. Kokku - 243 007 eurot.).      

	Kokku linna eelarve
	1 183 843
	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine 
	265 066
	 

	
	
	Saadud tegevustoetused 
	194 704
	 

	
	
	Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
	724 073
	 


Narva Linnavalitsuse 

korralduse 

Lisa 7
Reservfondist vahendite eraldamine 2020.aastal

Narva Linnavolikogu 19.12.2019 määrusega nr 27 kinnitati reservfondi summas 25 000 eurot. 

Narva Linnavolikogu  15.04.2020 määrusega nr 9 suurendati reservfondi 100 000 euro võrra, Narva Linnavolikogu 26.06.2020 määrusega nr 12 vähendati reservfondi 7 809 euro võrra, kokku reservfond moodustab 117 191 eurot.

Reservfondist vahendite eraldamise otsused on avalikustatud linna kodulehel aadressil https://dokregister.narva.ee/. 

Ülevaade reservfondi kasutamisest on esitatud alljärgnevas tabelis.

	
	 Eraldatud seisuga 30.09.2020
	Eraldatud (%) 
	Täitmine seisuga 30.09.2020
	Täitmine (%)

	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
	31 684
	29,2%
	24 252
	77%

	Narva linna Sotsiaalabiamet
	27 748
	25,6%
	18 875
	68%

	Narva Linnakantselei 
	8 383
	7,7%
	8 382
	100%

	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	8 520
	7,9%
	300
	4%

	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
	31 489
	29,1%
	31 489
	100%

	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	513
	0,5%
	513
	100%

	Kokku
	108 337
	100%
	83 811
	77%

	Reservfondi jääk
	8 854
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