5. Tegevuskava

Tegevuskavas on esitatud strateegiliste eesmärkide täitmiseks vajalikud tegevused ning nende teostamiseks prognoositavad kulud kuni aastani 2025.

Kasutatud lühendid:

| ALPA | - | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |
| --- | --- | --- |
| KO | - | Kultuuriosakond |
| LAÖA | - | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |
| LMA | - | Linnamajandusamet |
| NNK | - | Narva Noortekeskus |
| RA | - | Rahandusamet |
| SAA | - | Sotsiaalabiamet |

| № | ID | Tegevus | Algus | Lõpp | Kulud kokku, EUR | Omafin. kokku, EUR | Omafin. % | omafin. aastal 2021 | omafin. aastal 2022 | omafin. aastal 2023 | omafin. aastal 2024 | omafin. aastal 2025 | Vastutaja | Partner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Kaasaegne infrastruktuur tagab narvalastele ja linna külalistele soodsa, turvalise ja mugava elukeskkonna, samuti loob võimalused ettevõtluse arenguks ja selle konkurentsivõime tõstmiseks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. transpordi infrastruktuur vastab tänapäeva nõuetele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. luua kaasaegne ja mugav liiklusinfrastruktuur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1.1. teede ehitamine ja rekonstrueerimine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3186 | Kraavi-Karja-Vaeselapse-Vestervalli tänavate rekonstrueerimine ja kahe parkla projekteerimine ja ehitamine | 2021 | 2023 | 664276 | 42276 | 6 | 42276 |  |  |  |  | Linnamajandusamet | ALPA |
| 2 | 2768 | Linna teede renoveerimine (sh projekteerimine) | 2020 | 2025 | 5453941 | 3714370 | 68 | 310463 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Linnamajandusamet | ALPA |
| 3 | 2709 | Viaduktide renoveerimine | 2020 | 2025 | 7065000 | 7065000 | 100 | 65000 | 500000 | 2500000 | 2000000 | 2000000 | Linnamajandusamet |  |
| 4 | 1105 | Linnale kuuluvate kvartalisiseste teede ja parkimiskohtade projekteerimine ja ehitus | 2017 | 2025 | 2924117 | 2724117 | 93 | 684483 | 266000 | 200000 | 200000 | 200000 | Linnamajandusamet | ALPA |
| 5 | 3023 | Igor Grafovi tn 24 parkla projekteerimine ja ehitamine | 2020 | 2022 | 234878 | 234878 | 100 | 14878 | 220000 |  |  |  | Linnamajandusamet | ALPA |
| 6 | 461 | Narva linnas KÜ-tele kuuluvate kvartalisiseste teede remonttööde kaasfinantseerimine | 2013 | 2025 | 1978638 | 1978638 | 100 | 100000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Linnamajandusamet | ALPA |
| 7 | 38 | valgusfooride paigaldamine | 2011 | 2021 | 426937 | 426937 | 100 | 20000 |  |  |  |  | Linnamajandusamet | ALPA |
| 8 | 8 | Ristmikute projekteerimine ja ehitamine | 2020 | 2021 | 702774 | 459767 | 65 | 93307 |  |  |  |  | Linnamajandusamet | ALPA |
| 9 | 1089 | TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas | 2016 | 2023 | 13864047 | 4887666 | 35 | 2500000 | 2244392 |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | LMA |
|  |  | 1.1.1.2. jalgrattateede ehitamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2810 | Joala tn - Kulgusadama tee (kuni Kulgu sadamani) jalg- ja jalgrattatee ehitamine | 2020 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | Linnamajandusamet | LAÖA |
| 11 | 3073 | Narva tööstusaladeni (IVIA, Nakro) jalg- ja jalgrattateede projekteerimine ja ehitamine | 2021 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | ALPA |
| 12 | 2901 | Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine III etapp | 2023 | 2025 | 5870000 | 880500 | 15 |  |  | 39750 | 33000 | 347250 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | ALPA |
| 13 | 41 | Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine (I ja II etapp) | 2014 | 2021 | 7469469 | 1150170 | 15 | 65962 |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | ALPA |
|  |  | 1.1.1.3. kõnniteede ehitamine ja rekonstrueerimine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 1134 | Uute kõnniteede ehitamine ja olemasolevate kõnniteede rekonstrueerimine | 2015 | 2025 | 773755 | 773755 | 100 | 130824 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | Linnamajandusamet |  |
| 15 | 1525 | Ülekäiguradade renoveerimine puuetega inimeste jaoks, pensionäride ja lastevankritega inimeste jaoks (sh projekteerimine) | 2015 | 2025 | 184319 | 184319 | 100 | 11000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | Linnamajandusamet | ALPA |
|  |  | 1.1.1.4. sõidu ja kõnniteedega kruntide munitsipaliseerimine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1.5. tarbijate vajadustele vastavate ühistranspordi bussipeatuste ehitamine ja paigaldamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1.6. ühistranspordi kvaliteedi parandamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2573 | projekt „Narva ühistranspordi infrastruktuuri kaasajastamine“ | 2020 | 2025 | 4741333 | 1422400 | 30 | 72400 | 50000 | 200000 | 600000 | 500000 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | LMA |
|  |  | 1.1.1.7. jõesadama rekonstrueerimine ja veeliikluse arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2825 | Kulgu Sadama rekonstrueerimine, I etapp (MATA projekt "Väikesadamate võrgustiku arendamine nii põhjarannikul kui Peipsil") | 2020 | 2021 | 62000 | 15500 | 25 | 15500 |  |  |  |  | SA Narva Sadam |  |
| 18 | 50 | Projekt Narva ja Slantsõ jõeäärsete alade arendamine äri ja külastuskeskkonna loomiseks | 2019 | 2022 | 415073 | 193440 | 47 | 193440 |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |
|  |  | 1.1.1.8. parkimise korraldamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 3282 | Mitmetasandiliste tasuliste parklate projekteerimine ja ehitamine | 2022 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  | Linnamajandusamet | ALPA |
|  |  | 1.1.1.9. infrastruktuuri kohaldamine puuetega inimestele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. elukeskkonna infrastruktuur on parandatud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. muuta linna territoorium heakorrastatuks ja meeldivaks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1.1. parkide rajamine ja rekonstrueerimine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 3295 | Maleaia rajamine | 2022 | 2024 | 700000 | 700000 | 100 |  | 200000 | 300000 | 200000 |  | Linnamajandusamet | ALPA |
| 21 | 3294 | Narva jõe kanjoni maastikukaitseala vaadeldavaks muutmine | 2022 | 2025 | 5000000 |  |  |  | 200000 |  |  |  | Linnamajandusamet | ALPA |
| 22 | 3293 | Sepa tn 7a pargi projekteerimine ja ehitamine | 2022 | 2024 | 1550000 | 1550000 | 100 |  | 50000 | 750000 | 750000 |  | Linnamajandusamet | ALPA |
| 23 | 2689 | Rugodivi pargi rekonstrueerimistööd (A. Puškini tn. 8) | 2021 | 2024 | 3000000 | 300000 | 10 |  |  |  | 300000 |  | Linnamajandusamet | KO |
| 24 | 2084 | EV100 Narva linnas avaliku pargi projekteerimine ja rajamine | 2017 | 2024 | 2407360 | 2068834 | 86 | 11500 |  | 120000 | 180000 |  | Linnamajandusamet |  |
| 25 | 60 | Võidu pargi ja Joala tn 8c (Gerassimovi pargi) projekteerimine ja rekonstrueerimine | 2017 | 2025 | 1738053 | 1738053 | 100 | 20160 |  |  | 400000 | 670558 | Linnamajandusamet |  |
|  |  | 1.2.1.2. puhketsoonide ja tänavate korrastamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 1944 | Tallinna mnt, Kerese ringi ning Peetri väljaku kujunduse ideevõstlus | 2020 | 2021 | 25000 | 25000 | 100 |  |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |
| 27 | 1945 | Tallinna mnt heakorrastus - projekteerimine ja ehitus | 2019 | 2023 | 500000 | 500000 | 100 |  | 250000 | 250000 |  |  | Linnamajandusamet | ALPA |
| 28 | 1514 | Hahni trepi ehitustööd (sh projekteerimine) | 2015 | 2022 | 333924 | 333924 | 100 |  | 330000 |  |  |  | Linnamajandusamet | ALPA |
| 29 | 1109 | Pimeaia pargi rekonstrueerimine, II etapp | 2016 | 2021 | 1343499 | 387753 | 29 | 247525 |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |
| 30 | 3027 | Hariduse tn 30 puhkeala projekteerimine | 2020 | 2022 | 55820 | 55820 | 100 |  | 50000 |  |  |  | Linnamajandusamet | ALPA |
| 31 | 63 | Puhketsoonide rajamine (sh projekteerimine) | 2021 | 2024 | 630000 | 630000 | 100 | 15000 | 115000 | 250000 | 250000 |  | Linnamajandusamet | ALPA |
| 32 | 70 | Koerte jalutusplatside korraldamine ja varustamine | 2019 | 2025 | 85448 | 85448 | 100 |  | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | Linnamajandusamet | ALPA |
|  |  | 1.2.1.3. haljasalade ja lillepeenarde rajamine ning heakorrastamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2849 | Korteriühistute toetamine korterelamute ümbruses oleva haljasala korrastamisel | 2020 | 2025 | 27924 | 27924 | 100 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | Linnamajandusamet |  |
|  |  | 1.2.1.4. purskkaevude ehitamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1.5. viitade ja infotahvlite paigaldamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2777 | Viitade ja kaartide uuendus ja paigaldus | 2020 | 2021 | 77196 | 21950 | 28 | 10522 |  |  |  |  | Linnamajandusamet | LAÖA |
| 35 | 74 | Narva sissesõiduteede (Tallinna, Narva-Jõesuu ja Ivangorodi poolt) tähistamise projekteerimine ja ehitamine | 2021 | 2023 | 270000 | 270000 | 100 |  |  | 270000 |  |  | Linnamajandusamet |  |
|  |  | 1.2.1.6. arhitektuursete väikevormide arendamine ja mälestussammaste püstitamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2971 | Linnakeskkonda väikevormide rajamine (skulptuurid, valgustuselemendid jm kujunduslikud väikevormid) | 2021 | 2024 | 40000 | 40000 | 100 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |
| 37 | 1948 | Unikaalsete liikluskorralduslike elementide projekteerimine ja paigaldus | 2019 | 2025 | 40000 | 40000 | 100 |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | Linnamajandusamet | ALPA |
|  |  | 1.2.1.7. nõuetekohane infrastruktuuri objektide hooldus ja remonditeenus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2605 | Üldkasutatavate kohtade remont ühiselamutes | 2020 | 2023 | 345000 | 345000 | 100 | 47870 | 50000 | 123774 |  |  | Linnamajandusamet | SA Narva Linnaelamu |
| 39 | 2604 | Ühiselamute fassaadide rekonstrueerimistööd | 2021 | 2023 | 300000 | 300000 | 100 |  | 150000 | 150000 |  |  | Linnamajandusamet | SA Narva Linnaelamu |
| 40 | 2179 | Linna ühiselamutes kütesüsteemi vahetamine (Energia 4, Energia 6) | 2020 | 2024 | 400000 | 400000 | 100 |  |  |  | 400000 |  | Linnamajandusamet | SA Narva Linnaelamu |
| 41 | 1888 | Geomõõdistuste infosüsteemi soetamine (GMIS) | 2019 | 2022 | 33480 | 33480 | 100 |  |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |
|  |  | 1.2.2. soodustada linna infrastruktuuri abil tervislike eluviiside harrastamist ja kvaliteetset vaba aja veetmist |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.2.1. spordikomplekside ja –rajatiste ehitamine ja rekonstrueerimine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 3297 | Kaetud jalgpalli halli projekteerimine ja ehitamine Kreenholmi pr 64 | 2021 | 2024 | 5000000 |  |  | 54000 |  |  |  |  | Linnamajandusamet | ALPA |
| 43 | 3099 | Äkkeküla laskesuusatamise lasketiiru ehitamine II etapp | 2021 | 2021 | 140000 | 35000 | 25 | 35000 |  |  |  |  | SA Narva Linna Arendus |  |
| 44 | 3064 | Tehisjääga liuvälja projekteerimine ja ehitamine | 2020 | 2021 | 181118 | 26035 | 14 | 26035 |  |  |  |  | Linnamajandusamet |  |
| 45 | 2962 | Narva Eesti Põhikooli ja Gümnaasiumi spordihoone ehitamine (detailplaneeringu koostamine, arhitektuuri ideekonkursi läbiviimine) | 2022 | 2024 | 60000 | 30000 | 50 |  | 5000 |  | 25000 |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | LAÖA |
| 46 | 3026 | Narva Kreenholmi staadioni projekteerimine | 2020 | 2021 | 252000 | 252000 | 100 | 252000 |  |  |  |  | Linnamajandusamet | KO |
| 47 | 2946 | Narva Kreenholmi staadioni rekonstrueerimine | 2020 | 2023 | 9672770 | 4836385 | 50 |  | 2211400 | 2211385 |  |  | Linnamajandusamet | LAÖA |
| 48 | 2884 | Narva linna Tallinna mnt 30 spordihoone energiatõhususe edendamine | 2021 | 2021 | 1497000 | 867000 | 58 | 867000 |  |  |  |  | Linnamajandusamet | LAÖA |
| 49 | 2883 | Narva Kesklinna Gümnaasiumi spordihoone energiatõhususe edendamine | 2021 | 2021 | 540690 | 262644 | 49 | 262644 |  |  |  |  | Linnamajandusamet | LAÖA |
| 50 | 2791 | Laste mängu- ja spordiväljaku ehitamine Joaorus | 2021 | 2022 | 200000 | 200000 | 100 | 20000 | 180000 |  |  |  | Linnamajandusamet | SA Narva Linna Arendus |
| 51 | 2618 | Narva Spordikeskuse katuse, põranda rekonstrueerimine | 2020 | 2022 | 650000 | 650000 | 100 |  | 500000 |  |  |  | Linnamajandusamet | KO |
| 52 | 3296 | Äkkeküla tervisespordikeskuse detailplaneeringu koostamine | 2022 | 2023 | 20000 | 20000 | 100 |  | 10000 | 10000 |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |
| 53 | 2589 | Äkkeküla tervisespordikeskuse väljaarendamine 2019-2022 | 2019 | 2022 | 400000 | 240000 | 60 | 60000 | 60000 |  |  |  | SA Narva Linna Arendus |  |
| 54 | 1964 | Narva linnas spordiväljakute ehitamise toetamine (vastavalt korrale) | 2017 | 2025 | 238820 | 238820 | 100 | 25000 | 50000 | 50000 | 25000 | 50000 | Linnamajandusamet |  |
| 55 | 1963 | Narva linnas laste mänguväljakute ehitamise toetamine (vastavalt korrale) | 2017 | 2025 | 243095 | 243095 | 100 | 25000 | 50000 | 50000 | 25000 | 50000 | Linnamajandusamet |  |
| 56 | 914 | Äkkeküla spordi- ja tervisekeskuse ujulaga ehitamine (detailplaneering) | 2020 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | SA Narva Linna Arendus | ALPA |
| 57 | 2979 | Äkkeküla spordi- ja tervisekeskuse ujulaga ehitamine (projekteerimine) | 2022 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  | SA Narva Linna Arendus | LAÖA |
| 58 | 78 | Ekstreempargi projekteerimine ja ehitamine (Äkkeküla spordi- ja vabaajakeskuse kõrval) | 2020 | 2021 | 100000 | 100000 | 100 | 50000 |  |  |  |  | SA Narva Linna Arendus | ALPA |
| 59 | 1534 | Tuleviku ja Lavretsovi vahelisel alal puhkeala rajamine | 2020 | 2021 | 1190557 | 62170 | 5 | 20000 |  |  |  |  | Linnamajandusamet | ALPA |
| 60 | 1536 | Narva Spordikooli Energia ning Narva Paemurru Spordikooli renoveerimine (sh Narva Spordikooli Energia ujula fassaadi soojustuse projekteerimine) | 2015 | 2022 | 12384 | 12384 | 100 |  |  |  |  |  | Linnamajandusamet |  |
| 61 | 77 | Uute spordi- ja mänguväljakute ehitamine (sh projekteerimine) | 2008 | 2024 | 2376228 | 2376228 | 100 | 204000 | 200000 | 200000 | 200000 |  | Linnamajandusamet | KO |
| 62 | 1017 | Jõe tn 3 hoone renoveerimine | 2013 | 2025 | 305378 | 305378 | 100 |  | 300000 |  |  |  | Linnamajandusamet | LAÖA |
| 63 | 84 | Kergejõustiku maneezi ehitamine, I etapp | 2020 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | KO |
|  |  | 1.2.2.2. kultuuriasutuste remont ja ehitamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 2765 | Uue raamatukogu ehitamine (ideekonkursi läbiviimine) | 2023 | 2024 | 50000 | 50000 | 100 |  |  | 25000 | 25000 |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | LAÖA |
| 65 | 2764 | Uue raamatukogu ehitamine | 2024 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  | Linnamajandusamet | ALPA |
| 66 | 91 | Keskraamatukogu hoone rekonstrueerimine | 2011 | 2022 | 186341 | 186341 | 100 |  | 145000 |  |  |  | Linnamajandusamet |  |
| 67 | 92 | Kultuurimaja Rugodiv rekonstrueerimine | 2017 | 2021 | 3845328 | 3845328 | 100 | 48150 |  |  |  |  | Linnamajandusamet |  |
|  |  | 1.2.2.3. kultuuri- ja meelelahutusürituste läbiviimiseks infrastruktuuri parendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. linnaelanikele on tagatud mugavad elutingimused |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.1. viia tehniline infrastruktuur vastavusse tänapäeva nõuetega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.1.1. linnavalgustuse süsteemi arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 1352 | Projekt "Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine" | 2019 | 2022 | 3774646 | 2535968 | 67 | 1460253 | 973502 |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | ALPA |
| 69 | 97 | tänavate välisvalgustuse rekonstrueerimine (sh projekteerimine) | 2007 | 2023 | 1151620 | 1151620 | 100 |  | 50000 | 50000 |  |  | Linnamajandusamet | ALPA |
| 70 | 98 | jalakäijate ülekäigukohtade lisavalgustus | 2013 | 2022 | 133441 | 133441 | 100 |  | 70000 |  |  |  | Linnamajandusamet | ALPA |
|  |  | 1.3.1.2. veevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 2754 | Linna haldusterritooriumil tehisjärvede ja tiikide ehitamine (ettevalmistustööd) | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | Linnamajandusamet | LAÖA |
| 72 | 2753 | Linna haldusterritooriumil tehisjärvede ja tiikide ehitamine | 2022 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  | Linnamajandusamet | LAÖA |
| 73 | 2562 | Joogivee torujuhtmeеte ja kanalisatsiooni projekteerimine ja ehitamine aiandusühistutele "Mebelštšik", "Retšnoi", "Pribrežnõi", "Jubileinõi" | 2019 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | Linnamajandusamet |  |
| 74 | 2421 | Sademeveekanalisatsiooni süsteemide projekteerimine ja rajamine, sh tervele linnale sademeveekanalisatsiooni hüdraulilise mudeli koostamine ning vanalinna linnaosale lahkvoolse sademeveekanalisatsioonisüteemi projekteerimine ja ehitamine | 2019 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  | Linnamajandusamet | AS Narva Vesi |
|  |  | 1.3.1.3. traadita internetiühenduse arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 3060 | Linnaelanikele olulistes kohtades tasuta juhtmevaba internetiühenduse loomine. | 2020 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  | Linnakantselei |  |
|  |  | 1.3.2. arendada välja ühiskonna- ja elamufondi munitsipaalinfrastruktuur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.2.1. elamufondi arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 102 | elamufondi remonditööde kaasfinantseerimine "Kodulinn kauniks" programmi raames | 2007 | 2025 | 2663952 | 2663952 | 100 | 224727 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Linnamajandusamet |  |
| 77 | 1469 | aiandusühistute toetusprogrammi kaasfinantseerimine | 2014 | 2025 | 387364 | 387364 | 100 | 27000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | Linnamajandusamet |  |
| 78 | 105 | munitsipaalelamute renoveerimine | 2018 | 2025 | 2101220 | 2101220 | 100 |  | 430000 | 180000 | 400000 | 400000 | SA Narva Linnaelamu | LMA |
|  |  | 1.3.2.2. avalike teenuseid osutavate asutuste infrastruktuuri arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 3310 | Kalmistute arendamine | 2022 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  | Linnamajandusamet | ALPA |
| 80 | 3072 | Avaliku sauna projekteerimine ja ehitamine | 2022 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | Linnamajandusamet | ALPA |
| 81 | 2760 | Narva uue linnavalitsuse hoone ehitamine (TTA kaasajastamine) | 2022 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | ALPA |
| 82 | 1742 | Narva uue linnavalitsuse hoone ehitamine (sh arhitektuurikonkurss ja projekteerimine) | 2023 | 2025 | 6500000 |  |  |  |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | ALPA |
|  |  | 1.3.3. parandada keskkonna olukorda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.3.1. keskkonnasõbraliku eluruumi loomine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 2752 | Elektriautode laadimispunktide projekteerimine | 2022 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | Linnamajandusamet | LAÖA |
| 84 | 2751 | Elektriautode laadimispunktide ehitamine | 2022 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  | Linnamajandusamet | LAÖA |
| 85 | 2687 | Linna üldplaneeringu koostamine | 2020 | 2024 | 280000 | 280000 | 100 | 84000 | 84000 | 84000 | 28000 |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |
|  |  | 1.3.3.2. keskkonna- ja terviseriskide vähendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.3.3. säästva arengu toetamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 2749 | Elektribusside hankimine ning elektribusside laadimispunktide ehitamine | 2022 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  | Linnamajandusamet | LAÖA |
| 87 | 2571 | Loomade varjupaiga loomine | 2020 | 2021 | 1057743 | 88425 | 8 | 69864 |  |  |  |  | Linnamajandusamet |  |
|  |  | 1.4. turismi arenguks on loodud tingimused |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4.1. luua linna külaliste jaoks meeldiv turismiinfrastruktuur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4.1.1. ajalooliste objektide väljaarendamine turismitoodeteks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 3309 | Pax bastioni kasemati arheoloogilised uuringud | 2023 | 2024 | 25000 | 25000 | 100 |  |  | 13000 | 12000 |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |
| 89 | 3308 | Kuningavalli arheoloogilised eeluuringud | 2022 | 2023 | 36000 | 36000 | 100 |  | 18000 | 18000 |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |
| 90 | 3307 | "Põhjasõjaaegne tsirkumvalli liini" arheoloogilise uuringu läbiviimine | 2022 | 2022 | 15000 | 15000 | 100 |  | 15000 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |
| 91 | 3306 | Muinas- ja keskaegse asulakoha võimalike jälgede väljaselgitamine | 2022 | 2022 | 15000 | 15000 | 100 |  | 15000 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |
| 92 | 2763 | Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri- ja turismiobjekti arendamine. 3. etapp . (Honori bastioni restaureerimine) | 2023 | 2025 | 3000000 | 300000 | 10 |  |  | 15000 | 10000 | 15000 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | ALPA |
|  |  | 1.4.1.2. vanalinna arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 3311 | Rüütli tänava ajaloolise kvartali detailplaneering | 2022 | 2023 | 36000 | 36000 | 100 |  | 18000 | 18000 |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |
| 94 | 2302 | Arheoloogiapargi väljaarendamine (projekteerimine ja ehitus) | 2019 | 2024 | 300000 | 300000 | 100 |  | 100000 | 100000 | 100000 |  | Linnamajandusamet | ALPA |
| 95 | 111 | Peetri (J. Niimani) maja taastamine | 2023 | 2025 | 7000000 | 1050000 | 15 |  |  | 15000 | 45000 | 90000 | Linnamajandusamet | LAÖA |
|  |  | 1.4.1.3. turismiobjektide eksponeerimise tagamine ja turismiobjektidele juurdepääsu tagamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 118 | Turismitoote „Vana Narva miniatuuris“ arendamine | 2020 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | SA Narva Muuseum | LAÖA |
|  |  | 1.4.1.4. turismiobjektide funktsioneerimise tagamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 1554 | Narva Stockholmi platsi projekteerimine ja ehitus, I etapp | 2016 | 2023 | 1120012 | 266011 | 24 | 104634 | 123341 | 35996 |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | ALPA |
| 98 | 3313 | Narva Stockholmi platsi II etapi raames eraomandis garaazibokside võõrandamine linnale | 2022 | 2022 | 25000 | 25000 | 100 |  | 25000 |  |  |  | Linnamajandusamet |  |
| 99 | 2770 | Narva Stockholmi platsi ehitus, II etapp | 2022 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | LMA |
| 100 | 127 | Narva raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine | 2016 | 2022 | 7193118 | 2255002 | 31 | 1408228 | 779512 |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | ALPA |
|  |  | 1.4.1.5. Kreenholmi endise tööstusala arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 3162 | Tekstiilitööstuse ajaloolise ala Kreenholm-Parusinka arendamine | 2023 | 2025 | 3000000 | 300000 | 10 |  |  | 15000 | 10000 | 25000 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Gate OÜ |
| 102 | 1473 | Kreenholmi ala taaselavdamine ajalooliseks ning kõrgekvaliteetseks Narva elu- ja ettevõtlusruumiks. | 2016 | 2022 | 850583 | 552879 | 65 |  |  |  |  |  | Narva Gate OÜ |  |
| 103 | 1474 | Kreenholmi tööstusinnovatsiooni teemaparki väljaarendamine | 2016 | 2023 | 5000000 | 1700000 | 34 |  |  |  |  |  | Narva Gate OÜ |  |
|  |  | 1.5. linna infrastruktuuri abil on aidatud kaasa ettevõtluse arengule ja selle konkurentsivõime suurendamisele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.5.1. luua linnas kaasaegne tootmistehnoloogiline infrastruktuur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.5.1.1. tööstusalade ja tööstusparkide arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 3097 | Narva tööstuspargi 3. etapi detailplaneeringu koostamine | 2021 | 2023 | 45000 |  |  |  |  |  |  |  | SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus | ALPA |
| 105 | 2601 | Tööstuse digitaliseerimise, robotiseerimise ja automatiseerimise keskuse loomine Narva Tööstuspargi territooriumil. | 2019 | 2021 | 4000000 | 600000 | 15 | 350000 |  |  |  |  | SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus | LAÖA |
|  |  | 1.5.1.2. inkubatsiooni- ja innovatsioonikeskuste loomine ja arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Narva on Läänemere riikide regioonis tuntud kui dünaamiliselt arenev, multikultuurne, mugav ja turvaline linn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. linna kuvand on arendatud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.1. tõhustada olemasolevaid ja töötada välja uued meetmed linna maine kujundamiseks ja informatsiooni paremaks levitamiseks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.1.1. linna positiivse maine turustamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 2563 | Linna ajalehe väljaandmine | 2019 | 2022 | 120000 | 120000 | 100 |  |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |
|  |  | 2.1.1.2. uute reklaamtoodete valmistamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.1.3. osalemine rahvusvahelistel infomessidel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.1.4. regulaarsete spordi-, kultuuri- ja meelelahutusürituste läbiviimine ja nende tutvustamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 2737 | Narva kultuuristrateegia 2030 tegevuste realiseerimine | 2019 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | Kultuuriosakond |  |
| 108 | 3011 | Aastaringselt regulaarsete suurürituste korraldamine ja läbiviimine Narva linnuses | 2020 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | SA Narva Muuseum |  |
| 109 | 144 | suvel Narva linnapäevad | 2008 | 2025 | 510000 | 510000 | 100 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | Kultuuriosakond |  |
| 110 | 148 | Narva - Sügispealinn | 2009 | 2025 | 210000 | 210000 | 100 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | Kultuuriosakond |  |
| 111 | 149 | sügisel Paul Keresele pühendatud maleturniir „Läänemere maletähed” | 2009 | 2025 | 68000 | 68000 | 100 | 17000 |  | 17000 |  | 17000 | Kultuuriosakond |  |
| 112 | 150 | sügisel Narva motokross | 2008 | 2021 | 8000 | 8000 | 100 | 2000 |  |  |  |  | Kultuuriosakond |  |
| 113 | 151 | sügisel poksiturniir "Lahing Narva all" | 2008 | 2021 | 13600 | 13600 | 100 | 3400 |  |  |  |  | Kultuuriosakond |  |
| 114 | 153 | talvel Chopini konkurss | 2008 | 2025 | 84000 | 84000 | 100 | 25000 | 3000 | 25000 | 3000 | 25000 | Kultuuriosakond |  |
| 115 | 154 | talvel "Uus Aasta saabub Narvast" | 2008 | 2025 | 120000 | 120000 | 100 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | Kultuuriosakond |  |
|  |  | 2.1.2. luua Läänemere riikide regioonis arenenud ja efektiivne rahvusvaheliste sidemete ja koostöö võrk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.2.1. osalemine naaberriikide üritustel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 157 | Narva linna päevad Sankt-Peterburis | 2008 | 2022 | 50000 | 50000 | 100 | 25000 |  |  |  |  | Kultuuriosakond |  |
|  |  | 2.1.2.2. osalemine rahvusvahelistes liitudes, assotsiatsioonides, komisjonides |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.2.3. suhete arendamine sõpruslinnadega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.2.4. osalemine rahvusvahelistes ühisprojektides |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 1735 | Rahvusvaheline koostöö ja projektid URBACT, HORISONT ja teiste sarnaste linnaliste piirkondade koostöövõrgustike arendamise meetmete raames | 2016 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |
| 118 | 164 | projekt "Via Hanseatica Plus" | 2019 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |
|  |  | 2.1.2.5. piiriülese koostöö arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 1734 | Kaksiklinnade päevad (Narva päev Ivangorodis / Ivangorodi päev Narvas), mitmesugused üritused erinevatele sihtgruppidele | 2016 | 2024 | 45000 | 45000 | 100 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |  | Kultuuriosakond | LAÖA |
| 120 | 1576 | Projekt "Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine, II etapp" | 2018 | 2024 | 3075178 |  |  |  |  |  |  |  | SA Narva Muuseum |  |
| 121 | 1107 | Narva Kulgu tööstusala arendamine | 2019 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus | LAÖA |
| 122 | 1101 | Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine III etapp | 2017 | 2022 | 2635443 | 273823 | 10 | 194591 | 40448 |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | ALPA |
| 123 | 3113 | Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine IV etapp | 2023 | 2025 | 3000000 | 300000 | 10 |  |  | 10000 | 3500 | 25000 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |
|  |  | 2.1.2.6. Narva-Jõuesuuga ühine turismi arengustrateegia väljatöötamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.2.7. Euroregiooni loomine Eesti-Vene piiril |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.3. tõhustada avaliku, era- ja kolmanda sektori koostööd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.3.1. kolmanda sektori ürituste ja projektide toetamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 2870 | Kodanikualgatuse toetamine | 2020 | 2025 | 1700000 | 1700000 | 100 | 500000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | Linnamajandusamet |  |
| 125 | 2566 | Mittetulundusühingute ja sihtasutuste projektide kaasfinantseerimine | 2007 | 2025 | 92902 | 92902 | 100 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |
|  |  | 2.1.3.2. riigi-, era- ja kolmanda sektori kaasamine linna arenguküsimustesse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | 2272 | Geoinfosüsteemi soetamine (GIS) | 2019 | 2024 | 71400 | 71400 | 100 | 11900 | 11900 | 11900 | 11900 |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |
| 127 | 1955 | Tõhusam ja terviklikum info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimaluste kasutamine avalike teenuste osutamise korraldamisel ja arendamisel ning kvaliteetsem ja kuluefektiivsem avalikke teenuste osutamine ja edasi arendamine (sh. dokumendihalduse süsteemi uuendamine; IT valdkonna arengud järgmise Eesti infoturbe standardi E-ITS rakendamisel) | 2016 | 2024 | 245180 | 245180 | 100 | 40500 | 57000 | 34500 | 10000 |  | Linnakantselei |  |
|  |  | 3. Mitmekülgne ja efektiivne sotsiaalkaitse süsteem võimaldab linnaelanike vajadusi maksimaalselt katta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Narva linna inimeste kõrge sotsiaalkaitse üle kogu nende elukaare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.1. hoolduskoormust leevendavate eakatele ja erivajadustega inimestele suunatud tugiteenuste kättesaadavus ja arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.1.1. tugiteenuste (sh koduteenus, väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus, päevahoiu- ja intervallhooldusteenus, tugiisikuteenus, isikliku abistaja teenus jt) kättesaadavus ja arendamine, sh välisrahastusprojektide abil uute lahenduste elluviimine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | 3146 | Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja (Maslovi 3) energiasäästu suurendamine, II etapp | 2021 | 2023 | 900000 | 270000 | 30 | 30000 | 100000 | 140000 |  |  | Linnamajandusamet | SAA |
| 129 | 1702 | Narva Sotsiaaltöökeskuse renoveerimistööd | 2016 | 2022 | 568524 | 568524 | 100 | 128693 | 70000 |  |  |  | Linnamajandusamet | SAA |
| 130 | 2715 | Sotsiaalteenuste klientide elukvaliteedi parendamine ja võrdsete võimaluste tagamine | 2019 | 2025 | 185235 | 185235 | 100 | 11735 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | Sotsiaalabiamet |  |
| 131 | 676 | Hariduse tn. 2 hoone renoveerimine ja maa-ala heakorrastamine | 2018 | 2021 | 4592 | 4592 | 100 | 2000 |  |  |  |  | Linnamajandusamet | MTÜ Laste Päevakeskus "LAD" |
|  |  | 3.1.1.2. eakatele ja erivajadustega inimestele suunatud teenuste kvaliteedi juhtimine, eelkõige teenuste protsesside kaardistamine ja analüüs ning olemasolevate teenuste disain |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.1.3. uudsete lahenduste väljatöötamine sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna koostöös |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.1.4. eakate ja erivajadustega inimestega tegelevate spetsialistide koolitamine, haridustaseme ja kutseoskuste tõstmine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.1.5. teenuste osutajate (sh kolmanda sektori kaudu) ringi laiendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.1.6. IT lahenduste integreeritud kasutamine tugiteenuste pakkumisel ja elektrooniliste suhtlusvõimaluste laiendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | 2717 | Uute IT lahenduste kasutuselevõtt sotsiaalteenuste arendamiseks | 2020 | 2025 | 240000 | 240000 | 100 |  | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | Sotsiaalabiamet | LK |
|  |  | 3.1.1.7. sotsiaalteenuste kohtade loomine, sh hooldekodu võimaluste laiendamine, päevahoiuteenuse ja intervallhooldusteenuse kohtade loomine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | 2809 | Uue hooldekodu projekteerimine ja ehitamine | 2020 | 2023 | 3131742 | 3131742 | 100 | 131742 | 2000000 | 1000000 |  |  | Linnamajandusamet | SAA |
|  |  | 3.1.1.8. õendusabiteenuse arendamine ja osutamine hooldekodus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.1.9. täiendavate finantseerimisvahendite, sh välisrahastute, leidmine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.2. ennetustegevuste ja nõustamisteenuste kättesaadavus ja arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.2.1. erinevate nõustamisteenuste (sh sotsiaalnõustamisteenus, võlanõustamisteenus, õigusalase nõustamise teenuse, abistamine asjaajamisel; psühholoogiline nõustamine) arendamine ning uudsete integreeritud lahenduste väljatöötamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | 2257 | sotsiaal- ja terviseedenduse valdkonnas infoürituste korraldamine | 2017 | 2025 | 38000 | 38000 | 100 |  | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | Sotsiaalabiamet |  |
|  |  | 3.1.2.2. dementsussündroomiga inimestele suhtlusvõimaluste, sh tugigruppide, loomine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.2.3. IT lahenduste integreeritud kasutamine nõustamisteenuste osutamisel ja elektrooniliste suhtlusvõimaluste laiendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.2.4. tervisliku eluviisi edendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | 202 | laste tervist edendavad tegevused koolieelsetes lasteasutustes | 2008 | 2025 | 40905 | 40905 | 100 |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | Sotsiaalabiamet |  |
| 136 | 203 | õpilaste tervist edendavad tegevused koolides | 2008 | 2025 | 47834 | 39224 | 82 |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | Sotsiaalabiamet |  |
| 137 | 204 | tervist edendavate ettevõtete võrgustiku loomine ja arendamine | 2008 | 2025 | 13112 | 13112 | 100 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | Sotsiaalabiamet |  |
| 138 | 206 | vigastuste ennetamine lastel | 2008 | 2025 | 95650 | 24448 | 26 |  | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | Sotsiaalabiamet |  |
| 139 | 207 | südame- ja veresoonkonnahaiguste ennetamine | 2008 | 2025 | 112482 | 36163 | 32 |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | Sotsiaalabiamet |  |
| 140 | 208 | alkoholismi, narkomaania ja HIV/AIDSi ennetamine | 2008 | 2025 | 578809 | 226430 | 39 |  | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | Sotsiaalabiamet |  |
|  |  | 3.1.2.5. täiendavate finantseerimisvahendite, sh välisrahastute, leidmine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.3. laste ja noorte mitmekülgse arengu toetamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.3.1. lastele ja lastega peredele suunatud integreeritud vajaduspõhiste teenuste arendamine ja osutamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.3.2. erivajadustega lapsi toetavate teenuste tagamine ja arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.3.3. lastele ja lastega peredele suunatud nõustamisteenuste (sh psühholoogiline nõustamine, perenõustamine, perelepitus, pereteraapia, lahus elava vanemaga suhtlemise korraldamise teenus) integreeritud korralduse loomine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.3.4. teenuse osutajate (sh kolmanda sektori kaudu) ringi laiendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.3.5. uudsete lahenduste väljatöötamine sotsiaal- ja haridusvaldkonna koostöös |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.3.6. lastega ja lastega peredega tegelevate spetsialistide koolitamine, haridustaseme ja kutseoskuste tõstmine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.3.7. IT lahenduste integreeritud kasutamine lastega seotud teenuste osutamisel ja elektrooniliste suhtlusvõimaluste laiendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.3.8. sotsiaalteenuste kohtade loomine, sh turvakodu- ja asendushooldusteenuse võimaluste laiendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | 2718 | Sotsiaalteenuste arendamine ja teenuskohtade loomine | 2019 | 2025 | 630000 | 630000 | 100 |  | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | Sotsiaalabiamet |  |
|  |  | 3.1.3.9. täiendavate finantseerimisvahendite, sh välisrahastute, leidmine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.4. sotsiaaltransporditeenuse kättesaadavus ja arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.4.1. sotsiaaltransporditeenuse protsesside kaardistamine ja analüüs, teenuse disain ning teenuse mudeli testimine ning teenuse kvaliteedi juhtimine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.4.2. sotsiaaltransporditeenuse osutajate koolitamine, sh vedajate pädevuste tõstmine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.4.3. IT lahenduste integreeritud kasutamine sotsiaaltransporditeenuse osutamisel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.4.4. täiendavate finantseerimisvahendite, sh välisrahastute, leidmine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.5. tervishoiusüsteemi arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.5.1. meditsiiniasutuste vahelise koostöö korraldamine kvaliteetsete ja mitmekülgsete meditsiiniteenuste osutamise tagamiseks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | 384 | Õendusabi ja hooldusabi teenuste osutamine | 2013 | 2024 | 1243670 | 1243670 | 100 | 60000 | 120000 | 170000 | 180000 |  | SA Narva Haigla |  |
| 143 | 205 | linna tervise- ja heaoluprofiili koostamine | 2008 | 2025 | 12128 | 12128 | 100 |  |  | 1000 |  | 1500 | Sotsiaalabiamet |  |
|  |  | 3.1.5.2. meditsiiniasutuste infrastruktuuri arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | 3074 | Narva Haigla hoonete (Haigla tn 1, 3, 5, 7, 9) renoveerimine sisekliima parendamise eesmärgiga | 2021 | 2024 | 11798141 |  |  |  |  |  |  |  | SA Narva Haigla |  |
|  |  | 3.1.5.3. täiendavate finantseerimisvahendite, sh välisrahastute, leidmine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.6. psüühikahäiretega inimestele teenuste kättesaadavus ja arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.6.1. psüühikahäiretega inimestele suunatud integreeritud vajaduspõhiste teenuste ja tugiteenuste arendamine ja osutamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 1603 | Psüühikahäiretega isikutele teenuste arendamine (sh kogukonnas elamise teenus ja kaitstud töö) | 2016 | 2025 | 70000 | 70000 | 100 |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | Sotsiaalabiamet |  |
| 146 | 184 | MTÜ Laste Päevakeskuse "LAD" toetamine | 2008 | 2025 | 1785517 | 1160586 | 65 | 89400 | 89400 | 89400 | 89400 | 89400 | Sotsiaalabiamet | MTÜ Laste Päevakeskus "LAD" |
|  |  | 3.1.6.2. psüühikahäiretega inimestele suunatud teenuste kvaliteedi juhtimine, eelkõige teenuste protsesside kaardistamine ja analüüs ning olemasolevate teenuste disain |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.6.3. sotsiaalteenuste kohtade loomine psüühikahäiretega inimestele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.6.4. psüühikahäiretega inimestega tegelevate spetsialistide koolitamine, haridustaseme ja kutseoskuste tõstmine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.6.5. IT lahenduste integreeritud kasutamine psüühikahäiretega inimestele teenuste osutamisel ja elektrooniliste suhtlusvõimaluste laiendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.6.6. täiendavate finantseerimisvahendite, sh välisrahastute, leidmine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.7. infrastruktuuri kohandamine erivajadustega inimestele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.7.1. universaalse disaini rakendamine, sh uudsete lahenduste loomine ligipääsetavuse parandamiseks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | 2259 | infrastruktuuri kohandamine puuetega inimestele Narva linna asutuste juurde | 2018 | 2022 | 540450 | 200072 | 37 | 80437 | 40000 |  |  |  | Linnamajandusamet | ALPA |
|  |  | 3.1.7.2. täiendavate finantseerimisvahendite, sh välisrahastute, leidmine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.8. erivajadustega inimeste eluaseme ja töökohtade kohandamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.8.1. erivajadustega inimestele täiendavate võimaluste loomine, sh erivajadustega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | 1604 | Eluruumi kohandamine vastavalt inimeste erivajadustele | 2017 | 2023 | 212000 | 212000 | 100 | 51000 | 51000 | 51000 |  |  | Sotsiaalabiamet |  |
|  |  | 3.1.8.2. töökohtade loomise soodustamine vastavalt erivajadustega inimeste vajadustele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.8.3. täiendavate finantseerimisvahendite, sh välisrahastute, leidmine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.9. kodututele inimestele suunatud teenuste kättesaadavus ja arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.9.1. kodututele inimestele suunatud teenuste kvaliteedi juhtimine, eelkõige teenuste protsesside kaardistamine ja analüüs ning olemasolevate teenuste disain |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.9.2. täiendavate finantseerimisvahendite, sh välisrahastute, leidmine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.10. vabatahtlike kaasamine kogukonnapõhise sotsiaalkaitse kujundamiseks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.10.1. KOV ning vabatahtlike võrgustike koostöövormide kujunemine ja kujundamine, sh ka erinevate arenguprogrammide jt koosloome projektide kaudu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.10.2. täiendavate finantseerimisvahendite, sh välisrahastute, leidmine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Linnas toimib konkurentsivõimeline üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide süsteem, mis toetub õpetamise kõrgele tasemele ja kaasaegsele materiaal-tehnilisele baasile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1. linnas on loodud konkurentsivõimeline üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide süsteem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1.1. soodustada pedagoogide ja haridusala töötajate kvalifikatsiooni tõstmise abil õpetamise kõrge tase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1.1.1. olemasoleva kaadri koolitamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | 218 | õpetajate ja haridusala töötajate täiendõpe | 2008 | 2025 | 2075873 | 183937 | 9 | 5000 | 5000 | 5000 | 10000 | 10000 | Kultuuriosakond |  |
|  |  | 4.1.1.2. uue kvalifitseeritud kaadri kaasamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1.2. viia vastavusse munitsipaalõppeasutuste materiaal-tehniline baas tänapäeva nõuetega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1.2.1. koolide, lasteaedade ja huvikoolide remont |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 2887 | Uuete lasteaedade projekteerimine ja ehitamine | 2020 | 2024 | 12390000 | 12390000 | 100 | 8640 | 4031360 | 4350000 | 4000000 |  | Linnamajandusamet | KO |
| 151 | 2758 | Innovaatiliste ja kõrgemale energiaklassile vastavate koolieelse lasteasutuse hoonete ehitamine (ettevalmistustööd) | 2020 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | Kultuuriosakond | ALPA |
| 152 | 2757 | Innovaatiliste ja kõrgemale energiaklassile vastavate koolieelse lasteasutuse hoonete ehitamine | 2022 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | LMA |
| 153 | 2677 | Munitsipaalharidusasutuste hoonete tehnilise ekspertiisi korraldamine | 2021 | 2022 | 100000 | 100000 | 100 |  | 100000 |  |  |  | Kultuuriosakond | LMA |
| 154 | 2675 | Uue lasteaiahoone projekteerimine ja ehitamine | 2021 | 2023 | 4800000 | 4800000 | 100 | 69372 | 2365314 | 2365314 |  |  | Linnamajandusamet | KO |
| 155 | 2802 | Riigigümnaasiumite ehitamine ja avamine Narvas vastavalt Haridusministeeriumi ja Narva linna vahel sõlmitud lepingule | 2019 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  | Riik | KO |
| 156 | 1803 | Narva Kesklinna Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine | 2017 | 2023 | 11538646 | 6538646 | 57 | 1505658 | 3252685 | 1626342 |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | KO |
| 157 | 1798 | Projekt "Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine" | 2016 | 2023 | 3000000 | 450000 | 15 | 238535 | 126069 | 84046 |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | KO |
| 158 | 1580 | Koolide ja gümnaasiumide projekteerimine ja renoveerimine vastavuses õppekava nõuetega füüsilise õppekeskkonna osas | 2015 | 2025 | 3341127 | 3341127 | 100 | 69032 | 430968 | 625630 | 601000 | 750000 | Linnamajandusamet |  |
| 159 | 958 | Paju Kooli remont (sh ekspertiis, valgustus klassiruumides, treppid, veetorud, WC, soojusõlm, füüsika-keemia kabinetid, ventilatsioonisüsteem, võimla seinte remont) | 2019 | 2021 | 33132 | 33132 | 100 | 13680 |  |  |  |  | Linnamajandusamet | KO |
| 160 | 457 | reaal- ja loodusteaduse kabinettide rekonstrueerimine ja varustamine vastavalt uue õppekava nõuetele | 2018 | 2025 | 630000 | 630000 | 100 | 50000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100000 | Linnamajandusamet | KO |
| 161 | 456 | tööõpetuse kabinettide rekonstrueerimine ja varustamine vastavalt tänapäeva nõuetele | 2016 | 2024 | 854838 | 854838 | 100 |  | 250000 | 250000 | 250000 |  | Linnamajandusamet | KO |
| 162 | 220 | lasteaedade remondiks projekteerimine ja ehitustööd | 2008 | 2025 | 3799397 | 3799397 | 100 | 35214 | 250000 | 495000 | 250000 | 300000 | Linnamajandusamet | KO |
| 163 | 985 | Koolieelsete lasteasutuste heakorrastamine ja välisvalgustus (sh projekteerimine) | 2016 | 2025 | 3236072 | 3089018 | 95 | 1046844 | 300000 | 400000 | 400000 | 300000 | Linnamajandusamet | KO |
| 164 | 1898 | Ujula hoone (Võidu 4) fassaadi ja ventilatsioonisüsteemi projekteerimine, rekonstrueerimine | 2018 | 2022 | 406240 | 406240 | 100 | 6240 | 400000 |  |  |  | Linnamajandusamet |  |
| 165 | 975 | Narva Lauatennise kompleksi (Puškini tn 25b) fassadi ja ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimine | 2021 | 2023 | 656000 | 656000 | 100 |  | 150000 | 506000 |  |  | Linnamajandusamet |  |
| 166 | 228 | Paemurru kooli aadressil 26.Juuli tn 4 spordisaali rekonstrueerimine ja remont (poksisaal) | 2020 | 2023 | 400000 | 400000 | 100 |  | 200000 | 200000 |  |  | Linnamajandusamet | KO |
| 167 | 229 | Narva Muusikakool renoveerimine | 2012 | 2021 | 428890 | 428890 | 100 | 274760 |  |  |  |  | Linnamajandusamet | KO |
| 168 | 459 | munitsipaalharidusasutuste territooriumide ümbritsevate tarade renoveerimine või ehitamine | 2012 | 2022 | 257756 | 257756 | 100 |  | 95000 |  |  |  | Linnamajandusamet | KO |
|  |  | 4.1.2.2. varustamine kaasaegse tehnika ja vajaliku inventariga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | 2673 | Turvameetmete rakendamine üldhariduslike asutuste arvutivõrkudes | 2021 | 2025 | 50000 | 50000 | 100 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | Kultuuriosakond |  |
| 170 | 617 | Koolieelsete lasteasutuste IKT-pargi arendamine | 2014 | 2025 | 123600 | 123600 | 100 | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 | Kultuuriosakond |  |
|  |  | 4.1.3. soodustada aktiivne noorte osalust linna ühiskondlikus elus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1.3.1. noortekeskuste arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1.3.2. noorte initsiatiivi toetamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | 2548 | Noorte foorumi korraldamine | 2019 | 2022 | 8000 | 8000 | 100 | 2000 | 2000 |  |  |  | Narva Noortekeskus |  |
| 172 | 2547 | Noorte vabatahtlikute keskkonna loomine ja arendamine | 2019 | 2022 | 8000 | 8000 | 100 | 2000 | 2000 |  |  |  | Narva Noortekeskus |  |
| 173 | 1767 | Narva õpilasmalevate ja innovatsiooni malevate tegevuse arendamine (sh erivajadustega õpilastele ja noortele) | 2016 | 2022 | 159400 | 159400 | 100 | 25000 | 25000 |  |  |  | Narva Noortekeskus |  |
| 174 | 1766 | Infomessi "Orientiir" korraldamine | 2016 | 2022 | 62000 | 62000 | 100 | 10000 | 10000 |  |  |  | Narva Noortekeskus |  |
| 175 | 1160 | Noorsootöö projektide toetamine | 2007 | 2022 | 114000 | 114000 | 100 | 10000 | 10000 |  |  |  | Narva Noortekeskus |  |
| 176 | 1159 | Narva Noorteparlamendi töö toetamine | 2011 | 2022 | 20000 | 20000 | 100 | 2500 | 2500 |  |  |  | Narva Noortekeskus |  |
|  |  | 4.1.3.3. noorte kaasamine noortevaldkonda võimaluste kättesaadavuse ja mitmekesisuse abil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1.4. toetada erivajadusega õppijate arengut |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1.4.1. õppeprotsessi arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | 625 | Tugiteenuste arendamine koolides ja lasteaedades (sh tugispetsialistide teenuse rakendamine ka lasteaedades) | 2019 | 2025 | 3691891 | 2131000 | 58 | 206200 | 206200 | 206200 | 550000 | 550000 | Kultuuriosakond |  |
| 178 | 2801 | Õpilaskodu toetamine | 2019 | 2025 | 361095 | 193095 | 53 | 27585 | 27585 | 27585 | 27585 | 27585 | Kultuuriosakond |  |
|  |  | 4.1.4.2. linna eripära arvestamine õppeprotsessis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | 3137 | Narva hariduse arengukava 2030 koostamine | 2021 | 2022 | 15000 | 15000 | 100 | 15000 |  |  |  |  | Kultuuriosakond |  |
| 180 | 436 | koolieelsetes lasteasutustes keelekümblusrühmade avamine | 2012 | 2025 | 674840 | 674840 | 100 | 46310 | 68910 | 68910 | 46500 | 46500 | Kultuuriosakond |  |
|  |  | 4.1.5. mitmeharulise huvikooli loomine gümnaasiumiastme õpilaste jaoks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1.5.1. võimaluse loomine Narva gümnaasiumiõpilastele kooliõppeainete (füüsika, keemia, matemaatika jms) sügavõppeks ning riigikeele ja võõrkeelte lisaõppeks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1.5.2. lektorite ja teadus- ja haridusasutuste õppejõudude kaasamine õppetundide läbiviimisse Eestist ja välismaalt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Narva elanikkonna tööhõive ja keskmise palga tase on Ida-Virumaa keskmisest kõrgem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.1. linnas on loodud elanikkonna tööhõiveks kõik vajalikud tingimused |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.1.1. luua tingimused uute töökohtade tekkimiseks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.1.1.1. soodustingimuste loomine tootmisettevõtetele ja teenindussfäärile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | 3279 | Enefit Power AS-i poolt käitatava Balti Elektrijaama ja Kadastiku ja Kulgu Tööstusparkide vahel elektriühenduse otseliini rajamine | 2021 | 2022 | 1000000 |  |  |  |  |  |  |  | SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus | LMA |
| 182 | 3135 | Inglise keeles üldhariduse omandamiseks eelduste loomine erakooli baasil | 2021 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  | Kultuuriosakond |  |
|  |  | 5.1.1.2. linna administratiivterritooriumil tegutsevate ettevõtete konkurentsivõime suurendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | 3150 | Ürituse "Narva Maitsed" korraldamine | 2015 | 2025 | 45104 | 45104 | 100 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |
| 184 | 3149 | Konkursi "Narva Ettevõtja" korraldamine | 2007 | 2025 | 80499 | 80499 | 100 | 6000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |
| 185 | 3148 | Ettevõtlusnädala korraldamine | 2007 | 2025 | 45788 | 45788 | 100 | 2875 | 2875 | 2875 | 2875 | 2875 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |
|  |  | 5.1.1.3. investorite kaasamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | 245 | Narva investeerimispassi arendamine | 2008 | 2025 | 4617 | 4617 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |
|  |  | 5.1.1.4. logistika- ja transpordiettevõtete kaasamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.1.1.5. alustavate ettevõtjate toetamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | 246 | alustavate ettevõtjate projektide kaasfinantseerimine | 2007 | 2025 | 200768 | 200768 | 100 | 8297 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |
|  |  | 5.1.1.6. hobi elukutseks muutmise toetamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.1.1.7. ettevõtluse oskusi edendamine ja koolitamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | 2303 | Noorte ettevõtlikkuse tõstmise tegevused | 2018 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |
|  |  | 5.1.1.8. linna ettevõtete ekspordipotentsiaali arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | 247 | ettevõtjate messidel osalemise toetamine | 2008 | 2025 | 11122 | 11122 | 100 |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |
|  |  | 5.1.1.9. noorte spetsialistide ja ettevõtjate toetamine stipendiumide ja koolitusabi kaudu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |