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Tegevuskava toetab Narva linna strateegiliste eesmärkide saavutamist ja visioonini 2035 jõudmist. Eelseisvaks perioodiks (vähemalt neljaks aastaks) kavandatud tegevused lähtuvad olukorra analüüsist, linna strateegilistest arenguvajadustest ning kohalikust eripärast. Tegevuskava kompleksne ellu viimine soodustab Narva linna ees seisvate väljakutsetega toimetulekut ja näeb ette tegevusi, millega soovitakse luua parimaid lahendusi linna järjepidevaks arenguks.
Kasutatud lühendid:
ALPA - Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
KO - Kultuuriosakond
LAÖA - Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
LMA - Linnamajandusamet
SAA – Sotsiaalabiamet
RA – Rahandusamet
HTM – Haridus- ja Teadusministeerium
NJ LV – Narva-Jõesuu Linnavalitsus
IVEK – Ida-Viru Ettevõtluskeskus
SA IVIA – Sihtasutus Ida-Viru Investeeringute Agentuur

	ID
	Tegevus
	Algus
	Lõpp
	Kulud kokku, EUR
	Toetus kokku,
EUR
	Omafin. kokku, EUR
	Oma-fin. %
	omafin. aastal 2023
	omafin. aastal 2024
	omafin. aastal 2025
	omafin. aastal 2026
	omafin. aastal 2027
	Vastutaja
	Part-nerid

	1. Strateegiline eesmärk: Narva on rohelist eluviisi toetav linn

	1.1 Linn on atraktiivne investoritele energeetika- ja tööstussektoris 

	1
	Uute arendusprojektide detailplaneeringute koostamine Narva tööstuspargi piirkonnas
	2021
	2024
	75 000
	75 000
	 
	0%
	 
	 
	 
	 
	 
	SA Ida-Viru Investeeringute Agentuur
	ALPA

	104
	Investorteeninduse arendamine
	2023
	2029
	500 000
	500 000
	 
	0%
	 
	 
	 
	 
	 
	SA Ida-Viru Investeeringute Agentuur
	 

	2
	Projekti "Narva Roheenergia HUB" ellu viimine 
	2023
	2025
	900 000
	900 000
	 
	0%
	 
	 
	 
	 
	 
	SA Ida-Viru Investeeringute Agentuur
	LAÖA, Enefit Power AS

	3
	Narva Tööstusinkubaatori, tööstuse digitaliseerimise, robotiseerimise ja automatiseerimise keskuse loomine Narva tööstuspargi territooriumil
	2019
	2024
	9 000 000
	9 000 000
	 
	0%
	 
	 
	 
	 
	 
	SA Ida-Viru Investeeringute Agentuur
	LAÖA

	1.2  Linn on atraktiivne ettevõtluse arenguks

	4
	Ettevõtluse (sh idu- ja loomeettevõtluse) toetamine
	2023
	2027
	269 000
	 
	269 000
	100%
	69 000
	50 000
	50 000
	50 000
	50 000
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 

	5
	Ettevõtluse arengut soodustavate ürituste läbiviimine 
	2023
	2027
	236 875
	 
	236 875
	100%
	25 375
	52 875
	52 875
	52 875
	52 875
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	IVEK, 
SA IVIA

	6
	Olgina äripargi arendamine
	2023
	2028
	4 000 000
	4 000 000
	 
	0%
	 
	 
	 
	 
	 
	SA Ida-Viru Investeeringute Agentuur
	NJ LV

	105
	Uute äri- ja kortermajade
arendusprojekti ellu viimine
	2026
	2028
	15 000 000
	15 000 000
	 
	0%
	 
	 
	 
	 
	 
	SA Ida-Viru Investeeringute Agentuur
	 

	106
	Ettevõtjatele ja
investoritele suunatud ürituste sarja ellu viimine
	2023
	2029
	300 000
	300 000
	 
	0%
	 
	 
	 
	 
	 
	SA Ida-Viru Investeeringute Agentuur
	 

	107
	Arendusprojekti "Narva Stockoffice" ellu viimine
	2026
	2026
	6 000 000
	6 000 000
	 
	0%
	 
	 
	 
	 
	 
	SA Ida-Viru Investeeringute Agentuur
	 

	108
	Ettevõtlusvaldkonna turundustegevuste ellu viimine
	2023
	2035
	217 000
	217 000
	 
	0%
	 
	 
	 
	 
	 
	SA Ida-Viru Investeeringute Agentuur
	 

	109
	Narva Loomelinnaku loomise toetamine
	2024
	2026
	2 000 000
	1 400 000
	600 000
	30%
	 
	300 000
	150 000
	150 000
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	SA Ida-Viru Loome-klaster

	1.3 Linna elamufond ja avalikud hooned on energiasäästlikud 

	7
	Munitsipaaleluruumide renoveerimine
	2023
	2029
	25 367 040
	100 740
	25 122 800
	99%
	143 500
	22 800
	200 000
	9 000 000
	400 000
	SA Narva Linnaelamu
	LMA

	8
	Munitsipaalelamute ehitamine (sh arhitektuurivõistluste korraldamine), sh:
- Vestervalli 17 üürimajade ehitamine
	2023
	2026
	10 300 000
	6 100 000
	4 200 000
	41%
	335 000
	

	1 900 000
	1 965 000
	 
	Linnamajandus-amet
	LAÖA    ALPA 

	9
	Projekti "Narva Kesklinna Gümnaasiumi spordihoone energiatõhususe edendamine" ellu viimine
	2021
	2023
	1 020 020
	262 836
	757 184
	74%
	613 689
	 
	 
	 
	 
	Linnamajandus-amet
	LAÖA

	10
	Narva Keeltelütseumi spordikompleksi renoveerimine
	2024
	2026
	5 422 920
	3 664 521
	1 758 399
	32%
	 
	187 890
	1 000 000
	570 509
	 
	Linnamajandus-amet
	LAÖA, ALPA, KO

	110
	Jõe 1 hoone renoveerimine
	2024
	2025
	2 337 500
	1 575 000
	762 500
	33%
	 
	87 500
	675 000
	 
	 
	Linnamajandus-amet
	ALPA, Muinsuskaitseamet

	54
	Munitsipaalhuvikoolide renoveerimine 
	2024
	2027
	5 827 500
	3 990 000
	1 837 500
	32%
	
	77 500
	900 000
	50 000
	810 000
	Linnamajandus-amet
	KO

	55
	Ujula hoone (Võidu 4)  renoveerimine
	2024
	2028
	4 057 730
	2 840 411
	1 217 319
	30%
	
	600 000
	617 319
	 
	 
	Linnamajandus-amet
	KO

	11
	Projekti "Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja (Maslovi 3) energiasäästu suurendamine, II etapp" ellu viimine
	2021
	2023
	1 231 680
	630 000
	601 680
	49%
	528 000
	 
	 
	 
	 
	Linnamajandus-amet
	SAA

	111
	Linda 4 munitsipaalhoone renoveerimine 
	2024
	2026
	4 800 000
	3 150 000
	1 650 000
	34%
	 
	300 000
	600 000
	750 000
	 
	Linnamajandus-amet
	AS Narva Soojus-võrk

	12
	Linnavalitsuse uue hoone ehitamine 
	2024
	2027
	15 000 000
	10 500 000
	4 500 000
	30%
	
	500 000
	1 500 000
	1 500 000
	1 000 000
	Linnamajandus-amet
	LAÖA    ALPA  

	13
	Munitsipaalhoonete energiatõhususe tõstmine ning energiamajanduse taastuvatele energiaallikatele üle viimine
	2023
	2035
	12 000 000
	 
	12 000 000
	100%
	1 000 000
	1 000 000
	1 000 000
	1 000 000
	1 000 000
	Linnamajandus-amet
	LAÖA

	112
	AS Transservis-N administratiivhoone renoveerimine
	2024
	2027
	1 200 000
	1 200 000
	 
	0%
	 
	 
	 
	 
	 
	AS Transservis-N
	Sise-ministee-rium

	1.4 Linna taristu on keskkonnasõbralik 

	14
	Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamine 
	2023
	2030
	30 000 000
	21 000 000
	9 000 000
	30%
	
	1 200 000
	1 500 000
	1 500 000
	1 500 000
	AS Narva Vesi
	LMA

	113
	Projekti "Vanalinna linnaosale lahkvoolse sademeveekanalisatsiooni süsteemi ehitamine, I kuni V etapp" ellu viimine
	2023
	2030
	8 000 000
	5 600 000
	2 400 000
	30%
	 
	600 000
	600 000
	600 000
	600 000
	AS Narva Vesi
	LMA, LAÖA

	114
	Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni torustike rajamine Äkkekülla (sh Siivertsini veetorustiku rajamine) 
	2023
	2025
	1 500 000
	 
	1 500 000
	100%
	 
	900 000
	600 000
	 
	 
	AS Narva Vesi
	LMA, LAÖA

	15
	Kudruküla linnaossa sade- ja drenaažikraavide rajamine
	2024
	2027
	800 000
	 
	800 000
	100%
	
	200 000
	200 000
	200 000
	200 000
	Linnamajandus-amet
	 

	115
	Projekti "Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamise III etapp" ellu viimine
	2023
	2030
	5 870 000
	3 865 400
	2 024 600
	34%
	
	575 000
	667 600
	782 000
	 
	Linnamajandus-amet
	LAÖA,   ALPA 

	116
	Ida-Viru maakonna jalgrattateede võrgustiku planeerimine ja ühenduslõikude projekteerimine (MATA 2021 projekti raames) ja ehitamine
	2021
	2025
	1 059 688
	266 688
	793 000
	75%
	13 000
	390 000
	390 000
	 
	 
	Linnamajandus-amet
	LAÖA, ALPA,  
NJ LV    

	117
	Sõidukite laadimis- ja parkimispunktide rajamine
	2024
	2027
	600 000
	420 000
	180 000
	30%
	 
	180 000
	 
	 
	 
	Linnamajandus-amet
	LAÖA, ALPA

	17
	Uute kõnniteede ehitamine ja olemasolevate kõnniteede renoveerimine
	2023
	2027
	345 000
	 
	345 000
	100%
	
	100 000
	100 000
	100 000
	45 000
	Linnamajandus-amet
	 

	18
	Narva ühistranspordi infrastruktuuri kaasajastamine, sh digitaliseerimine ja rohelahendused
	2020
	2026
	1 348 360
	840 000
	508 360
	38%
	2 490
	90 000
	180 000
	90 000
	 
	Linnamajandus-amet
	LAÖA, ALPA     

	118
	Joala ja A. Puškini tänavate ühendamiseks vajaliku tunneli ja Paemurru tunneli arhitektuurivõistluse korraldamine
	2026
	2027
	50 000
	 
	50 000
	100%
	 
	 
	 
	25 000
	25 000
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	LAÖA LMA, Eesti Raudtee

	19
	Rahu ja Kreenholmi viaduktide renoveerimine
	2024
	2026
	5 700 000
	 
	5 700 000
	100%
	
	1 500 000
	
	4 200 000
	 
	Linnamajandus-amet
	 

	20
	Teede rekonstrueerimine 
	2023
	2026
	7 416 335
	 
	7 416 335
	100%
	1 837 775
	1 500 000
	1 507 900
	1 570 660
	1 000 000
	Linnamajandus--amet
	ALPA

	21
	Projekti "TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas" ellu viimine
	2016
	2023
	15 696 172
	8 976 399
	6 719 773
	43%
	5 146 880
	 
	 
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	LMA

	22
	Linnale kuuluvate kvartalisiseste teede ja parkimiskohtade ehitamine
	2023
	2027
	1 793 846
	 
	1 793 846
	100%
	993 846
	200 000
	200 000
	200 000
	200 000
	Linnamajandus-amet
	ALPA

	23
	Korteriühistutele kuuluvate kvartalisiseste teede remonttööde kaasfinantseerimine
	2023
	2027
	850 000
	 
	850 000
	100%
	50 000
	200 000
	200 000
	200 000
	200 000
	Linnamajandus-amet
	ALPA

	24
	Tallinna maantee ning Kangelaste prospekti ja Kreenholmi tänava arhitektuursete ideevõistluste korraldamine 
	2023
	2025
	57 500
	 
	57 500
	100%
	22 500
	10 000
	25 000
	 
	 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	 

	25
	Ülekäigukohtade renoveerimine 
	2023
	2027
	185 617
	 
	185 617
	100%
	75 617
	30 000
	30 000
	20 000
	30 000
	Linnamajandus-amet
	ALPA

	26
	Tänavavalgustuse rekonstrueerimine ja taristu renoveerimine 
	2023
	2028
	7 125 000
	 
	7 125 000
	100%
	325 000
	1 700 000
	1 700 000
	1 700 000
	1 700 000
	Linnamajandus-amet
	ALPA

	119
	Uue koostootmisjaama rajamine
	2023
	2032
	129 000 000
	20 000 000
	 
	0%
	 
	 
	 
	 
	 
	Riik
	LMA

	1.5 Linna loodusväärtused on kaitstud

	27
	Oluliste loodusobjektide ja rohealade võrgustiku arendamine 
	2023
	2026
	5 147 471
	 
	5 147 471
	100%
	56 913
	2 220 000
	1 870 558
	1 000 000
	 
	Linnamajandus-amet
	LAÖA, ALPA

	28
	Kadastiku karjääri puhkeala korrastamine ja arendamine
	2023
	2027
	515 000
	 
	515 000
	100%
	15 000
	50 000
	150 000
	150 000
	150 000
	Linnamajandus-amet
	LAÖA

	90
	Veekogude ökosüsteemi taastamine Narva jõel ja Narva veehoidlal
	2025
	2028
	1 500 000
	1 050 000
	450 000
	30%
	 
	 
	50 000
	100 000
	150 000
	Linnamajandus-amet
	ALPA

	1.6 Linna korteri- ja aiandusühistud on aktiivsed osalised rohepöördes

	29
	Ühistute teabekeskuse loomine
	2023
	2027
	192 000
	 
	192 000
	100%
	
	48 000
	48 000
	48 000
	48 000
	Linnamajandus-amet
	KredEx

	30
	Aiandusühistute toetamine
	2023
	2027
	216 000
	 
	216 000
	100%
	9 000
	54 000
	54 000
	45 000
	54 000
	Linnamajandus-amet
	 

	31
	Elamufondi ehitus- ja remonttööde kaasfinantseerimine "Kodulinn kaunimaks" programmi raames
	2023
	2027
	880 000
	 
	880 000
	100%
	80 000
	200 000
	200 000
	200 000
	200 000
	Linnamajandus-amet
	 

	1.7 Linna elanikud osalevad aktiivselt linna muutmisel kliima- ja keskkonnasõbralikuks 

	32
	Biojäätmete liigiti kogumise toetamine
	2023
	2026
	4 520 000
	3 375 000
	1 145 000
	25%
	20 000
	125 000
	500 000
	500 000
	 
	Linnamajandus-amet
	LAÖA

	1.8 Avalik ruum on võrdselt kvaliteetne, liikuma kutsuv ja turvaline igal pool Narva linnas

	33
	Linna üldplaneeringu koostamine
	2020
	2024
	276 784
	 
	276 784
	100%
	102 086
	24 784
	 
	 
	 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	 

	34
	Hoonete lammutamine vastavalt üldplaneeringule
	2023
	2027
	667 089
	193 200
	473 889
	71%
	391 089
	67 800
	 
	15 000
	 
	Linnamajandus-amet
	ALPA

	120
	Kiirusetabloode paigaldamine
	2024
	2026
	52 500
	 
	52 500
	100%
	 
	17 500
	17 500
	17 500
	 
	Linnamajandus-amet
	 

	35
	Väikevormide rajamine linnakeskkonda
	2024
	2027
	40 000
	 
	40 000
	100%
	
	10 000
	10 000
	10 000
	10 000
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	LMA

	36
	Infrastruktuuri arendamine koertega jalutamiseks 
	2023
	2027
	112 160
	 
	112 160
	100%
	2 160
	50 000
	20 000
	20 000
	20 000
	Linnamajandus-amet
	ALPA

	37
	Spordi- ja mänguväljakute ehitamine 
	2023
	2027
	1 465 960
	 
	1 465 960
	100%
	42 000
	375 000
	475 000
	325 000
	248 960
	Linnamajandus-amet
	SA Narva Linna Arendus

	38
	Äkkeküla tervise- ja spordikeskuse arendamine (sh projekti "Äkkeküla olme- ja teenindushoone ehitamine" ellu viimine)
	2023
	2026
	3 588 568
	1 323 907
	2 264 661
	63%
	213 152
	40 000
	1 971 509
	40 000
	 
	SA Narva Linna Arendus
	SA Eesti Terviserajad

	39
	Projekti "Uue Astri/Fama turu rajamine Narva avalikus linnaruumis" ellu viimine  
	2023
	2026
	7 200 000
	7 200 000
	 
	0%
	 
	 
	 
	 
	 
	FAMA Invest OÜ
	LAÖA, ALPA

	40
	Peetri platsi rajamine linna peaväljakuks
	2025
	2028
	6 067 000
	3 721 620
	2 345 380
	39%
	
	25 000
	120 000
	744 000
	1 181 400
	Linnamajandus-amet
	LAÖA, ALPA    

	2. Strateegiline eesmärk: Narva on elanikest hooliv linn

	2.1 Narva linnas on kättesaadav kvaliteetne alus- ja üldharidus 

	41
	Lasteaedade õppekeskkonna (sh õuealade) parendamine
	2023
	2027
	2 690 361
	 
	2 690 361
	100%
	112 325
	895 000
	650 000
	600 000
	433 036
	Linnamajandus-amet
	KO

	121
	Narva Lasteaia Cipollino renoveerimine
	2024
	2027
	5 408 800
	4 597 480
	811 320
	15%
	 
	324 528
	486 792
	 
	 
	Linnamajandus-amet
	LAÖA, KO

	42
	Lasteaedade ehitamine (sh arhitektuurivõistluse korraldamine)
	2020
	2030
	25 058 094
	 
	25 058 094
	100%
	10 058 094 
	
	7 500 000
	7 500 000
	 
	Linnamajandus-amet
	KO, ALPA

	44
	7 000 m2 suuruse koolimaja kasutusest loobumine 
	2023
	2024
	660 000
	460 000
	200 000
	30%
	 
	200 000
	 
	
	 
	Kultuuriosakond
	 

	45
	Narva Paju Kooli arendamine HEV- kompetentsikeskuseks (sh Narva Pähklimäe Kooliga ühise õppehoone ehitamine)
	2024
	2027
	10 020 000
	8 500 000
	1 520 000
	15%
	 
	20 000
	800 000
	700 000
	 
	Linnamajandus-amet, Kultuuriosakond
	

	49
	Soldina linnaossa Narva Pähklimäe Kooli uue õppehoone (Narva Paju Kooliga ühise) ehitamine
	2024
	2027
	13 020 000
	11 050 000
	1 970 000
	15%
	 
	20 000
	1 000 000
	950 000
	 
	Linnamajandus-amet,
Kultuuriosakond
	

	122
	Narva Keeltelütseumi hoone  renoveerimine
	2025
	2027
	20 000 000
	17 000 000
	3 000 000
	15%
	 
	 
	1 000 000
	1 000 000
	1 000 000
	Linnamajandus-amet
	KO

	50
	Pähklimäe ja Soldina linnaosades koolistaadionide ehitamine või renoveerimine
	2027
	2030
	4 000 000
	 
	4 000 000
	100%
	 
	 
	 
	 
	 
	Linnamajandus-amet
	KO

	46
	Narva Kesklinna Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine
	2017
	2024
	24 570 517
	14 537 313
	10 033 204
	41%
	7 863 839
	 
	 
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	KO

	47
	Projekti "Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine" ellu viimine
	2016
	2023
	3 000 000
	2 550 000
	450 000
	15%
	1 170
	 
	 
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	HTM

	123
	Eestikeelsele õppele ülemineku toetamine vastavalt iga õppeasutuse jaoks koostatud individuaalsele kavale
	2023
	2030
	659 670
	 
	659 670
	100%
	 
	122 740
	203 000
	166 965
	166 965
	Kultuuriosakond
	HTM

	124
	Üldhariduskoolide ja lasteaedade tugispetsialistide keskuse (tugikeskuse) loomine
	2024
	2026
	135 000
	80 750
	33 750
	25%
	20 250
	6 750
	6 750
	 
	 
	Kultuuriosakond
	Ida-Virumaa Haridus-klaster

	125
	Digitaristu tänapäevastamine koolides ja lasteaedades
	2024
	2027
	198 000
	 
	198 000
	100%
	 
	125 000
	30 000
	30 000
	13 000
	Kultuuriosakond
	HTM

	51
	Mittestatsionaarse õppe tegevuskava koostamine ja ellu viimine 
	2023
	2024
	2 100 000
	2 100 000
	
	0%
	
	 
	 
	 
	 
	HTM
	KO

	126
	Tartu Ülikooli Narva Kolledži majutusvajaduse lahendamine
	2024
	2029
	5 000 000
	5 000 000
	 
	0%
	 
	 
	 
	 
	 
	TÜ Narva Kolledž
	LMA, ALPA

	127
	FRONTEX väljaõppekeskuse väljaarendamine
	2023
	2028
	15 500 000
	15 500 000
	 
	0%
	 
	 
	 
	 
	 
	Sisekaitseakadeemia
	LMA, ALPA

	2.2 Huviharidus ja -tegevus on kasutajate, eelkõige noorte huvidega arvestav ning nende vajadusest lähtuv

	52
	Spordiklubide toetamine
	2023
	2027
	755 000
	 
	755 000
	100%
	151 000
	151 000
	151 000
	151 000
	151 000
	Kultuuriosakond
	 

	53
	Loodus- ja täppisteaduse huviringide toetamine
	2023
	2027
	200 000
	 
	200 000
	100%
	
	50 000
	50 000
	50 000
	50 000
	Kultuuriosakond
	 

	2.3 Noorsootöö tagab noortele mitmekülgsed arenguvõimalused, pakkudes vajalikku tuge koostöös sotsiaalvaldkonnaga  

	56
	Noorsootöö projektide ja noorteühingute toetamine
	2023
	2027
	65 000
	 
	65 000
	100%
	5 000
	15 000
	15 000
	15 000
	15 000
	Kultuuriosakond
	Narva Noortekeskus

	57
	Noorte ettevõtlikkuse tõstmine
	2023
	2027
	240 000
	 
	240 000
	100%
	
	60 000
	60 000
	60 000
	60 000
	Kultuuriosakond
	 

	58
	Mobiilse noorsootöö arendamine
	2023
	2027
	180 000
	 
	180 000
	100%
	
	45 000
	45 000
	45 000
	45 000
	Kultuuriosakond
	Narva Noortekeskus

	59
	Õpilasmalevate loomine
	2023
	2027
	322 815
	 
	322 815
	100%
	62 815
	65 000
	65 000
	65 000
	65 000
	Kultuuriosakond
	Narva Noortekeskus

	2.4 Tugiteenused eelkõige lastele ja peredele on kättesaadavad ja kvaliteetsed

	60
	Laste tugiteenuste arendamine
	2023
	2027
	2 257 398
	 
	2 257 398
	100%
	357 398
	400 000
	450 000
	500 000
	550 000
	Sotsiaalabiamet
	 

	61
	Lastega peredele vanemlust toetavate programmide läbiviimine ja nõustamisteenuste arendamine
	2023
	2027
	133 556
	 
	133 556
	100%
	13 556
	30 000
	30 000
	30 000
	30 000
	Sotsiaalabiamet
	 

	2.5 Kõigile vajajatele on tagatud kõrge kvaliteediga tervishoiuteenused, mis edendavad tervislikke eluviise ja toetavad väärikat vananemist

	62
	Tervise edendamise ja haiguste ennetamise tegevuste korraldamine
	2023
	2027
	96 000
	 
	96 000
	100%
	
	30 000
	30 000
	30 000
	30 000
	Sotsiaalabiamet
	 

	63
	SA Narva Haigla hoonete  renoveerimine ning uue hoone ehitamine
	2023
	2028
	
178 000 000
	
168 550 000
	9 450 000
	5%
	
	450 000
	2 000 000
	6 000 000
	1 000 000
	SA Narva Haigla
	 

	64
	Õendus- ja hooldusabi teenuste osutamine
	2023
	2027
	509 000
	 
	509 000
	100%
	79 000
	100 000
	105 000
	110 000
	115 000
	SA Narva Haigla
	 

	128
	Tervishoiu valdkonna spetsialistide koolitamine ja värbamine Narva Haigla jaoks
	2023
	2027
	15 000 000
	14 250 000
	750 000
	5%
	 
	250 000
	250 000
	250 000
	 
	SA Narva Haigla
	Tartu Tervis-hoiu Kõrg-kool, Tallinna Tervis-hoiu Kõrg-kool, TÜ arsti-teadus-kond, SAA

	65
	Hooldekodu ehitamine
	2021
	2026
	9 422 490
	4 300 000
	5 122 490
	54%
	
	2 500 000
	2 502 892
	 
	 
	Linnamajandus-amet
	LAÖA, SAA     

	2.6 Linna sotsiaalteenused on asja- ja ajakohased ning vastavad abivajajate profiilile 

	66
	Sotsiaalteenuste arendamine ja teenuskohtade loomine 
	2023
	2027
	2 040 000
	 
	2 040 000
	100%
	
	330 000
	450 000
	570 000
	690 000
	Sotsiaalabiamet
	LK

	67
	Sotsiaalteenuste klientide elukvaliteedi parendamine ja võrdsete võimaluste tagamine
	2023
	2027
	720 475
	 
	720 475
	100%
	20 475
	100 000
	150 000
	200 000
	250 000
	Sotsiaalabiamet
	 

	69
	Eluruumi kohandamine vastavalt inimeste erivajadustele
	2017
	2028
	782 712
	289 091
	493 621
	63%
	34 978
	50 000
	60 000
	70 000
	80 000
	Sotsiaalabiamet
	 

	129
	Teenusmajade ehitamine
	2024
	2026
	7 200 000
	5 760 000
	1 440 000
	20%
	 
	200 000
	620 000
	620 000
	 
	Linnamajandus-amet
	SAA, LAÖA

	70
	Päevakeskuse ehitamine (sh  arhitektuurivõistluse korraldamine) 
	2025
	2027
	4 285 000
	2 800 000
	1 485 000
	35%
	
	
	260 000
	625 000
	600 000
	Linnamajandus-amet
	SAA,
ALPA 

	2.7 Linnaelanike turvatunne on suurendatud

	130
	Turvalisuse tegevuskava koostamine
	2024
	2025
	35 000
	35 000
	 
	0%
	 
	 
	 
	 
	 
	Linnakantselei
	Sise-ministee-rium, PPA, Pääste-amet, Sise-kaitse-akadeemia

	131
	Narva heitveepuhastusjaamale avariigeneraatori soetamine
	2023
	2023
	57 700
	45 000
	12 700
	22%
	12 700
	 
	 
	 
	 
	AS Narva Vesi
	 

	132
	Narva Haigla isolatsioonipalatite rajamine ja elutähtsate teenuste osutamise võimekuse suurendamine elektrikatkestuse korral
	2023
	2023
	591 700
	591 700
	 
	0%
	591 700
	 
	 
	 
	 
	SA Narva Haigla
	 

	3. Strateegiline eesmärk: Narva on heade sündmuste linn

	3.1 Kultuuri-, sporditaristu ja märgilised objektid on korda tehtud

	71
	Arheoloogiapargi väljaarendamine 
	2025
	2028
	2 800 000
	 
	2 800 000
	100%
	
	
	100 000
	300 000
	1 200 000
	Linnamajandus-amet
	ALPA

	72
	Projekti "Narva Stockholmi platsi projekteerimine ja ehitus, I etapp" ellu viimine
	2022
	2023
	2 241 444
	1 562 294
	679 150
	30%
	546 901
	 
	 
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	ALPA, LMA

	73
	Projekti "Narva Stockholmi platsi ehitus, II etapp" ellu viimine
	2023
	2027
	6 360 000
	4 452 000
	1 908 000
	30%
	360 000
	 
	 
	810 000
	738 000
	Linnamajandus-amet
	LAÖA

	74
	Projekti "Narva Raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine" ellu viimine
	2018
	2023
	7 643 293
	4 616 900
	3 026 393
	40%
	962 489
	 
	 
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	ALPA, LMA

	75
	Rüütli tänava ajaloolise kvartali detailplaneering
	2022
	2025
	36 000
	 
	36 000
	100%
	14 400
	18 000
	3 600
	 
	 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	 

	76
	Kaalukoja eeluuringud ja hoone projekteerimine 
	2024
	2025
	75 000
	 
	75 000
	100%
	 
	25 000
	50 000
	 
	 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	 

	77
	Peetri (J. Niimani) maja taastamine
	2026
	2027
	7 000 000
	4 900 000
	2 100 000
	30%
	 
	
	
	300 000
	1 800 000
	Linnamajandus-amet
	LAÖA

	78
	Kuningavalli arheoloogilised eeluuringud
	2025
	2026
	36 000
	 
	36 000
	100%
	 
	
	18 000
	18 000
	 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	 

	79
	Sadamate arendamine
	2024
	2029
	1 000 000
	700 000
	300 000
	30%
	 
	300 000
	 
	
	 
	SA Narva Sadam
	LAÖA

	133
	MATA2020 projekti "Väikesadamate võrgustiku arendamine nii põhjarannikul kui Peipsil" ellu viimine
	2021
	2023
	80 700
	46 500
	34 200
	42%
	34 200
	 
	 
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	Viru-maa Väike-sada-mate Ühen-dus

	134
	Projekti "Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, III etapp" ellu viimine
	2017
	2023
	3 112 357
	2 643 246
	469 111
	15%
	4 552
	 
	 
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	ALPA

	80
	Promenaadi ehituse jätkamine
	2024
	2027
	2 000 000
	1 400 000
	600 000
	30%
	
	200 000
	200 000
	100 000
	100 000
	Linnamajandus-amet
	LAÖA

	81
	Honori bastioni restaureerimine
	2025
	2027
	3 000 000
	2 100 000
	900 000
	30%
	
	
	100 000
	300 000
	500 000
	Linnamajandus-amet
	LAÖA, ALPA

	82
	Gloria bastioni restaureerimine ja bastioni vallikraavi arendamine
	2025
	2029
	11 250 000
	7 875 000
	3 375 000
	30%
	 
	 
	1 000 000
	2 375 000
	 
	SA Narva Muuseum
	ALPA

	83
	Triumphi bastioni valgustuse taastamine 
	2026
	2027
	70 000
	 
	70 000
	100%
	 
	 
	 
	70 000
	 
	SA Narva Muuseum
	 

	84
	Vanalinna ja linnuse vahel silla ehitamine
	2026
	2030
	3 700 000
	2 590 000
	1 110 000
	30%
	 
	 
	 
	1 110 000
	 
	SA Narva Muuseum
	 

	85
	Hahni trepi rekonstrueerimine
	2023
	2023
	400 000
	300 000
	100 000
	25%
	100 000
	
	
	
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	ALPA

	86
	Joaoru rannahoone renoveerimine
	2024
	2027
	360 000
	 
	360 000
	100%
	
	60 000
	100 000
	100 000
	100 000
	Linnamajandus-amet
	SA Narva Linna Arendus

	135
	Narva Keskraamatukogu peahoone (Malmi 8)   renoveerimine ja Kreenholmi haruraamatukogu üle viimine Narva Rahvaste majja (Kreenholmi 25)
	2023
	2027
	3 500 000
	 
	3 500 000
	100%
	 
	500 000
	1 000 000
	1 000 000
	1 000 000
	Linnamajandusamet-
	ALPA, KO

	87
	Narva koskede vaateplatsi ehitamiseks tugimüüri rekonstrueerimine ja vaateplatsi ehitamine
	2025
	2027
	3 000 000
	2 100 000
	900 000
	30%
	
	
	100 000
	300 000
	500 000
	Linnamajandus-amet
	Narva Gate OÜ

	88
	Narva Kreenholmi kultuurikvartali "Manufaktuur" konseptsiooni välja töötamine ja kultuurikvartali rajamine
	2023
	2026
	30 000 000
	30 000 000
	 
	0%
	 
	 
	 
	 
	 
	SA Kreenholmi Kultuurikvartal
	Narva Gate OÜ, KO, LMA, LAÖA

	136
	Kreenholmi manufaktuuri munitsipaalterritooriumi heakorrastamine
	2024
	2027
	2 000 000
	1 000 000
	1 000 000
	50%
	 
	100 000
	200 000
	300 000
	400 000
	Linnamajandus-amet
	Narva Gate OÜ

	89
	Kreenholmi silla renoveerimine (Kreenholmi ajaloolisel alal)
	2025
	2026
	3 000 000
	2 100 000
	900 000
	30%
	 
	 
	200 000
	700 000
	 
	Linnamajandus-amet
	Narva Gate OÜ, LAÖA

	91
	Projekti "Narva linna jalgpalli pneumohalli projekteerimine ja ehitamine" ellu viimine 
	2021
	2024
	7 641 925
	1 500 000
	6 141 925
	80%
	6 141 925
	 
	 
	 
	 
	Linnamajandus-amet
	ALPA, KO

	137
	Maakondliku tähtsusega mitmefunktsionaalse spordikeskuse ehitamine
	2025
	2027
	27 000 000
	 
	27 000 000
	100%
	 
	 
	500 000
	13 250 000
	13 250 000
	Linnamajandus-amet
	KO

	92
	Narva Kreenholmi staadioni rekonstrueerimine
	2025
	2027
	26 652 407
	 
	26 652 407
	100%
	 
	 
	7 995 722
	10 660 963
	7 995 722
	Linnamajandus-amet
	LAÖA, KO

	3.2 Kultuuriprogramm on mitmekesine ja aastaringselt tihe

	93
	Kultuuri- ja spordiürituste korraldamine ja toetamine 
	2023
	2027
	1 223 500
	 
	1 223 500
	100%
	187 500
	248 000
	270 000
	248 000
	270 000
	Kultuuriosakond
	 

	94
	Kultuuriorganisatsioonide (sh rahvuskultuuriseltside) toetamine 
	2023
	2027
	145 000
	 
	145 000
	100%
	45 000
	25 000
	25 000
	25 000
	25 000
	Kultuuriosakond
	 

	3.3 Teeninduskultuur on kõrge

	138
	Karavaniturismi jaoks infrastruktuuri loomine
	2024
	2026
	275 000
	192 500
	82 500
	30%
	 
	15 000
	60 000
	7 500
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	SA Narva Linna Arendus, LMA

	3.4 Linna turundus ja kommunikatsioon osapoolte vahel on aja- ning asjakohane

	95
	Kultuuriturismi arengukava koostamine ja tegevuste ellu viimine (TExTour)
	2021
	2024
	122 375
	122 375
	
	0%
	 
	 
	 
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	Narva Gate OÜ

	96
	Osalemine koostöövõrgustikes (sh turismiklaster ning rahvusvahelised projektid)
	2023
	2027
	41 000
	 
	41 000
	100%
	5 000
	9 000
	9 000
	9 000
	9 000
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 

	97
	Linna turunduskava koostamine ja ellu viimine
	2024
	2027
	120 000
	 
	120 000
	100%
	
	30 000
	30 000
	30 000
	30 000
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 

	98
	Projekti "Vana-Narva uus elu" ellu viimine
	2022
	2023
	239 482
	167 637
	71 845
	30%
	65 237
	 
	 
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	SA Narva Muuseum

	99
	Narva linna kultuuristrateegia tegevuste ellu viimine Euroopa kultuuripealinnaks kandideerimise eesmärgil
	2023
	2035
	20 000 000
	14 000 000
	6 000 000
	30%
	 
	 
	 
	 
	 
	Kultuuriosakond
	 

	4. Strateegiline eesmärk: Narva on aktiivne, avatud ja kaasav linn

	4.1 Linnas on loodud ja laialt kokku lepitud uus omavalitsuse juhtimise kontseptsioon

	100
	Linnavalitsuse struktuuri korrastamine
	2022
	2023
	53 000
	 
	53 000
	100%
	20 000
	 
	 
	 
	 
	Linnakantselei
	 

	4.2 Linnas kasutatakse parimaid kättesaadavaid e-lahendusi

	101
	Info- ja haldussüsteemide soetamine ja arendamine
	2023
	2025
	118 580
	 
	118 580
	100%
	74 580
	22 000
	22 000
	
	 
	Linnakantselei
	RA, KO

	4.3 Linna valitsemisega seotud teenistujate kvalifikatsioon on tasemel

	4.4 Linna erinevad kogukonnad on aktiivselt kaasatud linna juhtimisse

	102
	Kodanikualgatuse toetamine
	2023
	2027
	1 589 401
	 
	1 589 401
	100%
	389 401
	300 000
	300 000
	300 000
	300 000
	AÖA, Linnamajandus-amet
	 

	103
	Linnakodanike kaasamise süsteemi loomine
	2023
	2024
	35 000
	 
	35 000
	100%
	20 000
	15 000
	 
	 
	 
	Linnakantselei
	LAÖA

	139
	Avalike teenuste teabekeskuse loomine 
	2024
	2025
	200 000
	 
	200 000
	100%
	 
	100 000
	100 000
	 
	 
	Linnakantselei
	LAÖA
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