#  2. Программа действий

Программа действий поддерживает достижение стратегических целей города Нарвы и достижение видения 2035 года. Мероприятия, запланированные на предстоящий период (не менее четырех лет), основаны на анализе ситуации, потребностей стратегического развития города и местной специфике. Комплексная реализация плана действий способствует решению проблем, стоящих перед городом Нарва, и предусматривает деятельность, направленную на создание наилучших решений для устойчивого развития города.

Используемые сокращения:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ALPA | - | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet (Департамент архитектуры и городского планирования) |
| KO | - | Kultuuriosakond (Отдел культуры) |
| LAÖA | - | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet (Департамент городского развития и экономики) |
| LMA | - | Linnamajandusamet (Департамент городского хозяйства) |
| RA | - | Rahandusamet (Департамент финансов) |
| SAA | - | Sotsiaalabiamet (Департамент социальной помощи) |

 HTM - Haridus- ja Teadusministeerium (Министерство образования и науки)

 NJ LV - Narva-Jõesuu Linnavalitsus (Городская управа Нарва-Йыэсуу)

 IVEK - Ida-Viru Ettevõtluskeskus (Ида-Вируский Центр Предпринимательства)

 SA IVIA – SA Ida-Viru Investeeringute Agentuur (ЦУ «Инвестиционное агентство Ида-Виру»)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Действие** | **Начало** | **Конец** | **Расходы всего, EUR** | **поддержка всего,EUR** | **самофин. всего, EUR** | **само-фин. %** | **самофин. в 2023** | **самофин. в 2024** | **самофин. в 2025** | **самофин. в 2026** | **самофин. в 2027** | **Ответственный** | **Парт-неры** |
| 1. Стратегическая цель: Нарва – город, который поддерживает зеленый образ жизни |
| 1.1 Город привлекателен для инвесторов в секторах энергетики и промышленности. |
| 1 | Составление детальных планировок в зоне Нарвского промпарка для новых проектов развития  | 2021 | 2024 | 75 000 | 75 000 |   | 0% |   |   |   |   |   | SA Ida-Viru Investeeringute Agentuur | ALPA |
| 104 | Развитие обслуживания инвесторов | 2023 | 2029 | 500 000 | 500 000 |   | 0% |   |   |   |   |   | SA Ida-Viru Investeeringute Agentuur |   |
| 2 | Реализация проекта «Narva Roheenergia HUB» | 2023 | 2025 | 900 000 | 900 000 |   | 0% |   |   |   |   |   | SA Ida-Viru Investeeringute Agentuur | LAÖA, Enefit Power AS |
| 3 | Создание Нарвского Инкубатора промышленности, центра дигитализирования, роботизирования и автоматизации промышленности в Нарвском промпарке | 2019 | 2024 | 9 000 000 | 9 000 000 |   | 0% |   |   |   |   |   | SA Ida-Viru Investeeringute Agentuur | LAÖA |
| 1.2 Город привлекателен для развития предпринимательства. |
| 4 | Поддержка предпринимательства (в т.ч. творческого предпринимательства и начинающих предпринимателей) | 2023 | 2027 | 269 000 |   | 269 000 | 100% | 69 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |   |
| 5 | Проведение мероприятий, способствующих развитию предпринимательства  | 2023 | 2027 | 236 875 |   | 236 875 | 100% | 25 375 | 52 875 | 52 875 | 52 875 | 52 875 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | IVEK,SA IVIA |
| 6 | Развитие бизнес-парка Ольгина | 2023 | 2028 | 4 000 000 | 4 000 000 |   | 0% |   |   |   |   |   | SA Ida-Viru Investeeringute Agentuur | NJ LV |
| 105 | Реализация проекта развития новых квартирных домов и бизнес-зданий | 2026 | 2028 | 15 000 000 | 15 000 000 |   | 0% |   |   |   |   |   | SA Ida-Viru Investeeringute Agentuur |   |
| 106 | Реализация серии мероприятий для предпринимателей и инвесторов | 2023 | 2029 | 300 000 | 300 000 |   | 0% |   |   |   |   |   | SA Ida-Viru Investeeringute Agentuur |   |
| 107 | Реализация проекта "Narva Stockoffice" | 2026 | 2026 | 6 000 000 | 6 000 000 |   | 0% |   |   |   |   |   | SA Ida-Viru Investeeringute Agentuur |   |
| 108 | Реализация маркетинга сферы предпринимательства  | 2023 | 2035 | 217 000 | 217 000 |   | 0% |   |   |   |   |   | SA Ida-Viru Investeeringute Agentuur |   |
| 109 | Поддержка создания Нарвского Творческого городка | 2024 | 2026 | 2 000 000 | 1 400 000 | 600 000 | 30% |   | 300 000 | 150 000 | 150 000 |   | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | SA Ida-Viru Loome-klaster |
| 1.3 Жилой фонд города и общественные здания энергоэффективны. |
| 7 | Реновация муниципальных жилых помещений | 2023 | 2029 | 25 367 040 | 100 740 | 25 122 800 | 99% | 143 500 | 22 800 | 200 000 | 9 000 000 | 400 000 | SA Narva Linnaelamu | LMA |
| 8 | Строительство муниципального жилья (в т.ч. проведение архитектурного конкурса), в т.ч.:- строительство съемного жилья на Vestervalli 17 | 2023 | 2026 | 10 300 000 | 6 100 000 | 4 200 000 | 41% | 335 000 |   | 1 900 000 | 1 965 000 |   | Linnamajandusamet | LAÖA, ALPA |
| 9 | Реализация проекта «Повышение энергоэффективности спортивного здания Нарвской Кесклиннаской гимназии» | 2021 | 2023 | 1 020 020 | 262 836 | 757 184 | 74% | 613 689 |   |   |   |   | Linnamajandusamet | LAÖA |
| 10 | Реконструкция спорткомплекса Нарвского языкового лицея | 2024 | 2026 | 5 422 920 | 3 664 521 | 1 758 399 | 32% |   | 187 890 | 1 000 000 | 570 509 |   | Linnamajandusamet | LAÖA, ALPA, KO |
| 110 | Реновация здания на Jõe 1 | 2024 | 2025 | 2 337 500 | 1 575 000 | 762 500 | 33% |   | 87 500 | 675 000 |   |   | Linnamajandusamet | ALPA, Muinsus-kaitseamet |
| 54 | Реновация муниципальных школ по интересам | 2024 | 2027 | 5 827 500 | 3 990 000 | 1 837 500 | 32% |   | 77 500 | 900 000 | 50 000 | 810 000 | Linnamajandusamet | KO |
| 55 | Реновация здания бассейна (Võidu 4)  | 2024 | 2028 | 4 057 730 | 2 840 411 | 1 217 319 | 30% |   | 600 000 | 617 319 |   |   | Linnamajandusamet | KO |
| 11 | Реализация проекта «Повышение энергосбережения Социального дома (Maslovi 3) Нарвского центра социальной работы, II этап» | 2021 | 2023 | 1 231 680 | 630 000 | 601 680 | 49% | 528 000 |   |   |   |   | Linnamajandusamet | SAA |
| 111 | Реновация муниципального здания на Linda 4 | 2024 | 2026 | 4 800 000 | 3 150 000 | 1 650 000 | 34% |   | 300 000 | 600 000 | 750 000 |   | Linnamajandusamet | AS Narva Soojusvõrk |
| 12 | Строительство нового здания городской управы  | 2024 | 2027 | 15 000 000 | 10 500 000 | 4 500 000 | 30% |  | 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 000 000 | Linnamajandusamet | LAÖA, ALPA |
| 13 | Повышение энергоэффективности муниципальных зданий и перевод энергохозяйства на возобновляемые источники энергии | 2023 | 2035 | 12 000 000 |   | 12 000 000 | 100% | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | Linnamajandusamet | LAÖA |
| 112 | Реновация административного здания AS Transservis-N | 2024 | 2027 | 1 200 000 | 1 200 000 |   | 0% |   |   |   |   |   | AS Transservis-N | Sise-minis-teerium |
| 1.4 Инфраструктура города экологически нейтральна. |
| 14 | Развитие общей системы водоснабжения и канализации | 2023 | 2030 | 30 000 000 | 21 000 000 | 9 000 000 | 30% |   | 1 200 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | AS Narva Vesi | LMA |
| 113 | Реализация проекта «Строительство отдельной системы ливневой канализации для района Старого города, I-V этап» | 2023 | 2030 | 8 000 000 | 5 600 000 | 2 400 000 | 30% |   | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | AS Narva Vesi | LMA, LAÖA |
| 114 | Строительство общей сети водоснабжения и канализации в Äkkeküla (в т.ч. строительство водной сети до Siivertsi) | 2023 | 2025 | 1 500 000 |   | 1 500 000 | 100% |   | 900 000 | 600 000 |   |   | AS Narva Vesi | LMA, LAÖA |
| 15 | Строительство ливневых и дренажных канав в районе Kudruküla (городская часть)  | 2024 | 2027 | 800 000 |   | 800 000 | 100% |   | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | Linnamajandusamet |   |
| 115 | Реализация проекта «Создание сети пешеходно-велосипедных дорожек нарвского городского региона, III этап» | 2023 | 2030 | 5 870 000 | 3 865 400 | 2 024 600 | 34% |  | 575 000 | 667 600 | 782 000 |   | Linnamajandusamet | LAÖA, ALPA  |
| 116 | Планирование сети велосипедных дорожек Ида-Вирумаа и проектирование соединительных отрезков (в рамках проекта MATA 2021) и строительство | 2021 | 2025 | 1 059 688 | 266 688 | 793 000 | 75% | 13 000 | 390 000 | 390 000 |   |   | Linnamajandusamet | LAÖA, ALPA, NJ LV |
| 117 | Строительство зарядных и парковочных пунктов для средств передвижения | 2024 | 2027 | 600 000 | 420 000 | 180 000 | 30% |   | 180 000 |   |   |   | Linnamajandusamet | LAÖA, ALPA |
| 17 | Строительство новых тротуаров и реновация имеющихся тротуаров  | 2023 | 2027 | 345 000 |   | 345 000 | 100% |   | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 45 000 | Linnamajandusamet |   |
| 18 | Модернизация инфраструктуры нарвского общественного транспорта, в т.ч. дигитализация и зеленые решения  | 2020 | 2026 | 1 348 360 | 840 000 | 508 360 | 38% | 2 490 | 90 000 | 180 000 | 90 000 |   | Linnamajandusamet | LAÖA, ALPA |
| 118 | Проведение архитектурного конкурса по тунеллю, необходимого для соединения улиц Joala и A. Puškini, и по тунеллю Paemurru  | 2026 | 2027 | 50 000 |   | 50 000 | 100% |   |   |   | 25 000 | 25 000 | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | LAÖA LMA, Eesti Raudtee |
| 19 | Реновация виадуков Rahu и Kreenholmi  | 2024 | 2026 | 5 700 000 |   | 5 700 000 | 100% |   | 1 500 000 |   | 4 200 000 |   | Linnamajandusamet |   |
| 20 | Реконструкция дорог  | 2023 | 2026 | 7 416 335 |   | 7 416 335 | 100% | 1 837 775 | 1 500 000 | 1 507 900 | 1 570 660 | 1 000 000  | Linnamajandusamet | ALPA |
| 21 | Реализация проекта «Реконструкция транзитных дорог в Нарве в рамках проекта TEN-T» | 2016 | 2023 | 15 696 172 | 8 976 399 | 6 719 773 | 43% | 5 146 880 |   |   |   |   | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | LMA |
| 22 | Строительство принадлежащих городу внутриквартальных дорог и парковок | 2023 | 2027 | 1 793 846 |   | 1 793 846 | 100% | 993 846 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | Linnamajandusamet | ALPA |
| 23 | Софинансирование ремонтных работ по реконструкции внутриквартальных дорог квартирных товариществ | 2023 | 2027 | 850 000 |   | 850 000 | 100% | 50 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | Linnamajandusamet | ALPA |
| 24 | Проведение архитектурного идейного конкурса проспекта Kangelaste и улицы Kreenholmi, а также Tallinna mnt | 2023 | 2025 | 57 500 |   | 57 500 | 100% | 22 500 | 10 000 | 25 000 |   |   | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |   |
| 25 | Реновация дорожных переходов | 2023 | 2027 | 185 617 |   | 185 617 | 100% | 75 617 | 30 000 | 30 000 | 20 000 | 30 000 | Linnamajandusamet | ALPA |
| 26 | Реконструкция уличного освещения и реновация инфраструктуры  | 2023 | 2028 | 7 125 000 |   | 7 125 000 | 100% | 325 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | Linnamajandusamet | ALPA |
| 119 | Строительство новой когенерационной станции | 2023 | 2032 | 129 000 000 | 20 000 |  | 0% |  |  |  |  |  | Riik | LMA |
| 1.5 Природные ценности города под защитой. |
| 27 | Развитие сети важных природных объектов города и зеленых зон | 2023 | 2026 | 5 147 471 |   | 5 147 471 | 100% | 56 913 | 2 220 000 | 1 870 558 | 1 000 000 |   | Linnamajandusamet | LAÖA, ALPA |
| 28 | Приведение в порядок и развитие зоны отдыха карьера Kadastiku  | 2023 | 2027 | 515 000 |   | 515 000 | 100% | 15 000 | 50 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | Linnamajandusamet | LAÖA |
| 90 | Восстановление экосистемы водоемов реки Нарвы и Нарвского водохранилища | 2025 | 2028 | 1 500 000 | 1 050 000 | 450 000 | 30% |   |   | 50 000 | 100 000 | 150 000 | Linnamajandusamet | ALPA |
| 1.6 Квартирные и садовые товарищества города – активные участники зеленого поворота. |
| 29 | Создание инфоцентра для товариществ  | 2023 | 2027 | 192 000 |   | 192 000 | 100% |   | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | Linnamajandusamet | KredEx |
| 30 | Поддержка садоводческих товариществ | 2023 | 2027 | 216 000 |   | 216 000 | 100% | 9 000 | 54 000 | 54 000 | 45 000 | 54 000 | Linnamajandusamet |   |
| 31 | Софинансирование строительных и ремонтных работ жилого фонда в рамках программы "Kodulinn kaunimaks" | 2023 | 2027 | 880 000 |   | 880 000 | 100% | 80 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | Linnamajandusamet |   |
| 1.7 Жители города активно участвуют в создании климатически и экологически нейтрального города. |
| 32 | Поддержка сортировки биоотходов | 2023 | 2026 | 4 520 000 | 3 375 000 | 1 145 000 | 25% | 20 000 | 125 000 | 500 000 | 500 000 |   | Linnamajandusamet | LAÖA |
| 1.8 Общественное пространство повсюду в Нарве равно качественно, безопасно и побуждает к движению. |
| 33 | Составление общей планировки города | 2020 | 2024 | 276 784 |   | 276 784 | 100% | 102 086 | 24 784 |   |   |   | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |   |
| 34 | Снос зданий согласно общей планировке | 2023 | 2027 | 667 089 | 193 200 | 473 889 | 71% | 391 089 | 67 800 |   | 15 000 |   | Linnamajandusamet | ALPA |
| 120 | Установка табло контроля скорости | 2024 | 2026 | 52 500 |  | 52 500 | 100% |  | 17 500 | 17 500 | 17 500 |  | Linnamajandusamet |  |
| 35 | Создание малых форм в городском пространстве | 2024 | 2027 | 40 000 |   | 40 000 | 100% |   | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | LMA |
| 36 | Развитие инфраструктуры для выгула собак  | 2023 | 2027 | 112 160 |   | 112 160 | 100% | 2 160 | 50 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | Linnamajandusamet | ALPA |
| 37 | Строительство спортивных и игровых площадок | 2023 | 2027 | 1 465 960 |   | 1 465 960 | 100% | 42 000 | 375 000 | 475 000 | 325 000 | 248 960 | Linnamajandusamet | SA Narva Linna Arendus |
| 38 | Развитие спортивно-оздоровительного центра Äkkeküla (в т.ч. реализация проекта «Строительство служебно-бытового здания Äkkeküla» | 2023 | 2026 | 3 588 568 | 1 323 907 | 2 264 661 | 63% | 213 152 | 40 000 | 1 971 509 | 40 000 |   | SA Narva Linna Arendus | SA Eesti Tervise-rajad |
| 39 | Реализация проекта «Создание нового рынка Astri/Fama в открытом городском пространстве г. Нарвы» | 2023 | 2026 | 7 200 000 | 7 200 000 |   | 0% |   |   |   |   |   | Fama Invest OÜ  | LAÖA, ALPA |
| 40 | Создание Петровской площади как главной площади города | 2025 | 2028 | 6 067 000 | 3 721 620 | 2 345 380 | 39% |   | 25 000 | 120 000 | 744 000 | 1 181 400 | Linnamajandusamet | LAÖA, ALPA |
| 2. Стратегическая цель: Нарва – город, заботящийся о жителях |
| 2.1 В Нарве доступно качественное дошкольное и общее образование. |
| 41 | Улучшение учебной среды (в т.ч. дворовых территорий) детских садов | 2023 | 2027 | 2 690 361 |   | 2 690 361 | 100% | 112 325 | 895 000 | 650 000 | 600 000 | 433 036 | Linnamajandusamet | KO |
| 121 | Реновация Нарвского детского сада Cipollino | 2024 | 2027 | 5 408 800 | 4 597 480 | 811 320 | 15% |  | 324 528 | 486 792 |  |  | Linnamajandusamet | LAÖA, KO |
| 42 | Строительство детских садов (в т.ч. проведение архитектурного конкурса) | 2020 | 2030 | 25 058 094 |   | 25 058 094 | 100% | 10058094 |   | 7 500 000 | 7 500 000 |   | Linnamajandusamet | KO, ALPA |
| 44 | Отказ от использования школьного здания площадью 7000 m2  | 2023 | 2024 | 660 000 | 460 000 | 200 000 | 30% |   | 200 000 |   |  |   | Kultuuriosakond |   |
| 45 | Развитие Нарвской Паю школы как центра компетенций HEV (в т.ч. строительство совместного с Нарвской Пяхклимяэской школой учебного здания) | 2024 | 2027 | 10 020 000 | 8 500 000 | 1 520 000 | 15% |   | 20 000 | 800 000 | 700 000 |   | Kultuuriosakond, Linnamajandusamet |  |
| 49 | Строительство в районе Soldina нового (совместного с Нарвской Паю школой) учебного здания Нарвской Пяхклимяэской школы  | 2024 | 2027 | 13 020 000 | 11 050 000 | 1 970 000 | 15% |   | 20 000 | 1 000 000 | 950 000 |   | Kultuuriosakond, Linnamajandusamet |  |
| 122 | Реновация здания Нарвского Языкового Лицея | 2025 | 2027 | 20 000 000 | 17 000 000 | 3 000 000 | 15% |  |  | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | Linnamajandusamet | KO |
| 50 | Строительство или реновация школьных стадионов в районах Pähklimäe и Soldina | 2027 | 2030 | 4 000 000 |   | 4 000 000 | 100% |   |   |   |   |   | Linnamajandusamet | KO |
| 46 | Строительство и оснащение здания основной школы на базе Нарвской Кесклиннаской гимназии  | 2017 | 2024 | 24 570 517 | 14 537 313 | 10 033 204 | 41% | 7 863 839 |   |   |   |   | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | KO |
| 47 | Реализация проекта «Строительство и оснащение здания основной школы на базе Нарвской Эстонской гимназии» | 2016 | 2023 | 3 000 000 | 2 550 000 | 450 000 | 15% | 1 170 |   |   |   |   | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | HTM |
| 123 | Поддержка перехода на эстоноязычное обучение согласно составленной для каждого учебного заведения индивидуальной программе | 2023 | 2030 | 659 670 |   | 659 670 | 100% |   | 122 740 | 203 000 | 166 965 | 166 965 | Kultuuriosakond | HTM |
| 124 | Создание центра услуг поддержки для общеобразовательных школ и детских садов | 2024 | 2026 | 135 000 | 80 750 | 33 750 | 25% | 20 250 | 6 750 | 6 750 |   |   | Kultuuriosakond | Ida-Virumaa Haridus-klaster |
| 125 | Модернизация цифрового оборудования в школах и детских садах | 2024 | 2027 | 198 000 |   | 198 000 | 100% |   | 125 000 | 30 000 | 30 000 | 13 000 | Kultuuriosakond | HTM |
| 51 | Составление и реализация программы действий нестационарного обучения | 2023 | 2024 | 2 100 000 | 2 100 000 |   | 0% |   |   |   |   |   | HTM | KO |
| 126 | Решение потребности в размещении Нарвского колледжа Тартуского университета  | 2024 | 2029 | 5 000 000 | 5 000 000 |   | 0% |   |   |   |   |   | TÜ Narva Kolledž | LMA, ALPA |
| 127 | Развитие учебного центра FRONTEX | 2023 | 2028 | 15 500 000 | 15 500 000 |   | 0% |   |   |   |   |   | Sisekaitseakadeemia | LMA, ALPA |
| 2.2 Образование и занятия по интересам должны учитывать интересы пользователей, в особенности молодежи, и исходить из их потребностей. |
| 52 | Поддержка спортивных клубов | 2023 | 2027 | 755 000 |   | 755 000 | 100% | 151 000 | 151 000 | 151 000 | 151 000 | 151 000 | Kultuuriosakond |   |
| 53 | Поддержка кружков по интересам в сфере точных наук и природы | 2023 | 2027 | 200 000 |   | 200 000 | 100% |   | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | Kultuuriosakond |   |
| 2.3 Молодежная работа предоставляет молодым людям разнообразные возможности для развития, обеспечивая необходимую поддержку в сотрудничестве с социальной сферой. |
| 56 | Поддержка молодежных проектов и молодежных объединений | 2023 | 2027 | 65 000 |   | 65 000 | 100% | 5 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | Kultuuriosakond | Narva Noortekeskus |
| 57 | Повышение предприимчивости молодежи | 2023 | 2027 | 240 000 |   | 240 000 | 100% |   | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | Kultuuriosakond |   |
| 58 | Развитие мобильной молодежной работы | 2023 | 2027 | 180 000 |   | 180 000 | 100% |   | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | Kultuuriosakond | Narva Noortekeskus |
| 59 | Создание ученических трудовых отрядов  | 2023 | 2027 | 322 815 |   | 322 815 | 100% | 62 815 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | Kultuuriosakond | Narva Noortekeskus |
| 2.4 Услуги поддержки, особенно для детей и семей, доступны и качественны. |
| 60 | Развитие услуг поддержки для детей | 2023 | 2027 | 2 257 398 |   | 2 257 398 | 100% | 357 398 | 400 000 | 450 000 | 500 000 | 550 000 | Sotsiaalabiamet |   |
| 61 | Проведение поддерживающих воспитание программ для семей с детьми и развитие консультационных услуг | 2023 | 2027 | 133 556 |   | 133 556 | 100% | 13 556 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | Sotsiaalabiamet |   |
| 2.5 Всем нуждающимся гарантируется высококачественная медицинская помощь, которая способствует здоровому образу жизни и поддерживает достойное старение. |
| 62 | Организация мероприятий по защите здоровья и профилактике болезней | 2023 | 2027 | 96 000 |   | 96 000 | 100% |   | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | Sotsiaalabiamet |   |
| 63 | Реновация зданий Нарвской больницы и строительство нового здания  | 2023 | 2028 | 178 000 000 | 168 550 000 | 9 450 000 | 5% |   | 450 000 | 2 000 000 | 6 000 000 | 1 000 000 | SA Narva Haigla |   |
| 64 | Оказание услуг сестринской помощи и услуг по уходу | 2023 | 2027 | 509 000 |   | 509 000 | 100% | 79 000 | 100 000 | 105 000 | 110 000 | 115 000 | SA Narva Haigla |   |
| 128 | Обучение и привлечение специалистов сферы здравоохранения для Нарвской больницы | 2023 | 2027 | 15 000 000 | 14 250 000 | 750 000 | 5% |   | 250 000 | 250 000 | 250 000 |   | SA Narva Haigla | Tartu Tervis-hoiu Kõrg-kool, Tallinna Tervis-hoiu Kõrg-kool, TÜ arsti-teadus-kond, SAA |
| 65 | Строительство дома попечения | 2021 | 2026 | 9 422 490 | 4 300 000 | 5 122 490 | 54% |   | 2 500 000 | 2 502 892 |   |   | Linnamajandusamet | LAÖA, SAA |
| 2.6 Социальные услуги города актуальны, своевременны и соответствуют профилю нуждающихся. |
| 66 | Развитие социальных услуг и создание мест предоставления услуг | 2023 | 2027 | 2 040 000 |   | 2 040 000 | 100% |   | 330 000 | 450 000 | 570 000 | 690 000 | Sotsiaalabiamet | LK |
| 67 | Улучшение качества жизни клиентов социальных услуг и обеспечение равных возможностей | 2023 | 2027 | 720 475 |   | 720 475 | 100% | 20 475 | 100 000 | 150 000 | 200 000 | 250 000 | Sotsiaalabiamet |   |
| 69 | Приспособление жилой площади для людей с особыми потребностями | 2017 | 2028 | 782 712 | 289 091 | 493 621 | 63% | 34 978 | 50 000 | 60 000 | 70 000 | 80 000 | Sotsiaalabiamet |   |
| 129 | Строительство домов обслуживания | 2024 | 2026 | 7 200 000 | 5 760 000 | 1 440 000 | 20% |  | 200 000 | 620 000 | 620 000 |  | Linnamajandusamet | SAA, LAÖA |
| 70 | Строительство дневного центра ( в т.ч. проведение архитектурного конкурса) | 2025 | 2027 | 4 285 000 | 2 800 000 | 1 485 000 | 35% |   |   | 260 000 | 625 000 | 600 000 | Linnamajandusamet | SAA, ALPA |
| 2.7 Чувство безопасности жителей города улучшено |
| 130 | Составление программы безопасности | 2024 | 2025 | 35 000 | 35 000 |   | 0% |   |   |   |   |   | Linnakantselei | Sise-minis-teerium, PPA, Pääste-amet, Sise-kaitse-akadee-mia |
| 131 | Приобретение аварийного генератора для нарвской станции очистки сточных вод | 2023 | 2023 | 57 700 | 45 000 | 12 700 | 22% | 12 700 |   |   |   |   | AS Narva Vesi |   |
| 132 | Создание в Нарвской больнице изоляционных палат и увеличение способности оказания жизненно важных услуг в случае электроперебоев | 2023 | 2023 | 591 700 | 591 700 |   | 0% |   |   |   |   |   | SA Narva Haigla |   |
| 3. Стратегическая цель: Нарва – город хороших событий |
| 3.1 Приведены в порядок культурная, спортивная инфраструктура и знаковые объекты. |
| 71 | Создание археологического парка  | 2025 | 2028 | 2 800 000 |   | 2 800 000 | 100% |   |   | 100 000 | 300 000 | 1 200 000 | Linnamajandusamet | ALPA |
| 72 | Реализация проекта «Проектирование и строительство Нарвской Стокгольмской площади, 1. этап» | 2022 | 2023 | 2 241 444 | 1 562 294 | 679 150 | 30% | 546 901 |   |   |   |   | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | ALPA, LMA |
| 73 | Реализация проекта «Строительство Нарвской Стокгольмской площади, 2. этап» | 2023 | 2027 | 6 360 000 | 4 452 000 | 1 908 000 | 30% | 360 000 |  |  | 810 000 | 738 000 | Linnamajandusamet | LAÖA |
| 74 | Реализация проекта «Реконструкция здания и площади Нарвской ратуши» | 2018 | 2023 | 7 643 293 | 4 616 900 | 3 026 393 | 40% | 962 489 |   |   |   |   | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | ALPA, LMA |
| 75 | Детальная планировка исторического квартала улицы Rüütli | 2022 | 2025 | 36 000 |   | 36 000 | 100% | 14 400 | 18 000 | 3 600 |   |   | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |   |
| 76 | Предварительные исследования и проектирование здания важни  | 2024 | 2025 | 75 000 |   | 75 000 | 100% |   | 25 000 | 50 000 |   |   | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |   |
| 77 | Восстановление домика Петра I (Я. Ниимана) | 2026 | 2027 | 7 000 000 | 4 900 000 | 2 100 000 | 30% |   |   |   | 300 000 | 1 800 000 | Linnamajandusamet | LAÖA |
| 78 | Предварительные археологические исследования Королевского вала | 2025 | 2026 | 36 000 |   | 36 000 | 100% |   |   | 18 000 | 18 000 |   | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |   |
| 79 | Развитие портов | 2024 | 2029 | 1 000 000 | 700 000 | 300 000 | 30% |   | 300 000 |   |  |   | SA Narva Sadam | LAÖA |
| 133 | Реализация проекта MATA 2020 "Развитие сети малых портов как на северном побережье, так и на Чудском озере" | 2021 | 2023 | 80 700 | 46 500 | 34 200 | 42% | 34 200 |   |   |   |   | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Viru-maa Väike-sada-mate Ühen-dus |
| 134 | Реализация проекта «Развитие исторической прибрежной зоны в Нарве/Эстония и Ивангороде/Россия, III этап» | 2017 | 2023 | 3 112 357 | 2 643 246 | 469 111 | 15% | 4 552 |   |   |   |   | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | ALPA |
| 80 | Продолжение строительства променада | 2024 | 2027 | 2 000 000 | 1 400 000 | 600 000 | 30% |   | 200 000 | 200 000 | 100 000 | 100 000 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |   |
| 81 | Реставрация бастиона Honor | 2025 | 2027 | 3 000 000 | 2 100 000 | 900 000 | 30% |   |   | 100 000 | 300 000 | 500 000 | Linnamajandusamet | LAÖA, ALPA |
| 82 | Реставрация бастиона Gloria и развитие рва бастиона | 2025 | 2029 | 11 250 000 | 7 875 000 | 3 375 000 | 30% |   |   | 1 000 000 | 2 375 000 |   | SA Narva Muuseum | ALPA |
| 83 | Восстановление освещения бастиона Triumph  | 2026 | 2027 | 70 000 |   | 70 000 | 100% |   |   |   | 70 000 |   | SA Narva Muuseum |   |
| 84 | Строительство моста между Старым городом и крепостью  | 2026 | 2030 | 3 700 000 | 2 590 000 | 1 110 000 | 30% |   |   |   | 1 110 000 |   | SA Narva Muuseum |   |
| 85 | Реконструкция лестницы Гана  | 2023 | 2023 | 400 000 | 300 000 | 100 000 | 25% | 100 000 |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | ALPA |
| 86 | Реновация пляжного здания Joaorg | 2024 | 2027 | 360 000 |   | 360 000 | 100% |   | 60 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | Linnamajandusamet | SA Narva Linna Arendus |
| 135 | Реконструкция главного здания Нарвской центральной библиотеки (Malmi 8) и перевод Кренгольмской библиотеки в здание Дома Народов (Kreenholmi 25) | 2023 | 2027 | 3 500 000 |   | 3 500 000 | 100% |   | 500 000  | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | Linnamajandusamet | ALPA, KO |
| 87 | Строительство смотровой площадки с видом на нарвские водопады и реконструкция опорной стены | 2025 | 2027 | 3 000 000 | 2 100 000 | 900 000 | 30% |   |   | 100 000 | 300 000 | 500 000 | Linnamajandusamet | Narva Gate OÜ |
| 88 | Разработка концепции и создание в Нарве Кренгольмского культурного квартала "Manufaktuur"  | 2023 | 2026 | 30 000 000 | 30 000 000 |   | 0% |   |   |   |   |   | SA Kreenholmi Kultuurikvartal | Narva Gate OÜ, KO, LMA, LAÖA |
| 136 | Благоустройство муниципальной территории Кренгольмcкой мануфактуры | 2024 | 2027 | 2 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 50% |   | 100 000 | 200 000 | 300 000 | 400 000 | Linnamajandusamet | Narva Gate OÜ |
| 89 | Реновация Кренгольмского моста (в исторической зоне Кренгольма) | 2025 | 2026 | 3 000 000 | 2 100 000 | 900 000 | 30% |   |   | 200 000 | 700 000 |   | Linnamajandusamet | Narva Gate OÜ, LAÖA |
| 91 | Реализация проекта «Проектирование и строительство нарвского городского футбольного пневмохолла» | 2021 | 2024 | 7 641 925 | 1 500 000 | 6 141 925 | 80% | 6 141 925 |   |   |   |   | Linnamajandusamet | ALPA, KO |
| 137 | Проектирование и строительство мультифункционального спортивного центра уездной значимости | 2025 | 2027 | 27 000 000 |   | 27 000 000 | 100% |   |   | 500 000 | 13 250 000 | 13 250 000 | Linnamajandusamet | KO |
| 92 | Реконструкция нарвского Кренгольмского стадиона | 2025 | 2027 | 26 652 407 |   | 26 652 407 | 100% |   |   | 7 995 722 | 10 660 963 | 7 995 722 | Linnamajandusamet | LAÖA, KO |
| 3.2 Культурная программа круглый год разнообразная и насыщенная. |
| 93 | Поддержка и организация культурных и спортивных мероприятий | 2023 | 2027 | 1 223 500 |   | 1 223 500 | 100% | 187 500 | 248 000 | 270 000 | 248 000 | 270 000 | Kultuuriosakond |   |
| 94 | Поддержка культурных организаций (в т.ч. национально-культурных обществ)  | 2023 | 2027 | 145 000 |   | 145 000 | 100% | 45 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | Kultuuriosakond |   |
| 3.3 Культура обслуживания высокая. |
| 138 | Karavaniturismi jaoks infrastruktuuri loomine | 2024 | 2026 | 275 000 | 192 500 | 82 500 | 30% |   | 15 000 | 60 000 | 7 500 |   | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | SA Narva Linna Arendus, LMA |
| 3.4 Городской маркетинг и коммуникация между сторонами своевременные и оптимальные. |
| 95 | Составление и реализация программы развития культурного туризма (TExTour) | 2021 | 2024 | 122 375 | 122 375 |   | 0% |   |   |   |   |   | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Gate OÜ |
| 96 | Участие в сети сотрудничества (в т.ч. туристический кластер и международные проекты) | 2023 | 2027 | 41 000 |   | 41 000 | 100% | 5 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |   |
| 97 | Составление и реализация маркетингового плана города  | 2024 | 2027 | 120 000 |   | 120 000 | 100% |   | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |   |
| 98 | Реализация проекта "Новая жизнь Старой Нарвы" | 2022 | 2023 | 239 482 | 167 637 | 71 845 | 30% | 65 237 |   |   |   |   | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | SA Narva Muuseum |
| 99 | Реализация действий культурной стратегии г.Нарвы с целью участия в конкурсе на титул культурной столицы Европы | 2023 | 2035 | 20 000 000 | 14 000 000 | 6 000 000 | 30% |   |   |   |   |   | Kultuuriosakond |   |
| 4. Стратегическая цель: Нарва – активный, открытый и инклюзивный город |
| 4.1 В городе создана и широко принята новая концепция руководства местным самоуправлением. |
| 100 | Упорядочивание структуры городской управы | 2022 | 2023 | 53 000 |   | 53 000 | 100% | 20 000 |   |   |   |   | Linnakantselei |   |
| 4.2 Город использует лучшие доступные э-решения. |
| 101 | Приобретение и развитие административных и информационных систем  | 2023 | 2025 | 118 580 |   | 118 580 | 100% | 74 580 | 22 000 | 22 000 |   |   | Linnakantselei | RA, KO |
| 4.3 Квалификация персонала, занимающегося городским управлением, на высшем уровне. |
| 4.4 Различные сообщества города активно вовлечены в управление городом. |
| 102 | Поддержка гражданской инициативы | 2023 | 2027 | 1 589 401 |   | 1 589 401 | 100% | 389 401 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | Linnamajandusamet |   |
| 103 | Создание системы вовлечения горожан | 2023 | 2024 | 35 000 |   | 35 000 | 100% | 20 000 | 15 000 |   |   |   | Linnakantselei | LAÖA |
| 139 | Создание инфопункта общественных услуг | 2024 | 2025 | 200 000 |   | 200 000 | 100% |   | 100 000 | 100 000 |   |   | Linnakantselei | LAÖA |