|  | Narva Linnavolikogu otsus ___ . ___ . 2006.a. nr ________ |
| --- | --- |

## Lähteülesanne

Hariduse tänava maa- ala detailplaneering

Töö nr DP 03 - 2006

NARVA

2006

| ## 1. ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### 1.1 Tellija | Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |
| 1.2 Asukoht | Narva linn, Hariduse tänav. |
| 1.3 Lähteülesanne on kehtiv | 2 aastat alates otsuse jõustumisest. |
| 1.4 Lähteülesande koostamise alus 1.4.1 Planeerimisseadus 1.4.2 Narva linna üldplaneering |  |

## 2. PLANEERINGU EESMÄRK

  - Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritava maa-ala liikluskorralduse (parkimise ja liikluskorralduse), tee laiendamine, krundipiiride täpsustamine, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine.

  - Planeeritava ala pindala on ca 1,2 ha.

## 3. ARVESTAMISELE KUULUVAD PLANEERINGUD

  - Olemasolevad piirkonna vee- ja kanalisatsiooniskeemid, piirkonna tehnovõrkude projektid.

  - Narva Linnavolikogu 28.11.2001a. otsusega nr. 92/49 kehtestatud Narva linna üldplaneering.

  - Hariduse 5 maa-ala detailplaneering, kehtestatud 07.07.2005.a. Narva Linnavolikogu otsusega nr 117/ 58.

  - Hariduse tn 22 maa- ala detailplaneering, algatatud 09.12.2004.a. Narva Linnavolikogu otsusega nr 154/ 46.

## 4. OLEMASOLEVA OLUKORRA ISELOOMUSTUS

  - Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks liiklusmaa, ääristab planeeringuala korruselamumaa, ärimaa ning üldmaa.

  - Planeeritav ala asub Narva Kalevi linnaosas. Hariduse tänav ühendab omavahel Puškini tänavat Kangelaste tänavaga.

  - Maa- alal on olemas mõõdistus 1998 aastast.

## 5. NÕUDED KOOSTATAVALE PLANEERINGULE

  - Detailplaneeringu koostamise aluskaardiks võtta olemasolevat situatsiooni tõeselt kajastav digitaalselt mõõdistatud geodeetiline alusplaan. Geodeetiline alusplaan peab olema registreeritud Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti geodeesia ja maakorralduse osakonnas.

  - Planeeringuala kontaktvööndi funktsionaalsed ja linnaehituslikud seosed: anda lähiümbruse olemasolev ja planeeritud liiklusskeem, sh juurdepääsud planeeritavale alale, sõiduteed, jalakäijate ülekäigurajad, liikumissuunad ja bussipeatused. Esitada planeeritava ala funktsionaalsed seosed lähiümbrusega.

  - Võttes arvesse olemasolevat situatsiooni ja piirkonnas kehtivaid planeeringuid, esitada kontaktvööndi kruntide struktuuri ning ehitusjoonte ülevaade ja analüüs.

  - Olemasoleva olukorra iseloomustus: esitada krundipiirid, maakasutuse sihtotstarve, senised kokkulepped maakasutuse kitsendamise kohta ja olemasolev situatsioon planeeritaval alal. Anda hinnang olemasolevale haljastusele.

  - Planeeritava ala krundipiiride täpsustamine: määrata ja korrigeerida vastavalt detailplaneeringu eesmärgile. Planeeringuga anda maakasutuse bilansi koondtabel (planeeringu algatamise eelne ja kavandatud kruntide pindalade suhe ja sihtotstarbed, s.h. avalikku kasutusse jäävad maa- alad).

  - Tänavate maa-alade ja liiklus- ja parkimiskorralduse määramine. Planeeringuga anda:

- liikluskorralduse põhimõtted (autoliikluse sõidusuunad, jalakäijate liikumissuunad, bussipeatused, invanõuded) anda tänava ristprofiil;

- tee maa-ala ja selle elementide (sõidutee, jalgrattatee, kõnnitee, eraldusriba) kirjeldus ja ligikaudsed laiused;

- tänavate (juurdepääsude) ja tänavatega ristumiste kõrgusarvud;

- näha ette tänava laiendus;

- lahendada ristmik Puškini – Hariduse ning ristmik Hariduse – Kangelaste;

- jalakäigutänavad;

- kruntidele pääsude asukohad ja/või piiride osad, kust väljasõitude rajamine on keelatud;

- määrata teekaitsevööndi ja selle ulatus;

- esitada nõuded puuetega inimeste liikumise tagamiseks.

  - Haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted:

- määrata säilitatav, likvideeritav ja linnaliselt väärtuslik haljastus;

- planeeritav kohustuslik kõrg- ja madalhaljastuse rajamine;

- vertikaalplaneerimise põhimõtted (maapinna kõrguse muutmine, sademevete ärajuhtimine).

  - Tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad.

- anda olemasoleva olukorra iseloomustus;

- anda tehnovarustuse põhimõtteline lahendus (veevarustus, heitvee ja sademete vee kanalisatsioon, elektrivarustus, välisvalgustus, sidevarustus);

- lahendada transiitvete ärajuhtimine.

  - Kitsenduste ja servituutide määramise vajadus.

- Vastavalt vajadusele anda ettepanek kinnisomandi kitsenduste ja reaalservituutide seadmiseks: teeservituudid, liiniservituudid, veejuhtimisservituudid ja muud servituudid.

- Tehnovõrkude teenindamiseks vajalikud servituudid kanda tehnovõrkude koondplaanile.

  - Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused: lahendada vastavalt Eesti standardile EVS 809-1:2002.

  - Muud seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevad kinnisomandi kitsendused ning nende ulatus.

  - Planeeringuga täpsustada tänavate, üldkasutatava haljastuse, välisvalgustuse ja vihmaveekanalisatsiooni väljaehitaja kuni eraõigusliku krundi piirini ja tehnovõrkude väljaehitajad ja väljaehitamise seosed kruntide hoonestamisega.

  - Keskkonnatingimused planeeringuga kavandatu elluviimiseks ning vajaduse korral ehitised, mille ehitusprojekti koostamisel on vaja läbi viia keskkonnamõju hindamine või riskianalüüs.

6. PLANEERINGU KOOSSEIS

  - Situatsiooni skeem, M 1:10 000;

  - Olemasolev olukord, tugiplaan : 1: 500;

  - Planeeringuala kontaktvööndi funktsionaalsed ja linnaehituslikud seosed M 1:1000;

  - Planeeringu põhijoonis koos maakasutuse, liiklusskeemi ja haljastuskavaga      M 1:500;

  - Vertikaalplaneerimine ja tehnovõrgud M 1:500;

  - Detailplaneeringu lahendust illustreeriv 3D joonis;

  - Seletuskiri;

  - Taotlus detailplaneeringu algatamiseks;

  - Ajalehe väljalõiked planeeringu menetlemisest;

  - Lähteülesanne;

  - Planeeringu kooskõlastajate kirjad ning kooskõlastuste koondtabel.

7. PLANEERINGU ESKIISPROJEKTI KOOSSEIS

- Detailplaneeringu eskiislahendus esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile läbivaatamiseks kahes eksemplaris. Eskiisprojektil määrata vähemalt üks avalik arutelu.

  - Situatsiooni skeem, M 1:10 000;

  - Planeeringu põhijoonis koos maakasutuse, liiklusskeemi ja haljastuskavaga      M 1:500;

  - Seletuskiri;

  - Taotlus detailplaneeringu algatamiseks;

  - Lähteülesanne.

8. PLANEERINGU ESITAMINE JA KOOSKÕLASTAMINE

  - Lõplik detailplaneeringu projekt koos nõutavate kooskõlastustega esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile neljas eksemplaris paberkandjal menetlemiseks ja ühes eksemplaris elektronkandjal (seletuskiri – rtf, pdf; joonised – dgn, dwg) kehtestamiseks.

  - Detailplaneeringule lisada eraldi lehena kirjanurgaga põhijoonise tabeliteta vähendus ja situatsiooniskeem formaadis A4.

  - Narva Linnavalitsusel on õigus nõuda detailplaneeringu makettide, illustreerivate jooniste ja planšetil jooniste esitamist detailplaneeringu avalikustamiseks.

  - Detailplaneeringu kehtestamiseks vajalike kooskõlastuste loetelu:

- 8.4.1   Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando,

- 8.4.2   Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet,

8.4.3   Ida-Virumaa Keskkonnateenistus;

- 8.4.4   Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet,

- 8.4.5   Planeeringualasse jäävate ja seda teenindavate tehnovõrkude valdajad,

8.4.6   Maanteeameti Narva linna spetsialisti arvamus,

- 8.4.7   Kaasata detailplaneeringu koostamisse jäävad piirinaabrid.

Kooskõlastused võtta vastavatele joonistele. Tekstilises osas, seletuskirjas, esitada kooskõlastuste kokkuvõte, kus näidata, millisel joonisel kooskõlastus asub, kooskõlastava instantsi nimi ja kooskõlastuse kuupäev, märkused ning kooskõlastaja ametinimi ja nimi ning kontaktnumber.

## 9. PLANEERINGU VORMISTAMINE

  - Detailplaneering vormistatakse Keskkonnaministeeriumi poolt välja antud soovituslike tingmärkide alusel (ET-2 0104-0174).

  - Maakasutuse sihtotstarbed esitada Eesti Vabariigi Valitsuse 24. jaanuari 1995.a määruse nr 36 “Katastriüksuse sihtotstarvete liikide ja nende määramise aluste kinnitamine ” sätestatud korra alusel.

  - Lubatud/keelatud ehitise kasutamise otstarbed määratakse Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26 novembri 2002. a määruse nr 10 “Ehitise kasutamise otstarvete loetelu” alusel.

  - Planeeringu teksti koostamisel juhinduda EV Planeerimisseaduse terminoloogiast.

  - Planeeringute koosseis esitada vastavalt Narva Linnavalitsuse 18.10.2001. a määrusega nr 1745 kinnitatud juhendile “Detailplaneeringu koosseis ja vormistamise nõuded”.

## 10. LISAD

10.1     Asendiskeem

Koostas:

Peaarhitekt					Anne Hallik

Kooskõlastatud:

### Peaarhitekt					Anne Hallik

Peaspetsialist					Sergei Tõsjatov