ÕIEND

investeerimiskohustuste tähtaja pikendamise kohta 				    03.02.2006

14.08.2003 hoone tagasiostuõigusega müügilepingu järgi

AS Viru Gerberei omandas 14.08.2003 sõlmitud tagasiostuõigusega müügilepingu alusel (notariaalregistri nr 9578) hoone aadressil Kiriku 6, Narva linnas, järgmistel tingimustel:

- lepinguobjekti baasil luuakse gerontoloogia keskus;

- omandatud varasse investeeritakse 4 000 000 krooni, sh 3 200 000 krooni hoone rekonstrueerimisse, kapitaalremonti ja territooriumi heakorrastusse, ning 800 000 krooni seadmete omandamiseks.

Investeerimine pidi toimuma vastavalt järgmisele graafikule:

- esimese aasta jooksul arvate lepingu sõlmimisest s.o kuni 14.08.2004 - 500 000 krooni;

- teise aasta jooksul arvates lepingu sõlmimisest s.o kuni 14.08.2005 - 500 000 krooni;

- seejärel 1 000 000 krooni igal järgneval aastal (viimane tähtaeg 14.08.2008).

Esimese aasta jooksul, kuni 14.08.2004, investeeris AS Viru Gerberei 520 483 krooni, sh 504 250 krooni hoone kapitaalremonti ja 16 233 krooni territooriumi heakorrastusse.

AS Viru Gerberei teatas 30.01.2005 kirjas nr 35, et 2005.a olid sõlmitud lepingud hoohe rekonstrueerimistööde teostamiseks ja territooriumi heakorrastuseks (summas 1 200 000 krooni). Töödega alustati 2005. a aprillis ning need kestsid kuni 2005. a detsembrini, kuid 14.08.2005, kui saabus 2. aasta investeeringute aruande esitamise tähtaeg, oli võimatu eraldi välja tuua summat 500 000 krooni. Seoses sellega, et investeeringutesse kuulunud tööd summas 565 491,25 krooni olid faktiliselt tehtud ja tasutud 6. detsembriks 2005 (06.12.2005 aruanne nr 291), taotleb AS Viru Gerberei müügilepingus ettenähtud teise aasta investeeringute tähtaja pikendamist alates 14.08.2005 kuni 31.12.2005.a

Vastavalt „Linnavara võõrandamise korra“ punktile 82.5 peab võõrandamise korraldaja kontrollima tehtud investeeringute summasid ja fikseerima need aktis. Kui investeeringute summa jääb täielikult või osaliselt tegemata või arvestamata, võib lepingu tingimusi Linnavalitsuse otsusel ja poolte kokkuleppel muuta.

Küsimus oli arutusel Narva Linnavalitsuse linnavarakomisjoni 01.02.2006 istungil (protokoll nr 3), kus otsustati:

- Pikendada aktsiaseltsile VIRU GERBEREI (registrikood 10108721, asukoht Kadastiku 57, Narva) 14.08.2003 hoone tagasiostuõigusega müügilepingu (notariaalregistri nr 9578) punktis 6.2 ettenähtud investeerimiskohustuse summas 500 000 (viissada tuhat) krooni täitmise tähtaega 14.08.2005 kuni 31.12.2005.a.

- Mitte rakendada aktsiaseltsi VIRU GERBEREI suhtes 14.08.2003 hoone tagasiostuõigusega müügilepingu (notariaalregistri nr 9578) punktis 6.4 ettenähtud trahvi investeerimata summast 10(kümne)% ulatuses.

- Linnavara- ja Majandusametil esitada antud küsimus Narva Linnavalitsuse istungile korralduse vastuvõtmiseks.

Arkadi Nikolajev

Kommunaalmajandusosakonna juhataja

direktori ülesannetes