ÕIEND

tehnilise projekti esitamise tähtaja pikendamise kohta

05.06.2001 hoonestusõiguse seadmise lepingu järgi                                                03.02.2006

Narva linna ja OÜ NARSIL (registrikood 10580694) vahel sõlmiti 05.09.2001 hoonestusõiguse seadmise leping (notariaalregistri nr 9660) hoonestamata munitsipaalmaale aadressil Kangelaste 37A, Narvas.

Osaühingul Narsil tekkis hoonestusõigus 14.01.2002, OÜ Narsil poolt algatatud detailplaneering kehtestati 13.12.2002.

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet algatas 27.01.2005 uue detailplaneeringu (Narva Linnavolikogu otsus nr 15/50), mis hõlmab maa-alasid Kangelaste 37A, Kangelaste 37B, Kangelaste 39A, Kangelaste 39B, ning milles on ette nähtud krundi hoonestusõiguse määramine, piiride muutmine, heakorrastus, haljastus, liiklusskeemi, kõnniteede ja tehnovõrkude lahendus. Planeeringu ala hõlmab  ligi 2 ha maad. Praeguseks on detailplaneering tagastatud Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti märkustega teostajatele ning peagi peaks toimuma avalik arutelu.

OÜ NARSIL ei saa alustada 05.09.2001 hoonestusõiguse seadmise lepingu tingimuste täitmist enne uue detailplaneeringu kinnitamist ning taotleb lepingutingimuste täitmise tähtaja muutmist, arvestades lepinguliste kohustuste täitmise tähtaega alates uue detailplaneeringu kinnitamise kuupäevast.

Küsimus oli arutusel Narva Linnavalitsuse linnavarkomisjoni 25.01.2005 istungil (protokoll nr 2), kus võeti vastu otsus:

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3, asjaõigusseaduse § 255¹ lõike 1, Narva Linnavolikogu  17.03.2005.a määrusega nr 13/52 kinnitatud  «Narva linna munitsipaalomandis oleva hoonestamata maa hoonestusõiguse seadmise korra» punkti 57, Narva linna ja osaühingu Narsil vahel 05.09.2001 sõlmitud hoonestusõiguse seadmise lepingu,

- Anda osaühingule NARSIL (registrikood 10580694, asukoht Grafovi 28-1, Narva) nõusolek 05.06.2001. a hoonestusõiguse seadmise lepingu (notariaalregistri nr 9660) punktis 6.2 ettenähtud tehnilise projekti esitamiseks 3 (kolme) kuu jooksul pärast Narva Linnavolikogu 27.01.2005 otsusega nr 15/50 algatatud Kangelaste tn 37a, Kangelaste tn 37b, Kangelaste tn 39a, Kangelaste tn 39b maa-alade detailplaneeringu kinnitamist.

- Linnavara- ja Majandusametil esitada antud küsimus Narva Linnavalitsuse istungile korralduse vastuvõtmiseks.

- Teha vastavad muudatused hoonestamata munitsipaalmaale aadressil Kangelaste 37A, Narvas, 05.09.2001 sõlmitud hoonestusõiguse seadmise lepingus (notariaalregistri nr 9660).

Arkadi Nikolajev

Kommunaalmajandusosakonna juhataja

direktori ülesannetes