5. Tegevuskava.

5.1. Hoone ja ruumid.

| Tegevused. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Vastutav isik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Hoone välisilme uuendamine ja soojustamine |  |  |  |  |  |  |  | direktor |
| а.Välistrepi rekonstrueerimine (pandus, seade jalgrataste hoidmiseks) . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b. NLL hoone välisseinte soojustamine. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c. Akende väljavahetamine. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d. Katuse remont. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Hoone sisemine rekonstrueerimine. |  |  |  |  |  |  |  | direktor |
| а. Aula rekonstrueerimine |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b. Näitusegalerii remont. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c. Ventilatsiooni paigaldamine B korpuses. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d. Elektrisisustuse vahetamine B korpuses. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e. Valgustite väljavahetamine korpustes A, B. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f. A.B.korpuste ruumide rekonstrueerimine ja tingimuste loomine tehniliste, tarbekunsti, muusika-ja spordiringide tegevuseks. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| g. Tantsuklasside rekonstrueerimine |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. NLL territooriumi korrastamine. |  |  |  |  |  |  |  | direktor |
| а. Territooriumi korrastamine |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b. Asfalteerimise lõpetamine. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c. NLL territooriumi haljastamine. |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2.Materiaal-tehnilise baasi arendamine.

| 1. Ringide tööruumide sisustamine kaasaegse sisustusega. |  |  |  |  |  |  |  | direktor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Mööbli uuendamine ringide tööruumides. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Sisustuse muretsemine näitusegalerii jaoks. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Spordi-ja matkavarustuse muretsemine. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Aulasse kaasaegse valgustussüsteemi paigaldamine. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Inventari muretsemine rekreatsioonide jaoks. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.Helitehnika ( heli produtseeriv ja salvestav tehnika) komplektide ostmine võimla, aula ja helistuudio jaoks. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Uue kaasaegsema arvutiklasside tehnika ostmine. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Mikrobussi ostmine. |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.3. Õppe-ja metoodilise töö arendamine ja täiendamine.

| 1. Ainekavade täiustamine ringide koostöö tõhustamise kaudu. |  |  |  |  |  |  |  | Dir. asetäitja ÕK alal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Õppetöö täiustamine kaasaegsete tehnoloogiate kasutamise kaudu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Kogemuste vahetamine vabariigi ja välisriigide teiste loomemajade pedagoogidega. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Metoodilise baasi täiendamine. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Uute suundade avamine ja arendamine (spordi-, tehnika-, muusikavaldkonnad). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. NLL teenuste osa laiendamine eesmärgiga kaasata huvitegevusse võimalikult rohkem noori. |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.4. Kaadripoliitika.

| 1.Noorte spetsialistide kaasatõmbamine tööks NLL-is. |  |  |  |  |  |  |  | Dir. aset. ÕKT alal. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Pedagoogidele toetuse osutamine kvalifikatsiooni tõstmise osas nende endi soovi korral. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Pedagoogide töö ergutamise ja stimuleerimise süsteemi loomine. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Sisse viia pedagoogide täiendõpe eesmärgiga arendada lastele suunatud tegevust. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Mentorluse süsteemi rakendamine. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Moodulsüsteemide kasutamine infokommunikatiivsete tehnoloogiate õpetamisel NLL pedagoogidele. |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.5.IT ja multimeedia kommunikatiivsüsteemide arendamine.

| 1. Arvutivõrgu loomine. |  |  |  |  |  |  |  | Infojuht |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. NLL veebilehe täiustamine ja süsteemi töölerakendamine. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Sisemise kommunikatsioonisüstemi arendamine ja töökorras hoidmine. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. IT-programmide hankimine. |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.6.Üritused.

| 1. Vanade ürituste hoidmine ja uute traditsioonide kujundamine. |  |  |  |  |  |  |  | Osakonnajuhataja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Uute loominguliste ideede toetamine ja ellurakendamine. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Rahvusvaheliste ürituste läbiviimise jätkamine ( Malefestival „Läänemere Maletähed”, kinofestival „Tušite svet!”). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Jätkate osavõttu linna, regiooni , vabariigi ja rahvusvahelistel üritustel. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Perekonna toetamisele suunatud ürituste toetamine ja läbiviimine. |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.7.Projektitöö.

| 1. Projektitöö edasiarendamine eesmärgiga leida ja rakendada uusi töövorme noorsootöö alal ja juba olemasolevate töötingimuste parandamiseks. |  |  |  |  |  |  |  | Arengujuht.. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Projektitöö edasiarendamine rahvusvahelisel tasandil. |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.8. Reklaam ja informatsioon.

| 1. Sise- ja välisreklaami arendamine ja aktiivne kasutamine. |  |  |  |  |  |  |  | Projektijuht. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Koostöö arendamine massimeediaga. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Veebilehe info pidev uuendamine. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.NLL reklaami ifopaketi arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. NLL infostendi loomine ja info ning reklaami paigaldamine. |  |  |  |  |  |  |  |  |

	Korpus A-hoone kolmekordne osa.