Lisa
Ülevaatele Narva linna arengukava täitmisest 2011. aasta eest
Tehtud projektid/tegevused

	Planeeritud tegevused
	Tegevuse planeeritud algus
	Tegevuse planeeritud lõpp
	Planeeritud omafinantseerimine 2011 aastaks, eurodes
	Vastutav struktuuriüksus või organisatsioon
	Tegevuse elluviimiseks kulutatud summa linna eelarvest (omafinantseerimine) 2011 aastal, eurodes
	Tegevuse elluviimiseks kulutatud summa eelarvevälistest vahenditest 2011 aastal, eurodes
	Lisainfo

	kõnnitee ehitamine koolieelse lasteasutuse "Cipollino" (Daumani 11) juurde
	2011
	2011
	10226
	Linnavara- ja Majandusamet
	11364.41
	 
	Lasteaia Cipollino juurdepäsuteede ehitamine

	projekt "Ringid vees"
	2008
	2011
	6976
	Linnavara- ja Majandusamet
	4420.13
	 
	Projekti "Ringid Vees: Narva linna elamike keskkonnateadlikkuse suurendamine säästutegevustesse kaasamisega kodumajapidamistes"

	Ökoelu linna keskel
	2011
	2012
	506.31
	SA Narva Linna Arendus
	319
	3190.62
	Projekt lõpetatud tähtaegselt.

	Projekt "Narva Külastuskeskuse (KÜK) ehitamine"
	2009
	2011
	2129.58
	Linnavara- ja Majandusamet
	2129.58
	31151.42
	 

	reklaamkampaaniate läbiviimine turismi valdkonnas
	2011
	2013
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	421.99
	 
	 

	Narva külastuskeskuse (KÜK) tegevuse toetamine
	2011
	2013
	11408.95
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	12110.14
	27764.08
	 

	projekt "Narva ja Narva-Jõesuu linnade kui turismi sihtkoha arendamine"
	2010
	2011
	13677.09
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	22515.50
	56798.50
	 

	Osalemine rahvusvahelistel turismimessidel (Soomes, Venemaal, Rootsis, Saksamaal ja Balti regioonis)
	2008
	2015
	3254
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	3466
	17388
	 

	suvel Narva linnapäevad
	2008
	2017
	31955.82
	Kultuuriosakond
	26204
	300
	 

	suvel "Narva lahingu" rekonstruktsioon ajaloofestivali raames
	2008
	2013
	9666.64
	Narva Muuseum
	5007.11
	1390
	Kaheksandat korda läbiviidud rahvusvaheline üritus.

	suvel Eesti käsitöömeistrite päevad Narva linnuse territooriumil
	2008
	2013
	1933.33
	Narva Muuseum
	5377.54
	1210
	2011. aasta suvel Narva Muuseumi Põhjaõues on toimunud 8 käsitööga seotud üritust: Barokksepis, Põhjaõue ajamasin, Pillipäevad, Selga. Tarbeks ja iluks, Narva linnuse päevad, Puust ja punaseks, Keraamikapäevad, Suvi purki.

	suvel Ajaloo laager Narva muuseumi Põhjaõues
	2008
	2013
	4253.32
	Narva Muuseum
	876.03
	 
	27.06-3.07 toimusid iga päev erinevad õpitoad ja loengud

	Narva - Sügispealinn
	2009
	2017
	25564.66
	Kultuuriosakond
	19173
	 
	 

	sügisel Paul Keresele pühendatud maleturniir „Läänemere maletähed”
	2008
	2017
	12782.33
	Kultuuriosakond
	12782
	4200
	 

	sügisel Narva motokross
	2008
	2017
	1597.79
	Kultuuriosakond
	1150
	 
	 

	sügisel Muuseumide festival
	2008
	2013
	7030.28
	Narva Muuseum
	1961
	450
	26-27.09 peeti Narva Muuseumis taaskord Eesti muuseumide festivali, kus lisaks näituste väljapanekule oli korraldatud seminar "Teadus muuseumis".

	talvel Chopini konkurss
	2008
	2017
	6391.16
	Kultuuriosakond
	6400
	5069
	Ettevalmistatud aastal 2011. Korraldatud 2012.aastal

	talvel "Uus Aasta saabub Narvast"
	2008
	2017
	15977.91
	Kultuuriosakond
	12782
	 
	 

	talvel Jõulud Narva linnuse Põhjaõues
	2008
	2013
	8787.85
	Narva Muuseum
	1578.04
	575
	17.12 toimus Talvelaat, kus lisaks käsitöö- ja kaubandustegevustele toimus kontsertprogramm.

	Euroopa Noorte Muusikavõistluste Liidus (EMCY) osalemine
	2008
	2017
	958.67
	Kultuuriosakond
	450
	 
	 

	Läänemereriikide linnade liidus (UBC) osalemine
	2008
	2014
	2236.91
	Linnakantselei
	1950
	 
	 

	Läänemere Turismikomisjonis (BTC) osalemine
	2008
	2011
	639.12
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	575
	 
	 

	City Twins Assotsiatsioonis (CTA) osalemine
	2009
	2015
	1022.59
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	200
	 
	 

	ühisürituste organiseerimine, loominguline koostöö
	2008
	2017
	31955.82
	Kultuuriosakond
	32000
	 
	Üritused korraldatud teiste organisatsioonide või koostöös teiste organisatsioonidega.

	spordiklubide ürituste toetamine
	2008
	2017
	22369.08
	Kultuuriosakond
	10000
	 
	 

	mittetulundusühingute projektide kaasfinantseerimine
	2008
	2021
	1198
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	1198
	7835
	 

	MTÜ Lapsele oma kodu toetamine
	2008
	2017
	19748.70
	Kultuuriosakond
	23008
	 
	 

	Avatud noortekeskuste teenuste arendamine
	2008
	2015
	19173.49
	Sotsiaalabiamet
	18071
	 
	 

	Narkomaanide ja alkohoolokute rehabilitatsiooni keskus Mittetulundusühing SIND EI JÄETA ÜKSI toetamine
	2008
	2021
	15977.91
	Linnaarstiteenistus
	5113
	 
	 

	Konkursi "Narva ettevõtja" korraldamine
	2008
	2021
	639
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	1738.25
	 
	 

	ettevõtlusnädala korraldamine
	2008
	2021
	1917
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	2015.43
	 
	 

	korteriühistute liikmete koolitamine ja infotugi
	2008
	2012
	2878
	Linnavara- ja Majandusamet
	2878
	 
	 

	võlanõustamisteenuse osutamine
	2009
	2014
	 
	Sotsiaalabiamet
	 
	27475
	 

	supiköögiteenuse osutamine
	2009
	2015
	15977.91
	Sotsiaalabiamet
	15678
	 
	 

	toetatud elamise teenuse osutamine psüühiliste erivajadustega inimestele
	2010
	2015
	 
	Sotsiaalabiamet
	 
	32727
	 

	sotsiaalse adaptsiooni teenuste arendamine lastele ning füüsilise ja psühhilise puuetega noorte inimeste igapäevase elu toetamine MTÜ Laste Päevakeskuses "LAD"
	2008
	2015
	47933.74
	Sotsiaalabiamet
	32397
	 
	 

	lapsehoiuteenuse osutamine
	2009
	2015
	 
	Sotsiaalabiamet
	 
	32727
	 

	kindla elukohata isikute intervallhoolduse teenuse arendamine
	2011
	2011
	12782.33
	Sotsiaalabiamet
	1019
	 
	 

	invatrasporditeenuse arendamine
	2009
	2015
	12782.33
	Sotsiaalabiamet
	27591
	 
	 

	projekt "Narva-käsitöömeistrite linn"
	2009
	2012
	32594.94
	Sotsiaalabiamet
	30214
	377691
	 

	tervisliku eluviisi propageerimisele suunatud ürituste korraldamine ja korraldamise toetamine
	2008
	2017
	8308.51
	Kultuuriosakond
	8500
	 
	 

	õpetajate ja ametnike täiendõpe
	2008
	2017
	6262
	Kultuuriosakond
	6262
	117857
	 

	Projekt «Narva Laste Loomemaja rekonstrueerimine ja varustamine» (I etapp)
	2008
	2011
	208468.95
	Linnavara- ja Majandusamet
	66046.75
	478852.57
	Projekt I etapp on lõpetud. Raha INNOVE fondist 2011.a üldsummas 478 852,57 eurot, sh : 113 419,17 eurot laekub 2012.a.

	Noorte portaali ja infosüsteemi arendamine
	2009
	2013
	1278.23
	Narva Noortekeskus
	130
	2560
	www.noortek.ee

	ettevõtjate uute töökohtade loomisele suunatud projektide toetamine
	2010
	2015
	47103
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	33988.84
	 
	 

	Narva investeerimispassi arendamine
	2008
	2015
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 
	 
	Aasta jooksul oli uuendatud investeerimispassi informatsioon, sh kontrollitud ettevõtete ankeetide andmed

	alustavate ettevõtjate projektide kaasfinantseerimine
	2008
	2021
	12561
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	12651
	110259.39
	 

	sotsiaaltöötajate kutseriskide ennetamine
	2008
	2015
	4000
	Sotsiaalabiamet
	263
	4420
	 


Projektid/tegevused, mis on elluviimisel
	Planeeritud tegevused
	Tegevuse planeeritud algus
	Tegevuse planeeritud lõpp
	Planeeritud omafinantseerimine 2011 aastaks, eurodes
	Vastutav struktuuriüksus või organisatsioon
	Tegevuse elluviimiseks kulutatud summa linna eelarvest (omafinantseerimine) 2011 aastal, eurodes
	Tegevuse elluviimiseks kulutatud summa eelarvevälistest vahenditest 2011 aastal, eurodes
	Lisainfo

	kvartalisiseste teede rekonstrueerimine
	2009
	2015
	78000
	Linnavara- ja Majandusamet
	72502.68
	 
	Asfaltbetoonkatte remont "kaartidena": Rahu tn 22-221m2; Dumana tn 17- 536m2; Rahu tn 12-387m2; Tallinna mnt 58-75 - 60m2; Energia tn2 -171m2; Kerese tn 4-417m2; Kerese tn 6 - 421m2; Kerese tn 8- 399m2; 26. Juuli tn1 -277m2; Haigla tn 4 - 414m2

	valgusfooride paigaldamine
	2011
	2016
	8736
	Linnavara- ja Majandusamet
	105441.60
	 
	Tiimani tn - Tallinna mnt Narvas olemasolevate fooride vahetamine valgusdioodfooride vastu koos foorikontrolleri vahetusega-8736 eurot ;Narva linna avalikult kasutatava tee aluse maa omanik (Tallinna mnt 37, Astri-Narva) projekteerimise, ehitamise kulude kompenseerimine -84 151.20 eurot; Puškini tn-Hariduse tn ristmiku olemasolevate fooride vahetamiseks dioodfooride vastu koos foorikontrolleri vahetamisega-12554.40 eurot;

	linna kõnniteede rekonstrueerimine
	2008
	2014
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	2572
	 
	Tänavatkivide remont A.Puskini tn 10 ja A.Puskinitn 15 kiviseina remont; A.Puskini skvääris;Tänavatkivide pagaldus A.Puskini tn 3 ja Igori Grafovi tn 1 ülekäigu juures

	projekt "Narva jõe sadama infrastruktuuri arendamine ja reisijatemahutavuse suurendamine läbi ujuvkai soetamise ja randumiskohtade korraldamise ning sadama territooriumi rekonstrueerimise ja heakorrastamise"
	2009
	2012
	187677.21
	Linnavara- ja Majandusamet
	15678.49
	55601.96
	Narva Jõesadama hoonete Jõe 1 ja Jõ3 esise territorimi heakorra ehitusprojekti koostamine; tugiseina ja hoonete läänepoolse ala heakorrastuse ehitusprojekti ekspertiisi koostamine; Põhiprojekti staadiumis muudatusprojekti "Narva Jõesadam.Tugiseina ja hoonete läänepoolse ala heakorrastuse ehitusprojekt.Narva linn Jõe tn, majad 1 ja 3" ning teostama Projekteerimistöö I muudatus-, parandus- ja täiendustöö; Slipi rekonstrueerimise Narva jõe sadamas, aadressil: Jõe tn3 lõpetamine;

	Joaoru ja lähiala projekteerimine
	2009
	2011
	123232
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	107586.26
	 
	Projekteerimine lõpetatud 2011. a. Ehitusload väljastatakse 2012. a kevadel. Autorijärelvalve 2012-2013. a.

	linnamööbli hankimine ja paigaldamine
	2008
	2015
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	3139.12
	 
	linnamööbli soetamine:pargipink-3tk(Peetri pl,Tuleviku tn), istepink-2tk(Hariduse 26); prügiurn kaanega-17tk(Puskini skväär,Peetri pl,tolli juures, Tulevuku tn), kann tuhatoosiga -2tk (Peetri pl)

	Äkkeküla matka- ja loodusraja rajamine
	2011
	2012
	4757.90
	SA Narva Linna Arendus
	 
	 
	Käesoleval ajal toimub vajalike hankemenetlustoimingute läbiviimine projekti realiseerimiseks (teostajate selgitamiseks).

	Narva sõudebaasi hoone rekonstrueerimine ehitamine, II etapp (sh projekteerimine)
	2008
	2013
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	 
	47916
	Narva Sõudebaasi hoone, Jõe 1- fassaadide restaureerimistööde ning suitsueemaldussüsteemi paigaldustööde teostamine

	Kalevi staadioni rekonstrueerimistööd
	2009
	2012
	371211.32
	Linnavara- ja Majandusamet
	129234.16
	 
	Kalevi staadioni rekonstrueerimistööd-omafinantseerimine

	keskraamatukogu hoone rekonstrueerimine
	2011
	2015
	32750
	Linnavara- ja Majandusamet
	32749.98
	 
	Narva Keskraamatukogu hoone (Malmi 8,Narva) tualettruumides remonttööde teostamine

	projekt "Narva linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine" (Narva linna veepuhastusjaama ja Narva linna ühisveevarustus- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine)
	2009
	2014
	3035841.01
	AS Narva Vesi
	26691.86
	48404.61
	29.11.2010.a. tegi Keskkonnainvesteringute Keskus projekti taotluse rahuldamise otsuse nr. 1-25/36 muutmise otsuse nr 1-25/298 millega pikendati projekti abikõlbulikkuse tähtaega 31.08.2015 aastani. 10.02.2011 aastal muutis Narva Linnavolikogu oma otsusega nr. 23 Narva Linnavolikogu 19.06.2008 otsust 222, millega muudeti projekti Narva linna poolset omafinantseeringu jagunemist aastate kaupa ja projekti abikõlbulikkuse perioodi.Samuti sõlmiti 20.02.2012 Narva linna ja AS Narva Vesi vahel Lepingu muutmise kokkulepe mis kuulub 23.12.2009 sõlmitud Sihtfinantseeringu Lepingu nr. HÕ-20 juurde Lisana nr. 6. Lisaga nr. 6 muudeti projekti finantseerimise plaani aastate ja finantseerijate lõikes.

	linna arhiivi ja perekonnaseisubüroo projekteerimine
	2009
	2013
	6250
	Linnavara- ja Majandusamet
	5600
	 
	Narva Linda 4 hoone 1 ja 2 korruse ruumide rekonstrueerimise projekteerimine arhiivihoidlaks ja proekti ekspertiis

	Narva elanike keskkonnateadlikkuse tõstmine
	2011
	2012
	1211
	Linnavara- ja Majandusamet
	9311.81
	27035.87
	Projektide: "Narva Keskkonnateatmiku koostamine ja väljaandmine", "Narva linn ohtlike jäätmete käitlussüsteemi väljaarendamine","Narva infokampaania "Terve ja puhas linnakeskkond on meie kätes!","Ohtlike jäätmete kogumisring Narva linna aiandusühistutes 2011"

	Vanalinna arendamisega seotud projektide ettevalmistamine
	2010
	2014
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 
	 
	Tehtud ettepanekud Siseministeeriumile 2014-2020 projektide kohta, sh Vanalinna arendamisega seotud: Raekoja sh Raekoja platsi rekonstrueerimine, bastionide Honor ja Gloria rekonstrueerimine, Linnuse Idatiiva rekonstrueerimine, Peetri maja taastamine.

	Narva Vanalinna linnaosa üldplaneering
	2007
	2011
	51116.10
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	19173.49
	 
	Valminud 2011. a, võetakse vastu ja kehtestatakse 2012. a.

	Narva linna üldplaneeringu koostamine
	2008
	2011
	12654.51
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	11504.10
	 
	Valminud 2010. a., vastu võetud 2011, kehtestatakse 2012 kevadel.

	Tiigi tööstusala arendamine, I.etapp: tehnilise infrastruktuuri projekteerimine
	2009
	2014
	 
	SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus
	 
	 
	Tehtud on umbes 10% tegevuse mahust.

	tehnilise infrastruktuuri ehitamine tööstuslikul territooriumil Kerese, Linda ja Suur-Aguli tänavate vahelisel maa-alal
	2010
	2011
	368236.18
	Linnavara- ja Majandusamet
	56280.53
	 
	Suur- Aguli tänava tee-ehitusprojekti parandustööd. ehitusmaterjalid soetamine

	Walled Towns Assotsiatsioonis (WTFC) osalemine
	2008
	2015
	511.29
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	550
	 
	Osalustasu on muutunud alates 2011.a. ja moodustab 550 EUR/aastas

	projekt "Unikaalse Eesti ja Vene kindluste ansambli kui ühtse turismitoote arendamine - EstRusFortTour-2.etapp"
	2011
	2013
	11100
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	2163.87
	782.33
	Projekti elluviimise periood on 2011-2014

	institutsionaalsete hooldusteenuste arendamine
	2009
	2014
	 
	Sotsiaalabiamet
	 
	 
	 

	Projekt “Kõrge tootlikkusega tööjõud tööstusettevõtete jaoks. Samad meetmed – uued võimalused.”
	2010
	2012
	31994.62
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	19575.84
	357904.28
	 

	Narva Laste Varjupaiga hoone renoveerimistööd
	2009
	2013
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	 
	7503.48
	Laste Varjupaiga rekonstrueerimistööd CO2 lepingu raames. Narva Laste Varjupaik põhiprojekt on esitatud Tellijale kooskõlastamiseks ja ekspertiisi teostamiseks

	tervist edendavate lasteaedade võrgustiku loomine ja arendamine
	2008
	2020
	1278.23
	Linnaarstiteenistus
	1291
	 
	 

	tervist edendavate koolide võrgustiku loomine ja arendamine
	2008
	2016
	1278.23
	Linnaarstiteenistus
	1500
	 
	 

	südame- ja veresoonkonnahaiguste ennetamine
	2008
	2015
	1917.35
	Linnaarstiteenistus
	 
	2959
	 

	linna terviseprofiili koostamine
	2008
	2021
	1597.79
	Linnaarstiteenistus
	1598
	 
	 

	hooldusravi teenuste laindamine
	2008
	2015
	15977.91
	Linnaarstiteenistus
	 
	 
	SA Narva Haigla juurdeehitus

	SA Narva Haigla juurdeehituse projekteerimine ja ehitamine
	2009
	2013
	76580.79
	SA Narva Haigla
	20984.61
	44388
	 

	koolide ja lasteaedade remonditööd
	2008
	2016
	383660.59
	Linnavara- ja Majandusamet
	246384
	 
	Koolide remont vaata rida nr 233 "linna munitsipaalkoolide hoonete projekteerimine ja renoveerimine". Lasteaedades: 49363,59 eurot- "Cipollino"10,12,12 rühma ruumide remont ; 12 552,72 eurot-Kakuke ruumide ja WC remont; 4808,40 eurot- Kaseke katuse remont; 28 950,54 eurot- Kirsike 5.rühmas remonttööd; 31 670,06 eurot-Kuldkalake 1. ja 2. korrusede hoones ning WC remont; 981,68 eurot- Kuuseke veevarustuse remont; 2135,13 eurot- Potsataja WC ning välistrepi remont; 16 785,99 eurot-Punamütsike katuse, veevarustuse ning ruumide remont; 2277,08 eurot-Pääsuke keskkütteradiaatorit paigaldamine, hoones ruumide remont; 31444,52 eurot-Sipsik hoones rühma remont; 11 114,24eurot- Sädemeke hoones remonttööd; 23 270,58 eurot-Tareke WC ja ruumide remont; 10 737,93 eurot-Tuluke ventilatsioonisüsteemi, nõudepesukoha ja WC remont; 2 808,91 eurot- Vikerkaar WC remont; 17 482,80 eurot-Väikevend 1. veranda remonttööd

	projekt "Lasteaia aadressil Mõisa 1A, Narva rekonstrueerimine"
	2009
	2012
	564545.92
	Linnavara- ja Majandusamet
	372668.75
	495074.67
	 

	Pähklimäe Gümnaasiumi hoone renoveerimiseks projekteerimine
	2008
	2014
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	 
	17607.60
	Pähklimäe Gümnaasium ehitusprojekti ekspertiisi tegemise CO2 lepingu raames

	linna munitsipaalkoolide hoonete projekteerimine ja renoveerimine
	2008
	2016
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	148203.02
	177963.71
	Kokku:326 166,73 eurot, sh: Narva Kreenholmi gümnaasiumi WC ning katuse remont-20 505,48 eurot; Narva Paju Kooli soojussõlmi, veranda katuse ja soojaveevarustuse keemiakabineti remont-13 892,48 eurot; Narva Peetri Kooli hoone sillutusriba remont-2873,60 eurot; Narva Pähklimäe gümnaasiumi spordisaali, füüsikakabineti remont ning 1.korruse linoleumi vahetamine -87 264,06 eurot; Narva Soldino gümnaasiumi akende vahetamine-22813,79 eurot; Narva 6. Kooli spordisaali ja klassiruumide remont-27400,10 eurot; Narva Eesti gümnaasiumi deflektori paigaldamine - 667,97 eurot; Narva Kesklinna gümnaasiumi WC poiste remont ning deflektori paigaldamine-8176,93 eurot; Narva Humanitaargümnaasiumi WC , peasissepääsu rekonstrueerimine ning 3. korruse linoleumi vahetamine - 59 522,61 eurot ning 83 049,71 eurot CO2 lepingu raames

	munitsipaalharidusasutuste hoonete tuleohutusnõuetele vastavuse saavutamine
	2007
	2015
	34609
	Linnavara- ja Majandusamet
	26894.41
	125598.25
	Ukselukkudega varustatud tuletõkkeuste ostmine koos paigaldamine:Narva Paju Kool- 3122 eurot, Narva Eesti Gümnaasium- 73 195,58 euro, Narva Humanitaargümnaasium-33 053,18 eurot ja turvavalgustuse paigaldus-18 795,28 eurot; Narva Peetri Kooli evakuatsioonivalgustuse paigaldus-455,50 eurot; Kuldkalake, Virekkaar, Põngerjas, Sipsik lasteasutustes automaatse tuletõrjesignaalisatsiooni paigaldamine-23 871,12 eurot;

	munitsipaalharidusasutuste tervisekaitsenõuetele vastavate valgustitega varustamine
	2010
	2014
	1247.06
	Linnavara- ja Majandusamet
	5091.66
	3466.60
	klassiruumides valgustite vahetamine: Narva Eesti Koolis-2219,60 eurot, Narva Peetri Koolis-6338,66 eurot

	Projekt "Narva Linnavalitsuse tipp-, keskastme- ja valdkondade juhtide haldussuutlikkuse ja juhtimisvõimekuse tõstmine"
	2011
	2012
	790
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	1229
	6964.32
	2011.aastal tegelikult tehtud OF kulud ametite/üksuste poolt. Projektis osalesid 9 linna üksust.

	koolituse läbiviimine
	2010
	2012
	12782.33
	Linnakantselei
	 
	 
	 


Lükatud tulevikku projektid/tegevused

	Planeeritud tegevused
	Tegevuse planeeritud algus
	Tegevuse planeeritud lõpp
	Planeeritud omafinantseerimine 2011 aastaks
	Vastutav struktuuriüksus või organisatsioon
	Põhjus
	Lisainfo

	Puškini 42 ja selle lähiala detailplaneering
	2009
	2012
	3499
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	 muu (täpsustage lisainfos)
	Kehtestatakse 2012. a I poolel.

	Jaama platsi ühistranspordi terminali rajamine, I.etapp
	2011
	2012
	3515.14
	SA Narva Linna Arendus
	hetkel puudub vastav rahastamisprogramm
	Toimub finantseerimisallika otsimine.

	parkimisalade projekteerimine tänavate projekteerimistööde raames
	2008
	2021
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	eelarves ei olnud raha
	 

	parkimisalade ehitamine tänavate rekonstrueerimistööde raames
	2009
	2021
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	eelarves ei olnud raha
	 

	Joaoru puhkeala arendamine
	2011
	2013
	6391
	Linnavara- ja Majandusamet
	muu (täpsustage lisainfos)
	Projekteerimise tähtaja pikendamine. 08.11.2011 sõlmis leping "Projekti Joaoru puhkeala arendamine riigihangete korraldamine". 2011.a ei ole kulusid.

	Pimeaia rekonstrueerimine
	2011
	2014
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	muu (täpsustage lisainfos)
	Projekti "Narva Pimeaia rekonstrueerimine, I etapp" raames on vajalik enne pargis tööde tegema asumist, viia seal läbi nahkhiirte uuring.Narva Pimeaias ja bastioonites elavate nahkhiirte inventuuti teostamine (2012. aasta suvel ja sügisel).

	projekt „Narva kaldapealse promenaadi ehitamine“
	2010
	2014
	44247
	Linnavara- ja Majandusamet
	muu (täpsustage lisainfos)
	15.12.2011 on kooskõlastatud projektidokumentatsioon (LAÖA)

	avalike spordi- ja mänguväljakute renoveerimine ja ehitamine
	2008
	2015
	6391
	Linnavara- ja Majandusamet
	eelarves ei olnud raha
	 

	aidata kaasa erainvesteeringute tegemisele infrastruktuuri, mis soodustab tervislike eluviiside harrastamist ja kvaliteetset vaba aja veetmist
	2010
	2014
	 
	Kultuuriosakond
	eelarves ei olnud raha
	 

	Rugodivi kultuurimaja rekonstrueerimistööd I.etapp
	2007
	2016
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	muu (täpsustage lisainfos)
	Narva Kultuurimaja Rugodiv investeeringud (torustiku ja küttekehade vahetus, soojussõlm-koos viimistluse taastamisega) CO2 lepingu raames. Ehitustööd on 2012.a

	kultuuriasutuste remondi projekteerimine
	2008
	2013
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	eelarves ei olnud raha
	 

	tänavate valgustuse rekonstrueerimise projekteerimine
	2008
	2013
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	eelarves ei olnud raha
	 

	tänavate valgustuse rekonstrueerimine
	2007
	2015
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	eelarves ei olnud raha
	 

	jalakäijate ülekäigukohtade lisavalgustus
	2010
	2015
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	eelarves ei olnud raha
	 

	elamufondi remonditööde kaasfinantseerimine "Kodulinn kauniks" programmi raames
	2007
	2015
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	eelarves ei olnud raha
	 

	Siivertsi kalmistu rekonstrueerimistööd, säilitanud haudade inventeerimine ja andmebaasi koostamine
	2010
	2013
	127823.30
	SA Narva Linna Arendus
	hetkel puudub vastav rahastamisprogramm
	Siivertsi kalmistul on 2011 korraldatud tasuta raietööd. Vajalikud toimingud jätkatakse 2012, koos finantseerimise programmide otsinguga.

	Peetri surnuaia rekonstrueerimisprojekti koostamine, säilitanud haudade inventeerimine ja andmebaasi koostamine
	2011
	2011
	22369.08
	SA Narva Linna Arendus
	hetkel puudub vastav rahastamisprogramm
	2011.aastal puudusid finantseerimise allikad, mille tõttu on teostatud vastavad ettevalmistustööd (tehtud selgeks tööde etappilisus, teostatud partnerite ja võimalike teostajate otsing, võetud hinnapakkumised jne...).

	Tark ökomaja
	2011
	2012
	1597.79
	SA Narva Linna Arendus
	hetkel puudub vastav rahastamisprogramm
	Otsitakse vastav koostööpartner ja finantseerimise allikas.

	Narva linnuse idatiiva restaureerimine ja muuseumi uue püsiekspositsiooni loomine
	2008
	2013
	204517.28
	Narva Muuseum
	rahastamisprogramm ei toetanud
	Projekti taotlus esitati EASi piirkonna konkurentsivõime tugevdamise programmile 17. augustil 2010. Veebruaris 2011 teatati, et projekt rahastamist ei saanud.

	Narva linnuse Põhjaõue projekti II etapp
	2010
	2011
	95867.47
	Narva Muuseum
	hetkel puudub vastav rahastamisprogramm
	 

	Narva Aleksandri Kiriku taastamise II. etapp (kontesertsaal ja orel)
	2008
	2014
	329144.99
	SA Narva Aleksandri Kirik
	hetkel puudub vastav rahastamisprogramm
	Toimub andmete täpsustamine ja finantseerimisallika otsimine.

	projekt „Narva kindlustusehitiste arendamine”
	2010
	2015
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	hetkel puudub vastav rahastamisprogramm
	 

	infrastruktuuri kohandamine puuetega inimestele Narva avalike kohtade juurde
	2008
	2014
	 
	Sotsiaalabiamet
	hetkel puudub vastav rahastamisprogramm
	 

	Tiigi tööstusala arendamine, II.etapp: tehnilise infrastruktuuri ehitamine
	2011
	2013
	49531.53
	SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus
	muu (täpsustage lisainfos)
	Tehnilise infrastruktuuri projekteerimine ei ole veel tehtud.

	Kadastiku tööstusala arendamine II.etapp: tehnilise infrastruktuuri ehitamine
	2011
	2014
	98743.50
	SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus
	muu (täpsustage lisainfos)
	 

	äriinkubaatorite ja arengukeskuste asutamise ja arendamise toetamine
	2008
	2013
	38346.99
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	eelarves ei olnud raha
	 

	sügisel poksiturniir "Lahing Narva all"
	2008
	2017
	1597.79
	Kultuuriosakond
	 muu (täpsustage lisainfos)
	Planeeritakse 2012.a. märtsis.

	Hansapäevad
	2008
	2014
	12782.33
	Linnakantselei
	eelarves ei olnud raha
	 

	Narva linna päevad Sankt-Peterburis
	2008
	2017
	12782.33
	Kultuuriosakond
	eelarves ei olnud raha
	 

	Narva ja Ivangorodi promenaadide väljaehitamine
	2011
	2013
	2550
	Linnavara- ja Majandusamet
	muu (täpsustage lisainfos)
	projekti „Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine II etapp”- grant contract sõlmis 17.01.2012.a nr ESTLATRUS/1.3/ELRI-015/2011/09 .

	Operatiivset piiriületamist tagava ühistranspordi terminalide rajamine Narva ja Ivangorodi linna, I.etapp (projekteerimine ja bussi liisitamine)
	2011
	2012
	35151.41
	SA Narva Linna Arendus
	rahastamisprogramm ei toetanud
	Jätkub finantseerimise programmi otsimine.

	Narva linna giidide koolitamine ja atesteerimise läbi viimine giididele
	2008
	2015
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	eelarves ei olnud raha
	 

	sotsiaalmajutusteenuse arendamine
	2009
	2015
	 
	Sotsiaalabiamet
	eelarves ei olnud raha
	 

	tugiisiku teenuse arendamine
	2009
	2015
	63911.65
	Sotsiaalabiamet
	eelarves ei olnud raha
	 

	isikliku abistaja teenuse osutamine
	2009
	2015
	19173.49
	Sotsiaalabiamet
	eelarves ei olnud raha
	 

	puuetega inimeste infomessi korraldamine
	2009
	2015
	2556.47
	Sotsiaalabiamet
	eelarves ei olnud raha
	 

	Narva tööharjutus- ja töötute aktiviseerimiskeskuse arendamine
	2008
	2015
	 
	Sotsiaalabiamet
	eelarves ei olnud raha
	 

	Peretugevdamise teenuste arendamine
	2010
	2015
	12782.33
	Sotsiaalabiamet
	eelarves ei olnud raha
	 

	tervist edendavate ettevõtete võrgustiku loomine ja arendamine
	2008
	2021
	639.12
	Linnaarstiteenistus
	eelarves ei olnud raha
	 

	vigastuste ennetamine lastel
	2008
	2021
	1597.79
	Linnaarstiteenistus
	eelarves ei olnud raha
	 

	alkoholismi, narkomaania ja HIV/AIDSi ennetamine
	2008
	2015
	12782.33
	Linnaarstiteenistus
	eelarves ei olnud raha
	 

	õpilaste HIV/AIDSi alane koolitus Narva koolides
	2008
	2021
	30038.47
	Linnaarstiteenistus
	eelarves ei olnud raha
	 

	rehabilitatsioon ja raviprogrammid narkosõltlastele
	2008
	2015
	6391.16
	Linnaarstiteenistus
	eelarves ei olnud raha
	 

	rehabilitatsioon ja raviprogrammid HIV/AIDSi haigetele
	2008
	2015
	6391.16
	Linnaarstiteenistus
	eelarves ei olnud raha
	 

	postrehabilitatsiooni teenuse väljaarenemine
	2008
	2015
	3195.58
	Linnaarstiteenistus
	eelarves ei olnud raha
	 

	koduõeduse teenuse osutamine HIV/AIDSi haigetele
	2008
	2015
	12782.33
	Linnaarstiteenistus
	eelarves ei olnud raha
	 

	Narva Haigla SA hoonete renoveerimine ja meditsiiniaparatuuri soetamine
	2008
	2015
	95867.47
	Linnaarstiteenistus
	eelarves ei olnud raha
	 

	Projekt "Narva Laste Loomemaja rekonstrueerimise ja varustamise II etapp"
	2011
	2013
	8318
	Linnavara- ja Majandusamet
	muu (täpsustage lisainfos)
	Ootame Vabariigi Valitsuse otsus

	Projekt „Narva Noorte Meremeeste Klubi hoonete kompleksi aadressil Viru 18 renoveerimine ja sisustamine huvikooli tehnilise ja materiaalse baasi kaasajastamiseks ja noorsootöö toetamiseks“
	2011
	2013
	20000
	Linnavara- ja Majandusamet
	eelarves ei olnud raha
	 

	koolide ja lasteaedade remondiks projekteerimine
	2008
	2015
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	eelarves ei olnud raha
	Koolide remondi projekteerimine vaata rida nr 233 "linna munitsipaalkoolide hoonete projekteerimine ja renoveerimine".

	koolieelsete lasteasutuste mängu- ja spordiplatside ning koolistaadionide ja territoriumide rekonstrueerimiseks projekteerimine
	2011
	2016
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	eelarves ei olnud raha
	 

	koolieelsete lasteasutuste mängu- ja spordiplatside ning koolistaadionide ja territoriumide rekonstrueerimine
	2007
	2017
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	eelarves ei olnud raha
	 

	üldhariduskoolide olemasolevate IT-kabinettide varustamine multimeediaseadmetega ning uute IT-kabinettide avamine
	2010
	2012
	47933.74
	Linnakantselei
	hetkel puudub vastav rahastamisprogramm
	 

	projekt "Narva Noortekeskuse rekonstrueerimine II etapp"
	2011
	2013
	19173.49
	Narva Noortekeskus
	rahastamisprogramm ei toetanud
	 

	ettevõtjate koolituse toetamine ja ettevõtlusalase koolituse korraldamine
	2008
	2021
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	eelarves ei olnud raha
	 

	klienditeeninduse koolituste korraldamine turismi valdkonnas (sh õppereiside korraldamine)
	2010
	2012
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	eelarves ei olnud raha
	 

	informatsiooni levitamine uude objektide ehitamiseks
	2008
	2014
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	hetkel puudub vastav rahastamisprogramm
	 

	ettevõtjate messidel osalemise toetamine
	2008
	2015
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	eelarves ei olnud raha
	 

	toetused õppimiseks, tingimusega peale ülikooli lõpetamist töötama Narva linnaasutustes
	2010
	2014
	12782.33
	Linnakantselei
	hetkel puudub vastav rahastamisprogramm
	 


Projektidest/tegevustest, millest on loobunud

Ei ole.
PAGE  
13

